

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

17.02.2017 г. Зеленогорск № 379-р

О противопаводковых мероприятиях

в 2017 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком в 2017 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом города Зеленогорска,

1. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2017 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить схему размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на реках Кан и Барга в 2017 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм:

3.1. Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2017 году.

3.2. Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего паводка.

3.3. Обеспечить соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в период прохождения весеннего паводка.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска А.Я. Эйдемиллер

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 17.02.2017 № 379-р

**ПЛАН**

**проведения противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска в 2017 году**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организовать оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории и объектов города к весеннему паводку и обеспечить представление данной информации в Единую дежурно диспетчерскую службу города Зеленогорска (далее – ЕДДС). | Постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить устойчивую работу технических средств связи и автоматизированной системы централизованного оповещения г. Зеленогорска в период весеннего паводка. ЕДДС осуществлять оперативное информационное обеспечение в период весеннего паводка. ЕДДС в первоочередном порядке оперативно информировать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» и Зеленогорское поисково-спасательное отделение КГКУ «Спасатель» при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате изменения гидрологической обстановки на территории ЗАТО Зеленогорск и прилегающей акватории рек Кан и Барга. | Постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС»,  МУП ТРК «Зеленогорск»,  ЛТЦ г. Зеленогорск МЦТЭТ  (г. Канск) Красноярского филиала ОАО «Ростелеком» |
|  | Подготовить планы проведения противопаводковых мероприятий организаций, попадающих в зону возможного затопления и принимающих участие в выполнении противопаводковых мероприятий на территории г. Зеленогорска. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | Март | Руководители организаций |
|  | Предложить Отделу МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» разработать планы мероприятий по подготовке подразделений к несению службы в условиях возможного затопления города. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | Март | Отдел МВД России по ЗАТО  г. Зеленогорск,  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |
|  | Провести уточнение реестра пунктов временного размещения населения города, отселяемого в период возможного затопления. | до 31.03.2017 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести уточнение резервов материально-технических ресурсов для обеспечения населения города, отселяемого в пункты временного размещения. | до 31.03.2017 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить подготовку сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком. | Март | Руководители организаций города, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах |
|  | Провести проверку готовности системы оповещения гражданской обороны г. Зеленогорска к работе в паводкоопасный период. | Март | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Уточнить мероприятия, предусмотренные планом отселения населения города из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | Март | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить план мероприятий по эвакуации работников и обучающихся образовательных организаций, находящихся в зонах возможного затопления. | Март | Управление образования Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, руководители образовательных организаций |
|  | Подготовить план мероприятий по отселению населения города, проводимых транспортной службой гражданской обороны г. Зеленогорска. | до 31.03.2017 | УМ АТП |
|  | Подготовить план мероприятий по обеспечению водой, продовольствием и предметами первой необходимости населения города, отселяемого из зон возможного затопления в период весеннего паводка. | Март | МУП «Глобус» |
|  | Рекомендовать филиалу ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 провести подготовительные мероприятия к медико-санитарному обеспечению населения г. Зеленогорска в период весеннего паводка. | до 01.04.2017 | Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Оценить состояние и подготовить прогноз возможной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе в период весеннего паводка. | до 01.04.2017 | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России |
|  | Обеспечить проведение лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, в местах, указанных Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России. | Постоянно на период весеннего паводка | ФГБУЗ ЦГ и Э № 42 ФМБА России |
|  | Организовать подготовку пунктов временного размещения к приему населения города, отселяемого из зон возможного затопления. | до 01.04.2017 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести обследование мест возможных заторов льда на реке Кан (вокруг острова в черте города). | Март | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести обследования закрытого канала реки Барга, изучение ледовой обстановки в нем и выполнить работы по его очистке для пропуска паводковых вод. Акты о результатах выполненных работ представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | Март | МУП КБУ |
|  | Провести замеры толщины льда, выполнить карты ледовых полей на участках рек Кан и Барга в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на указанных реках согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, которые представлять в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 10.03.2017 | Зеленогорское поисково-спаса-тельное отделение КГКУ «Спасатель», МУП КБУ |
|  | Провести комиссионную оценку состояния ледяного покрова на реке Барга. Определить и провести комплекс мероприятий по ослаблению ледяного покрова в устье реки. | До 20.03.2017 | МКУ «Служба ГО и ЧС»,  МУП КБУ, МКУ «Заказчик» |
|  | Выполнить комплекс работ на централизованной системе водоотведения города по подготовке ее к работе в условиях возможного затопления города. | Март | МУП ТС, МУП КБУ |
|  | Провести уточнение перечня жилых домов, объектов социального назначения, объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны возможного затопления. | Март | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | С учетом границ зон возможного затопления города определить места для подачи автотранспорта в целях перевозки населения, отселяемого в пункты временного размещения. | Март | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить и направить запросы в Гидрометцентр Красноярска:  - об оценке распределения снежного покрова в бассейне реки Кан;  - о прогнозе подъема уровня воды в реке Кан в период весеннего паводка.  На основании представленных сведений уточнить границы зон возможного затопления города. | март-апрель | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить готовность аварийных служб (бригад), привлекаемых к устранению аварий на инженерных коммуникациях, вызванных весенним паводком, в том числе оснащение имуществом и техникой указанных служб (бригад). | март-апрель | МУП ТС, МУП ЭС, МУП КБУ |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по пилению льда в целях безаварийного пропуска льда (предотвращения заторов льда) на реках Кан и Барга. | До 01.04.2017 | Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на проведение специальных взрывных работ по взрыванию льда на реке Кан. | Апрель | Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности |
|  | Согласовать маршрут передвижения специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы по территории города, условия его сопровождения к месту проведения взрывных работ и обратно, а также обеспечение охраны места проведения указанных работ. | до 01.04.2017 | МКУ «Служба ГО и ЧС»,  Отдел МВД России по ЗАТО  г. Зеленогорск |
|  | Подготовить места стоянки для специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы для проведения взрывных работ на реке Кан. | на время проведения взрывных работ | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить механизированное подразделение (бригаду) для расчистки дороги к гидротехническим сооружениям на реке Барга и ликвидации заторов льда на указанных сооружениях. | до 15.03.2017 | МУП КБУ |
|  | Сформировать резерв сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего паводка. | до 01.04.2017 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»,  Зеленогорское поисково-спасательное отделение КГКУ «Спасатель», руководители организаций |
|  | Подготовить личный состав, плавсредства и автотранспорт к действиям по эвакуации населения города из зон затопления в период весеннего паводка. | до 01.04.2017 | Зеленогорское поисково-спасательное отделение КГКУ «Спасатель» |
|  | Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком». | до 01.04.2017 | Руководители организаций |
|  | Произвести расчистку дороги к гидротехническим сооружениям на реке Барга. | до 20.03.2017 | МУП КБУ |
|  | Произвести очистку нагорной канавы (вдоль ул. Комсомольская). | до 01.04.2017 | МУП КБУ |
|  | Провести занятия с работниками и обучающимися образовательных организаций на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком». | до 11.04.2017 | Управление образования Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска, руководители образовательных организаций |
|  | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления, по действиям при угрозе и во время возникновения половодья. | Апрель | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить готовность к применению передвижной дизельной электростанции 5Е96. | с 01.04.2017  до окончания паводка | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды на реках Кан и Барга. | с 25.03.2017  до окончания паводка | МУП КБУ, МУП ТС |
|  | Обеспечить 2-х недельный запас магистрального и баллонного газа. | с 10.04.2017  до окончания паводка | Зеленогорский газовый участок ОАО «Красноярсккрайгаз» |
|  | Создать неснижаемый 4-дневный запас ГСМ. | с 11.04.2017  до окончания паводка | УМ АТП |
|  | Выполнить подготовительные работы к безаварийному пропуску льда на комплексе гидротехнических сооружений филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2. | до 18.04.2017 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 |
|  | Провести работы (с использованием ледокольного катера) по разрушению сплошного ледяного покрова на участке русла реки Кан в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на указанной реке согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. | до 18.04.2017 | Филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2,  АО ПО «ЭХЗ» |
|  | Осуществить мониторинг паводковой обстановки во взаимодействии с противопаводковыми комиссиями Рыбинского, Канского и Ирбейского районов. | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить регулярное информирование населения города о развитии паводковой обстановки и своевременное оповещение при угрозе затопления. | апрель - май | МКУ «Служба ГО и ЧС» |

Исполнитель:

Директор МКУ «Служба ГО и ЧС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Б. Тюрюханов