|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | |
| 31.12.2019 | г. Зеленогорск |  | 246-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).  2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования).  3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»).  4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»). |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 107 494,50447 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 46 245,70447 тыс. рублей;  2020 год – 29 925,4 тыс. рублей;  2021 год – 31 323,4 тыс. рублей.  Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 6 905,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 6 905,2 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 100 589,30447 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 39 340,50447 тыс. рублей;  2020 год – 29 925,4 тыс. рублей;  2021 год – 31 323,4 тыс. рублей. |

».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»):

1.4.1. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС». |

»;

- строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 18 072,49553 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 12 861,69553 тыс. рублей;  2020 год – 2 605,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 605,4 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 6 905,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 6 905,2 тыс. рублей;  2020 год – 0 тыс. рублей;  2021 год – 0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 11 167,29553 тыс. рублей, в том числе по годам:  2019 год – 5 956,49553 тыс. рублей;  2020 год – 2 605,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 605,4 тыс. рублей. |

».

1.4.2. В пункте 3.2 слова «МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры» заменить словами «МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС».

1.4.3. В пункте 3.3 слова «в строках 1.1.1 – 1.1.6,» заменить словами «в строках 1.1.1 – 1.1.8,».

1.4.4. В пункте 3.4 слова «в строке 1.1.7» заменить словами «в строке 1.1.9».

1.4.5. В пункте 3.5 слова «в строке 1.1.8» заменить словами «в строке 1.1.10».

1.4.6. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

«3.6. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.11, 1.1.12 приложения к подпрограмме, является МКУ «КФиС». Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

1.4.7. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим с 24.12.2019 до 31.12.2019.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 31.12.2019 № 246-п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого  на период  2019 – 2021  годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1000000000 | х | 46 245,70447 | 29 925,4 | 31 323,4 | 107 494,50447 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 45 402,89447 | 29 925,4 | 31 323,4 | 106 651,69447 |
| Управление образования | 014 | х | х | х | 48,4 | 0 | 0 | 48,4 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 130,988 | 0 | 0 | 130,988 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 663,422 | 0 | 0 | 663,422 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого  на период  2019 – 2021 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1010000000 | х | 33 384,00894 | 27 320,0 | 28 718,0 | 89 422,00894 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 33 384,00894 | 27 320,0 | 28 718,0 | 89 422,00894 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1020000000 | х | 12 861,69553 | 2 605,4 | 2 605,4 | 18 072,49553 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 12 018,88553 | 2 605,4 | 2 605,4 | 17 229,68553 |
| Управление образования | 014 | х | х | х | 48,4 | 0 | 0 | 48,4 |
| МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 130,988 | 0 | 0 | 130,988 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 663,422 | 0 | 0 | 663,422 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 31.12.2019 № 246-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого на  период  2019 – 2021  годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 46 245,70447 | 29 925,4 | 31 323,4 | 107 494,50447 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6 905,2 | 0 | 0 | 6 905,2 |
| местный бюджет | 39 340,50447 | 29 925,4 | 31 323,4 | 100 589,30447 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 33 384,00894 | 27 320,0 | 28 718,0 | 89 422,00894 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 33 384,00894 | 27 320,0 | 28 718,0 | 89 422,00894 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 12 861,69553 | 2 605,4 | 2 605,4 | 18 072,49553 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 6 905,2 | 0 | 0 | 6 905,2 |
| местный бюджет | 5 956,49553 | 2 605,4 | 2 605,4 | 11 167,29553 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 31.12.2019 № 246-п

Приложение к подпрограмме «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта фасада здания помещения № 2, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира,  д. 10 | ОГХ | 013 | | 0113 | 1020084390 | 243 | 56,5 | 0 | 0 | 56,5 | Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта фасада здания помещения № 2, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира,  д. 10. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 в здании, расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10 | ОГХ | 013 | | 0113 | 1020084400 | 243 | 148,14643 | 0 | 0 | 148,14643 | Устройство кровли козырька из металлочерепицы – 17,25 кв. м и подвесных потолков «Армстронг» - 6,6 кв. м, замена 2 дверей, установка 2 светильников, окраска стен тамбура – 25,48 кв. м. |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании ул. Майское шоссе, 5 | ОГХ | 013 | | 0505 | 1020089260 | 243 | 634,89348 | 0 | 0 | 634,89348 | Замена 23 оконных блоков в кабинетах (2 этаж) здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 5. |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск,  ул. Диктатуры Пролетариата, 19 | ОГХ | 013 | | 0701 | 1020089460 | 243 | 160,998 | 0 | 0 | 160,998 | Установка центробежного насоса, прокладка трубопровода – 4,1 м. |
| 1.1.5. | Субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | ОГХ | | 013 | 0702 | 1020078400 | 243 | 6 076,2 | 0 | 0 | 6 076,2 | Замена 27 оконных блоков в кабинетах № 10, 11, 19, 28, 29 и большом спортивном зале здания МБОУ «СОШ № 175». |
| 1.1.6. | Софинансирование за счет средств местного бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ «СОШ № 175») | ОГХ | | 013 | 0702 | 10200S8401 | 243 | 60,8 | 0 | 0 | 60,8 |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| 1.1.7. | Субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | ОГХ | | 013 | 1101 | 1020078400 | 243 | 829,0 | 0 | 0 | 829,0 | Капитальный ремонт сантехнического оборудования душевых в здании бассейна «Волна», в том числе: установка металлопластиковых перегородок (в комплекте со стойками) – 26 кв. м, смена смесителей – 26 шт. |
| 1.1.8. | Софинансирование за счет средств местного бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт сантехнического оборудования душевых в здании бассейна «Волна», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Манежная, 5) | ОГХ | | 013 | 1101 | 10200S8402 | 243 | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на 2019 – 2021 годы |
| 1.1.9. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта полов  в здании медицинского блока МБУ ДО «ЦЭКиТ», расположенного по ул. Карьерная, 1 | Управление образования | | 014 | 0707 | 1020089450 | 612 | 48,4 | 0 | 0 | 48,4 | Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта полов в здании медицинского блока МБУ ДО «ЦЭКиТ», расположенного по ул. Карьерная, 1. |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт аварийного участка теплосети МБУ «Зоопарк» | МКУ «Комитет  по делам культуры» | | 017 | 0801 | 1020089250 | 612 | 130,988 | 0 | 0 | 130,988 | Прокладка трубопровода – 28 м, устройство асфальтобетонного покрытия – 6 кв. м, установка бортовых камней – 3 м. |
| 1.1.11. | Выполнение работ по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровельного покрытия здания, расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 54, помещение 5 | МКУ «КФиС» | | 019 | 1101 | 1020089240 | 612 | 124,022 | 0 | 0 | 124,022 | Техническое обследование и разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта кровельного покрытия здания помещения № 5, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 54. |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании МБУ СШ «Юность», расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12а | МКУ «КФиС» | | 019 | 1101 | 1020089470 | 612 | 539,4 | 0 | 0 | 539,4 | Замена 19 оконных блоков в здании МБУ СШ «Юность», расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12а. |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт  жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях | ОГХ | | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | Итого на 2019 – 2021 годы |
|  | общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | общежитий (замена оконных блоков):  ул. Мира, 21А (постирочные);  ул. Мира. 21 (сушилки);  ул. Гагарина, 20 (2 этаж 4 секция);  ул. Советская, 7: комнаты № 518, 317, 214;  ул. Мира, 21А, комната  № 408;  ул. Полевая, 15-4. |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Ленина, 1 | ОГХ | | 013 | 0503 | 1020089390 | 243 | 1 438,64762 | 0 | 0 | 1 438,64762 | Устройство покрытий из тротуарной плитки – 13,5 кв. м, устройство покрытий из асфальтобетонных смесей – 390,7 кв. м, устройство бортового камня – 145 м. п. |
| 2. | В том числе: |  | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | ОГХ |  | | 013 | Х | Х | Х | 12 018,88553 | 2 605,4 | 2 605,4 | 17 229,68553 | Х |
| 2.2. | Управление образования |  | | 014 | Х | Х | Х | 48,4 | 0 | 0 | 48,4 | Х |
| 2.3. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | | 017 | Х | Х | Х | 130,988 | 0 | 0 | 130,988 |  |
| 2.4. | МКУ «КФиС» |  | | 019 | Х | Х | Х | 663,422 | 0 | 0 | 663,422 |  |