АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА  ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.2015                                         г. Зеленогорск                                                  292-п

Об утверждении муниципальной

программы «Капитальное

строительство и капитальный

ремонт в городе Зеленогорске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодека Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», постановлением Администрации            ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Зеленогорска», на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальное строительство и           капитальный ремонт в городе Зеленогорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2016.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска	            	          		         		           А.Я. Эйдемиллер

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.11.2015 № 292-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основания для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»); - Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования). |
| 4. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске. 2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске. Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| 5. | Цель муниципальной программы | Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска. |
| 6. | Задачи муниципальной программы | - Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске. - Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда. |
| 7. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2016 – 31.12.2018 |
| 8. | Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 203 938,058 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2016 год – 84 824,058 тыс. рублей; - 2017 год – 59 557,0 тыс. рублей; - 2018 год – 59 557,0 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития города Зеленогорска,

цель, задачи и сроки реализации муниципальной программы

1.1. Строительство, а также капитальный ремонт социально значимых объектов в городе Зеленогорске является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города.

За последние годы в городе Зеленогорске значительно сократилось строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов. Основной причиной такого положения является недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов.

1.2. Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска.

1.3. Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1.3.1.	Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.

1.3.2.	Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

1.4. Развитие сферы строительства и капитального ремонта позволит привести в соответствие с нормами эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, тем самым повысить уровень и качество жизни населения города.

1.5. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с 01.01.2016 по 31.12.2018.

2. Перечень целевых показателей и показателей

результативности муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

3.1.	Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

3.2.	Информация о распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

3.3.	Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

- 5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 4 - 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, показателей результативности | Единица измерения | Источник Информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| 1.1.1. | Целевой показатель 2: Единовременная пропускная способность объектов образования | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.2 | Целевой показатель 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | 0 | 0 | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: С начала строительства доля ввода универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей в эксплуатацию | процент | Отраслевой мониторинг | 28,5 | 41,2 | 51,2 | 55,1 | 64,0 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта к вводу в эксплуатацию | процент | Отраслевой мониторинг | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| № п/п | Наименование цели, задач, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 59,0 | 83,3 | 33,3 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | единиц | Муниципальная отчетность | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | 0 | 0 | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период 2016-2018 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1000000000 | х | 84 824,058 | 59 557,0 | 59 557,0 | 203 938,058 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 74 532,16 | 59 557,0 | 59 557,0 | 189 206,16 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 10 291,898 | 0 | 0 | 10 291,898 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1010000000 | х | 72 032,16 | 57 337,0 | 57 337,0 | 186 706,16 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 72 032,16 | 57 337,0 | 57 337,0 | 186 706,16 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период 2016-2018 годы |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1020000000 | х | 12 791,898 | 2 220,0 | 2 220,0 | 17 231,898 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 2500,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 7160,0 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 10 291,898 | 0 | 0 | 10 291,898 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период 2016-2018 годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 84 824,058 | 59 557,0 | 59 557,0 | 203 938,058 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 84 824,058 | 59 557,0 | 59 557,0 | 203 938,058 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 72 032,16 | 57 337,0 | 57 337,0 | 186 706,16 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 72 032,16 | 57 337,0 | 57 337,0 | 186 706,16 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 12 791,898 | 2 220,0 | 2 220,0 | 17 231,898 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 12 791,898 | 2 220,0 | 2 220,0 | 17 231,898 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | х | 2007-2019 | 156 275,2 | 87 965,98 | 54 206,4657 | 56 608,0 | 57 337,0 | 57 337,0 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | 156 275,2 | 87 965,98 | 54 206,4657 | 56 608,0 | 57 337,0 | 57 337,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (проектирование и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15 под спальный корпус (общежитие) и проведение ее государственной экспертизы). | х | 2015 | х | 0,0 | 899,19542 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | х | 0,0 | 899,19542 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Реконструкция нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) | х | 2016 | х | 0,0 | 0,0 | 15 424,16 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 15 424,16 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Субсидия бюджету муниципального образования город Зеленогорск на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) | х | 2015 | х | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | субсидии | х | х | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2.1.1 | Реконструкция бывшего здания ЖКО под оздоровительный центр МБУ ДО СДЮСШОР «Старт» для нужд Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Старт» | х | 2014 | х | 6 421,83666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | краевой бюджет | субсидия | х | х | 421,83666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | х | х | х | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Капитальное строительство в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнитель подпрограммы | МКУ «Заказчик» |
| 3. | Цель подпрограммы | Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 4. | Задача подпрограммы | Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |
| 5 | Показатели результативности подпрограммы | - С начала строительства доля ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей. - Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта к вводу в эксплуатацию. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 – 31.12.2018 |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 186 706,16 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2016 год – 72 032,16 тыс. рублей; - 2017 год – 57 337,0 тыс. рублей; - 2018 год – 57 337,0 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости

разработки подпрограммы

1.1. Для достижения поставленной цели «Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске» в подпрограмму включены объекты социального назначения, необходимые для поддержания здоровья, благополучия и повышения качества жизни жителей города.

1.2. Относительно низкие показатели удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, связаны, в том числе и с недостаточным развитием сети спортивных сооружений.

С целью стимулирования населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо осуществить дополнительное строительство объектов, в том числе закрытого типа, занятия в которых могут проводиться круглогодично, а также реконструкцию зданий и сооружений, что позволит создать и развить систему поиска одаренных детей в области спорта, отборе и подготовке спортивного резерва.

1.3. В ходе строительства объектов социального назначения работы выполняются в соответствии с нормативными требованиями с целью обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений, пожарной безопасности, прочности строительных конструкций, теплозащиты ограждающих конструкций зданий и сооружений во время их эксплуатации.

2. Цель, задача, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

  - Основным приоритетом социально-экономического развития города Зеленогорска в сфере строительства является необходимость завершения объектов с наибольшей степенью готовности и с учетом трехстороннего соглашения об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, начатых за счет выделенных до 01.01.2013 средств из федерального бюджета, ЗАТО на развитие социально-инженерной инфраструктуры.

  - Целью подпрограммы является развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.

Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение задачи: строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

  - Реализация мероприятий осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

  - Показателями результативности подпрограммы являются:

    - С начала строительства доля ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.

    - Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта к вводу в эксплуатацию.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации подпрограммы, осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год.

3.2. МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

3.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ и целевое использование бюджетных средств на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «Заказчик» посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п (далее – Порядок формирования и реализации программ).

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Исполнение мероприятий, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие города.

5.2. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется:

5.2.1. Продолжить строительство объекта капитального строительства (универсальный спортивный зал с искусственным льдом и трибунами для зрителей).

5.2.2. Выполнить реконструкцию нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу:                         Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 15.

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение к подпрограмме  «Капитальное строительство в городе

Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача. Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 56 608,0 | 57 337,0 | 57 337,0 | 171 282,0 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами на 1000 мест |
| 1.1.2. | Реконструкция нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 15) | ОГХ | 013 | 0702 | 1010089070 | 414 | 15 424,16 | 0 | 0 | 15 424,16 | Реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 15 (устройство наружных сетей электроснабжения, протяженностью 940 м, благоустройство территории 231 кв.м, реконструкция кровли здания 592 кв.м) |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 72 032,16 | 57 337,0 | 57 337,0 | 186 706,16 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске |
| 2. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик», Управление образования |
| 3. | Цель подпрограммы | Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда. |
| 4. | Задачи подпрограммы | - Капитальный ремонт объектов социальной сферы. 2. Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда. |
| 5. | Показатели результативности подпрограммы | - Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования. - Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда. - Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт конструктивных элементов и мест общего пользования. |
| 6. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2016 – 31.12.2018 |
| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 17 231,898 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2016 год – 12 791,898 тыс. рублей; - 2017 год – 2 220,0 тыс. рублей; - 2018 год – 2 220,0 тыс. рублей, |

1. Постановка общегородской проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, отнесено к вопросам местного значения.

Объекты социального назначения, жилые дома возводились по мере строительства города с 1956 года. За прошедшее время объемы финансирования составляли лишь небольшую часть от необходимой потребности. В результате чего увеличивается количество объектов, в отношении которых по техническому состоянию конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей, тепло- и водоснабжения требуется проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных актов.

1.2. Своевременное проведение мероприятий, направленных на капитальный ремонт объектов социальной сферы, а также муниципального жилищного фонда в городе Зеленогорске с применением передовых методов и современных материалов, позволит поддержать их надлежащее техническое состояние, тем самым обеспечит безопасные и комфортные условия функционирования объектов социальной сферы, муниципального жилищного фонда.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения

и показатели результативности подпрограммы

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития города Зеленогорска в сфере капитального ремонта являются:

2.1.1. Приведение технического состояния зданий и сооружений жилищного и социального назначения в соответствие с требованиями правил и норм технической эксплуатации.

2.1.2. Исполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок контролирующими надзорными органами в условиях ограниченных финансовых средств.

2.2. Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

2.3. Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

    - Капитальный ремонт объектов социальной сферы.

    - Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда.

2.4 Реализация мероприятий осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

2.5. Показателями результативности подпрограммы являются:

    - Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования.

    - Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

2.5.3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт конструктивных элементов и мест общего пользования.

3. Механизм реализации подпрограммы

  - Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации подпрограммы, осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджетов на текущий год.

  - Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется с применением мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет бюджетов различных уровней.

  - МКУ «Заказчик» и Управление образования обеспечивают реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

  - Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.13 приложения к подпрограмме, является Управление образования. Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».

  - Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в пунктах 1.2.14 - 1.2.15 приложения к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

- Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «Заказчик» посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в создании безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности.

5.2. В результате реализации мероприятий подпрограммы учитываются:

5.2.1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования.

5.2.2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

5.2.3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт конструктивных элементов и мест общего пользования.

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей подпрограмме.

Приложение к подпрограмме

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 13 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089310 | 612 | 590,0 | 0 | 0 | 590,0 | ремонт крылец запасных выходов - 6 шт. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 18 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089320 | 612 | 900,6 | 0 | 0 | 900,6 | ремонт мягкой кровли - 420 м²; замена дверных блоков на пищеблоке - 1 шт., в прачечной - 1 шт. |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 19 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089330 | 612 | 53,8 | 0 | 0 | 53,8 | замена дверных блоков на противопожарные в помещениях щитовых - 2 шт. |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 21 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089340 | 612 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | устройство выхода на кровлю здания - 1 шт. |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 30 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089350 | 612 | 424,4 | 0 | 0 | 424,4 | ремонт потолков и стен - 286,24 м², полов - 130 м² в спортивном зале |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 |  |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с № 31 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089360 | 612 | 110,7 | 0 | 0 | 110,7 | усиление стен веранд на участках для прогулок - 4 шт. |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Лицей №174» | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089410 | 612 | 225,9 | 0 | 0 | 225,9 | замена дверей на противопожарные - 10 шт. |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 163», расположенного по ул. Шолохова, 7 | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089420 | 612 | 5 999,998 | 0 | 0 | 5 999,998 | капитальный ремонт помещений здания |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 163», расположенного по ул. Диктатуры Пролетариата, 20 | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089430 | 612 | 179,6 | 0 | 0 | 179,6 | замена оконных блоков в кабинетах - 6 шт. |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089470 | 612 | 253,3 | 0 | 0 | 253,3 | замена линолеума на путях эвакуации 1 и 2 этажей - 261 м² |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089480 | 612 | 1 003,2 | 0 | 0 | 1 003,2 | замена витражей в спортивном зале - 86,52 м² |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт канализационных сетей МБУ ДО «ЦО «Перспектива» | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089490 | 612 | 160,4 | 0 | 0 | 160,4 | замена трубопровода канализации - 137 м.п |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт актового зала в здании МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3 Б | Управление образования | 014 |  | 0709 | 1020089510 | 243 | 310,0 | 0 | 0 | 310,0 | ремонт потолков - 82,1 м², установка светильников - 34 шт. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 |  |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Капитальный ремонт многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности | ОГХ |  | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 2 000,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 6 440,0 | Капитальный ремонт конструктивных элементов и мест общего пользования в многоквартирных домах и общежитиях муниципальной формы собственности |
| 1.2.15. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | ОГХ |  | 013 | 0501 | 1020089280 | 243 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | Капитальный ремонт 11жилых помещений муниципального жилищного фонда |
| 2. | В том числе: |  |  | х | х | Х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Управление образования |  |  | 014 | х | Х | х | 10 291,898 | 0 | 0 | 10 291,898 | х |
| 2.2. | ОГХ |  |  | 013 | х | х | х | 2 500,0 | 2 220,0 | 2 220,0 | 6 940,0 | х |