АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2016 				        г. Зеленогорск				№ 133-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО         г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, в соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п, следующие изменения:

1.1.	Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.	Приложение к подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.	В приложении № 5 (подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»):

1.3.1.	В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 5 «Показатели результативности подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| 5. | Показатели результативности подпрограммы | - Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт – 93,07 км ежегодно. - Количество вырубленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) – 162 ед. ежегодно. - Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 533 ед. ежегодно. - Количество отловленных безнадзорных животных – 248 шт. ежегодно. - Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм – 801 шт. ежегодно. |
| --- | --- | --- |

».

1.3.2.	В пункте 2.4.1 цифры «93,784» заменить цифрами «93,07».

1.3.3.	В пункте 2.4.2 цифры «256» заменить цифрами «162».

1.3.4.	В пункте 2.4.3 цифры «4616» заменить цифрами «533».

1.3.5.	Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                      А.Я. Эйдемиллер

- Приложение № 1 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от       31.05.2016              №        133-п           .

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в  городе Зеленогорска»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения |  | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, ежегодно |  | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно |  | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах, ежегодно |  | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности |  | Единица измерения | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1.4. | Целевой показатель 4: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно |  | % | МКУ «Заказчик» | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Целевой показатель 5: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, не менее 7,2 % ежегодно |  | % | МКУ «Заказчик» | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| 1.6. | Целевой показатель 6: Доля вырубленных и нуждающихся в обрезке деревьев и кустарников на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке и обрезке – 100% ежегодно |  | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Целевой показатель 7: Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно |  | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8. | Целевой показатель 8: Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно |  | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения |  | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95% ежегодно | % |  | Управляющие компании | 81,5 | 93,7 | Не ниже 95,0% | Не ниже 95,0% | Не ниже 95,0% |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно | % |  | Организации жилищно-коммунального комплекса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель результативности 3: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100% ежегодно | % |  | Отчеты УК, в управлении которых находится муниципальный жилищный фонд | 92,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 2: Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно | км |  | МКУ «Заказчик» | 92,284 | 92,284 | 93,07 | 93,07 | 93,07 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения |  | Источник информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2: Количество вырубленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно | ед. |  | МКУ «Заказчик» | 302 | 451 | 162 | 162 | 162 |
| 4.1.3. | Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно | ед. |  | МКУ «Заказчик» | 4068 | 4301 | 533 | 533 | 533 |
| 4.1.4. | Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно | шт. |  | МКУ «Заказчик» | 382 | 280 | 248 | 248 | 248 |
| 4.1.5. | Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно | шт. |  | МКУ «Заказчик» | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| 5. | Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | ОГХ | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 |
| 5.1.2. | Показатель результативности 2: Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг – 100% ежегодно | % |  | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от       31.05.2016              №        133-п           .

Приложение к подпрограмме

«Жилищно-коммунальное хозяйство

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |  |
| 1. | Цель 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и (или) государственного жилищных фондов | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085110 | 810 | 7 866,1 | 7 866,1 | 7 866,1 | 23 598,3 | Обеспечение доступности платы граждан за жилое помещение (100%) |
| 1.1.2. | Субвенции бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | ОГХ | 013 | 0502 | 1110075700 | 810 | 2 780,1 | 2 780,1 | 2 780,1 | 8 340,3 | Реализация Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на территории города Зеленогорска |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |  |
| 1.2. | Задача 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085120 | 810 | 3 081,4 | 3 081,4 | 3 081,4 | 9 244,2 | Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| 1.2.2. | Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085220 | 810 | 1 137,3 | 1 231,7 | 1 326,6 | 3 695,6 | Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| 1.3. | Задача 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016-2018 годы |  |
| 1.3.1. | Субсидия специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085230 | 810 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Возмещение затрат по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Зеленогорска |
| 1.3.2. | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085240 | 810 | 5 008,3 | 5 008,3 | 5 008,3 | 15 024,9 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, оказывающим населению города Зеленогорска банные услуги |
| 2. | Цель 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 4: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085130 | 244 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 20 108,2 | 19 982,6 | 20 077,5 | 60 168,3 |  |

- Приложение № 3 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от       31.05.2016              №        133-п           .

Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  |  | ЦСР |  | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1. | Цель: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085320 |  | 244 | 21 589,18425 | 27 188,5 | 29 282,1 | 78 059,78425 | Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт – 93,07 км |  |
| 1.1.2. | Озеленение, в том числе: | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085400 |  | 244 | 24 250,1 | 24 250,1 | 24 250,1 | 72 750,3 |  |  |
| 1.1.2.1. | Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085420 |  | 244 | 23 250,1 | 23 250,1 | 23 250,1 | 69 750,3 | Уход за газонами и цветниками общей площадью 56 262,3 кв. м; Вырубка деревьев – 71 куб. м (36шт.), формовка деревьев – 527 шт.; Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 533 ед.; Уход за деревьями и кустарниками –5116 ед. |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  |  | ЦСР |  | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1.1.2.2. | Вырубка деревьев, омолаживающая обрезка деревьев | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085430 |  | 244 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | В 2016 году вырубка деревьев – 126 ед. |  |
| 1.1.3. | Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085520 |  | 244 | 1 789,5 | 1 789,5 | 1 789,5 | 5 368,5 | В 2016 году количество перевезенных умерших – 593 ед. |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска в целях возмещения затрат по прочим мероприятиям по благоустройству, в том числе: | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 810 | 4 356,92661 | 756,27926 | 756,27926 | 5 869,48513 |  |  |
| 1.2.1.1. | Возмещение затрат на содержание общественных туалетов | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 810 | 756,27926 | 756,27926 | 756,27926 | 2 268,83778 | Обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов ежегодно в количестве 3 шт. (в том числе по адресам: ул. Ленина, 18/1; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира 8г/1) |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР |  | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1.2.1.2. | Возмещение затрат за электроэнергию по содержанию сетей уличного освещения | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 810 | 3 515,61575 | 0 | 0 | 3 515,61575 | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию сетями уличного освещения, фонтанами |  |
| 1.2.1.3. | Возмещение затрат по электроэнергии по содержанию фонтанов | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 810 | 85,0316 | 0 | 0 | 85,0316 |  |  |
| 1.2.2. | Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа, в том числе: | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085620 |  | 244 | 11 625,78914 | 11 710,92074 | 11 710,72074 | 35 047,43062 |  |  |
| 1.2.2.1. | - содержание фонтанов | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 1 955,7692 | 2 323,8 | 2 323,8 | 6 603,3692 | Текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов – 5 ед. ежегодно |  |
| 1.2.2.2. | - содержание малых архитектурных форм | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 1 943,094 | 2 200,0 | 2 200,0 | 6 343,094 | Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм ежегодно – 801 шт. |  |
| 1.2.2.3. | - выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 2 588,55823 | 3 099,32 | 3 099,32 | 8 787,19823 | Обслуживание 9 городских культурно-массовых мероприятий (обеспечение надлежащего оформления городских улиц к праздникам, установка скамеек, контейнеров, уборка территории) |  |
| 1.2.2.4. | - установка ограждения по ул. Набережная в местах спуска к реке Кан в районе камня основания города | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 194,270 | 0 | 0 | 194,270 | Установка ограждения от камня основания города до живой изгороди (в районе старого пляжа) – 83,6276 п. м |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1.2.2.5. | - окраска ограждений по ул. Набережная, вдоль реки Кан, по ул. Ленина (подпорная стенка) | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 42,630 | 0 | 0 | 42,630 | Окраска ограждений на участках: - по ул. Набережная – 87,9 кв. м; - по ул. Ленина (подпорная стенка) –19,8 кв. м |  |
| 1.2.2.6. | - установка информационных щитов на набережной р. Кан «Переход по льду запрещен» | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 17,59574 | 17,6 | 17,6 | 52,79574 | Установка информационных щитов в количестве 7 шт. (в районе: лыжной базы, детского пляжа, Стелы Победы, паромной переправы, устья р. Барга, ул. Набережной, д. 34, ул. Набережной, д. 58) |  |
| 1.2.2.7. | - иные работы по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 888,987 | 0 | 0 | 888,987 | Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства г. Зеленогорска |  |
| 1.2.2.8. | - ремонт существующих малых архитектурных форм | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 398,4 | 398,4 | 398,4 | 1 195,2 | Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм (ремонт, покраска, демонтаж) ежегодно 170 шт. |  |
| 1.2.2.9. | - оказание услуг по организации праздничных мероприятий | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 1 337,25197 | 1 571,80074 | 1 571,60074 | 4 480,65345 | Изготовление ледяных, снежных фигур, детских горок к Новому году, обеспечение охраны зимнего снежного городка |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1.2.2.10. | - оказание услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах (спасательные посты) | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 4 800,0 | Предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов ежегодно) |  |
| 1.2.2.11. | Выполнение работ по демонтажу ледяных фигур | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 45,041 | 0 | 0 | 45,041 | Демонтаж ледяных фигур |  |
| 1.2.2.12. | - выполнение работ по содержанию пляжей | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 614,192 | 500,0 | 500,0 | 1 614,192 | Уборка и содержание территории 3-х городских пляжей, площадью 18 600 кв. м – ежегодно |  |
| 1.2.3. | Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | ОГХ | 013 |  |  |  | 0412 |  | 1120075180 | 244 | 808,4 | 808,4 | 808,4 | 2 425,2 | Количество ежегодно отловленных безнадзорных животных (248 шт.) |  |
| 1.2.4. | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | Х | Х | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 268,8 |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на 2016 - 2018 годы |  |  |
| 1.2.4.1. | Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120075550 | 244 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 20 гектарах |  |
| 1.2.4.2. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 11200S5550 | 244 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 28,8 |  |  |
| 1.2.5. | Организация вахты Памяти | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120086030 | 244 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 42,3 | Организация вахты Памяти у Стелы Победы в Великой Отечественной войне (горение вечного огня): - День Победы (9 Мая); - День Памяти и скорби (22 июня); - День окончания Второй мировой войны (2 сентября) |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 523,6 | 66 607,4 | 68 700,8 | 199 831,8 |  |  |