| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.04.2017 | г. Зеленогорск | № | 82-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО        г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО     г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 9 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 452 403,75603 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 219 857,82003 тыс. рублей; - 2018 год – 116 270,76800 тыс. рублей; - 2019 год – 116 275,16800 тыс. рублей. - Объем средств краевого бюджета составляет 97 897,50 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 97 897,50 тыс. рублей; - 2018 год – 0,00 тыс. рублей; - 2019 год – 0,00 тыс. рублей. - Объем средств местного бюджета составляет 354 506,25603 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2017 год – 121 960,32003 тыс. рублей; - 2018 год – 116 270,76800 тыс. рублей; - 2019 год – 116 275,16800 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 (подпрограмма «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»):

1.5.1. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 251 052,429 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 148 901,093 тыс. рублей; 2018 год – 51 073,468 тыс. рублей; 2019 год – 51 077,868 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 97 635,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 97 635,7 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 153 416,729 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 51 265,393 тыс. рублей; 2018 год – 51 073,468 тыс. рублей; 2019 год – 51 077,868 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

1.5.2. В пункте 2.3.2 слова «1 121 038,4 кв. м» заменить словами

«129 358,5 кв. м».

1.5.3. В пункте 2.3.3 слова «2017 – 0,54 км» заменить словами «2017 – 3,948 км».

1.5.4. Дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания:

«2.3.4. Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в 2017 году в количестве 3 штук.».

1.5.5. В пункте 3.2 слова «Главным распорядителем бюджетных средств» заменить словами «Главным распорядителем средств местного бюджета».

1.5.6. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»):

1.6.1. В Паспорте подпрограммы муниципальной программы строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| 7. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5 759,42703 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5 759,42703 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 261,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 261,80 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 5 497,62703 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 5 497,62703 тыс. рублей; 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

1.6.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.3. Показателями результативности подпрограммы являются:

2.3.1. Обустройство пешеходных переходов в 2017 году – 4 шт.

2.3.2. Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием) в 2017 году – 1 936,1 м.

2.3.3. Установка дорожных знаков в 2017 году - 192 шт.

2.3.4. Замена дорожных знаков в 2017 году - 42 шт.

2.3.5. Обустройство в 2017 году остановочного кармана по ул. Мира, 56А.».

1.6.3. В пункте 3.2 слова «Главным распорядителем бюджетных средств» заменить словами «Главным распорядителем средств местного бюджета».

1.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                        А.Я. Эйдемиллер

- Приложение № 1 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от     17.04.2017      №  82-п                     .

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту, в общей протяженности таких дорог | % | Отраслевой мониторинг | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Отраслевой мониторинг | 4,8 | 6,1 | 8,1 | 8,4 | 8,7 |
| 1.4. | Целевой показатель 4: Регулярность пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков | % | Отчетность предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Отраслевой мониторинг | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий | кв. м | Отраслевой мониторинг | 1 117 367,2 | 1 121 038,4 | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт | км | Отраслевой мониторинг | 5,044 | 2,554 | 3,948 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1.4. | Показатель результативности 4: Ремонт межквартальных и внутридворовых проездов | кв. м | Отраслевой мониторинг | - | 18 543 | - | - | - |
| 2.1.5. | Показатель результативности 5: Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта | шт. | Отраслевой мониторинг | - | 21 | 3 | - | - |
| 3. | Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Обустройство пешеходных переходов | шт. | Отраслевой мониторинг | 1 | 30 | 4 | - | - |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | км | Отраслевой мониторинг | - | термопластик – 13,24346; краска – 210,9541 | - | - | - |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием) | м | Отраслевой мониторинг | - | 261,5 | 1936,1 | - | - |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская | шт. шт. | Отраслевой мониторинг | - | лотки – 162; плиты перекрытия (ПДН) – 9 | - | - | - |
| 3.1.5. | Установка дорожно-знаковой информации | шт. | Отраслевой мониторинг | - | знаки – 214 | знаки – 192 | - | - |
| 3.1.6. | Замена дорожно-знаковой информации | шт. | Отраслевой мониторинг | - | - | знаки – 42 | - | - |
| 3.1.7. | Обустройство остановочного кармана по ул. Мира, 56А | шт. | Отраслевой мониторинг | - | - | 1 | - | - |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 4. | Задача 3: Оптимизация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 3: «Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Удовлетворенность потребности населения в регулярных пассажирских перевозках по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков | % | Отчетность, предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от    17.04.2017     № 82-п                        .

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Итого за 2017 – 2019 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0900000000 | Х | 219 857,82003 | 116 270,768 |  | 116 275,168 | 452 403,75603 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 219 857,82003 | 116 270,768 |  | 116 275,168 | 452 403,75603 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0910000000 | Х | 148 901,093 | 51 073,468 |  | 51 077,868 | 251 052,429 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 148 901,093 | 51 073,468 |  | 51 077,868 | 251 052,429 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Плановые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Итого за 2017 – 2019 годы |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0920000000 | Х | 5 759,42703 | 0,0 | 0,0 |  | 5 759,42703 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 5 759,42703 | 0,0 | 0,0 |  | 5 759,42703 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: | Х | Х | 0930000000 | Х | 65 197,3 | 65 197,3 | 65 197,3 |  | 195 591,9 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 65 197,3 | 65 197,3 | 65 197,3 |  | 195 591,9 |

- Приложение № 3 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от    17.04.2017     № 82-п                        .

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2017 – 2019 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | Всего | 219 857,82003 | 116 270,768 | 116 275,168 | 452 403,75603 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 97 897,5 | 0,0 | 0,0 | 97 897,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 121 960,32003 | 116 270,768 | 116 275,168 | 354 506,25603 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | Всего | 148 901,093 | 51 073,468 | 51 077,868 | 251 052,429 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 97 635,7 | 0,0 | 0,0 | 97 635,7 |
|  |  |  | местный бюджет | 51 265,393 | 51 073,468 | 51 077,868 | 153 416,729 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | Всего | 5 759,42703 | 0,0 | 0,0 | 5 759,42703 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 261,8 |
|  |  |  | местный бюджет | 5 497,62703 | 0,0 | 0,0 | 5 497,62703 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2017 – 2019 годы |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков на территории города Зеленогорска | Всего | 65 197,3 | 65 197,3 | 65 197,3 | 195 591,9 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 65 197,3 | 65 197,3 | 65 197,3 | 195 591,9 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от    17.04.2017          № 82-п                  .

Приложение к подпрограмме «Обеспечение

сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения  города Зеленогорска»

- Перечень мероприятий подпрограммы

- «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»

- с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075080 | 244 | 83 973,1 | 0,0 | 0,0 | 83 973,1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка уличной дорожной сети, содержание автомобильных дорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации). Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий площадью 129 358,5 кв.м. |
| 1.1.2. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5080 | 244 | 45 805,768 | 46 243,268 | 46 247,668 | 138 296,704 |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| 1.1.3. | Субсидия бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075090 | 244 | 13 662,6 | 0,0 | 0,0 | 13 662,6 | Выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 3,428 км (в том числе: улица Индустриальная – 3,069 км; улица Калинина – 0,359 км). |
| 1.1.4. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5090 | 244 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 |  |
| 1.1.5. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085030 | 244 | 4 830,2 | 4 830,2 | 4 830,2 | 14 490,6 | Выполнение в 2017 году ремонта участка автомобильной дороги по улице Мира протяженностью 0,52 км. |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Мира (в районе жилых домов № 41,43,38) | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085090 | 243 | 303,5 | 0,0 | 0,0 | 303,5 | Устройство двух дождеприемных колодцев, укладка трубопровода - 5 м; асфальтобетонного покрытия - 35 кв.м; установка бортовых камней - 7 м. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| 1.1.7. | Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085110 | 244 | 161,925 | 0,0 | 0,0 | 161,925 | Изготовление и установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в количестве 3 штук |
| 2 | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 148 901,093 | 51 073,468 | 51 077,868 | 251 052,429 |  |

Приложение № 5 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  17.04.2017     № 82-п                        .

Приложение к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

- Перечень мероприятий подпрограммы

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

- с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  | ЦСР |  | ВР | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Создание дорожных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920074920 | 244 |  | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 261,8 | Установка: металлических стоек – 22 шт.; - дорожных знаков – 41 шт.; - нанесение дорожной разметки – 128 м. Установка барьерных ограждений из стали – 22 м. |
| 1.1.2. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 09200S4920 | 244 |  | 57,6 | 0,0 | 0,0 | 57,6 |  |
| 1.1.3. | Обустройство пешеходных переходов | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920085020 | 244 |  | 1 674,6016 | 0,0 | 0,0 | 1 674,6016 | Обустройство 4 пешеходных переходов: ул. Бортникова, 23; ул. Бортникова, 17; ул. Набережная, 38; ул. Комсомольская (в районе МБУ ДО «ЦО «Перспектива». |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на период |  |
| 1.1.4. | Установка пешеходных ограждений перильного типа (на перекрестках со светофорным регулированием) | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920085030 | 244 |  | 2 712,68915 | 0,0 | 0,0 | 2 712,68915 | Установка пешеходных ограждений перильного типа – 1 936,1 м. |
| 1.1.5. | Установка дорожно-знаковой информации | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920085050 | 244 |  | 527,90328 | 0,0 | 0,0 | 527,90328 | Установка: - металлических стоек – 108 шт.; - дорожных знаков – 151 шт.; - ограждения – 42 м. Нанесение разметки – 0,032 км. |
| 1.1.6. | Замена дорожно-знаковой информации | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920085070 | 244 |  | 211,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | Установка: металлических стоек – 14 шт.; дорожных знаков – 42 шт. |
| 1.1.7. | Обустройство остановочного кармана по ул. Мира, 56А | ОГХ | 013 |  | 0409 |  | 0920085090 | 244 |  | 313,833 | 0,0 | 0,0 | 313,833 | Установка: - автопавильона – 1 шт.; - дорожных знаков – 10 шт.; - ограждения – 21,5 м; - тротуарного бортового камня – 10 м. Нанесение разметки – 0,122 км. Устройство: - искусственных неровностей – 72 кв. м; - асфальтобетонного покрытия – 10 кв. м. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР | ВР |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого на период |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ | ОГХ | 013 |  | Х |  | Х | Х |  | 5 759,42703 | 0,0 | 0,0 | 5 759,42703 |  |