|  | Приложение к распоряжению КУМИ от 14.07.2015 № 432-р |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса по заключение концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов

в г. Зеленогорске

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Конкурс проводится в соответствии с Федеральными законами 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 02.07.2015 № 166-п «О заключении концессионного соглашения путем проведения открытого конкурса», конкурсной документацией.

  - Полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Концедент).

  - Отдельные права и обязанности Концедента осуществляет Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с концессионным соглашением и конкурсной документацией.

  - На стороне Концедента участвует в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия Концедента, в том числе по передаче объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска.

  - Конкурс проводит конкурсная комиссия, созданная Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – конкурсная комиссия). Местонахождение: Зеленогорск Красноярского края.

Адрес конкурсной комиссии: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 103, телефон (8-39169) 95-193, 95-126, 95-112.

  - Конкурс на заключение концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов г. Зеленогорска является открытым (далее - конкурс).

  - Концессионное соглашение – договор, заключенный между Концедентом и победителем конкурса или иным лицом, с которым будет заключаться концессионное соглашение, на создание и реконструкцию полигона  твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске (далее – Концессионер).

  - Способы обеспечения Концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению на создание и реконструкцию полигона  твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске (далее – концессионное соглашение) определен в разделе 7 конкурсной документации.

  - Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счета на который вносится задаток определены в разделе 8 конкурсной документации.

  - Официальное печатное издание – газета «Панорама».

  - Официальный сайт Концедента, на котором размещается вся информация по конкурсу, - www.zeladmin.ru.

  - Конкурс проводится в следующем порядке: предварительный отбор и конкурс.

  - Претенденты несут за свой счет все затраты, связанные с подготовкой и подачей заявок и конкурсных предложений.

  - Все приложения к конкурсной документации являются ее неотъемлемой частью.

  - В соответствии  со статьей 8  Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – Закон о ЗАТО) сделки с недвижимым  имуществом, находящемся на территории закрытого административно-территориального образования  (далее – ЗАТО) могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-территориального образования.

Участие граждан и юридических лиц, не указанных в абзаце первом настоящего пункта, в совершении сделок, допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

Для заключения концессионного соглашения участнику конкурса, не являющемуся гражданином или юридическим лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, необходимо получить решение органа местного самоуправления в форме распоряжения Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска о допуске на участие в совершении сделки по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске, согласованное с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона о ЗАТО.

  - Для получения допуска необходимы следующие документы:

    - В отношении физических лиц:

- копия письма руководителя организации и (или) объекта Корпорации, по роду деятельности которого создано ЗАТО Зеленогорск с изложением мнения о возможности заключения концессионного соглашения;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации, являющегося  стороной Концессионного соглашения;

- копия документа, которым оформляется сделка (концессионное соглашение, проект концессионного соглашения).

    - В отношении юридических лиц:

- копия письма руководителя организации и (или) объекта Корпорации, по роду деятельности которого создано ЗАТО с изложением мнения о возможности заключения rонцессионного соглашения;

- копия документа, которым оформляется сделка (концессионное соглашение (проект концессионного соглашения);

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о юридическом лице, являющемся стороной концессионного соглашения, в том числе сведения, подтверждающие, что учредителями юридического лица не являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие  неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих  неправительственных организаций, международные организации (объединения).

  - График проведения конкурса

| № п/п | Этапы проведения Конкурса | Место, сроки, время предоставления документов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование, размещение сообщения о проведении конкурса | Срок опубликования в официальном издании - газете «Панорама» и размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.qov.ru и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmim.ru, не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе – 15.07.2015 |
|  | Начало представления Заявок на участие в конкурсе | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 103, 16.07.2015 08:30 |
|  | Окончание представления Заявок на участие в конкурсе | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 103, 27.08.2015 10:00 |
|  | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и оформление протокола о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 208, 27.08.2015 10:00 |
|  | Проведение предварительного отбора участников конкурса и подписание протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 208, с 28.08.2015 по 02.09.2015 Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса 02.09.2015 |
|  | Направление участникам конкурса уведомления с предложением представить конкурсные предложения | В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |
|  | Начало представления конкурсных предложений | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 103, 07.09.2015 08:30 |
|  | Окончание представления конкурсных предложений | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 103, 01.12.2015 10:00 |
|  | Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями и оформление протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 208, 01.12.2015 10:00 |
|  | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, поданных участниками конкурса и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, кабинет 208, 02.12.2015 - 07.12.2015 |
|  | Подписание протокола о результатах проведения конкурса | Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |
|  | Опубликование сообщения о результатах проведения конкурса в газете «Панорама» и размещение сообщения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.zeladmin.ru | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса |
|  | Направление участникам конкурса уведомления о результатах проведения конкурса. Уведомление может также направляться в электронной форме | В течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения конкурса |
|  | Направление Концедентом победителю конкурса экземпляра протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения | В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса |
|  | Проведение органом, уполномоченным Концедентом, на основании решения о заключении концессионного соглашения переговоров в форме совместных совещаний с Победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения | В течение 5 рабочих дней после дня подписания протокола о результатах проведения конкурса |
|  | Подписание концессионного соглашения | В течение 60 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, с которым заключается соглашение, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается соглашение). |

  - В случае внесения изменений в конкурсную документацию сроки проведения отдельных процедур конкурса, предусмотренные графиком проведения конкурса, указанным в пункте 1.17 конкурсной документации,  продлеваются.

- Условия концессионного соглашения

  - Предметом концессионного соглашения является создание (проектирование и строительство) III очереди полигона для размещения твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске (далее – ТБО) и  ввод ее в эксплуатацию, реконструкция I, II и III очередей полигона для размещения ТБО путем наращивания на них IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО, размещение мусоросортировочного комплекса на полигоне ТБО, рекультивация I, II, III, IV очередей полигона ТБО (далее – полигон ТБО), а также осуществление деятельности с использованием (эксплуатацией) полигона ТБО.

  - Объектом концессионного соглашения является полигон ТБО, состоящий из нежилого сооружения, площадью застройки 25045,5 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2015 24ЕЛ № 667148, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:27) (I очередь ТБО)  и  площадки для складирования твердых бытовых отходов II очереди, общей площадью 32942 кв.м (свидетельство о государственной регистрации права от 20.05.2008 24ЕЗ № 876627, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:0117) (II очередь ТБО) (далее – объект концессионного соглашения).

  - Объект концессионного соглашения в результате создания и реконструкции должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе экологическим и санитарным требованиям и технико-экономическим показателям объекта концессионного соглашения, указанным в приложении № 1 к настоящим  условиям концессионного соглашения.

  - Концедент передает во владение и в пользование Концессионеру на условиях и в сроки, предусмотренные концессионным соглашением, имущество, принадлежащее Концеденту на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением, указанное в приложении № 2 к настоящим условиям концессионного соглашения (далее - иное имущество).

  - Под проектированием в рамках концессионного соглашения понимается выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий; подготовка проектной документации на создание и реконструкцию полигона ТБО, включающую создание III очереди полигона для размещения ТБО, реконструкцию I, II и III очередей полигона для размещения ТБО путем наращивания IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО, размещение мусоросортировочного комплекса на полигоне ТБО,  рекультивацию полигона ТБО; получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

  - Под строительством в рамках концессионного соглашения понимается создание III очереди полигона для размещения ТБО в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе, получение разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию.

  - Под реконструкцией объекта в рамках концессионного соглашения понимается размещение мусоросортировочного комплекса на полигоне ТБО; наращивание IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО до проектных отметок, предусмотренных проектом на полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске, разработанным Институтом КГПИИ ВНИПИЭТ г. Железногорск (далее – проект на полигон ТБО) на I, II и III очередях полигона для размещения ТБО; рекультивация всего полигона ТБО.

  - Право собственности на объект концессионного соглашения будет принадлежать муниципальному образованию город Зеленогорск Красноярского края.

  - Концессионер обязан обеспечить создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения с привлечением инвестиций в размере не менее 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей в течение всего срока действия концессионного соглашения.

  - Целью эксплуатации объекта концессионного соглашения является  сбор, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – отходы) по регулируемым тарифам в соответствии с Генеральной схемой очистки территории г. Зеленогорска.

  - Целью эксплуатации иного имущества является обеспечение функционирования I и II очередей полигона для размещения ТБО, а после создания и реконструкции объекта концессионного соглашения - полигона ТБО.

  - В целях осуществления  подготовки территории, необходимой для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения Концедент обеспечивает наличие подъездных путей (дорог).

  - Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером с согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью Концессионера. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

  - Срок действия концессионного соглашения устанавливается 33 (тридцать три) года.

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен по соглашению сторон, но не более чем на 5 (пять) лет на основании решения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и по согласованию с антимонопольным органом.

  - Сроки создания, реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения:

2.15.1. Создание объекта концессионного соглашения:

- с момента заключения концессионного соглашения до 31.12.2017 подготовка проектной документации на создание и реконструкцию полигона ТБО и получение разрешения на строительство III очереди полигона для размещения ТБО с выполнением требований, предусмотренных пунктами 2.5 - 2.7 конкурсной документации;

- с 01.01.2018 года до 31.12.2020 года строительство III очереди полигона для размещения ТБО  и ввод ее в эксплуатацию;

2.15.2. Реконструкция объекта концессионного  соглашения:

- не позднее  31.12.2016 размещение  мусоросортировочного комплекса;

- с 01.01.2031 года наращивание IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО до проектных отметок, предусмотренных проектом на полигон ТБО, на I, II и III очередях полигона для размещения ТБО;

- до 31.12.2048 года, но не позднее одного года со дня окончания использования (эксплуатации) IV очереди использования (эксплуатации) полигона размещения ТБО - рекультивация полигона ТБО.

2.15.3. Использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения:

- с даты передачи объекта концессионного соглашения и иного передаваемого имущества по концессионному соглашению до 31.12.2020 года - I и II очередь размещения ТБО;

- не позднее 01.01.2017 до 31.12.2047 использование (эксплуатация) мусоросортировочного комплекса;

- с 01.01.2021 года  до 31.12.2030 года - III очередь полигона для размещения ТБО;

- с 01.01.2031 до 31.12.2047 - IV очередь использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО.

  - Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий и получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, обеспечить подготовку проектной документации на создание и реконструкцию полигона ТБО, включающую создание III очереди полигона для размещения ТБО, размещение мусоросортировочного комплекса на полигоне ТБО, реконструкцию I, II и III очередей полигона для размещения ТБО путем наращивания на них IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО, а также рекультивацию земель, получить положительное заключение экологической и государственной экспертизы проектной документации в срок, установленный концессионным соглашением.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, к составу и требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также  качественным характеристикам архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения для обеспечения создания и реконструкции, а также  использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, установленным условиями конкурсной документации.

  - Концессионер обязан осуществить ввод в эксплуатацию созданный объект и представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю документы на государственную регистрацию права собственности муниципального образования город Зеленогорск (далее - государственная регистрация) в сроки, установленные пунктом 2.21 конкурсной документации.

  - Концессионер обязан уведомить Концедента в двухнедельный срок о государственной регистрации права собственности объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 2.17 конкурсной документации.

  - Концедент передает Концессионеру объект концессионного соглашения, а также права владения и  пользования указанным объектом.

Передача объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, но не ранее 15.01.2016.

Обязанность Концедента по передаче объекта концессионного соглашения считается исполненной после принятия объекта концессионного соглашения Концессионером и подписания  сторонами акта приема-передачи.

  - Концедент передает Концессионеру иное имущество, а также права владения и  пользования указанным иным имуществом.

Передача иного имущества осуществляется по акту приема-передачи в течение  5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, но не ранее 15.01.2016.

  - Права владения и пользования Концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, недвижимым имуществом, предоставленным Концессионеру в соответствии с пунктом 2.4 конкурсной документации, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности Концедента. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера таким недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права собственности Концедента на такое недвижимое имущество.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности муниципального образования на созданный объект, не может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в эксплуатацию.

Срок передачи документов, необходимых для государственной регистрации обременения права собственности Концедента на объект концессионного соглашения и иного имущества не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания актов приема-передачи, указанных в пунктах 2.19, 2.20 конкурсной документации.

Ответственность Концессионера за нарушение сроков, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, определяется пунктами 2.35, 2.39 конкурсной документации.

  - Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным имуществом, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

  - Концессионер обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем государственной регистрации права передать Концеденту документы, относящиеся к введенному в эксплуатацию объекту концессионного соглашения.

  - Концессионер обязан объект концессионного соглашения, а также созданный объект концессионного соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество отразить у себя на балансе, обособлять от своего имущества. В отношении  объекта и имущества Концессионер ведет самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производит начисление амортизации таких объекта и имущества.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного соглашения и иного имущества несет Концессионер  с даты передачи Концессионеру объекта концессионного соглашения и иного имущества по акту приема-передачи по дату передачи объекта концессионного соглашения и  иного имущества Концеденту по акту приема-передачи.

  - Срок использования (эксплуатации) Концессионером созданного объекта концессионного соглашения исчисляется со дня государственной регистрации права в установленном законом порядке.

  - По окончании срока действия концессионного соглашения Концессионер должен возвратить в течение 10 (десяти) календарных дней реконструированный объект концессионного соглашения после проведенной рекультивации и иное имущество по Акту приема передачи, а также передать Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения, в том числе проектную документацию на объект концессионного соглашения.

  - При исполнении концессионного соглашения Концессионер вправе:

а) передавать с согласия Концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств Концессионера по концессионному соглашению. При этом Концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым Концедентом Концессионеру по концессионному соглашению имуществом;

б) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

  - При исполнении концессионного соглашения Концессионер обязан:

а) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения и иное имущество по целевому назначению и в порядке, установленном концессионным соглашением;

б) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случая, указанного в части 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

в) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, возможность получения потребителями соответствующих работ, услуг;

г) предоставлять потребителям установленные  муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления г. Зеленогорска льготы, в том числе льготы по оплате работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным соглашением;

д) поддерживать объект концессионного соглашения и иное имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонты, нести расходы на содержание объекта концессионного соглашения и иного имущества.

  - Концессионер обязан принять на себя обязательства организации  коммунального комплекса, обладавшей правами владения и пользования объектом концессионного соглашения, по подключению объектов застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с предоставленными  техническими условиями, соответствующими требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Концессионер обязан осуществлять деятельность по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества в соответствии со следующими положениями:

    - Деятельность Концессионера по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с отходами.

    - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, являются собственностью Концессионера.

    - При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с использованием объекта концессионного соглашения и иного имущества продукция, выручка и доход, получаемые Концессионером, принадлежат Концессионеру.

    - Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения рассчитывается исходя из параметров, приведенных в пункте 2.31.4.1 конкурсной документации, и представляет собой сумму платежей, поступивших от потребителей за услуги по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

2.31.4.1. Объем валовой выручки рассчитывается из:

- размера тарифов, установленных Концессионеру, с учетом нормы доходности инвестированного капитала не менее 3,5% и не более 6%;

- прогнозного годового уровня загрузки объекта концессионного соглашения при работе в две смены в объеме 145 000,00 куб.м. (29000,00 тонн – при учете коэффициента перевода 0,20) отходов в первый год эксплуатации с последующим ежегодным увеличением на 10% в течение пяти лет. Начиная с 2019 года использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, прогнозный уровень загрузки объекта концессионного соглашения не будет составлять в любые из последующих лет объема меньшего, чем 70% от прогнозного годового уровня загрузки, определенного на пятый год деятельности.

При этом, в случае использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в том же финансовом году, в котором было подписано концессионное соглашение, прогнозный уровень загрузки объекта концессионного соглашения в первый год использования (эксплуатации) рассчитывается пропорционально фактическому периоду использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

Сумма фактического дохода Концессионера от оказания услуг по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов определяется согласно данным годовой бухгалтерской отчетности исходя из тарифа в отчетном году и фактического уровня загрузки объекта концессионного соглашения.

  - Концессионер несет расходы на исполнение обязательств  по концессионному соглашению.

  - Концедент вправе требовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, техническими регламентами, проектной документацией, и иных обязательных требований к качеству объекта концессионного соглашения, если такие нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений.

  - Стороны концессионного соглашения несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению, предусмотренную законодательством Российской Федерации, условиями концессионного соглашения. Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре.

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных конкурсной документацией, условиями концессионного соглашения,  требований  технических  регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и реконструированного объекта концессионного соглашения.

  - Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество объекта концессионного  соглашения в течение 10 (десяти) лет со дня передачи объекта концессионного соглашения Концеденту.

  - Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема-передачи) или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств,  предусмотренных концессионным соглашением.

  - Концессионер  имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом  обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

  - Концессионер обязан уплатить Концеденту в местный бюджет неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных  концессионным соглашением, в том числе в случае нарушения  сроков  исполнения  указанных  обязательств, в размере 0,0001% от привлеченного объема инвестиций на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения за каждый день  просрочки исполнения обязательств.

  - Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных в концессионном соглашении, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 0,0001 % от привлеченного объема инвестиций на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения за каждый день  просрочки исполнения обязательств.

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные концессионным соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края,  необходимые для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения, а также  для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляются Концессионеру в аренду или в субаренду без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов на срок действия концессионного соглашения в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

  - Договоры аренды земельных участков должны быть заключены с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

  - Сведения о земельных участках, предназначенных для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения, указаны в приложении № 2 к конкурсной документации.

  - Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

  - Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению предоставляется в отношении объекта концессионного соглашения в размере 10 000 000 (десять  миллионов) рублей.

  - Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств до заключения концессионного соглашения на весь срок действия концессионного соглашения.

  - Концессионер определяет один из способов обеспечения обязательств:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;

- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения вправе, по согласованию с Концедентом, принять решение о замене выбранного способа обеспечения обязательств на иной способ из числа перечисленных, но не чаще одного раза в год.

  - Концессионная плата по концессионному соглашению, устанавливается на основании предложения победителя по результатам конкурса в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей в год.

Указанная концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

При этом, в случае использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в том же финансовом году, в котором было подписано концессионное соглашение, концессионная плата в первый год использования (эксплуатации) рассчитывается пропорционально фактическому периоду использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

Концессионная плата устанавливается в форме твердых платежей, вносимых единовременно в местный бюджет, ежегодно до 15 (пятнадцатого) декабря.

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций на его создание и  реконструкцию,  обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,  использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

Порядок и периодичность осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.

Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля. Акт о результатах контроля составляется в произвольной форме.

  - Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющих контроль исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, беспрепятственный доступ к объекту концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением.

  - Концедент обязан оказывать Концессионеру содействие в исполнении концессионного соглашения путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением.

  - Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством. Условия концессионного соглашения могут быть изменены соглашением сторон в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  - Концессионное соглашение может быть расторгнуто сторонами в соответствии и по основаниям, предусмотренным законодательством.

  - В случае прекращения, в том числе досрочного расторжения концессионного соглашения, Концессионер должен в течение одного рабочего дня со дня подписания соглашения о расторжении концессионного соглашения либо вступления в силу решения суда возвратить Концеденту объект концессионного соглашения и иное имущество в состоянии, установленном концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и соответствующем установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» требованиям, не обремененным правами третьих лиц.

  - Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением.

  - Существенными нарушениями условий концессионного соглашения Концессионером являются:

1) нарушение сроков создания и реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных концессионным соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг, предусмотренных концессионным соглашением.

  - Существенным нарушением условий концессионного соглашения Концедентом является:

- невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру земельных участков и иного имущества;

- передача Концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения Акта приема-передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине Концедента.

  - В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, за исключением понесенных Концедентом расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

  - В случае досрочного расторжения концессионного соглашения Концессионеру возмещаются Концедентом расходы на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения, не позднее одного года с даты окончания срока действия концессионного соглашения.

  - С момента передачи прав на объект концессионного соглашения допускается с согласия Концедента перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению, за исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях». В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объекта концессионного соглашения.

- Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения и иного передаваемого имущества

  - Объектом концессионного соглашения являются полигон ТБО, состоящий из нежилого сооружения, площадью застройки 25045,5 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2015 24ЕЛ № 667148, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:27) (I очередь ТБО)  и  площадки для складирования твердых бытовых отходов II очереди, общей площадью 32942 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права от 20.05.2008 24ЕЗ № 876627, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:0117) (II очередь ТБО).

  - Состав, описание, технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения приведены в приложении № 1 к конкурсной документации.

  - Для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения передается во владение и в пользование иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Состав, описание, а также технико-экономические показатели иного передаваемого по концессионному соглашению имущества приведены в  приложении № 2 к конкурсной документации.

- Требования к заявителям (участникам конкурса) и

в соответствии с которым проводится  предварительный

отбор участников конкурса

  - Заявителем (участником конкурса) может быть индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

  - Участником конкурса не может быть организация, учредителями которой являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, международные организации (объединения) (пункт 2.2 статьи 3 Закона о ЗАТО).

  - Устанавливаются следующие требования к участникам конкурса (заявителям на участие в конкурсе):

1) наличие полномочий на участие в конкурсе, включая право подачи заявки и конкурсного предложения, и заключение концессионного соглашения;

2) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный налоговый;

3) отсутствие решения в отношении заявителя о ликвидации юридического лица или о прекращении заявителем – физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

4) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;

5) наличие собственных средств (инвестиций) и (или) подтвержденной возможности привлечения инвестиций в размере, не менее 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, для создания и реконструкции объекта концессионного соглашения; наличие собственных средств (инвестиций) и (или) подтвержденной возможности привлечения инвестиций в размере, не менее 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей на каждом из этапов реализации концессионного соглашения, для реконструкции объекта концессионного соглашения;

6) наличие у заявителя финансовой состоятельности, включающей в себя следующие показатели, определяемые на последнюю дату предоставления годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, предшествующей дате подачи заявки на участие в конкурсе:

| - | Отношение чистой прибыли к выручке | не менее | 2,0 % |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств (коэффициент текущей ликвидности) |  | 0,90 |
| - | Отношение собственных средств к сумме инвестиционных обязательств по концессии |  | 0,39 |

7) Заявитель должен соответствовать следующим требованиям к квалификации, профессиональным и деловым качествам:

- наличие у заявителя или привлекаемых им организаций опыта по строительству, реконструкции или проектированию объектов переработки и обезвреживания отходов (не менее 3 объектов за последние 10 лет);

- наличие у заявителя или привлекаемых им организаций оформленных в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

- наличие у заявителя или привлекаемых им организаций свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

- наличие у заявителя опыта работ по обращению с отходами не менее 10 лет;

- достоверность всей информации и документов, предоставленных в заявке на участие в конкурсе.

  - Лицо, выступающее в качестве заявителя, становится, в случае прохождения предварительного отбора, участником конкурса и в случае победы на конкурсе и подписания концессионного соглашения – Концессионером. Уступка или иная передача прав и обязанностей заявителя другому лицу (участнику конкурса) не допускается.

- Критерии конкурса и параметры  критериев  конкурса

| № п/п | Критерии конкурса | Параметры критериев конкурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начальное значение критерия | Требование к изменению начального значения |  | Коэффициент значимости критерия (общий балл по всем критериям = 1) |
| I. | Сроки создания и реконструкции объекта концессионного соглашения |  |  | К=0,4 |  |
| 1.1. | Срок подготовки проектной документации, мес. | 12 | уменьшение |  | К1=0,03 |
| 1.2. | Срок прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, мес. | 6 | уменьшение до целого значения |  | К2=0,03 |
| 1.3 | Срок прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы, мес. | 6 | уменьшение до целого значения |  | К3=0,03 |
| 1.4. | Качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения для обеспечения создания и реконструкции объекта концессионного соглашения | Выполнение минимальных требований к проекту, установленных Конкурсной документацией | Улучшение качественной характеристики |  | К4= не более 0,2 |
| 1.5. | Срок строительства мусоросортировочного комплекса с даты получения разрешения на строительство, мес, | 12 | уменьшение |  | К5=0,03 |
| 1.6. | Срок строительства III и IV очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство для каждой очереди, мес. | 18 | уменьшение |  | К6=0,03 |
| 1.7 | Срок ввода в эксплуатацию III и IV очереди полигона, мес. | 6 | Уменьшение |  | К7=0,03 |
| 1.8 | Рекультивация полигона ТБО | 12 | уменьшение |  | К8=0,02 |
| II | Технико-экономические показатели Объекта: |  |  | К=0.4 |  |
| 2.1. | Объем инвестиций в объект концессионного соглашения, млн. руб. | 60,00 | увеличение |  | К1=0,14 |
| 2.2. | Срок окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения, лет | 15 | уменьшение |  | К2=0,13 |
| 2.3. | Мощность по приему отходов на полигоне ТБО куб.м в год | 145000,00 | увеличение |  | К3=0,13 |
| III | Размер концессионной платы, руб. | 100000 | увеличение |  | К1=0,2 |

- Исчерпывающий перечень документов и материалов  и формы их представления заявителями, участниками конкурса

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя либо его нотариально заверенная копия.

    - Документы, подтверждающие правоспособность и полномочия на участие в конкурсе, на подачу заявки и конкурсного предложения:

- для индивидуальных предпринимателей – нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, а также выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявки (либо ее нотариально заверенная копия);

- для юридических лиц – нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявки (либо ее нотариально заверенная копия);

- для простых товариществ – документы в отношении каждого из участников, указанные в настоящем подпункте выше, оригиналы либо нотариально заверенные копии договора простого товарищества с указанием основных прав и обязанностей каждого участника простого товарищества в процессе реализации концессионного соглашения, размер вклада (доли) каждого товарища, имущественной ответственность по их обязательствам и условий прекращения действия договора.

    - Справка в произвольной форме (подписанная руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверенная печатью (при наличии) - для юридического лица; для индивидуального предпринимателя – за подписью ИП) о том, что:

- в отношении заявителя отсутствует решение о ликвидации юридического лица или решение о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- в отношении заявителя отсутствует решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

    - Справки  об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный налоговый период  оригиналы или надлежащим образом заверенные копии.

    - Документы, подтверждающие финансовую состоятельность заявителя:

- копия утвержденного бухгалтерского баланса за 2013 и 2014 с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или извещением о получении электронного документа, в случае предоставления отчетности в электронном виде;

- отчет о прибылях и убытках за 2013 и 2014 с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или извещением о получении электронного документа, в случае предоставления отчетности в электронном виде;

- документ, подтверждающий достаточное наличие собственных средств для обеспечения обязательств по концессионному соглашению в произвольной форме, заверенный печатью юридического лица (при наличии) и подписанный руководителем и главным бухгалтером; для ИП – за подписью индивидуального предпринимателя).

На основании представленных документов заявитель самостоятельно рассчитывает показатели, подтверждающие его финансовую состоятельность. Расчет оформляется справкой в произвольной форме за подписью руководителя и главного бухгалтера и заверяется печатью юридического лица (при наличии); для ИП – за подписью индивидуального предпринимателя.

Заявитель производит расчет следующих финансовых показателей:

а) Отношение чистой прибыли к выручке определяется по данным из формы №2 Отчет о финансовых результатах за 2013 г.  и 2014 г.  по формуле:

- для организаций, применяющих общую систему налогообложения:

Отношение чистой прибыли к выручке = стр.2400/стр.2110

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения:

Отношение чистой прибыли к выручке определяется по данным из формы №2 Отчет о финансовых результатах за 2013 г.  и 2014 г.  по формуле:

Отношение чистой прибыли к выручке = стр.2400/стр.2110

б) Отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств определяется по данным из формы №1 Баланс за 2013 г. и 2014 г.  по формуле:

- для организаций, применяющих общую систему налогообложения:

Отношение суммы оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств = стр.1200/стр.1500

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2013 год:

(стр.1210+стр.1250+стр.1230)/стр. 1520

За 2014 год:

(стр.1210+стр.1250+стр.1230)/(стр.1510+стр.1520)

в) Отношение собственных средств к сумме инвестиционных обязательств по концессии определяется по данным из формы №1 Баланс за 2013 г. и 2014 г.  по формуле:

- для организаций, применяющих общую систему налогообложения:

Отношение собственных средств к сумме инвестиционных обязательств по концессии = стр.1300/40 000 тыс. руб.

- для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения:

стр. 1370/40 000 тыс. руб.

    - Соглашение о финансировании, гарантийное письмо финансирующей организации или иной документ, подтверждающий наличие источника финансирования обязательств в соответствии с концессионным соглашением в размере не менее 60 (шестьдесят миллионов) рублей (оригинал либо нотариально заверенная копия).

    - Документы, подтверждающие соответствие заявителя предъявляемым к нему требованиям:

- копии разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта завершенного строительством в эксплуатацию;

- копии свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства;

- копия действующей лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, а также копии лицензии, подтверждающих деятельность по обращению с отходами за предшествующие 10 лет;

- копии свидетельств о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительств;

- договоры на строительство, реконструкцию или проектирование объектов переработки и обезвреживания отходов, свидетельства о вводе в эксплуатацию объектов переработки и обезвреживанию отходов (не менее 3 объектов за последние 10 лет);

    - Документы, подтверждающие опыт работы по обращению с отходами не менее 10 лет:

- копии сертификатов на право работы с отходами и свидетельств о повышении квалификации (не менее 5 штук).

    - Гарантийное письмо, содержащее обязательства заявителя включить в его инвестиционную программу создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения и привлекать инвестиции в заявленном объеме с целью создания и реконструкции объекта концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного соглашения.

    - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащим образом заверенная копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя, данная сделка является крупной.

    - Оригиналы документов, подтверждающих согласие лиц на участие в концессионном соглашении в случае победы заявителя в конкурсе, определяющих права и обязательства этих лиц по отношению к заявителю.

    - Документы о Задатке:

- оригинал либо копия платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной Концедентом денежной суммы Задатка;

- оригинал Договора о задатке в соответствии с формой, предусмотренной приложением № 3 к конкурсной документации.

Документы представляются в оригинале или копии, заверенные руководителем и печатью юридического лица (при наличии); для ИП – заверенные индивидуальным предпринимателем.

- Способ обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению

  - Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению предоставляется в отношении объекта концессионного соглашения в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

  - Концессионер определяет один из способов обеспечения обязательств:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;

- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита);

- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Концессионер в течение срока действия концессионного соглашения вправе, по согласованию с Концедентом, принять решение о замене выбранного способа обеспечения обязательств на иной способ из числа перечисленных, но не чаще одного раза в год.

  - Документами, подтверждающими обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению, являются:

- соглашение о выдаче банковской гарантии. Указанное соглашение должно быть заключено с банком, который соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по Концессионному соглашению»;

- договор о залоге прав Концессионера по банковскому вкладу (депозиту), заключенный между Концессионером и Концедентом;

- полис страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению.

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств до заключения концессионного соглашения, в случае не предоставления вышеуказанного обеспечения Концедент оставляет за собой право отказаться от заключения концессионного соглашения.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.

- Размер задатка, вносимого в  обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, порядок и срок его внесения, реквизиты счета, на который вносится задаток

  - Заявитель должен внести задаток в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей. Денежные средства в качестве задатка вносятся до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе, указанной в пункте 11.1 конкурсной документации. Заявитель должен представить в заявке на участие в конкурсе доказательства полной оплаты задатка.

  - Договор о задатке заключается между Концедентом и заявителем до подачи заявки на участие в конкурсе в соответствии с прилагаемой формой «Договор о задатке» согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

  - Заключение Договора о задатке осуществляется по месту приема заявок в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Заявитель вносит задаток единовременным платежом  путем перечисления денежных средств на следующие реквизиты Концедента.

ИНН 2453004007 КПП 245301001

УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска л/с 05193001810)

р/счет № 40302810900003000067

БИК 040407001

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.

Указать назначение платежа: «Задаток по обеспечению исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения  согласно  договору о задатке от  «     » ___________ 20___   №  ___».

Заявитель должен приложить к заявке на участие в конкурсе копию платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка, подтверждающего факт перечисления установленной суммы задатка на расчетный счет Концедента.

Расходы по перечислению задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, несет заявитель.

  - В случае непоступления задатка на счет в срок и в размере, которые установлены в пункте 8.1 конкурсной документации,  заявитель не допускается к участию в конкурсе.

Сумма задатка возвращается Концедентом заявителю путем перечисления денежных средств, в размере внесенного заявителем задатка на расчетный счет заявителя после наступления одного из следующих событий:

- в случае  отказа Концедента от проведения конкурса, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения конкурса;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в конкурсе - в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае получения заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления  заявок на участие  в конкурсе -  внесенная сумма задатка возвращается в течение 5(пяти) рабочих дней после получения такой заявки на участие в конкурсе;

- в случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предложений - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

- в случае, если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

- в случае, если единственному заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

- в случае, если единственный заявитель не представил Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

- в случае, если Концедент по результатам рассмотрения представленного единственным заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении концессионного соглашения;

- в случае, если Концедент по результатам рассмотрения представленного единственным участником конкурса конкурсного предложения не принял решение о заключении с таким участником конкурса концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному участнику конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня истечения тридцатидневного срока со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

- в случае, если участник не стал победителем конкурса – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

- в случае заключения с победителем конкурса по итогам конкурса концессионного соглашения – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения;

- в случае, если с участником конкурса заключено концессионное соглашение – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

8.6.	Задаток не возвращается в случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания концессионного соглашения.

- Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения

  - Концессионная плата по концессионному соглашению, устанавливается на основании предложения победителя по результатам конкурса в размере не менее 100 000 (сто тысяч) рублей в год.

Указанная концессионная плата вносится Концессионером Концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

При этом, в случае использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в том же финансовом году, в котором было подписано концессионное соглашение, концессионная плата в первый год использования (эксплуатации) рассчитывается пропорционально фактическому периоду использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

  - Концессионная плата устанавливается в форме твердых платежей, вносимых единовременно в местный бюджет г. Зеленогорска Красноярского края, ежегодно до 15 декабря.

- Срок опубликования, размещения

сообщения о проведении конкурса

Сообщение о проведении конкурса опубликовано конкурсной комиссией 15.07.2015 в официальном издании - газете «Панорама», а также размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.qov.ru и на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска www.zeladmin.ru.

11. Порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним, место и срок представления заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе оформляются на русском языке в письменной произвольной форме. Заявки на участие в конкурсе подаются по почте либо нарочным в запечатанных конвертах и должны быть оформлены заявителями в соответствии с требованиями конкурсной документации и представлены в конкурсную комиссию, (в рабочие дни) по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 103, телефон (8-39169) 95193, 95126.

Дата начала представления заявок на участие в конкурсе 16.07.2015 08:30.

Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе 27.08.2015   10:00.

  - Заявка представляется заявителем в письменной форме в двух экземплярах (один оригинал и одна копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте.  При этом один экземпляр – оригинал, сформированный, оформленный и подписанный заявителем согласно требованиям к экземпляру-оригиналу заявки, установленным в настоящей конкурсной документации. Второй экземпляр – копия заявки, которая должна соответствовать оригиналу по составу документов и материалов. При этом каждая страница экземпляра заявки должна быть удостоверена подписью заявителя либо его полномочного представителя.

  - Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты). На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени (часы и минуты) представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

  - Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия). Заявитель может использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать требованиям, установленным настоящим разделом. В состав заявки должны входить документы и материалы согласно требованиям настоящей конкурсной документации.

  - Документ в составе оригинала заявки, предоставленного с нарушением данных требований, не имеет юридической силы, а заявителю, представившему такую заявку, будет отказано в допуске к участию в конкурсе.

  - Заявки, переданные с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

  - Все страницы оригинального экземпляра заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождений конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

  - Документы, включенные в Оригинал заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью заявителя виде с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.

  - Экземпляр копии заявки брошюруется отдельно. При этом все разделы заявки прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя заявителя с указанием на обороте последнего листа количества страниц экземпляра.

  - К заявке обязательно прилагается удостоверенная подписью заявителя опись документов и материалов заявки, оформленная в соответствии с примерной формой согласно приложению № 4 к конкурсной документации.

Опись документов и материалов заявки не брошюруется с материалами и документами заявки. Опись документов и материалов заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Оригинал остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. На копии описи делается отметка о дате и времени представления заявки.

На конверте должно быть указано:

- наименование предмета конкурса;

- слово «Заявка»;

- наименование и адрес заявителя;

- адрес для подачи заявок.

  - Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом заявителя и пропечатан печатью заявителя (при ее наличии).

В приеме конверта с заявкой будет отказано, если он не запечатан и не соответствует указанному требованию.

Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться  в сохранности представленных конвертов.

  - Заявитель может подать только одну заявку на участие в конкурсе.

- Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок

на участие в конкурсе

  - Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

Изменение в заявку на участие в конкурсе должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Уведомление об отзыве заявки оформляется в соответствии с  примерной формой согласно приложению № 5 к конкурсной документации.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

  - Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

- Порядок, место и срок представления

конкурсной документации

  - Для получения конкурсной документации любое заинтересованное лицо направляет письменное заявление по почте либо нарочным по адресу конкурсной комиссии: 663690, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, кабинет 103,  о предоставлении конкурсной документации, оформленное в соответствии с примерной формой согласно приложению № 6 к конкурсной документации, с указанием своего официального представителя и способа получения конкурсной документации по

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения конкурсной комиссией письменного заявления о предоставлении конкурсной документации обратившемуся заявителю предоставляется конкурсная документация.

  - Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

- Порядок представления разъяснений положений

- конкурсной документации

  - Заявитель вправе обратиться в конкурсную комиссию или к Концеденту с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, оформленным в соответствии с примерной формой согласно приложению № 7 к конкурсной документации, а конкурсная комиссия или Концедент обязаны предоставить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если такие запросы поступили в конкурсную комиссию или Концеденту не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

Разъяснения положений конкурсной документации в письменной форме направляются конкурсной комиссией или Концедентом каждому заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации  с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос,  размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска www.zeladmin.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

  - Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения таких изменений.

Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в газете «Панорама», размещается на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска «http://www.zeladmin.ru/», а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

- Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу:

Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 208: 27.08.2015  10:00.

  - Заявители или их представители вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также вправе осуществлять  аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

  - Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

  - Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию до истечения  установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.

  - Конверты с заявками на участие в конкурсе, отзыв которых осуществлен заявителем в соответствии с действующим законодательством и положениями конкурсной документации, не вскрываются и не рассматриваются.

  - При вскрытии каждого конверта с заявкой объявляются присутствующим и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе: наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.

  - Протокол о вскрытии конвертов с заявками подлежит размещению на официальном  сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, www.torgi.qov.ru, в течение 3 (трёх) дней со дня его подписания.

- Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса

  - Место, дата и время предварительного отбора участников:  28.08.2015  10:00 по 02.09.2015 по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д.15, каб. 208.

Дата подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса: 02.09.2015.

  - Предварительный отбор участников конкурса проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией, которая определяет:

- соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в настоящей конкурсной документации;

- соответствие заявителя - индивидуального предпринимателя, юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;

- соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру установленным  п.2 ч.1 ст.5  Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

  - Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки, а также документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям.

Запрос конкурсной комиссии к заявителю о представлении разъяснений положений заявки направляется по адресу, указанному в заявке, или по электронным каналам связи.

Запрос конкурсной комиссии к заявителю  о представлении разъяснений положений заявки должен содержать:

- суть запрашиваемых разъяснений;

- сроки и адрес представления заявителем разъяснений заявки.

Заявитель обязан представить в ответе на запрос конкурсной комиссии письменные разъяснения положений заявки в сроки и по адресу, указанному в запросе конкурсной комиссии.

При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает  во внимание мнение экспертов.

При рассмотрении поданных заявок конкурсная комиссия вправе проверять достоверность сведений, указанных в заявке.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в случае, если:

- заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе установленным конкурсной документацией;

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса  установленным в пункте 16.2 конкурсной документации;

- представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

- задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.

  - Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии.

  - Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Последствия признания конкурса несостоявшимся:

В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, Концедент принимает решение  о признании конкурса не состоявшимся.

В случае если конкурс объявлен несостоявшимся, Концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в установленном порядке в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе представить предложение такому заявителю о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем конкурсного предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения Концедента. По результатам рассмотрения  в течение не более чем в 15 (пятнадцать) рабочих дней представленного заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем.

- Порядок, место и срок представления

- конкурсных предложений

  - Конкурсные предложения представляются по рабочим дням с 08:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Россия, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб.  103.

Дата и время начала представления конкурсных предложений: 07.09.2015  08:30.

Дата и время окончания представления конкурсных предложений: 01.12.2015  10:00.

17.2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. На конверте должно быть указано:

- наименование предмета конкурса;

- слова «Конкурсное предложение»;

- наименование и адрес участника конкурса, представляющего конкурсное предложение;

- адрес конкурсной комиссии для подачи конкурсных предложений.

  - К конкурсному предложению обязательно прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись документов и материалов конкурсного предложения.

Опись документов и материалов конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами конкурсного предложения. Опись документов и материалов конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия), оригинал которой остается в  конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.

  - Конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом участника конкурса и пропечатаны его печатью (при ее наличии).

  - В приеме конвертов с конкурсным предложением будет отказано, если они не запечатаны и не соответствует указанному требованию.

  - Все документы, входящие в оригинал конкурсного предложения, должны быть надлежащим образом оформлены, и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк или реквизиты отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – при ее наличии). Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или фиолетовыми чернилами. Все формы должны быть подписаны участником конкурса и заверены печатью участника конкурса (при ее наличии).

  - Документы, входящие в состав оригинала конкурсного предложения предоставляются в оригинале.

Использование факсимиле недопустимо, такие документы считаются не имеющими юридической силы.

Оригинал конкурсного предложения, предоставленный с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы в качестве конкурсного предложения.

  - Все страницы экземпляра-оригинала конкурсного предложения должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии конкурсного предложения четко помечаются надписью «КОПИЯ». В случае расхождений конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

  - Документы, включенные в оригинал конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя виде. На обороте последнего листа конкурсного предложения должно быть указано количество страниц.

  - Экземпляр копии конкурсного предложения брошюруется отдельно. Экземпляр копии должен соответствовать по объему и содержанию документов оригиналу конкурсного предложения. При этом все разделы конкурсного предложения  прошиваются, скрепляются печатью (при ее наличии) и подписью участника конкурса или его полномочного представителя с указанием на обороте последнего листа  количества страниц экземпляра.

  - В случае, если общее количество страниц экземпляра конкурсного предложения превышает 200-250 страниц, то участник конкурса имеет право разделить экземпляр на соответствующее количество томов экземпляра конкурсного предложения. При этом каждый том экземпляра должен быть помечен соответствующим номером тома и содержать указание на общее количество томов в экземпляре конкурсного предложения. Каждый том экземпляра конкурсного предложения должен быть оформлен согласно требованиям настоящего пункта конкурсной документации.

  - В составе конкурсного предложения участниками конкурса должны быть представлены следующие документы и материалы:

- оригинал и копия удостоверенной подписью участника конкурса описи представленных документов и материалов конкурсных предложений на участие в конкурсе с указанием количества страниц каждого представленного документа.

- конкурсное предложение по форме, согласно приложению № 8 к конкурсной документации.

- приложение к конкурсному предложению по форме, согласно приложению  к приложению № 8 к конкурсной документации.

- финансовое предложение (по источникам, порядку и срокам финансирования);

- предложение по способу обеспечения исполнения Концессионного соглашения;

- письменное подтверждение Участником конкурса того, что:

1) все документы и сведения, включенные им в состав заявки на участие в конкурсе, остались без изменения, и на момент подачи конкурсного предложения соответствуют действительности;

2) если изменения произошли, то участник конкурса с учетом таких изменений ранее представленной заявки на участие в конкурсе соответствует требованиям конкурсной документации и что конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях. При этом описание и подтверждение таких изменений должно быть включено в состав документов настоящего пункта конкурсного предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса при подаче конкурсного предложения (включая полномочия по подписанию от имени участника конкурса документов, входящих в состав конкурсного предложения) (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника конкурса действует иное лицо, конкурсное предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при наличии) и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсное предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса, имеющего числовое значение, указывается значение в виде числа, в соответствии с критериями конкурса, определенными конкурсной документацией в разделе 5, и обоснование расчета на основе разработанного технико-экономического обоснования или предпроектного решения.

В конкурсном предложении для обоснования заявленных участником конкурса качественных характеристик архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения объекта концессионного соглашения должно быть представлено разработанное технико-экономическое обоснование или предпроектное решение.

Участники конкурса вправе предоставить в составе конкурсного предложения дополнительно к вышеуказанным документам проект концессионного соглашения, подготовленный с учетом предложений по критериям конкурса.

  - В качестве конкурсного предложения рассматривается только полный, надлежащим образом подписанный комплект документов, который по форме и содержанию соответствует требованиям конкурсной документации (включая требования о подтверждении способности участником конкурса выполнить условия, содержащиеся в  конкурсном предложении).

  - В случае, если полнота представленного комплекта документов в составе конкурсного предложения не позволяет определить соответствие конкурсного предложения установленным критериям конкурса, то сравнение содержащихся в данном конкурсном предложении условий не производится, конкурсное предложение отклоняется по итогам проведения конкурса.

  - Участник конкурса может подать только одно конкурсное предложение, отвечающее настоящей конкурсной документации и соответствующее технико-экономическим показателям в отношении объекта концессионного соглашения.

  - Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. При этом на копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.

  - Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседание конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

  - Срок поступления конкурсного предложения определяется по дате и времени регистрации конверта с конкурсным предложением в журнале регистрации.

После истечения установленного срока представления конкурсных предложений, конкурсные предложения не принимаются.

  - Конверты с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию после истечения срока представления конкурсных предложений, не вскрываются и возвращаются представившему ее участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

  - В случае поступления такого конкурсного предложения по почте конверт с конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее участнику конкурса, вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения, по адресу участника конкурса, указанному на конверте.

Концедент может продлить срок приема конкурсных предложений, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с конкурсной документацией. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Концедента и участника конкурса продлевается с учетом измененных сроков.

- Порядок и срок изменения и (или) отзыва

конкурсных предложений

  - Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления конкурсных предложений, установленных конкурсной документацией.

Такое изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до истечения срока представления конкурсных предложений, установленного конкурсной документацией.

  - Изменение в конкурсное предложение должно быть подготовлено, аналогично  конкурсному предложению конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация конкурсного предложения.

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные предложения после истечения срока представления конкурсных предложений, установленного конкурсной документацией.

- Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями

  - Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, который установлен конкурсной документацией.

  - Место, дата и время работы конкурсной комиссии, вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: Россия, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 208, 01.12.2015  10:00.

  - Место, дата и время работы конкурсной комиссии, рассмотрение и оценка конкурсных предложений: Россия, Красноярский край,  г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 208, 02.12.2015 - 07.12.2015.

  - При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с критериями конкурса, а также сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с критерием конкурса и о содержании конкурсного предложения.

  - Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями и осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.

Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений. Конверты с конкурсными предложениями, представленными в конкурсную комиссию по истечению срока представления конкурсных предложений, а также предложения участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, вскрытию не подлежат и  возвращаются представившим его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.

- Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

  - Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями, которые подлежат вскрытию в соответствии с конкурсной документацией, осуществляются конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

  - Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотренных конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные  конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

- условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса и (или) предельным значениям критериев конкурса;

- представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

  - Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями, установленными в разделе 5 конкурсной документации, осуществляется в следующем порядке:

    - Механизм оценки по критерию «Срок подготовки проектной документации».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам подготовки проектной документации в соответствии с нормативной документацией в месяцах.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет срока подготовки проектной документации на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Рейтинг Rpi, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле:

Rpi=Kp×Pmax−PiPmax−Pmin

,

где:

Kp - коэффициент значимости по данному критерию;

Pi – предложение по сроку подготовки проектной документации  в месяцах в соответствии с нормативной документацией, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Pmin – наименьший срок подготовки проектной документации в месяцах в соответствии с нормативной документацией среди всех конкурсных предложений участников Конкурса;

Pmax– наибольший срок подготовки проектной документации в месяцах в соответствии с нормативной документацией среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком подготовки проектной документации на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения.

В случае если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия или расчет срока подготовки проектной документации признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Срок прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет срока прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

Рейтинг Rri, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному

критерию, определяется по формуле:

Rri=Kr×Rmax−RiRmax−Rmin

где:

Kr - коэффициент значимости по данному критерию;

Ri – предложение по сроку прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Rmin – наименьший срок прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы в месяцах среди всех конкурсных предложений участников Конкурса;

Rmax– наибольший срок прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы в месяцах среди всех конкурсных предложений участников Конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника Конкурса с наименьшим сроком прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

В случае если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия или расчет срока прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Срок прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым срокам прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет срока прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы.

Рейтинг Rti, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному

критерию, определяется по формуле:

Rti=Kt×Tmax−TiTmax−Tmin

,

где:

Kt - коэффициент значимости по данному критерию;

Ti – предложение по сроку прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Tmin – наименьший срок прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы в месяцах среди всех конкурсных предложений участников Конкурса;

Tmax – наибольший срок прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

В случае если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия или расчет срока прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения для обеспечения создания и реконструкции  объекта концессионного соглашения»

В соответствии с данным критерием оценивается качественная характеристика предложений участников конкурса в целом.

Максимальное значение для критерия равно 10 баллам.

Оценка Конкурсных предложений в соответствии с этим критерием конкурса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

1) конкурсному предложению присваиваются баллы - от одного до десяти баллов в соответствии со шкалой оценки;

2) рейтинг Rfi, рассчитываемый в соответствии с этим критерием, определяется путем умножения коэффициента значимости, установленного конкурсной документацией, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Для оценки конкурсных предложений участников  следующая шкала абсолютной оценки:

| Словесная характеристика | Численная оценка (баллы) |
| --- | --- |
| «Минимально приемлемо» | 0 |
| «Очень посредственно» | 1 |
| «Посредственно/Удовлетворительно» | 2 |
| «Вполне удовлетворительно» | 3 |
| «Почти хорошо» | 4 |
| «Хорошо» | 5 |
| «Очень хорошо» | 6 |
| «Почти отлично» | 7 |
| «Отлично» | 8 |
| «Замечательно» | 9 |
| «Идеально» | 10 |

Балл начисляется участнику как средний от установленных членами комиссии.

При отсутствии в предложении участника конкурса документов, подтверждающих заявленные качественные характеристики архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения для обеспечения создания и реконструкции объекта концессионного соглашения, указанные в предложении участника конкурса сведения не учитываются при оценке по данному критерию.

    - Механизм оценки по критерию «Срок размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения».

В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по предлагаемым срокам размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения.

Рейтинг Rэi, присуждаемый i-той заявке по данному критерию, определяется по формуле:

Rэi=Kэ×Эmax−ЭiЭmax−Эmin,

где:

Kэ - коэффициент значимости по данному критерию;

Эi – предложение по сроку размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Эmin – наименьший срок размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения в месяцах среди всех конкурсных предложений участников Конкурса;

Эmax– наибольший срок размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения в месяцах среди всех конкурсных предложений участников Конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения.

В случае, если участник Конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия, или расчет минимального срока признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Срок строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство».

В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по предлагаемым срокам строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство.

Рейтинг Rsi, присуждаемый i-той заявке по данному критерию, определяется по формуле:

Rsi=Ks×Smax−SiSmax−Smin

,

где:

Ks - коэффициент значимости по данному критерию;

Si – предложение по сроку строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Smin – наименьший срок строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса;

Smax– наибольший срок строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия, или расчет минимального срока признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Срок ввода в эксплуатацию III очереди полигона»

В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по предлагаемым срокам ввода в эксплуатацию III очереди полигона.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока ввода в эксплуатацию III очереди полигона.

Рейтинг Rvi, присуждаемый i-той заявке по данному критерию, определяется по формуле:

Rvi=Kv×Vmax−ViVmax−Vmin

где:

Kv - коэффициент значимости по данному критерию;

Vi – предложение по сроку ввода в эксплуатацию III очереди полигона в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Vmin – наименьший срок ввода в эксплуатацию III очереди полигона в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса;

Vmax– наибольший срок ввода в эксплуатацию III очереди полигона в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком ввода в эксплуатацию III очереди полигона.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия, или расчет минимального срока признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Рекультивация полигона ТБО»

В соответствии с данным критерием оцениваются предложения участников конкурса по предлагаемым срокам рекультивации полигона ТБО.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет минимального срока рекультивации полигона ТБО.

Рейтинг Rvi, присуждаемый i-той заявке по данному критерию, определяется по формуле:

Rni=Kn×Ni−NminNmax−Nmin

,

где:

Kn - коэффициент значимости по данному критерию;

Ni – предложение по сроку рекультивации полигона ТБО в месяцах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Nmin – наименьший срок рекультивации полигона ТБО в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса;

Nmax– наибольший срок рекультивации полигона ТБО в месяцах среди всех конкурсных предложений участников конкурса.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком рекультивации полигона ТБО.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения критерия, или расчет минимального срока признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Объем инвестиций в объект концессионного соглашения»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемым объемам инвестиций в объект концессионного соглашения.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет объемам инвестиций в объект концессионного соглашения.

Рейтинг Rhi, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле:

Rhi=Kh×Hi−HminHmax−Hmin,

где:

Kh– коэффициент значимости по данному критерию;

Hi– предложение по объемам инвестиций в объект концессионного соглашения., содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Hmin – наименьший среди всех конкурсных предложений участников конкурса объем инвестиций в объект концессионного соглашения;

Hmax– наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса объем инвестиций в объект концессионного соглашения.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наибольшим объемом инвестиций в объект концессионного соглашения.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения подкритерия, или расчет максимального размера признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника по этому подкритерию, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Срок окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения»

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемому сроку окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет срока окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах.

Рейтинг Rhi, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле:

Rxi=Kx×Xmax−XiXmax−Xmin,

где:

Kx– коэффициент значимости по данному критерию

Xi– предложение по срокам окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Xmin – наименьший среди всех конкурсных предложений участников Конкурса срок окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах;

Xmax– наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса сроку окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наименьшим сроком окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения в годах.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения подкритерия, или расчет максимального срока признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника по этому подкритерию, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Мощность по приему отходов на полигоне ТБО».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемой мощности по приему отходов на полигоне ТБО.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет мощности по приему отходов на полигоне ТБО.

Рейтинг Rmi, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле:

Rmi=Km×Mi−MminMmax−Mmin

,

где:

Km– коэффициент значимости по данному критерию

Mi– предложение по мощности по приему отходов на полигоне ТБО, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Mmin – наименьшая среди всех конкурсных предложений участников конкурса мощность по приему отходов на полигоне ТБО.

Mmax– наибольшая среди всех конкурсных предложений участников конкурса мощность по приему отходов на полигоне ТБО.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наибольшей мощностью по приему отходов на полигоне ТБО.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения подкритерия, или расчет максимальной мощности признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника по этому подкритерию, определяется равным нулю.

    - Механизм оценки по критерию «Размер концессионной платы».

В соответствии с данным критерием будут оцениваться предложения участников конкурса по предлагаемому размеру концессионной платы.

В составе предложения участника конкурса по данному критерию должен быть представлен расчет размера концессионной платы.

Рейтинг Rhi, присуждаемый i-му конкурсному предложению по данному критерию, определяется по формуле:

Ryi=Ky×Yi−YminYmax−Ymin

где:

Ky– коэффициент значимости по данному критерию;

Yi– предложение по размеру концессионной платы, содержащееся в i-м конкурсном предложении;

Ymin – наименьший среди всех конкурсных предложений участников Конкурса размер концессионной платы;

Ymax– наибольший среди всех конкурсных предложений участников конкурса размер концессионной платы.

При оценке конкурсных предложений по данному критерию лучшим условием признается предложение участника конкурса с наибольшим размером концессионной платы.

В случае, если участник конкурса не выполнил требование к изменению начального значения подкритерия, или расчет максимального объема признан необоснованным, рейтинг, присуждаемый конкурсному предложению данного участника по этому подкритерию, определяется равным нулю.

    - Для каждого конкурсного предложения рейтинги, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются, и определяется итоговый рейтинг.

Итоговый рейтинг участника конкурса определяется по формуле:

Ri = Rpi + Rri + Rti+ Rfi +Rэi+Rsi+Rvi+Rni+Rhi+Rxi+Rmi+Ryi

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения итоговых рейтингов (первое место соответствует наибольшему баллу).

  - Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины по всем оцениваемым конкурсным предложениям. В результате сравнения результатов по конкурсным предложениям определяется рейтинг (место) конкурсного предложения по результатам рассмотрения и оценки представленных конкурсных предложений (первое место соответствует наибольшему баллу).

  - Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее 2 (двух) конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений.

- Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 30 (тридцатидневный) срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в 15 (пятнадцатидневный) срок со дня истечения указанного 30 (тридцатидневного) срока.

В случае, если по решению Концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного соглашения, решение о заключении концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий концессионного соглашения.

- Порядок определения победителя конкурса

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном конкурсной документации.

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

  - Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:

- критерии конкурса;

- условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;

- результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;

- результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с конкурсной документации;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.

  - Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- Срок подписания протокола о результатах проведения  конкурса

  - Конкурсной комиссией не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются:

- решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;

- сообщение о проведении конкурса;

- конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или конкурсной комиссии;

-  протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;

-  протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;

- перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить конкурсные предложения;

-  протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

  - Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

- Уведомление участников конкурса

о результатах проведения конкурса

  - Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана:

- опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании газете «Панорама» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

- направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.

  - Любой участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения конкурса, и Концедент обязан предоставить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения такого обращения.

24. Срок подписания концессионного соглашения

  - Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия.

  - После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на основании решения о заключении концессионного соглашения проводит в течение пяти рабочих дней переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях», в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

  - По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения.

  - По результатам переговоров возможно изменение следующих условий концессионного соглашения:

−	срок действия Концессионного соглашения;

−	срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения;

−	график работы эксплуатационного персонала;

−	срок заключения с концессионером договора аренды земельного участка для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

  - Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса (единственным заявителем, единственным участником конкурса) при условии предоставления победителем конкурса (единственным заявителем, единственным участником конкурса), с которым заключается концессионное соглашение, в установленный разделом 7  конкурсной документации срок документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению.

  - В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок концессионного соглашения, Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. В этом случае Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные федеральным законом «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами условия.

  - Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному лицу, с которым заключается концессионное соглашение, проекта концессионного соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом, с которым заключается соглашение).

  - Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается.

  - В случае, если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому Концедент предложил заключить концессионное соглашение, не представил Концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

  - Концессионное соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

  - В случае если после направления Концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса документов, предусмотренных частями 1 - 3 Федерального закона «О концессионных соглашениях», а также установленных в пунктах 24.1, 24.2, 24.6 конкурсной документации, установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

  - В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.

- Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными Федеральным законом «О концессионных соглашениях» способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам

  - Концессионер должен предоставить документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению до подписания концессионного соглашения, одним из способов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией.

  - Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, установлены Правительством Российской Федерации в постановлении от 15.06.2009 № 495 «Об установлении требований к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) Концессионера, права по которому могут передаваться Концессионером Концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми Концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению».

  - Документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств Концессионера по концессионному соглашению одним из способов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией:

- соглашение о выдаче банковской гарантии;

- договор о залоге прав Концессионера по банковскому вкладу (депозиту), заключенный между Концессионером и Концедентом;

- полис страхования риска ответственности Концессионера за нарушение обязательств по Концессионному соглашению.

Указанные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации.

  - Безотзывная банковская гарантия должна быть оформлена в размере 60 (шестьдесят миллионов) руб., со сроком – 33 года.

В соответствии с указанной безотзывной банковской гарантией гарант должен взять на себя обязательство выплатить бенефициару сумму в размере 60 (шестьдесят миллионов) рублей не позднее 10 календарных дней с момента получения письменного требования бенефициара, содержащего указание на то, что Концессионером (принципалом) не завершено в полном объеме за 33 года создание и реконструкция объекта концессионного соглашения.

В безотзывную банковскую гарантию не должны быть включены условия о предоставлении бенефициаром гаранту иных документов, в том числе решений судов для подтверждения требований бенефициара.

  - Договор страхования рисков ответственности должен содержать указание на наступление ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению, на концессионное соглашение, на стороны концессионного соглашения и на соответствующий протокол, как основание для заключения концессионного соглашения. Концедент в договоре страхования должен быть указан в качестве выгодоприобретателя.

Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по концессионному соглашению – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей Срок действия договора страхования рисков ответственности – 33 года.

- Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта концессионного соглашения и иного передаваемого Концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества

  - Концедент передает Концессионеру объект концессионного соглашения, а также права владения и  пользования указанным объектом.

Передача объекта концессионного соглашения осуществляется по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, но не ранее 15.01.2016.

Обязанность Концедента по передаче объекта концессионного соглашения считается исполненной после принятия объекта концессионного соглашения Концессионером и подписания  сторонами акта приема-передачи.

  - Концедент передает Концессионеру иное имущество, а также права владения и  пользования указанным иным имуществом.

Передача иного имущества осуществляется по акту приема-передачи в течение  5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, но не ранее 15.01.2016.

- Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения

  - Информация об объекте концессионного соглашения предоставляется Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по письменному запросу в течение 5 рабочих дней. Письменные запросы подаются по адресу: Россия, Красноярский край,  г. Зеленогорск,  ул.  Мира,  д.  15,   каб.   103 с 8:30 до 16:30 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

  - Доступ на объект концессионного соглашения осуществляется Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат благоустройства» г. Зеленогорска (Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.7) по предварительному согласованию с Комитетом по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска до даты окончания представления заявок на участие в конкурсе.

|  | Приложение № 1 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Состав и описание объекта концессионного соглашения

Объектом Концессионного соглашения является: полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО «ОГК-6»Красноярская ГРЭС-2.

- Полигон твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске состоит из:

1.1. Наименование: нежилое сооружение, площадь застройки 25045,5 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2015 24ЕЛ № 667148, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:27) (I очередь ТБО).

Адрес местонахождения:  Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2.

Инв.№ объекта: 04:537:001:002293760.

Назначение объекта: размещение твердых бытовых отходов.

Расположение: северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2.

ОКАТО территории расположения объекта: 04737000.

Режим работы: с 8-00 час до 23-00 час.

Ближайший населенный пункт: г. Зеленогорск.

Проект на объект: Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г. Железногорска.

Год ввода в эксплуатацию: 2004.

Площадь объекта, куб.м: 25045,5.

1.2. Площадка для складирования твердых бытовых отходов II очереди, общей площадью 32942 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права от 20.05.2008 24ЕЗ № 876627, кадастровый номер земельного участка 24:59:0103001:0117) (II очередь ТБО).

Адрес местонахождения:  Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2.

Инв.№ объекта: 04:537:002:018034860.

Назначение объекта: размещение твердых бытовых отходов.

Расположение: северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2.

ОКАТО территории расположения объекта: 04737000.

Режим работы: с 8-00 час до 23-00 час.

Ближайший населенный пункт: г. Зеленогорск.

Проект на объект: Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г. Железногорска.

Год ввода в эксплуатацию: 2007.

Площадь объекта, куб.м: 32942.

Вместимость I и II очереди полигона для размещения ТБО с учетом уплотнения отходов -  497,716 тыс. куб.м (414,598 тыс.т).

- Создание полигона ТБО включает в себя создание и использование (эксплуатация) III очереди полигона для размещения ТБО:

Срок строительства 01.01.2018 год до 31.12.2020 годы.

Срок ввода в эксплуатацию до 31.12.2020 год.

Срок использования (эксплуатации) 10 лет: с 01.01.2021года  до 31.12.2030 год включительно.

Мощность по приему отходов на III очереди полигона для размещения ТБО не менее 145 000 куб.м. в год (29 000,00 тонн).

Вместимость  III очереди полигона для размещения ТБО, с учетом уплотнения отходов - 294,37 тыс. куб.м (245,21 тыс.т)

- Реконструкция и использование (эксплуатация) полигона ТБО включает в себя:

  - Размещение и использование (эксплуатация)  мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 40 000,00 тонн.

Срок ввода в эксплуатацию не позднее  31.12.2016 года.

Сроки использования (эксплуатации) 33 года.

Состав мусоросортировочного комплекса:

- сортировочный бокс;

- складской бокс;

- зона разгрузки;

- сортировочный стол мощностью не менее 40 000,00 тонн в год;

- прессовочное оборудование;

- административное здание, включающее в себя: раздевалку, душевую, столовую для приема пищи.

  - Наращивание IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО до проектных отметок, предусмотренных проектом на полигон ТБО на I, II и III очередях полигона для размещения ТБО;

Срок использования (эксплуатации) 17 лет: с 01.01.2031 года по 31.12.2047 год включительно.

Мощность  по приему отходов на IV очереди использования (эксплуатации)  полигона для размещения ТБО не менее 145 000 куб.м. в год. (29 000,00 тонн).

Вместимость IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО, с учетом уплотнения отходов - 293,34 тыс. куб.м  (244,356 тыс.т).

  - Рекультивация полигона ТБО до 31.12.2048 года, но не позднее одного года со дня окончания использования (эксплуатации) IV очереди использования (эксплуатации) полигона размещения ТБО.

Основные технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения:

| 1. | Техническое состояние действующего полигона ТБО | Общая площадь земельного участка, занимаемого полигоном ТБО – 13,76 га. Внешнее заграждение участка присутствует. Участок условно можно разделить на существующий полигон ТБО (площадь около 5,79 га) и вновь отведенные земли под расширение полигона (площадь 7,97 га). Полигон ТБО состоит из I и II очереди, эксплуатация которых осуществляется до окончания строительства и ввода в эксплуатацию III очереди. Система сбора и отвода газов из основного тела полигона отсутствует. Сортировка и переработка вторичных материальных ресурсов не производится. Вместимость ТБО (до проведения реконструкции) – 1085190 куб.м. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Срок службы | Начало эксплуатации объекта – 2004 год |
|  | Проект на объект | Проект на полигон ТБО № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г. Железногорска |
| 3. | Создание и реконструкция полигона ТБО | - Мусоросортировочный комплекс должен обеспечивать на полигоне ТБО обработку отходов, то есть предварительную подготовку отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. Обработка отходов обязана обеспечивать извлечение из отходов всех полезных компонентов. Захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. 2) Строительство III очереди полигона для размещения ТБО в соответствии с проектной документацией, подготовленной в соответствии с действующим законодательством. 3) Наращивание IV очереди использования (эксплуатации) полигона для размещения ТБО до проектных отметок, предусмотренных проектом на полигон ТБО на I, II и III очередях полигона для размещения ТБО в соответствии с проектной документацией, подготовленной в соответствии с действующим законодательством. 4) Рекультивация полигона выполняется в 2 этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории полигона для его дальнейшего целевого использования. Рекультивация полигона ТБО в соответствии с проектной документацией подготовленной в соответствии с действующим законодательством. 5). Режим работы – 365 дней в году. График работы эксплуатационного персонала – посменный. Срок окупаемости - 15 лет. Расчетный объем приема отходов производства и потребления – не менее 145 000 куб.м. в год. (29 000,00 тонн) для каждой очереди. |
| 4. | Технологические процессы | Объект должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе экологическим и санитарным требованиям. |
| 5. | Сведения о классах опасности депонированных отходов | Класс опасности отходов III-V, в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

- Для осуществления реконструкции объекта концессионного соглашения, а также последующей его эксплуатации Концессионеру передается во владение и пользование также иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

|  | Приложение № 2 к конкурсной документации |
| --- | --- |

Сведения об ином имуществе, передаваемом концессионеру

Состав и описание иного имущества, образующего единое целое с объектом концессионного  соглашения и предназначенное для использования в целях создания условий осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

- Недвижимое иное передаваемое имущество

| №/П | Наименование ОС (иного имущества) | Адрес местонахождения | Инв.№ объекта с-но гос.реестру объектов | Назначение объекта | Расположение | ОКАТО территории расположения объекта | Режим работы | график работы эксп.персонала | Ближайший населенный пункт (наименование,направление,расстояние) | Проект на объект | Год ввода в эксплуатацию | Площадь объектабез С33,га | Вместимость объекта м3 | Вместимость объекта т | Объем размещения ТБО,максимальный уровень загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Сооружение: Канализационный выгреб | Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | 04:537:001:002293890 | размещение твердых бытовых отходов | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2 | 04737000 | с 8-00 час до 23-00 час. | с 8-00 час до 23-00 час. | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2004 | 9,2 м2 | 25,8 м3 | 0,03 т | 25,8 м3 |
| 2. | Сооружение: Наружная сеть противопожарного водопровода | Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | 04:537:001:002293720 | резервуар металлический для хранения запаса воды для пожаротушения | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2 | 04737000 | круглосуточно | с 8-00 час до 23-00 час. | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2004 | Протяженность 641 м | 62 м3 | 0,06 т | 62 м3 |
| 3. | Сооружение: Наружная линия электропередачи 0,4 кВ к АБК ТБО | Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | 04:537:001:002293750 | для электроснабжения здания АБК и насоса на скважине | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2 | 04737000 | круглосуточно |  | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2004 | Протяженность 691,8 м |  |  |  |
| 4. | Здание: производственно-бытовой корпус | Красноярский край, г.Зеленогорс ул.Лебедевская,9 | 04:537:001:002295360 | бытовое помещение кирпичное, одноэтажное, оборудовано электроотоплением, вентиляцией, освещением | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-3 | 04737000 | с 8-00 час до 23-00 час. | с 8-00 час до 23-00 час. | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2004 | 317,0 м2 |  |  |  |
| 5. | Сооружение: Благоустройство производственное-бытового корпуса | Красноярский край, г.Зеленогорс ул.Лебедевская,10 | 04:537:001:002293740 | благоустройство в виде замощения дорожными плитами проезжей части и пешеходной части | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-4 | 04737000 |  |  | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2004 | 5398,10 м2 |  |  |  |
| 6. | Сооружение: Сеть наружного освещения 0,4 кВ | Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | 04:537:002:018034870 | наружное освещение | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2 | 04737000 |  |  | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2007 | Протяженность 608,6 м |  |  |  |
| 7. | Сооружение: Наружная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ | Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО "ОГК-6" Красноярская ГРЭС-2 | 04:537:002:018034880 | для электроснабжения здания | северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-2 | 04737000 |  |  | г.Зеленогорск | Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | 2007 | Протяженность 57,8 м |  |  |  |
| - 8. | - Здание весовой | - Красноярский край, г.Зеленогорс ул.Лебедевская,9/1 | - 04:537:002:001913010 | - весовая | - северо-западная зона города, район шламонакопителя ГРЭС-23 | - 04737000 | - с 8-00 час до 23-00 час. | - с 8-00 час до 23-00 час. | - г.Зеленогорск | - Проект на объект № 100-869 от 31.10.2002 разработан ФГУП КГПИИ ВНИПИЭТ г.Железногорска | - 2007 | - 113,8 м2 |  |  |  |

- Движимое иное передаваемое имущество

| №/П | Наименование ОС (иного имущества) | Адрес местонахождения | Назначение объекта | Расположение | ОКАТО территории расположения объекта | Проект на объект | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 |
| 1 | СИСТЕМА ВИДЕОНАБДЮДЕНИЯ (ЗДАНИЕ ВЕСОВОЙ ТБО | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | видеонаблюдение | здание весовой | 04737000 | Монтаж хозспособом МУП КБУ | 2013 |
| 2 | ЕМКОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (ПОЛИГОН ТБО) | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | обеспечение противопожарной безопасности | полигон ТБО | 04737000 | Монтаж хозспособом МУП КБУ | 2013 |
| 3 | ЕМКОСТЬ ЭВЛ 5000 (С ОТВОДАМИ- 4шт), | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | заполняются водой, подключен насос, выполняет функцию "душа" | полигон ТБО | 04737000 | Монтаж хозспособом МУП КБУ | 2007 |
| 4 | ГЕНЕРАТОР GENSNAB GSG-5000CLE | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | переносной стационарный дизельный | полигон ТБО | 04737000 | Приобретение МУП КБУ | 2010 |
| 5 | ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ВОУ-2000-50 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | предназначена для обогрева гаража стоянки техники, работающей на полигоне | полигон ТБО | 04737000 | Монтаж хозспособом МУП КБУ | 2011 |
| 6 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ SHW 300 ACE | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для нагрева воды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 7 | Насос ВКС 10\45 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  |  | 04737000 | Приобретение МУП КБУ | 1999 |
| 8 | Насос ВКС 10\45 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  |  | 04737000 | Приобретение МУП КБУ | 1999 |
| 9 | НАСОС ЭЦВ 4-2,5 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  |  | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| - 10 | - ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА КЦКП | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | - в здании АБК | - 04737000 | - Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | - 2004 |
| - 11 | - ТЕЛЕФОН СР-889 | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | - в здании АБК | - 04737000 | - Приобретение МУП КБУ | - 2004 |
| - 12 | - Телефонная сеть полигона ТБО, 81077 | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - телефонная связь, прибор РУТК-900 | - в здании АБК | - 04737000 | - Монтаж хозспособом МУП КБУ | - 2004 |
| - 13 | - Торговый киоск № 22 (S=10 м2 | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - используется в качестве вагончика |  | - 04737000 | - Передача от КУМИ | - 1995 |
| - 14 | - Трансформатор ТД-302 | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - предназначен для сварочных работ | - полигон ТБО | - 04737000 | - Приобретение МУП КБУ | - 1996 |
| - 15 | - СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ( № 2 ТБО) | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - ограждение площадки заградительной сеткой | - площадка полигона 2-я очередь | - 04737000 | - Монтаж хозспособом МУП КБУ | - 2012 |
| - 16 | - СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ( № 1 ТБО) | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - ограждение площадки заградительной сеткой | - площадка полигона 1-я очередь | - 04737000 | - Монтаж хозспособом МУП КБУ | - 2011 |
| - 17 | - Пожарная сигнализация здания АБК ТБО | - Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | - пожарная сигнализация | - в здании АБК | - 04737000 | - Монтаж хозспособом МУП КБУ | - 2014 |
| 18 | ТЕЛЕФОН PANASONIK-TS2350RU | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Приобретение МУП КБУ | 2004 |
| 19 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ POLARIS-3.5 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для нужд горячего водопотребления | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 20 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ POLARIS-3.5 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для нужд горячего водопотребления | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 21 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ POLARIS-3.5 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для нужд горячего водопотребления | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 22 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ POLARIS-3.5 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для нужд горячего водопотребления | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 23 | ГРУППА БЕЗОПАСТНОСТИ ДЛЯ SHW | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 24 | ЗЕРКАЛО | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 25 | ЗЕРКАЛО | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 26 | ЗЕРКАЛО | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 27 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 28 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 29 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 30 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 31 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 32 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 33 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 34 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 35 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 36 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 37 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 38 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 39 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 40 | ШКАФ МЕТАЛИЧЕСКИЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для спецодежды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 41 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | рабочий стол | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 42 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | рабочий стол | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 43 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | рабочий стол | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 44 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | рабочий стол | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 45 | СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | рабочий стол | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 46 | ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для хранения посуды | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 47 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для хранения документов | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 48 | ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 | для хранения документов | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 49 | СТУЛ К/З | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 50 | СТУЛ К/З | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 51 | ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 52 | ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 53 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 54 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 55 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 56 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 57 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 58 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 59 | СКАМЬЯ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 60 | ХОЛОДИЛЬНИК Б-18 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 61 | СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 62 | СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |
| 63 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3(5) | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 64 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3(5) | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 65 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3(5) | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 66 | ТОЧИЛО "EINHELL" DSC 175 | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2005 |
| 67 | Калькулятор | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 68 | Вентилятор | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 69 | Гардина | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 70 | Гардина | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 71 | Гардина | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 |  | 2004 |
| 72 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "БИО ФЕМЕЛИ" WBP-210LA | Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Лебедевская,9 |  | в здании АБК | 04737000 | Передача от КУМИ Р № 366-р от 01.07.2004 | 2004 |

- Земельные участки, расположены на территории муниципального образования город Зеленогорск, относятся к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена:

- Земельный участок расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Лебедевская, 9

1.1. Местоположение:

удаленность от основного обслуживаемого населенного пункта: 25 км.

удаленность от автомобильных дорог и линий электропередачи: 0 км.

  - Кадастровый номер. 24:59:0103001:27.

- Земельный участок расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шломонакопителя филиала ОАО «ОГК-6» Красноярская ГРЭС-2 (ул. Лебедевская, 9).

2.1.  Местоположение:

удаленность от основного обслуживаемого населенного пункта: 25 км.

удаленность от автомобильных дорог и линий электропередачи: 0 км.

  - Кадастровый номер: 24:59:0103001:117.

  - Земельный участок расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО «ОГК-6», Красноярская ГРЭС-2.

3.1. Местоположение:

удаленность от основного обслуживаемого населенного пункта: 25 км;

удаленность от автомобильных дорог и линий электропередачи: 0 км.

  - Кадастровый номер: 24:59:0103001:132.

Возможно объединение земельных участков в один земельный участок.

Приложение № 3

к конкурсной документации

- ФОРМА  «Договор о задатке»

- Договор  о задатке

г. Зеленогорск                                                                                   ________________

(дата подписания)

Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, действующий от имени муниципального образования город Зеленогорск, на основании Устава города, от лица Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на основании постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 02.07.2015 № 166-п «О заключении концессионного соглашения путем проведения открытого конкурска», в лице руководителя КУМИ Чернышевой Ольги Николаевны, действующего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, утвержденного Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 31.03.2011 № 39-417р (далее – Концедент),  с одной стороны, и ____________________________, в лице _______________________, действующего на основании ________________________, (далее  - Заявитель, Участник конкурса), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.	Заявитель вносит задаток в обеспечение исполнения обязательства на заключение концессионного соглашения на создание и  реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске на счет Концедента по следующим реквизитам:

ИНН 2453004007 КПП 245301001

УФК по Красноярскому краю (Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска л/с 05193001810)

р/счет № 40302810900003000067

БИК 040407001

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю.

Указать назначение платежа: «Задаток по обеспечению исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения  согласно  договору  задатка от  «     » ___________ 20___   №  ___».

1.2. Размер задатка составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.

- Порядок расчетов

2.1.	Денежные средства, указанные в пункте 1.2. настоящего договора, должны быть внесены Заявителем на счет, указанный в п.1.1 настоящего договора. Задаток считается внесенным, если средства поступили на данный счет в установленный конкурсной документацией по проведению конкурса срок.

2.2.	В случае не поступления суммы задатка в установленный срок, обязательства заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. В этом случае заявитель к конкурсу не допускается.

2.3.	Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из расчетного счета Концедента.

2.4.	В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать наименование конкурса в соответствии с конкурсной документацией и сумму задатка, указанную в п.1.2. настоящего договора.

2.5.	Одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе заявитель предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка о его исполнении.

- Права и обязанности сторон

3.1.	Заявитель перечисляет, а Концедент принимает задаток за участие в конкурсе согласно условиям настоящего договора.

3.2.	Заявитель обязан незамедлительно информировать Концедента об изменении своих банковских реквизитов. Концедент не отвечает за нарушение установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если заявитель своевременно не информировал его об изменении своих банковских реквизитов.

- Возврат Задатка

  - Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса.

  - Концедент возвращает задаток путем перечисления денежных средств в размере внесенного заявителем задатка на расчетный счет заявителя _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

(реквизиты для возврата задатка)

  - Задаток возвращается после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Концедента от проведения конкурса, внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в конкурсе - в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае отзыва участником конкурса конкурсного предложения в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения конкурсной комиссией уведомления об отзыве;

- в случае получения заявки на участие в конкурсе после истечения срока представления  заявок на участие  в конкурсе -  внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такой заявки на участие в конкурсе;

- в случае получения конкурсного предложения после истечения срока представления конкурсных предложений - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого конкурсного предложения;

- в случае если конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе - внесенная сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса;

-в случае, если единственному заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

в случае, если единственный заявитель не представил Концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении концессионного соглашения;

в случае, если Концедент по результатам рассмотрения представленного единственным заявителем предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении концессионного соглашения;

в случае, если Концедент по результатам рассмотрения представленного единственным участником конкурса конкурсного предложения не принял решение о заключении с таким участником конкурса концессионного соглашения, - внесенная сумма задатка возвращается единственному участнику конкурса в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня истечения тридцатидневного срока со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся;

в случае, если участник не стал победителем конкурса – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса;

в случае заключения с победителем конкурса по итогам конкурса концессионного соглашения – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения;

в случае, если с участником конкурса заключено концессионное соглашение – сумма задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения.

4.4.	Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвращается.

- Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и прекращает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.

5.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Концедент | Заявитель |
| --- | --- |

Приложение № 4

к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ ЗАЯВКИ

на участие в открытом конкурсе по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске

______________________________________________________________

(наименование заявителя (участника) конкурса

подтверждает, что для участия в  открытом конкурсе по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске предоставляет следующие документы:

| № п/п | Наименование | Количество экземпляров | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

Заявитель (участник)

_____________________________

_____________________________

(ФИО, должность руководителя ,представителя юридического лица, представителя физического лица)

(подпись)

М.П. (при наличии)

Приложение № 5

к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

| Номер регистрации ________________ Дата регистрации _________________ Время регистрации ____ час. ____мин. Подпись регистрирующего лица | В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске |
| --- | --- |

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ

на участие в открытом конкурсе по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске

| - Сведения о предмете открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Предмет открытого конкурса |  |
| Наименование объекта концессионного соглашения |  |
| - Сведения о заявителе (участнике) конкурса |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения Адрес юридического лица |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| - Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом конкурсе |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

___________________                     ______________                          _______

(должность)                                           (подпись, печать                             (ФИО)

(при наличии))

Приложение № 6

к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

| Номер регистрации ________________ Дата регистрации _________________ Время регистрации ____ час. ____мин. Подпись регистрирующего лица | В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на участие в открытом конкурсе по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске

| - Сведения о предмете открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Предмет открытого конкурса |  |
| Наименование объекта концессионного соглашения |  |
| - Сведения о лице, заинтересованном в предоставлении конкурсной документации |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |

Прошу конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске представить:

- посредством почтовой связи по адресу:________________________________________

- в форме электронного документа. Адрес электронной почты: ___________________.

___________________                     ______________                          _______

(должность)                                           (подпись, печать                             (ФИО)

(при наличии))

Приложение № 7

к конкурсной документации

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

| Номер регистрации ________________ Дата регистрации _________________ Время регистрации ____ час. ____мин. Подпись регистрирующего лица | В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске Или Главе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| --- | --- |

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ  КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на участие в открытом конкурсе по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске

| - Сведения о предмете открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Предмет открытого конкурса |  |
| Наименование объекта концессионного соглашения |  |
| - Сведения о лице, заинтересованном в предоставлении конкурсной документации |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Адрес юридического лица |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| - Положения конкурсной документации (пункт, раздел), которые требуют разъяснения | Вопрос |

Прошу конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске представить:

- посредством почтовой связи по адресу:________________________________________

- в форме электронного документа. Адрес электронной почты: ___________________.

___________________                     ______________                          _______

(должность)                                           (подпись, печать                             (ФИО)

(при наличии))

Приложение № 8

к конкурсной документации

- ФОРМА  «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

| Фирменный бланк заявителя (представителя заявителя) |  |
| --- | --- |
|  | В конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов г. Зеленогорска |

- _________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника Конкурса)

представляет конкурсное предложение по открытому конкурсу по заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе шламонакопителя филиала ОАО «ОГК-6»Красноярская ГРЭС-2.

- Конкурсное предложение подается от имени _______________________________,

(наименование, юридический адрес, E-mail, тел/факс участника Конкурса, прошедшего предварительный отбор и подающего данное конкурсное предложение)

прошедшего предварительный отбор согласно уведомлению конкурсной комиссии от «____» ____________ 201_ года, именуемого далее – «участник конкурса».

- Настоящим участник конкурса в связи с представлением своего конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями конкурсной документации к открытому конкурсу по  заключению концессионного соглашения на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске;

- надлежащее выполнение положений конкурсной документации  при подготовке и представлении настоящего конкурсного предложения.

- Настоящим участник конкурса выражает намерение участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации и, в случае признания победителем конкурса, заключить и исполнить концессионное соглашение на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске.

- Настоящим участник конкурса обязуется в случае объявления победителем конкурса подписать концессионное соглашение в соответствии с положениями конкурсной документации и на условиях, установленных в его конкурсном предложении, в сроки, установленные пунктами 24.7 конкурсной документации, а также выполнить иные связанные с участием в конкурсе положения конкурсной документации.

- Настоящим участник конкурса выражает согласие сохранить свои обязательства по заключению концессионного соглашения и выполнению связанных с этим положений конкурсной документации со дня представления конкурсного предложения в конкурсную комиссию в случае, если условия участника конкурса не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии ему будет присуждено следующее за победителем место, а также в случае, если решение о заключении с участником конкурса концессионного соглашения будет принято в связи с объявлением конкурса несостоявшимся.

- Настоящим участник конкурса подтверждает отсутствие у него каких-либо соглашений или договоренностей с каким-либо другим участником конкурса.

- Кроме того, ни участник конкурса, ни какой-либо сотрудник, представитель, должностное лицо, подрядчик или участник (учредитель) участника конкурса:

a) не информировали какое-либо иное лицо об условиях настоящего конкурсного предложения, кроме случаев, когда раскрытие такой информации, в режиме конфиденциальности, было необходимы для подготовки конкурсного предложения, для получения страховок, гарантий выполнения контракта и /или контрактных гарантий или профессиональных консультаций, которые требуются для подготовки конкурсного предложения;

б) не предлагали или не договаривались о выплате какой-либо денежной суммы или  встречного удовлетворения или надлежащего встречного удовлетворения прямо или косвенно какому-либо лицу за совершение или организацию совершения, в отношении какого-либо иного конкурсного предложения или предлагаемого конкурсного предложения какого-либо действия или бездействия;

Участник конкурса также обязуется не добиваться совершения каких-либо иных действий, упомянутых в настоящем пункте, а также (в случае принятия его Конкурсного предложения) не делать этого в течение срока действия концессионного соглашения, заключенного с Концедентом.

Участник Конкурса:

_________________________

(наименование / Ф.И.О.)

_________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________

(подпись)             М.П.

Приложение  к приложению № 8

к конкурсной документации

- ФОРМА  «ПРИЛОЖЕНИЕ К  КонкурсноМУ предложениЮ»

| № п/п | Критерии конкурса | Начальное значение критерия | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Срок создания и реконструкции объекта концессионного соглашения |  |  |
| 1.1. | Срок подготовки проектной документации, мес. | 12 |  |
| 1.2. | Срок прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экологической экспертизы, мес. | 6 |  |
| 1.3 | Срок прохождения государственной строительной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы, мес. | 6 |  |
| 1.4. | Качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического, конструктивного и инженерно-технического решения для обеспечения создания и реконструкции объекта концессионного соглашения | Выполнение минимальных требований к проекту, установленных конкурсной документацией |  |
| 1.5. | Срок размещения мусоросортировочного комплекса с даты подписания концессионного соглашения, мес, | 12 |  |
| 1.6. | Срок строительства III очереди полигона для размещения ТБО с даты получения разрешения на строительство, мес. | 18 |  |
| 1.7 | Срок ввода в эксплуатацию III очереди полигона, мес. | 6 |  |
| 1.8 | Рекультивация полигона ТБО | 12 |  |
| II. | Технико-экономические показатели объекта |  |  |
| 2.1. | Объем инвестиций в объект концессионного соглашения, млн. руб. | 60,00 |  |
| 2.2. | Срок окупаемости инвестиций в объект концессионного соглашения, лет | 15 |  |
| 2.3. | Мощность по приему отходов на полигоне ТБО куб.м в год | 145000,00 |  |
| III | Размер концессионной платы, руб. | 100000 |  |

Примечание:

По каждому критерию, имеющему цифровое значение, участники конкурса должны представить подтверждающие расчеты на основании разработанного технико-экономического обоснования или предпроектного решения.

В подтверждение заявленных качественных характеристик участники конкурса обязаны представить разработанное технико-экономическое обоснование или предпроектное решение.

Участник Конкурса:

_________________________

(наименование / Ф.И.О.)

_________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________

(подпись)             М.П.