|  | Приложение № 2 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.02.2016 № 19-120р Приложение № 1 к комплексной программе социально-экономического развития ЗАТО Зеленогорск на период до 2020 года |
| --- | --- |

- Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |  | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1. Обеспечение эффективного использования и увеличения экономического потенциала |  |  |  |  |  |
|  | A. Производство ядерных материалов |  |  |  |  |  |
|  | B. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | 2007-2020 | Модернизация технологического оборудования, производственных процессов, реконструкция энергоблоков, производственных систем и техническое перевооружение производственных мощностей в соответствии с инвестиционной программой предприятия. | Повышение надёжности работы и восстановление эксплуатационного ресурса технологического оборудования. Достижение длительной номинальной нагрузки котлов. Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Снижение эксплуатационных затрат. Улучшение условий труда оперативного персонала. Автоматизация производственных процессов. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (до 24.06.2015 филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2) |
|  | C. Прочие производства |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка оборудования по вакуумной упаковке продукции ООО «Астер» | 2007 | Приобретение и установка оборудования по вакуумной упаковке продукции Reepack 25. | Увеличение объемов и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. |  | ООО «Астер» |
|  | Утратил силу (решение от 25.04.2013 № 37-218р) |  |  |  |  |  |
|  | Утратил силу (решение от 25.04.2013 № 37-218р) |  |  |  |  |  |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала ООО «Уралприбор» | 2011-2013 | Замена устаревшего оборудования, внедрение эффективных технологий контроля выпускаемой продукции, в том числе многоточечной системы контроля производственной среды. | Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат, обеспечение роста объёмов производства и реализации услуг. Повышение качества и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | Филиал ООО «Уралприбор» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования филиала №2 ООО «СибМЗ» | 2011-2012 | Модернизация оборудования, создание аварийного резерва на проведение ремонта компрессорного и магистрального оборудования. Создание склада высоколиквидной продукции. | Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат, обеспечение роста объёмов производства и реализации услуг. Повышение качества продукции. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | Филиал №2 ООО «СибМЗ» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «СМУ-95» | 2011-2015 | Замена устаревшего оборудования. Реализация мероприятий по улучшению организации и структуры производства. | Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат, обеспечение роста объёмов строительства и реконструкции промышленных объектов. Повышение качества и увеличение объёма предоставляемых услуг. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | ООО «СМУ-95» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Автохозяйство» | 2011-2013 | Замена устаревшего оборудования в соответствии с программой обновления парка транспортных средств автохозяйства (специальная техника, пассажирский и грузовой транспорт, механизмы, эксплуатационное оборудование). | Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат. Увеличение объёма и повышение качества транспортных услуг. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | ООО «Автохозяйство» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Техническое обслуживание и ремонт» | 2011-2015 | Замена устаревшего оборудования, в том числе за счёт государственной поддержки в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы. | Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат, обеспечение роста объёмов производства и реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ОАО «ПО ЭХЗ» и сторонних организаций. |  | ООО «Техническое обслуживание и ремонт» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Чистый дом» | 2011-2020 | Приобретение основных средств. | Повышение эффективности деятельности организации в предоставлении клининговых услуг (уборка территории, производственных (служебных) помещений ОАО «ПО ЭХЗ», сторонних организаций). Снижение расходов, расширение перечня предоставляемых услуг. Поступление дополнительных платежей в бюджет. Создание 5 новых рабочих мест в 2014 году. |  | ООО «Чистый дом» |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Объединение общественного питания и торговли» | 2011-2012 | Замена изношенного и вышедшего из строя оборудования (КИПиА, механического, энергетического). | Рост объёмов производства и реализации услуг общественного питания и торговли. Создание современной производственной базы, эффективное использование производственных мощностей, оптимизация затрат. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | ООО «Объединение общественного питания и торговли» |
|  | D. Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сельскохозяйственного производства ООО «Искра» | 2010-2020 | Реконструкция зданий и сооружений ООО «Искра» (столовая, свинарник, коровник). Расширение сети объектов ярмарочной и уличной торговли. Приобретение сельскохозяйственной техники. Государственная поддержка за счёт средств краевого бюджета: - на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного материала, элитных семян, средств химизации; - на компенсацию части затрат по приобретению дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ; - на возмещение части затрат на реализацию молока, мяса; - на реализацию мероприятий по улучшению землепользования и повышению плодородия почв. Модернизация системы мелиорации (2016 год). Строительство откормочной площадки (2017-2020 годы). | Увеличение объёмов сельскохозяйственного производства. Укрепление материально-технической базы. Сохранение рабочих мест. Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поступление дополнительных платежей в бюджет. |  | ООО «Искра» |
|  | E. Строительный комплекс |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация строительного производства, применение современных строительных технологий, увеличение объемов строительства | 2007-2014 | Размещение на производственных площадях завода железобетонных изделий технологических линий по выпуску конструкций для сборно-монолитного безригельного каркаса универсальной конструктивной Системы КУБ-2,5 для применения в домостроении. Модернизация производства добычи полезных ископаемых с последующей сортировкой и дроблением их с целью получения инертных материалов. Внедрение новой техники, технологии, замена устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным. Строительство объектов с применением сборно-монолитного безригельного каркаса универсальной конструктивной Системы КУБ-2,5. Внедрение на рынок строительства Красноярского края и других регионов. Участие в конкурсах на проведение СМР. | Увеличение объемов СМР к 2015 году в 1,9 раза в сопоставимых ценах. Освоение и выпуск новых видов строительных материалов и конструкций. Снижение стоимости строительства. Повышение коэффициента сборности, сокращение сроков строительства. Улучшение качества строительных материалов и конструкций, СМР. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Создание 60 новых рабочих мест в 2007 году. |  | ОАО «Управление строительства-604» |
|  | F. Малый и средний бизнес |  |  |  |  |  |
|  | Создание информационно-правового центра по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2007 | Создание за счёт средств краевого бюджета на базе Муниципального учреждения «Библиотека им.Маяковского» информационно-правового центра, предоставляющего возможность бесплатного доступа субъектов малого предпринимательства к нормативным правовым базам данных. | Обеспечение субъектов малого предпринимательства правовой информацией по вопросам, связанным с их деятельностью. |  | Отдел муниципальных заказов и предпринимательства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Городская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» | 2008-2013 2014-2020 | Разработка, утверждение и реализация городской целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» в период с 2008 по 2013 годы, муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» и при условии её продления на период до 2020 года. Перечень основных мероприятий программ представлен в Приложении № 9. | Обеспечение условий интенсивного роста малого и среднего предпринимательства в городе. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства в городе. Увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней. Создание 761 рабочих мест. |  | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства» |
|  | Утратил силу (решение от 25.04.2013 № 37-218р) |  |  |  |  |  |
|  | G. Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |
|  | Содействие занятости населения города Зеленогорска | 2007-2020 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в подборе необходимых работников. Организация мероприятий активной политики занятости населения, в том числе содействие временной занятости, организация общественных работ, профессиональное обучение и профессиональная ориентация граждан. Социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными. Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. |  | Содействие занятости ежегодно не менее 7000 человек. Социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы. Снижение уровня регистрируемой безработицы до 1,1% к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Профессиональное обучение безработных граждан - не менее160 человек ежегодно. Финансовая поддержка граждан при организации ими предпринимательской деятельности, самозанятости – не менее 10 человек ежегодно. Организация рабочих мест для инвалидов - не менее 3 ежегодно. Организация временной занятости подростков – не менее 600 человек ежегодно. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения. | Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска» Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения закрытого административно-территориального образования города Зеленогорска» |
|  | Снижение напряжённости на рынке труда | 2009-2014 | Реализация мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда в городе Зеленогорске в случае угрозы массового увольнения, принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и сдерживанию роста безработицы в рамках краевой долгосрочной программы «Снижение напряжённости на рынке труда Красноярского края» на 2009-2011 годы и за счёт субсидий краевого бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда (2012-2014 годы). |  | Привлечение к участию в программе более 1000 человек. Организация общественных работ для граждан, находящихся под риском увольнения – более 300 человек. Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения – 90 человек. Временное трудоустройство, стажировка граждан в целях приобретения опыта работы – 330 человек. Финансовая поддержка граждан при организации ими предпринимательской деятельности, самозанятости – более 100 человек. Адресная поддержка при переезде в другую местность для работы постоянного или временного характера – 80 человек. Организация 2-х рабочих мест для инвалидов. |  |
|  | H. Муниципальное имущество |  |  |  |  |  |
|  | Проведение работ по разграничению государственной собственности на землю | 2007-2015 | Проведение инвентаризации земельных участков, в том числе расположенных под многоквартирными домами. Обеспечение реализации процедуры ведения государственного кадастрового учета земельных участков. Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки в органе, осуществляющем государственную регистрацию на недвижимое имущество и сделок с ним. Ведение реестра земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Создание и ведение информационных систем, содержащих сведения о земельных участках и о правах на них. |  | Увеличение доходной части местного бюджета на 218,7 млн.руб. за счёт поступлений арендной платы за землю. Проведение на конец 2015г. инвентаризации земель на площади 10800 га, что составит 67% от общей площади территории ЗАТО г. Зеленогорска или 100% от территории, вовлеченной в хозяйственный оборот. | Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Красноярскому краю (до 01.11.2013г Межрайонный отдел № 7 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю) |
|  | Формирование оптимальной структуры муниципального имущества | 2007-2015 | Формирование перечня объектов, не подлежащих приватизации, имеющих наиболее важное социальное и экономическое значения для города. Формирование перспективного долгосрочного плана приватизации недвижимого имущества. Инвентаризация имущества, паспортизация объектов муниципальной собственности. |  | Увеличение неналоговых доходов местного бюджета – 47,5 млн. руб. Экономия бюджетных средств, направляемых на выполнение муниципального заказа, в сумме 4,0 млн. руб. Приватизация 25 объектов муниципального имущества, акционирование 6 муниципальных унитарных предприятий. | Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 2007-2015 | Формирование муниципальной казны. Внедрение новых форм участия муниципального образования в экономике (управление акциями и долями в уставных капиталах организаций). Обеспечение реализации Федерального закона от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах реализации местного самоуправления в РФ» в области имущественных отношений. |  | Повышение эффективности использования муниципального имущества. Количество проинвентаризированных объектов недвижимости, подлежащих приватизации, составит 100%. |  |
| 2. | Цель 2. Рост образовательного, культурного и духовного потенциала |  |  |  |  |  |
|  | A. Развитие образования |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание современных комфортных и безопасных условий в образовательных учреждениях | 2007-2017 | Приобретение технологического оборудования для пищеблоков, медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приборов искусственного освещения учебных кабинетов и дошкольных групп. Приобретение специального оборудования и средств антитеррористической защиты. Оборудование мебелью спален и игровых комнат групп продлённого дня, учебных кабинетов, дошкольных групп, школьных библиотек. Замена и реконструкция малых форм участков для прогулок. Оснащение детских садов системами видеоконтроля. Проведение текущих ремонтов зданий образовательных учреждений, реализация мероприятий по противопожарной защищённости. Реализация в 2016 году в пилотном режиме проекта по оснащению дошкольного образовательного учреждения средствами антитеррористической защищённости. Распространение опыта на другие дошкольные образовательные учреждения города. | Создание современных условий в образовательных учреждениях. Повышение качества образовательных услуг. Приведение в соответствие с требованиями СанПиН необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания детей, работы групп продлённого дня, уровня освещённости учебных кабинетов и дошкольных групп в 11 общеобразовательных учреждениях и в 15 дошкольных учреждениях. Оборудование 16 игровых комнат и организация дневного сна для 247 детей, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях. Замена учебной мебели в соответствии с ростом для 3000 обучающихся. Замена устаревшей мебели школьных библиотек (100%). Замена мебели дошкольных групп в соответствии с ростом (100%). Приведение всех участков для прогулок в дошкольных учреждениях в соответствие с требованиями СанПиН. Оборудование 15 дошкольных учреждений системами видеоконтроля. Обеспечение антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 2.2 | Обеспечение доступного и качественного образования | 2007-2015 | Приобретение учебников для учащихся 1-11 классов в соответствии с краевым перечнем учебной литературы. Внедрение моделей профильного обучения (индивидуальный учебный план (ИУП), «жёсткий профиль», универсальное обучение) в рамках реализации краевого проекта по введению профильного обучения (2007-2009 годы). Приобретение учебного оборудования для комплектования базовых кабинетов по профильному обучению. Формирование независимой оценки качества общего образования – организация и проведение итоговой аттестации выпускников 11-х классов в форме единого государственного экзамена, государственной итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах, краевых контрольных работ в 4-х классах. Реализация инновационных образовательных программ в рамках национального проекта «Образование». В рамках реализации Федерального проекта «Информатизация системы образования» (2007-2010 годы) приобретение компьютерной техники, обучение педагогов и административно-управленческого персонала на базовых и дистанционных курсах, участие обучающихся в дистанционных курсах и проектах. Увеличение обучающихся на 3-ей ступени общеобразовательных учреждений. Организация и проведение пятидневных учебных сборов по основам военной службы для юношей 10-х классов. Приобретение учебного оборудования и наглядных пособий, тренажёров, спортивного инвентаря, спортивных снарядов, гимнастических комплексов для реализации программ дошкольного образования. Обеспечение психолого-медико- педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья: - развитие деятельности Городского центра диагностики и консультирования, - организация деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии. | Обеспечение всех учащихся 1-11 классов бесплатными учебниками в рамках краевого перечня. Обеспечение возможности реализации индивидуального образовательного заказа для старшеклассников города. Обеспечение материально-технической базы профильного обучения в соответствии с государственным стандартом профильного обучения: ежегодное оснащение учебным оборудованием базовых кабинетов химии, физики, биологии, географии, истории, математики, русского языка, иностранного языка. Доля выпускников, прошедших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, – 100%. Доля обучающихся, имеющих положительные результаты по итогам аттестации: - в 4-х классах – не менее 70%, - в 9-х классах – не менее 90%, - в 11-х классах – не менее 98%. Доля школ, реализующих инновационные программы, – 50%, доля учителей – 10%. Оснащение учреждений образования современными ресурсами информационных коммуникационных технологий (ИКТ). Повышение квалификации педагогов и административно-управленческого персонала в области ИКТ – более 500 человек. Участие обучающихся в дистанционных проектах – более 660 человек. Увеличение числа выпускников 9-х классов, продолжающих обучение на 3-ей ступени, – с 66 % до 70%. Участие в сборах по основам военной службы – около 200 юношей ежегодно. Обеспечение условий для реализации образовательных программ в 25 дошкольных учреждениях. Создание условий для раннего выявления, диагностики, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 100%-ный охват детей с особыми образовательными потребностями квалифицированной психолого-медико-педагогической помощью. |  |  |
| 2.2-1 | Внедрение современных механизмов и технологий общего образования | 2015-2018 | 1. Реализация проекта «Школа Росатома»: 1.1. Реализация образовательной программы, направленной на развитие познавательных и лингвистических способностей дошкольников в условиях билингвальной (двуязычной) среды в МБДОУ «Детский сад № 32 «Страна чудес» (2015-2017 годы): перепланировка помещений для обустройства предметно-развивающего пространства, обучение педагогических работников для реализации программы «Английская группа развития детского сада», приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий. 1.2. Модернизация образовательного пространства МБОУ «СОШ № 161» в условиях внедрения сетевых стандартов при введении федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего общего образования (2016 -2018 годы): обустройство современного интерактивного высокотехнологичного свободного пространства для реализации разнообразной (в том числе разновозрастной) деятельности учащихся в рамках реализации индивидуальных учебных планов, реализация модульных сетевых образовательных программ, организация профессиональных проб и социальных практик. 2. Организация и развитие региональных инновационных площадок в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на базе МБОУ «СОШ № 167» и МБОУ «Гимназия № 164». Участие муниципальных образовательных учреждений в конкурсе на получение грантов общеобразовательным организациям, признанным региональными инновационными площадками. | Создание благоприятной среды для развития познавательной активности и расширения кругозора детей дошкольного возраста. Формирование информационно-образовательной среды в общеобразовательных учреждениях в соответствии с требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования. |  |  |
| 2.2-2 | Развитие системы профильного обучения | 2015-2020 | Создание специализированного класса-комплекта физико-математической направленности в МБОУ «Лицей № 174» (2015 год). Открытие специализированных классов математической (МБОУ «Лицей № 174»), инженерно-технологической (МБОУ «СОШ № 161») и естественно-научной (МБОУ «СОШ № 163») направленностей по результатам краевого конкурса (2016-2020 годы). | Обеспечение условий углублённого изучения профильных предметов. Повышение качества профильного образования. Доля выпускников специализированных классов, поступивших в высшие учебные заведения на специальности в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников специализированных классов – не менее 80% в 2020 году. |  |  |
| 2.2-3 | Совершенствование инклюзивного образования | 2015-2020 | Приобретение специализированного учебного и лабораторного оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». | Создание условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной образовательной программой, с индивидуальной программой реабилитации инвалида. |  |  |
| 2.3 | Развитие инновационных практик воспитания, направленных на становление ценности здорового образа жизни, ценности использования свободного времени для личностного развития, ценности осуществления социально значимой деятельности | 2007-2015 | Реализация программы развития детских и молодёжных общественных инициатив: - создание, регистрация общественных организаций, - участие детских общественных объединений города в мероприятиях Красноярского регионального детско-юношеского общественного движения «Краевой Школьный парламент», - проведение муниципальных этапов краевых конкурсов социальной направленности, - повышение квалификации координаторов детских общественных объединений. Реализация модели «Общеобразовательная школа – центр воспитания и дополнительного образования детей», развитие деятельности объединений дополнительного образования, клубной деятельности. Организация и проведение (2008-2015 годы): - городских фестивалей и конкурсов, - городского интеллектуального проекта «Знатоки Зеленогорска», - городского тура Всероссийской предметной олимпиады, научно-практической конференции «Содружество». Организация деятельности физкультурно-спортивных, туристско-спортивных клубов в школах (2007-2009 годы). Организация и развитие деятельности городского центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма на базе средней школы № 169: - вовлечение в деятельность центра детей образовательных учреждений города, - участие во Всероссийском конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», - участие в краевом (дистанционном) конкурсе «Знатоки дорожных правил». Поддержка талантливой молодёжи, вручение стипендий главы города выпускникам школ и учащимся 5-10 классов за особые достижения в учёбе и спорте. Организация и проведение ежегодного городского праздника выпускников «Алый Парус». Организация летнего отдыха, труда и оздоровления школьников, организация деятельности лагерей с дневным пребыванием и летних профильных лагерей. Организация и проведение новогодних мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города. | Вовлечение в деятельность общественных организаций до 100% школьников. Повышение квалификации координаторов детских общественных объединений ежегодно – не менее 20%. Увеличение количества школьников, занимающихся в объединениях дополнительного образования во второй половине дня, – до 50%, клубной деятельностью – до 90%. Вручение стипендий главы города учащимся 5-10-х классов, выпускникам школ – 40-50 человек ежегодно. Увеличение охвата детей организованным летним отдыхом – до 80%. Организация спортивно-массовой работы по месту жительства в 6 школах города. Увеличение числа занятых подростков «группы риска» с 50% до 70%. Повышение эффективности реализации молодежной политики в городе в целях становления, развития и самореализации подрастающего поколения в общественной жизни. Вовлечение в социально- активную и проектную деятельность ежегодно 30% классных руководителей и 300 человек обучающихся. Участие в предметной олимпиаде – 700 обучающихся, в научно-практической конференции – 170 обучающихся ежегодно. Привлечение детей к обучению правилам дорожного движения. Увеличение охвата детей подготовительных групп детских садов и обучающихся начальных классов школ системой профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения до 100%. Обеспечение детей муниципальных образовательных учреждений новогодними подарками. |  |  |
| 2.3-1 | Выявление, развитие и поддержка одарённых детей в учреждениях образования | 2016-2020 | Организация и проведение конкурсного отбора среди учащихся на право получения премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска . Поощрение и стимулирование обучающихся муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска за высокие достижения в сфере образования, науки, техники, спорта, музыкально-художественного творчества. Ежегодное проведение школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов одаренных детей | Вручение стипендий Главы города учащимся 5-10-х классов, выпускникам школ – от 40 до 70 человек ежегодно. Привлечение к участию в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня – не менее 95% обучающихся в 2020 году. |  |  |
| 2.4 | Городская целевая программа «Дети» на 2007-2009 годы | 2007-2009 | Реализация мероприятий, направленных на создание условий для сохранения здоровья и развития детей. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении № 9. | Обеспечение доступного дошкольного образования. Развитие массовой физической культуры, спорта и туризма. Положительная динамика показателей здоровья детей. |  |  |
| 2.5 | Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях | 2007-2020 | Организация бесплатного горячего питания школьников из малообеспеченных семей и классов для обучающихся с задержкой психического развития в 2007 году, в рамках городской целевой программы «Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Зеленогорска в 2008 году», при продлении срока её действия до 2013 года и в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске» на период до 2020 года. | Создание условий для сохранения здоровья детей за счёт организации полноценного бесплатного питания отдельных категорий обучающихся: - детей из малообеспеченных, многодетных семей и семей одиноких родителей, - учащихся 1-4-х классов, - учащихся, находящихся в социально опасном положении, - учащихся с ограниченными возможностями здоровья. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 2.6 | Профилактика социального сиротства и поддержка детей-сирот | 2007-2020 | Создание системы отбора и подготовки патронатных воспитателей (2007-2009 годы). Развитие семейных форм воспитания, разработка технологии работы по передаче в семьи детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечителей родителей. Организация летнего отдыха для опекаемых (подопечных) детей-сирот, детей, воспитывающихся в приёмных семьях. Организация работы, направленной на профилактику социального сиротства в образовательных учреждениях. Проведение семинаров для социальных педагогов, опекунов, приёмных родителей по вопросам воспитания детей в кровных и замещающих семьях (2007-2009 годы). Создание и ведение межведомственного банка данных (электронной базы) по учёту детей, нуждающихся в социальной защите. Привлечение городских СМИ к разъяснительной работе с населением по раннему выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, распространение информации о детях, подлежащих устройству в семьи. | Ежегодное сокращение численности детей-сирот, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 10%. Охват организованным отдыхом детей-сирот – не менее 100% ежегодно. Сокращение исков в суд на лишение родительских прав. Повышение психолого-педагогической компетентности специалистов, опекунов, приёмных родителей. Учёт всех детей, нуждающихся в социальной защите, и координация деятельности ведомств. Ежемесячная публикация в СМИ материалов, направленных на профилактику социального сиротства и поддержку детей-сирот. |  |  |
| 2.7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений: |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция школы №172 | 2007 | Устройство скатной крыши основного здания, холодных складов. | Улучшение эксплуатационных характеристик зданий. Повышение качества образовательных услуг за счёт развития социальной инфраструктуры. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Реконструкция школы №175 | 2007 | Устройство скатной крыши административного здания. | Улучшение эксплуатационных характеристик зданий. Повышение качества образовательных услуг за счёт развития социальной инфраструктуры. |  |  |
|  | Реконструкция пищеблока школы №174 | 2007-2008 | Расширение существующего пищеблока. | Приведение в соответствие с требованиями СанПиН условий труда работников пищеблока и повышение качества приготовления пищи для обучающихся. |  |  |
|  | Реконструкция детского сада №14 | 2007 | Замена окон, дверей, утепление стен, замена инженерных сетей и оборудования, ремонт кровли, благоустройство территории. | Улучшение эксплуатационных характеристик здания. Повышение качества образовательных услуг за счёт развития социальной инфраструктуры. |  |  |
|  | Реконструкция детского сада №15 (проектно-изыскательские работы) | 2007-2009 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции детского сада №15. |  |  |
|  | Реконструкция детского сада №32 | 2007 | Устройство новых малых архитектурных форм и благоустройство территории. | Улучшение эксплуатационных характеристик сооружений. Повышение качества образовательных услуг за счёт развития социальной инфраструктуры. |  |  |
|  | Реконструкция Центра дополнительного образования детей «Перспектива» (проектно-изыскательские работы) | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции Центра дополнительного образования детей «Перспектива». |  |  |
|  | Реконструкция теплицы и переоборудование её под тренажёрный зал | 2009 | Реконструкция теплицы, расположенной на территории МОУ «Средняя общеобразовательная школа №167», переоборудование её под тренажёрный зал. | Обеспечение комфортных условий для проведения досуга молодёжи, занятий спортом и укрепления здоровья горожан. |  |  |
|  | Реконструкция и расширение картодрома | 2009-2020 | Замена асфальтобетонного покрытия и расширение существующего картодрома, строительство зданий. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2009-2010 годы, - устройство асфальтобетонного покрытия – 2018-2019 годы, - строительство здания судейской, гаражей, ремонтных боксов – 2019-2020 годы. | Создание безопасных и комфортных условий для развития картингового спорта. Повышение доступности физкультурно-спортивных услуг. Формирование основ здорового образа жизни подростков и молодёжи. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений общего образования | 2007-2020 | 1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №161» (2007 год). 2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №163» (2008-2009 годы, 2014-2016 годы). 3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №169» (2008 год, 2015 год, 2018-2019 годы). 4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №167» (2008 год, 2015 год). 5. МОУ «Лицей №174» (2008 год, 2016 год). 6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №176» (2014 год). 7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №175» (2015 год, 2020 год). | Восстановление эксплуатационных качеств учреждений общего образования. Создание комфортных условий для обучения детей. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дошкольного образования | 2007-2019 | 1. МДОУ д/с № 22 (2007-2009 годы). 2. МДОУ д/с № 14 (2007 год, 2009 год, 2012 год). 3. МБДОУ д/с № 6 (2011 год). 4. МБДОУ д/с № 11 (2011 год). 5. МБДОУ д/с № 16 (2011 год, 2015 год). 6. МБДОУ д/с № 17 (2011 год). 7. МБДОУ д/с № 26 (2011 год, 2015 год, 2017 год). 8. МБДОУ д/с № 29 (2011 год). 9. МБДОУ д/с № 30 (2011 год, 2016 год). 10. МБДОУ д/с № 7 (2011 год). 11. МБДОУ д/с № 9 (2011 год, 2015 год). 12. МБДОУ д/с № 21 (2015-2016 годы). 13. МБДОУ д/с № 28 (2015-2016 годы, 2019 год). 14. МБДОУ д/с № 18 (2015-2016 годы). 15. МБДОУ д/с № 19 (2015-2016 годы). 16. МБДОУ д/с № 13 (2016 год). 17. МБДОУ д/с № 31 (2016-2017 годы). | Восстановление эксплуатационных качеств учреждений дошкольного образования. Создание комфортных условий для воспитания и обучения детей. |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений дополнительного образования | 2009-2019 | 1. МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Перспектива» (2009 год, 2014 год, 2016-2017 годы). 2. МОУ ДОД ЦДОД «Витязь» (2011 год, 2014 год, 2018-2019 годы). 3. МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» (2011-2012 годы). | Восстановление эксплуатационных качеств учреждений дополнительного образования. Создание комфортных условий для обучения детей. |  |  |
| 2.7.12-1 | Капитальный ремонт прочих объектов муниципальных учреждений образования | 2015-2019 | Проведение капитального ремонта кровли здания отдела закупок продуктов питания (2015 год), актового зала (2016 год) и кровли здания МКУ ЦОДОУ по адресу ул. Энергетиков 3Б (2019 год). | Восстановление эксплуатационных качеств здания. Создание безопасных условий для хранения продуктов. |  |  |
|  | Техническое переоснащение и обновление оборудования учреждений образования | 2007-2020 | Приобретение компьютерной техники, теле-радио аппаратуры, прочего оборудования, необходимого для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе в рамках безвозмездных поставок за счёт средств краевого бюджета. | Повышение качества образовательных услуг за счёт технического и технологического переоснащения учреждений образования. |  | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 2.8 | Оптимизация сети образовательных учреждений и внедрение новых механизмов управления образованием | 2007-2020 | Реструктуризация сети образовательных учреждений (2008-2009 годы, 2012-2015 годы, 2016 -2017 годы). Приведение наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях в соответствии с краевым нормативом, сокращение классов малой наполняемости. Приведение комплектования сети учреждений дополнительного образования в соответствие с демографическими процессами (2007-2008 годы). Развитие новых форм и механизмов оценки качества деятельности образовательных учреждений (2007-2012 годы). Внедрение моделей государственно-общественного управления образованием: - внедрение в практику формирования публичных отчётов всеми образовательными учреждениями, - обновление электронных сайтов учреждений. Повышение эффективности использования бюджетных средств, внедрение муниципальных нормативов подушевого финансирования. Внедрение механизмов стимулирования результатов педагогической деятельности: - дифференциация заработной платы педагогов в зависимости от полученных результатов, - участие в эксперименте по введению новой системы оплаты труда, - практическая апробация действия новой системы оплаты труда в экспериментальном режиме в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия №164», - распространение опыта внедрения новой системы оплаты труда в образовательных учреждениях города.. Разработка и внедрение моделей государственно-частного партнёрства в образовательные учреждения города, в соответствии с действующим законодательством (2016-2020 годы). Создание Общественного совета по оценке качества образовательной деятельности учреждений города (2016 год). | Сокращение комплектования объединений учреждений дополнительного образования на 10%. Соответствие наполняемости классов краевым нормативам (25 учащихся). Увеличение числа образовательных учреждений, имеющих общественно-гражданские институты, реально участвующих в управлении, с 1 до 12. Создание муниципального фонда развития системы образования. Улучшение качества образовательных услуг. Повышение эффективности работы учреждений образования. Повышение мотивации педагогов к качественному предоставлению образовательных услуг за счёт повышения заработной платы. |  |  |
| 2.8-1 | Создание физико-математического лицея | 2012-2013 | Создание физико-математического лицея на базе МБОУ «Лицей №174» в рамках проекта Топливной компании Росатома ОАО «ТВЭЛ» «Росатом-лицей». Создание рабочей группы, формирование нормативной правовой базы, приведение МБОУ «Лицей №174» в соответствие с требованиями норм и стандартов, предъявляемых к образовательным учреждениям профильной направленности. Выявление и поддержка интеллектуально одарённых детей. Совершенствование педагогического состава учреждения. | Развитие профильного образования и повышение его качества. Профессиональная ориентация школьников в области атомной энергетики и атомной промышленности. Создание условий для формирования кадрового потенциала предприятий Госкорпорации «Росатом». |  |  |
| 2.9 | Создание детской туристической базы в Центре экологии, краеведения и туризма | 2008-2009 | Оборудование пищеблока, медицинского кабинета, разработка нормативно-правовой базы. | Создание условий для сохранения здоровья и развития ребенка. Организация круглогодичного отдыха и оздоровления 970 детей ежегодно. |  |  |
| 2.10 | Организация муниципального оздоровительного лагеря (центра) на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма» Развитие деятельности оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» | 2011-2013 2016-2020 | Создание условий для функционирования летнего оздоровительного лагеря на базе МОУ ДОД ЦДОД «Центр экологии, краеведения и туризма». Реконструкция существующего пищеблока. Проведение текущего ремонта инженерных сетей. Реализация новых форм образовательной деятельности в период летнего отдыха детей. Приобретение и монтаж модульного здания жилого корпуса, оснащение его системой видеонаблюдения. Ремонт игровых комнат. Благоустройство прилегающей территории, устройство спортивных площадок. Создание детского игрового комплекса, приобретение туристического верёвочного городка. Реализация образовательных программ для различных категорий детей. | Оказание услуг по организации летнего отдыха, оздоровлению и занятости детей (не менее 180 человек). Улучшение материально – технической базы. Создание комфортных и безопасных условий для оздоровления и организации досуга детей в период летних каникул. Обеспечение условий для физического и интеллектуального развития детей. Увеличение количества детей, отдохнувших на оздоровительно-образовательной базе отдыха «Зеленогорская» с 210 человек в 2015 году до 280 детей ежегодно, начиная с 2016 года. |  |  |
| 2.11 | Повышение квалификации кадров: |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование форм подготовки педагогических кадров и административно-управленческого персонала Повышение квалификации педагогических кадров и административно-управленческого персонала | 2007-2015 2016-2020 | Прохождение курсовой подготовки учителей, педагогов, воспитателей и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с графиками прохождения курсов. Реализация мероприятий по привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательных учреждениях города в рамках городской долгосрочной целевой программы «Педагогические кадры города Зеленогорска» на 2012-2013 годы и в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске». Организация повышения квалификации педагогов и административно-управленческого персонала с периодичностью не менее одного раза в три года, в том числе по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта. Подготовка педагогических работников по вопросам образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. | Повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогических работников и административно-управленческого (не менее 20% ежегодно). Увеличение к 2014 году доли молодых специалистов от общего количества педагогических работников до 5%. Обеспечение укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами. Подготовка педагогических кадров к введению федеральных государственных образовательных стандартов. |  |  |
|  | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства | 2007-2020 | Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства: - среди молодых педагогов, - среди педагогов, работающих с одарёнными детьми, - «Педагог Года». Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства различных уровней, в том числе на получение грантов по возможным номинациям за счёт средств краевого бюджета. | Выявление и поддержка педагогических инициатив, новых образовательных практик. Повышение профессионального уровня педагогических работников. Применение передового опыта в образовательной практике. Повышение престижности профессии педагога. |  |  |
|  | B. Развитие культуры и организация досуга населения |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Повышение доступности и обеспечение высокого качества культурных услуг: |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодёжной политики города Зеленогорска» |
|  | Поддержка деятельности музеев, развитие экспозиционно-выставочной деятельности | 2008-2020 | Экспертиза музейных фондов, их реставрация, организация экспедиций, приобретение музейных материалов. Создание современной системы учёта и описания музейных фондов. Совершенствование и внедрение новых музейных услуг, форм, создание передвижного выставочного центра. Формирование клубных объединений на базе МБУ «Зеленогорский музейно-выставочный центр» («Коллекционеры», Синяя птица», «Лучик»). Совершенствование интерактивной вариативности предоставления музейных услуг. | Создание условий для развития и совершенствования экспозиционно-выставочной деятельности. Расширение перечня музейных услуг. |  |  |
|  | Комплектование библиотечного фонда муниципального учреждения культуры «Библиотека им. Маяковского» | 2010-2020 | Приобретение и передача в библиотечные фонды изданий на различных носителях информации. Комплектование библиотечного фонда периодическими изданиями, рассчитанными на все целевые категории и запросы пользователей. | Повышение доступности населения к информационным ресурсам. Удовлетворение оперативного спроса населения в периодических изданиях. Комплектование библиотечного фонда в соответствие с действующими нормативами. Пополнение новыми изданиями ежегодно – не менее 4500 экземпляров, периодическими изданиями – не менее 6000 экземпляров. |  |  |
|  | Внедрение новых форм организации досуга населения Внедрение новых форм организации культурного досуга разновозрастных групп населения | 2007-2015 2016-2020 | Проведение ежегодных праздников, фестивалей, городского и регионального уровней: детский конкурс эстрадной песни «С песенкой по лесенке», молодёжный фестиваль экстремальной музыки «Дрожь», фестиваль современной хореографии «Танцевальная версия» фестиваль духовых оркестров «Зеленогорские фанфары», фестиваль хоров «Поющий май», Бал литературных героев и др. Проведение мероприятий в городском сквере: ретро-площадки для пожилых людей, игры, конкурсы для детей, мероприятия для молодёжи, мероприятия патриотического направления. Проведение литературных встреч. Реализация совместного с Министерством культуры Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» проекта «Новое передвижничество». Проведение фестиваля народных хоров «Живая песня», казачьего фестиваля «Казаки Енисейских станиц», интерактивной школы танцев «Танцуют все», вокального патриотического конкурса для молодёжи «Россия», городского детского конкурса «Жемчужная капель», конкурс кулинаров среди непрофессионалов «Сибирская кладовая». Проведение литературных встреч. Организация мероприятий: Всероссийская БиблиоНочь, Библиосумерки, детский литературный праздник на открытой площадке, литературные гонки, книжные аукционы. Организация литературных и музыкальных площадок с привлечением творческих коллективов города. Создание детского творческого центра «Капитошка» на базе МБУК «Центр культуры» (2016 год). | Организация досуга горожан, ежегодное проведение на территории города не менее 40 культурно-массовых мероприятий различного уровня. Расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры, и повышение их качества. Увеличение охвата населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, не менее 0,5% ежегодно. |  |  |
|  | Создание новых моделей организации культурной деятельности | 2007-2014 | 1. Открытие молодёжного интеллект-центра на базе филиала №3 библиотеки им. Маяковского в рамках КЦП «Культура Красноярья на 2007-2009 годы» (2009 год). 2. Создание центра молодой семьи (2012 год). 3.Утратил силу (решение от 24.04.2014 № 52-299р ) 4. Поддержка деятельности детских творческих коллективов. | Расширение зоны обслуживания, создание новых сценических площадок. Решение проблем профессиональной ориентации, социальной адаптации, обеспечение занятости и деловой активности молодёжи. Создание условий для гражданского становления, профилактика негативных явлений в молодёжной среде. Развитие детского художественного творчества. |  |  |
|  | Сохранение и развитие народной культуры | 2011-2020 | Поддержка самодеятельных и художественных (творческих) коллективов. Организация работы клубных формирований. Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах городского, краевого, регионального, всероссийского уровней. Поддержка гастрольной и концертной деятельности творческих коллективов. | Создание 5 новых клубных формирований (2011-2014 годы). Расширение репертуара и гастрольной деятельности творческих коллективов. |  |  |
|  | Создание и развитие деятельности городского молодёжного центра Развитие деятельности городского молодёжного центра | 2011-2015 2016-2020 | Поддержка социально-активной молодёжи через систему региональных и территориальных конкурсов и фестивалей. Подготовка и реализация проектов, инновационных образовательных программ. Реализация на территории города краевого инфраструктурного проекта «Территория-2020» (2016 год). Внедрение практики открытого взаимодействия молодёжи, бизнеса и институтов гражданского общества. | Создание 16 новых рабочих мест. Развитие у молодёжи инициативы для разработки и реализации социальных проектов. Формирование позитивного «образа будущего» для молодёжи. Обеспечение доступности молодёжи к услугам, оказываемых в сфере молодёжной политики. Обеспечение гражданско-патриотического воспитания молодёжи. |  |  |
|  | Реализация на базе МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» краевого проекта «Совершенствование взаимодействия детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения в решении задач по подготовке кадров отрасли культуры» | 2010-2012 | Анализ работы и выявление проблем деятельности детских музыкальных школ и детских школ искусств Восточного методического объединения. Проведение творческих мероприятий по выявлению учащихся группы профессиональной ориентации: - зональные конкурсы, - теоретические олимпиады, - интегрированные концерты, - отчётные концерты школ, - единый выпускной экзамен. Издание образовательных программ, методических работ преподавателей. | Создание условий для достижения нового качественного уровня образовательного процесса. Внедрение лучшего педагогического опыта в образовательный процесс. Издание и распространение образовательных программ, методических работ преподавателей в количестве 180 экземпляров. Поступление в средние специальные учебные заведения ежегодно не менее 9% выпускников музыкальных школ и школ искусств. |  |  |
|  | Использование инновационных образовательных технологий и методик | 2009-2010 | Внедрение в музыкальной и художественной школах инновационных образовательных технологий и методик. Использование информационных технологий в образовательном процессе. | Расширение спектра услуг в сфере дополнительного образования и повышение их качества. Повышение эффективности работы учреждений. |  |  |
|  | Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры | 2008-2020 | Обучение работников учреждений культуры, овладение навыками работы с новыми информационными технологиями. | Повышение уровня квалификации работников. Улучшение качества услуг, оказываемых в сфере культуры. |  |  |
| 2.13 | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений культуры | 2007-2020 | 1. Детская художественная школа (2007-2008 годы, 2013 год, 2016 год). 2. Филиал №4 библиотеки им. Маяковского (2008 год). 3. Дом культуры в посёлке Орловка (2011-2012 годы). 4. Городской Дворец культуры (2011-2012 годы, 2016-2017 годы). 5. Музейно-выставочный центр (2014 год). 6. Здание «Городская эстрада» МБУК «Центр культуры» (2014 год). 7. Здание по ул. Диктатуры Пролетариата,19А МБУК «Центр культуры» (2016-2017 годы). 8. Детская музыкальная школа (2017 год). 9. Вольеры для животных в МБУ «Зоопарк» (2017 год). 10. Здание МБУ «Молодёжный центр» (2016 -2020 годы). | Восстановление эксплуатационных качеств учреждений культуры. Создание комфортных условий для посетителей и пользователей услуг в сфере культуры. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Обновление и модернизация материально-технической базы организаций культуры | 2007-2020 | Приобретение специализированного оборудования для учреждений культуры (аттракционы для детской площадки на территории МБУ «Зоопарк», комплект сцены, комплекты звукоусилительного оборудования, 2 киноустановки для демонстрации фильмов в цифровом и 3-D формате, светодиодный экран, профессиональный концертный рояль). Обновление мебели, замена выставочного оборудования. Приобретение и замена компьютеров, копировально-множительной и функциональной техники. Приобретение, монтаж и подключение локально-вычислительной сети. Создание организационной площадки удалённого доступа к информации МУК «Библиотеки им. Маяковского» – «БиблиоМАЯК-online», обеспечение массового доступа к электронным базам данных. Изготовление сценических костюмов и обуви, приобретение музыкальных инструментов. Устройство пандусов для маломобильных групп населения в здании МБУ «ЗМВЦ». | Обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере культуры за счёт технического и технологического переоснащения учреждений культуры и информатизации услуг. Повышение удовлетворённости населения качеством предоставления услуг в сфере культуры. Создание комфортных условий для посетителей учреждений культуры. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» |
|  | Пополнение видового состава животных в МБУ«Зоопарк» Создание зоны отдыха на территории МБУ «Зоопарк» | 2014 2016-2020 | Приобретение животных в МБУ «Зоопарк». Приобретение мобильных аттракционов, малых архитектурных форм. Приобретение животных: - чёрный и белый лебеди (2016 год), - амурский леопард , снежные козы - 2 особи (2017 год), - каракалы - 2 особи (2018 год). | Создание комфортных условий для досуга горожан. Расширение спектра услуг, оказываемых в сфере культуры, и повышение их качества. |  |  |
| 3. | Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья горожан |  |  |  |  |  |
|  | A. Обеспечение общественной безопасности и правопорядка |  |  |  |  |  |
|  | Городская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения» Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» | 2010-2013 2014-2020 | Перечень основных мероприятий программы и подпрограммы представлен в Приложении № 9. | Формирование системы информационной пропаганды законопослушного поведения участников дорожного движения. Улучшение организации дорожного движения. Снижение аварийности на дорогах и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, создание условий безопасного движения на автомобильных дорогах. Повышение уровня комфорта городской среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
| 3.1-1 | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму» | 2016-2020 | Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении № 9. | Устранение условий, способствующих совершению террористических акций. Обеспечение безопасности физических лиц. Создание условий террористической безопасности. Обеспечение к 2020 году антитеррористической защищённости всех мест массового пребывания людей в соответствии с требованиями действующего законодательства. |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
|  | Утратил силу (решение от 26.04.2012 №25-159р) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция первого этажа здания базы МУП ГЖКУ и переоборудование его под регистрационно-экзаменационное отделение ОГИБДД ОВД | 2009-2010 | Реконструкция первого этажа здания базы МУП ГЖКУ и переоборудование его под помещения регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОВД. | Улучшение условий труда работников регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД ОВД. Создание комфортных условий для горожан в предоставлении услуг ОГИБДД ОВД. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Внедрение новых форм профилактической деятельности по предотвращению правонарушений и методов оперативного реагирования | 2009-2020 | Реализация городской целевой программы «Профилактика правонарушений в г. Зеленогорске» на 2007-2009 годы. Установка в местах массового пребывания граждан системы видеонаблюдения «Телекоммуникационные сети видеонаблюдения г. Зеленогорска». Установка в местах массового пребывания граждан устройств экстренной связи «Гражданин – милиция» (2013 год). Приобретение оборудования для технического оснащения единой дежурно-диспетчерской службы (2015 год). Создание и организация деятельности добровольной народной дружины (2016-2020 годы). | Предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений. Увеличение количества раскрытых преступлений. Повышение оперативности реагирования. |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», Отдел МВД по ЗАТО г. Зеленогорск |
|  | B. Охрана здоровья населения и формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  | - Здравоохранение |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»: |  |  |  |  | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи | 2007 | Укомплектование учреждения транспортом специального назначения для оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению города (8 единиц). | Обновление автомобильного парка, оснащение его необходимым медицинским оборудованием. Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи. |  |  |
|  | Приобретение диагностического оборудования | 2007-2015 | Приобретение диагностического оборудования (2 рентгенологических аппарата, рентгендиагностический комплекс на 2 рабочих места, передвижной диагностический аппарат (3 шт.), эндовидеосистемы, фибробронхоскоп, фибродуоденоскоп, эндоскопический ультразвуковой центр, тепловой зонд НР U-20, стационарные электрокардиографы (3шт.), компьютерная тест-система, спирограф (2шт.), электроэнцефалограф, миограф, ультразвуковой сканер с кардиоблоком). Приобретение лабораторного оборудования (полуавтоматический анализатор мочи, гемоглобинометр, глюкометр, гематологический автоматический анализатор на 80 исследований в час, бинокулярный микроскоп (10шт.), аппарат для электрофореза с автоматическим денситометром, анализатор агрегации тромбоцитов, экспресс-анализатор для биохимических исследований, ИФА-комплекс с программным обеспечением, анализатор электролитов, коагулометр). | Укрепление материально-технической базы диагностических подразделений. Выявление заболеваний на ранней стадии, снижение числа запущенных случаев заболеваний. Уменьшение времени ожидания диагностических исследований. |  |  |
|  | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации граждан, работающих в бюджетной сфере | 2007-2008 | Углубленный медицинский осмотр выделенной категории граждан с целью выявления ранней стадии заболеваний. Материальное поощрение узких специалистов в зависимости от результатов работы. | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Улучшение показателей выявления заболеваний. Сокращение сроков временной нетрудоспособности населения. Повышение мотивации работников здравоохранения к оказанию качественной медицинской помощи за счёт повышения заработной платы. |  |  |
|  | Оказание услуг по дополнительной диспансеризации работающих граждан | 2007-2012 | Углубленный медицинский осмотр выделенной категории граждан с целью выявления ранней стадии заболеваний. Материальное поощрение узких специалистов в зависимости от результатов работы. | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Улучшение показателей выявления заболеваний. Сокращение сроков временной нетрудоспособности населения. Повышение мотивации работников здравоохранения к оказанию качественной медицинской помощи за счёт повышения заработной платы. |  |  |
|  | Проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 2007-2009 | Углубленный медицинский осмотр выделенной категории граждан с целью выявления ранней стадии заболеваний. Материальное поощрение узких специалистов в зависимости от результатов работы. | Улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Улучшение показателей выявления заболеваний. Сокращение сроков временной нетрудоспособности населения. Повышение мотивации работников здравоохранения к оказанию качественной медицинской помощи за счёт повышения заработной платы. |  |  |
|  | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения | 2008-2015 | Оснащение медицинским оборудованием стационарного отделения родовспоможения. | Совершенствование системы охраны матери и ребенка. Снижение показателей материнской и младенческой смертности. Укрепление материально-технической базы службы родовспоможения. Повышение эффективности диагностических и лечебных мероприятий по профилактике невынашивания беременности, инфекций, передаваемых половым путем. Мониторинг врожденных пороков развития плода. |  |  |
| - 3 | Оказание медицинской помощи населению близлежащих районов на базе межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Организация и развитие деятельности многопрофильного специализированного межрайонного центра на базе филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 2016-2020 | Создание и развитие деятельности межрайонного центра филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 для оказания медицинской помощи населению города и близлежащих районов (Уярский, Саянский, Рыбинский, Партизанский районы, г. Бородино). Развитие структурных подразделений филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42: - совершенствование первичного сосудистого отделения для оказания помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, введение в штатное расписание 8 единиц врачебных ставок (2016-2019 годы), - организация хирургической службы по профилям: урология, общая хирургия, травматология и ортопедия, введение в штатное расписание 44 единицы ставок медицинских работников (2016-2020 годы), - организация на базе акушерского, гинекологического отделений и женской консультации оказания медицинской помощи женщинам, создание специализированных выездных бригад, введение в штатное расписание 16 единиц врачебных ставок и 8 единиц ставок среднего медицинского персонала (2016-2020 годы), - организация на базе педиатрического отделения и детской городской больницы оказания медицинской помощи детскому населению, организация двухсменной работы кабинетов «здорового ребёнка», неотложной помощи, доврачебного приёма, введение в штатное расписание педиатрического отделения 12 единиц ставок медицинских работников, детской городской больницы 9 единиц ставок медицинских работников (2016-2019 годы), - организация клинико-диагностического центра на базе городской поликлиники, введение в штатное расписание 21 единицы ставок медицинского персонала (2016-2020 годы). | Обеспечение доступности и улучшение качества медицинского обслуживания для жителей города и населения близлежащих районов. Снижение инвалидизации пациентов, перенёсших инсульт. Снижение уровня инвалидности детского населения. Снижение показателей неонатальной, младенческой, детской смертности. Выявление злокачественных новообразований на начальной стадии заболевания. |  |  |
| 3.6-1 | Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп взрослого населения Оказание услуг по проведению диспансеризации определённых групп населения | 2013-2015 2016-2020 | Проведение диспансеризации взрослого населения (в возрасте от 18 лет и старше) путём углублённого обследования. Медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов дифференцированного обследования, осуществляемых в отношении определённых групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью раннего выявления основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Проведение диспансеризации детского и взрослого населения путём углублённого обследования. Оформление паспорта здоровья гражданина. | Сохранение и укрепление здоровья граждан. Улучшение показателей выявления заболеваний. Снижение факторов риска инвалидности и преждевременной смертности. Оформление паспорта здоровья гражданина. |  |  |
| 3.6-2 | Проведение массовых скринингов здоровья в рамках диспансеризации и профилактических осмотров | 2016-2020 | Проведение медицинского осмотра врачами нескольких специальностей, применение необходимых методов дифференцированного обследования с целью раннего выявления основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. | Обеспечение условий для ранней диагностики сосудистых, онкологических и других заболеваний. Позитивная динамика показателей состояния здоровья населения. |  |  |
| 3.6-3 | Организация и развитие отделения профилактики на базе городской поликлиники | 2016-2020 | Проведение работы с населением с целью выделения групп риска по развитию социально-значимых неинфекционных заболеваний и разработка индивидуальных программ медицинской профилактики. Иммунизация населения и профилактика инфекционных заболеваний. Организация и проведение школ здоровья по направлениям: профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и др. Введение в штатное расписание 8 единиц ставок медицинского персонала (2016-2019 годы). | Создание системы профилактической деятельности по предупреждению развития социально-значимых неинфекционных заболеваний среди населения города. Создание 6 новых рабочих мест. |  |  |
| 3.6-4 | Приобретение современного диагностического и лечебного оборудования | 2016-2020 | Приобретение диагностического, лабораторного и лечебного оборудования для совершенствования деятельности отделений филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 по оказанию различных видов медицинской помощи населению (перинатальная и неонатальная, хирургическая, кардиологическая и др.). | Создание условий оказания медицинской помощи на высоком технологичном уровне. Сохранение и укрепление здоровья граждан. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Снижение уровня смертности. |  |  |
|  | Городская целевая программа «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорске» | 2009-2013 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение вовлечения несовершеннолетних и молодежи в потребление алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ и ориентацию их на здоровый образ жизни. Совершенствование системы выявления наркологических расстройств, состояний опьянения. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении № 9. | Снижение масштабов употребления наркотических средств и психотропных веществ. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями несовершеннолетних и молодежи. Снижение числа больных алкоголизмом и наркоманией. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» |
|  | Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения: |  |  |  |  |  |
|  | Утратил силу (решение от 25.04.2013 № 37-218р) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на её базе санатория-профилактория «Красноярочка» | 2008-2011 | Реконструкция здания физиотерапевтической поликлиники и создание на ее базе санатория-профилактория. | Оказание услуг по комплексной медицинской и социально-бытовой реабилитации детей и взрослых с нарушениями опорно-двигательного аппарата неврологического и ортопедического профиля, нарушениями зрения, слуха, речи, неврозами и неврозоподобными расстройствами, отставанием в психомоторном развитии, школьными проблемами (дислексия, дисграфия, дискалькулия) и др. |  | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Капитальный ремонт объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2013 | 1. Акушерское отделение. 2. Отделение скорой медицинской помощи. 3. Хирургический корпус. 4. Городская поликлиника. 5. Соматический корпус детской городской поликлиники. 6. Терапевтический корпус. 7. Инфекционное отделение. 8. Утратил силу (решение от 14.04.2015 № 9-45р ). 9. Неврологический корпус. 10. Утратил силу (решение от 14.04.2015 № 9-45р ). 11. Противотуберкулёзный диспансер. | Восстановление эксплуатационных качеств объектов здравоохранения филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42. Создание комфортных условий лечебного процесса и условий работы медицинского персонала. |  |  |
|  | Техническое переоснащение и обновление инженерного оборудования филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2012 | Обеспечение хирургического, акушерского, инфекционного корпусов автономными источниками электроснабжения. Оснащение скорой медицинской помощи сотовой связью. | Укрепление материально-технической базы учреждения. Обеспечение бесперебойной работы отдельных подразделений учреждения в случае чрезвычайных ситуаций. Улучшение качества оказываемой медицинской помощи. |  |  |
|  | Техническое перевооружение и обновление оборудования ООО «Санаторий профилакторий «Березка» | 2011-2015 | Замена устаревшего медицинского оборудования. | Оптимизация затрат, увеличение объёма предоставляемых медицинских услуг. Повышение качества предоставляемых услуг. |  | ООО «Санаторий профилакторий «Березка» |
|  | Развитие информационной системы здравоохранения на основе компьютеризации медицинских служб филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2020 | 2007-2015 годы: Приобретение компьютерной техники для амбулаторно-поликлинической службы и стационарной службы. Приобретение компьютерной техники, внедрение сетевого варианта лабораторной информационной системы. Приобретение программного обеспечения дополнительного лекарственного обеспечения. Приобретение программного обеспечения персонифицированного учёта медикаментов. Внедрение электронной медицинской карты больного. 2016-2020 год:. Совершенствование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Сопровождение сетевого варианта лабораторной информационной системы. Совершенствование электронной медицинской карты больного. | Улучшение управляемости здравоохранением за счёт применения новых информационных технологий для анализа информации, детального обоснования и планирования тактических и стратегических задач системы здравоохранения. Повышение эффективности распределения финансовых средств с учётом реальных потребностей населения в различных видах и профилях медицинской помощи. Организация устойчивого информационного обмена в соответствии с функциональными задачами системы здравоохранения в целом и в отдельности каждого её структурного элемента. Усовершенствование механизмов обратной связи, учета, контроля и принятия решений. Оптимизация медицинского документооборота. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42. |  | Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 Филиал ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности зданий филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2007-2015 | Установка систем видеонаблюдения (16 единиц). Установка системы оповещения во всех зданиях учреждения. Установка пожарно-охранной сигнализации. Обеспечение охраны зданий терапевтического корпуса, хирургического корпуса и стоматологической поликлиники. Установка телефонов с автоматическим определителем номера на всех этажах медицинских подразделений филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42. Установка кнопки тревожного вызова. | Обеспечение безопасности людей, охрана их жизни и здоровья. Снижение материального ущерба при чрезвычайных ситуациях. |  |  |
|  | Внедрение оптимальных технологий обследования и лечения больных: |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение современным медицинским оборудованием, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий | 2007-2012 | Оснащение современным медицинским оборудованием хирургического отделения, внедрение новых хирургических технологий, видеоэндохирургических медицинских технологий. | Укрепление материально-технической базы учреждения. Улучшение качества медицинского обслуживания. |  |  |
|  | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города Оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению города | 2007-2015 2016-2020 | Оказание дорогостоящих высококвалифицированных видов медицинской помощи населению города в объёме утверждённых квот. | Улучшение качества и доступности медицинского обслуживания. Снижение показателей первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста, смертности граждан от сердечно-сосудистых заболеваний. Увеличение продолжительности жизни населения. |  |  |
|  | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города | 2007-2015 | Приобретение вакцин для профилактики заболеваний населения города. | Своевременная вакцинация населения. Снижение показателей заболеваемости населения. |  |  |
|  | Приобретение экспертно-скрининговой системы для проведения диспансерного осмотра детей от рождения до восемнадцатилетнего возраста | 2007 | Приобретение экспертно-скрининговой системы диспансеризации в целях проведения мониторинга состояния здоровья детей и формирования паспортов здоровья детей. | Улучшение качества медицинского обслуживания. Позитивная динамика показателей состояния здоровья детей. |  |  |
|  | Создание отделения сестринского ухода | 2008 | Создание отделения сестринского ухода (6 коек для пациентов, страдающих соматическими заболеваниями, имеющих выраженные нарушения функций конечностей с цереброваскулярной патологией). | Улучшение качества и доступности медицинского обслуживания. Повышение качества жизни пациентов, страдающих соматическими заболеваниями. |  |  |
|  | Открытие кабинета медико-социальной помощи при женской консультации | 2011 | Проведение профилактической работы в целях предупреждения нежелательной беременности и осложнения беременности. Предоставление юридических консультаций. Развитие системы психологической разгрузки беременных. | Улучшение качества медицинского обслуживания женского населения. |  |  |
|  | Организация Регионального филиала научно-исследовательского института пульмонологии ФМБА России | 2008 | Создание и организация деятельности Регионального филиала НИИ пульмонологии ФМБА России. | Улучшение качества медицинского обслуживания по профилю пульмонологии населению г. Зеленогорска и близлежащих районов. |  |  |
|  | Создание Центра амбулаторного гемодиализа | 2008-2009 | Реконструкция помещений инфекционного отделения. Создание условий для деятельности центра амбулаторного гемодиализа. Приобретение диализных мест. Внедрение новой технологии лечения больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточности. | Улучшение качества и обеспечение доступности медицинского обслуживания. |  |  |
|  | Совершенствование работы кабинета по оказанию неотложной помощи при амбулаторно-поликлинических учреждениях | 2016-2020 | Расширение деятельности по оказанию неотложной помощи, определения правильной маршрутизации больных, соблюдение «временных окон» доставки больных в стационары необходимого профиля и уровня. Введение в штатное расписание амбулаторно-поликлинических учреждений 4 единиц медицинских работников (2016-2017 годы). | Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Создание 3 новых рабочих мест. |  |  |
|  | Внедрение современных методов медицинской реабилитации | 2016-2020 | Развитие и совершенствование медицинской реабилитации на базе физиотерапевтической поликлиники. Реабилитация пациентов с ДЦП, пациентов после перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения, кардиореабилитация, реабилитация пациентов травматологического профиля. Приобретение оборудования для зала лечебной физкультуры. Введение в штатное расписание 17 единиц персонала (2016-2019 годы). | Увеличение процента охвата реабилитационной медицинской помощью нуждающихся пациентов. Создание 13 новых рабочих мест. |  |  |
|  | Повышение квалификации кадров: |  |  |  |  |  |
|  | Организация научной деятельности медицинских работников филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 | 2008-2015 | Организация научной деятельности: защита кандидатского минимума (8 человек), квотирование 5 мест для студентов и 5 мест для аспирантов ежегодно. | Повышение уровня квалификации медицинских работников. Обновление кадрового состава. Улучшение качества медицинского обслуживания. |  |  |
|  | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала | 2007-2020 | Привлечение высококвалифицированных специалистов для профессиональной подготовки и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала (16 специалистов ежегодно). | Повышение уровня квалификации медицинских работников. Сокращение врачебных ошибок. Улучшение качества медицинского обслуживания. |  |  |
|  | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях, семинарах, симпозиумах, обучение на курсах повышения квалификации | 2007-2020 | Участие специалистов филиала ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42 в конференциях и семинарах в рамках выделенных средств. Обучение медицинских работников на курсах повышения квалификации. Внедрение системы аккредитации медицинских работников. Организация обучения специалистов а рамках национального профессионального тестирования. Оценка профессиональных компетенций в условиях симуляционно - аттестационного центра. | Повышение уровня квалификации медицинских работников. Сокращение врачебных ошибок. Улучшение качества медицинского обслуживания. |  |  |
|  | - Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | 2007-2019 | Строительство здания, наружных и внутренних инженерных систем. Устройство поля с искусственным льдом и трибунами для зрителей. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007 год, - начало строительства – 2009 год, - окончание строительства – 2019 год. | Создание физкультурно-оздоровительного учреждения. Создание условий для проведения зрелищных мероприятий. Развитие новых видов спорта. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Формирование здорового образа жизни. Снижение уровня заболеваемости. Создание 40 новых рабочих мест. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса | 2007-2011 | Строительство городского плавательного бассейна на базе незавершенного строительством спортивно-оздоровительного корпуса. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007-2008 годы, - начало строительства – 2008 год, - окончание строительства – 2011 год. | Более полное удовлетворение потребностей населения в физкультурно-оздоровительных услугах. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Формирование здорового образа жизни. Снижение уровня заболеваемости. Создание 30 новых рабочих мест. |  |  |
|  | Строительство бытовых помещений искусственного футбольного поля | 2008-2009 | Строительство бытовых помещений искусственного футбольного поля (встроенное помещение в арке здания школы №176). | Создание комфортных бытовых условий для спортсменов. |  |  |
|  | Строительство учебно-тренировочной пожарной вышки | 2008-2009 | Строительство учебно-тренировочной пожарной вышки для занятий пожарно-прикладными видами спорта. | Создание условий для развития пожарно-прикладных видов спорта. Обеспечение необходимых условий для проведения соревнований различного уровня. |  |  |
|  | Реконструкция и расширение межшкольного стадиона «Труд» | 2007-2020 | Строительство зала для занятий теннисом. Замена покрытия беговых дорожек. Устройство тренировочного футбольного поля. Устройство навесов над трибунами (2007 год). Проектно-изыскательские работы на устройство легкоатлетических дорожек (2017 год). Устройство легкоатлетических дорожек (2018 год). Реконструкция спортивного ядра: устройство футбольного поля с искусственной травой, увеличение количества беговых дорожек и заменас покрытием «Эластур», мест для прыжков в длину и метания ядра. Устройство опилочной дорожки, дренажных лотков с пескоуловителями. Установка бортовых камней (2019-2020 годы). | Укрепление материально-технической базы. Создание комфортных и безопасных условий для занятий физической культурой и спортом. Приведение объекта в соответствие с современными требованиями эксплуатации спортивных объектов. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Повышение уровня спортивного мастерства. Достижение высоких спортивных результатов спортсменами города. |  |  |
| 3.15-1 | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №6 и создание на её базе спортивного комплекса | 2013-2020 | Переустройство жилищно-эксплуатационной конторы №6, дальнейшая эксплуатация которой нецелесообразна, под спортивный комплекс (новая структурная единица в составе МБОУ ДО СДЮШОР «Старт»). Этапы работ по реконструкции и устройству: - тренажёрного зала – 2013 год, - оздоровительного центра – 2014 год, - спального корпуса (общежитие) для размещения одарённых детей в области спорта – 2015-2016 годы, - устройство баскетбольной, волейбольной, гимнастической площадок, установка малых архитектурных форм, благоустройство территории – 2017 -2020 годы. | Укрепление материально-технической базы. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Поддержка одарённых детей в области спорта. Формирование здорового образа жизни. Создание в 2013 году 15 новых рабочих мест, в 2016 году – 14 новых рабочих мест. |  |  |
| 3.15-2 | Устройство спортивной площадки для общефизической подготовки путём переоборудования имеющейся спортивной площадки Муниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс» | 2012-2014 | Расширение спортивной площадки МБУ «Спортивный комплекс» на территории, прилегающей к Дворцу спорта «Нептун» и Дворцу спорта «Олимпиец». Устройство детской, спортивной площадок, оборудование их спортивными тренажёрами. Установка спортивных и малых архитектурных форм. Благоустройство и озеленение территории. | Укрепление материально-технической базы. Создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Повышение доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг. Формирование здорового образа жизни населения. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска» |
| 3.15-3 | Устройство плоскостных спортивных сооружений и обустройство рекреационных зон | 2016-2020 | Создание 6 спортивных площадок для активного отдыха населения и занятий физической культурой и массовым спортом на территориях, прилегающих к зданиям спортивных учреждений. Устройство на них спортивного оборудования, уличных тренажёрных комплексов. Создание во дворах многоквартирных жилых домов спортивных комплексов. | Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений. Создание безопасных и комфортных условий для занятий физической культурой и массовым спортом. Повышение доступности и качества физкультурно-оздоровительных услуг. Формирование основ здорового образа жизни населения. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска», Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика застройщика» |
|  | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | 2007-2020 | 1. Шахматный клуб «Каисса» (2007 год, 2020 год). 2. Дворец спорта «Олимпиец» (2011-2012 годы). 3. Дворец спорта «Нептун» (2011-2012 годы, 2017-2018 годы). 4. Центральный хоккейный корт (2014 год, 2016 год). 5. Здание МБОУ ДО ДЮСШ (2016 год). 6. Дом спорта «Факел» (2016 год). 7. Лыжная база (2016-2019 годы). 8. Спортивный зал МБУ ДО СДЮСШОР «Старт». (2017 год). 9. Тренировочный хоккейный корт (2018 год). | Укрепление материально-технической базы. Создание безопасных и комфортных условий для занятий физической культурой и спортом. Улучшение качества тренировочного процесса. |  |  |
|  | Приобретение оборудования, транспортных средств, спортивного инвентаря и обмундирования | 2007-2020 | Приобретение оборудования, транспортных средств и спортивного инвентаря для муниципальных учреждений физической культуры и спорта, обмундирования для спортивных команд, в том числе в рамках краевой целевой программы «Физическая культура и спорт в Красноярском крае», долгосрочной целевой программы «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы и государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма». | Оснащение учреждений оборудованием и спортивным инвентарём. Оснащение учреждений дополнительного образования детей автобусами. Обеспечение спортивных команд обмундированием. Улучшение качества тренировочного процесса. Выполнение требований Федеральных стандартов по спортивной подготовке и сохранение высоких результатов спортсменами города. |  | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска» Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска» |
|  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 2007-2020 | Организация и проведение городских и выездных физкультурных и спортивных соревнований. | Формирование здорового образа жизни населения. Развитие массовой культуры и спорта, включая развитие детского и юношеского спорта, внеурочных форм занятий физкультурой и спортом. Выполнение требований Федеральных стандартов по спортивной подготовке и сохранение высоких результатов спортсменами города. |  |  |
|  | Развитие системы массовой физической культуры и спорта по месту жительства | 2011-2020 | Развитие клубов по месту жительства: приобретение спортивного инвентаря и обмундирования, проведение спортивных и массовых мероприятий. | Создание эффективной системы спортивно-массовой работы по месту жительства. Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий. Интеграция комплекса ГТО в системную работу клубов по месту жительства. |  |  |
| 3.19-1 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта | 2016-2020 | Развитие адаптивной физической культуры и спорта: приобретение спортивного инвентаря и обмундирования, проведение спортивных и массовых мероприятий, информационная поддержка и пропаганда физической культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | Обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Создание комплекса мер спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и «адаптацию» к нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Создание эффективной системы спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |  |  |
|  | - Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня социальной защищённости пожилых, инвалидов и других категорий граждан | 2007-2020 | Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, инвалидов и некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот (с учётом жилищно-коммунальных услуг). Предоставление дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Выплата единовременной материальной помощи, проведение декады инвалидов, дня пожилых людей, содействие общественным некоммерческим организациям. Реализация мер социальной поддержки гражданам, удостоенных звания «Почётный гражданин города Зеленогорска» и их вдовам. Реализация мероприятий городской целевой программы «Социальные гарантии работникам учреждений, финансируемых из местного бюджета» . Реализация мер социальной поддержки, предусмотренных в заключённых с пожилыми одинокими лицами договорах пожизненного содержания с иждивением. Социальная поддержка детей-инвалидов. Социальное пособие на погребение. Дополнительные меры социальной поддержки населения. | Повышение уровня социальной защищённости пожилых, инвалидов и других категорий граждан. |  | Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Оказание адресной материальной помощи | 2007-2020 | Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях поиска возможностей выхода из неё (2007-2020 годы). Предоставление единовременной адресной материальной помощи одиноким пенсионерам на текущий ремонт жилья (2007-2015 годы). | Повышение уровня социальной защищённости отдельных категорий граждан. |  |  |
|  | Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 2007-2020 | Выплата пособий на детей. Доплата к пенсии детям погибших (умерших) военнослужащих в период прохождения военной службы, а также детям сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением ранений, увечий в период выполнения служебных обязанностей. Реализация мероприятий Закона края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае». Предоставление за счёт средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки приёмным семьям (выплаты на каждого приёмного ребёнка из приёмной семьи по 1500 рублей в 2007-2015 годы), обеспечение новогодними подарками неорганизованных детей. Проведение городских акций, направленных на оказание поддержки детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. | Повышение уровня социальной защищённости отдельных категорий граждан. |  |  |
|  | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения | 2007-2014 | Обеспечение компенсационных выплат родителям или опекунам, фактически осуществляющим воспитание детей от 1,5 до 3 лет на дому, состоящих на учете в муниципальных органах управления образованием для определения в дошкольные образовательные учреждения в рамках краевой целевой программы «Дети». | Обеспечение доступного дошкольного образования. Сокращение очереди для определения детей в дошкольные образовательные учреждения. Улучшение демографической ситуации. |  |  |
|  | Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений социального обслуживания населения | 2009-2011 | Оснащение муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» охранно-пожарной сигнализацией в рамках краевой целевой и городской целевой программ. | Создание в учреждении условий противопожарной безопасности. |  |  |
|  | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения | 2007-2016 | Обновление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, создание специализированных компьютерных классов для людей с ограниченными возможностями здоровья (2013 год), модернизация официальных сайтов Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и МБУ «Центр соцобслуживания» (2016 год). Приобретение оборудования для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. | Улучшение качества социальных услуг. Формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям. |  |  |
|  | Организация мероприятий, посвящённых событийным и памятным датам | 2010-2020 | Проведение дней воинской славы России в ознаменование годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 25-й и 30-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС. Организация мероприятий, посвящённых празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и других памятных дат. | Повышение качества и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Патриотическое воспитание молодёжи. |  |  |
|  | C. Совершенствование защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |
|  | Городская целевая программа «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске» Подпрограмма «Пожарная безопасность в городе Зеленогорске» муниципальной программы «Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 2008-2013 2014-2020 | Перечень основных мероприятий программы и подпрограммы представлен в Приложении № 9. | Снижение количества пожаров, погибших и травмированных на пожарах людей. Повышение уровня пожарной безопасности в жилых помещениях, зданиях городских муниципальных организаций. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
|  | Реконструкция зданий пожарных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2012 | Реконструкция зданий пожарных депо специальных пожарных частей №1, №6 Специального управления федеральной противопожарной службы №19, расположенных на территории ЗАТО Зеленогорск. | Повышение эффективности и оперативности работ по пожаротушению. Повышение уровня пожарной безопасности территории города. |  | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |
|  | Техническое переоснащение и обновление оборудования ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» | 2008-2020 | Централизованные закупки пожарной и спасательной техники на основании государственных контрактов. | Обеспечение безопасности людей, охрана их жизни и здоровья. Снижение материального ущерба при пожарах. Повышение уровня защиты личного состава при выполнении спасательных работ. Создание условий для эффективной реабилитации сотрудников. |  |  |
| 3.29-1 | Приобретение спасательных средств и оборудования | 2017 | Приобретение плавательных средств (резиновые лодки с двигателем) – 2 единицы. | Создание условий для предотвращения гибели и травмирования людей в период весенне-летних и осенних паводков. Снижение материального ущерба. |  | Муниципальное казенное учреждение «Служба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» |
| 3.29-2 | Предупреждение возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций природного характера | 2016-2020 | Выполнение превентивных мероприятий в период весеннего паводка: проведение взрывных работ, колка и распилка льда на реках Барга и Кан в целях предотвращения заторов льда и очистки русла реки. | Обеспечение условий предотвращения возникновения подтопления территории ЗАТО Зеленогорск. |  |  |
|  | D. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Городская целевая программа «Охрана окружающей среды» Подпрограмма «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» | 2010-2013 2014-2020 | Реализация мероприятий в области охраны окружающей среды, направленных на сохранение, оздоровление и улучшение качества природного и рекреационного потенциала территории. Перечень основных мероприятий программы и подпрограммы представлен в Приложении № 9. | Формирование эффективной системы охраны окружающей среды. Улучшение экологической ситуации на территории г. Зеленогорска. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Снижение площади захламлённых отходами земель на 22 473 кв. м. Утилизация отходов растительного происхождения – 300 тонн. Утилизация отходов с ликвидированных несанкционированных свалок – 3,8 тыс. куб. м. Возвращение в хозяйственный оборот рекультивированных земель – 4,0 га. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Строительство объектов защиты города от весенних паводков р.Барги (проектно-изыскательские работы) | 2007-2012 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по строительству объектов защиты города от весенних паводков р.Барги. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Утратил силу (решение от 14.04.2015 № 9-45р ) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство третьей очереди полигона твёрдых бытовых отходов | 2015-2019 | Размещение мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 40,0 тыс. тонн в год. Организация карт размещения твёрдых бытовых отходов, строительство локальных очистных сооружений «SOR», прудов-накопителей ливневых стоков. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 1999 год, - начало строительно-монтажных работ – 2015 год, - окончание строительства – 2019 год. | Создание условий для безопасного размещения твёрдых бытовых отходов. Соблюдение технологии захоронения твёрдых бытовых отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов». Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов производства и потребления. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Строительство рыбозащитного сооружения на водозаборе Красноярской ГРЭС-2 | 2007 | Строительство рыбозащитного сооружения – ПИРС. | Выполнение требований природоохранного законодательства и Россельхознадзора РФ. Предотвращение гибели рыб в водозаборе Красноярской ГРЭС-2. Создание гарантий внесения водного налога по базовым налоговым ставкам. |  | Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (до 24.06.2015 филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2) |
|  | Реконструкция закрытой части р. Барга от входного оголовка до моста по ул. Калинина | 2007-2010 | Строительство нового канала и пристенного дренажа. | Снижение риска наводнений. Ликвидация аварийного состояния канала – 500 м. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Расчистка русла р.Барга | 2011 | Проведение работ по расчистке, спрямлению, берегоукреплению русла р. Барга в посёлке Орловка (1,1 км) и в городе (1,4 км). | Снижение риска подтопления жилых домов в посёлке Орловка и в селитебной зоне города, расположенных вблизи р.Барга. |  |  |
|  | Доведение дамб ярусов на Красноярской ГРЭС-2 до проектных отметок | 2007-2009 | Проведение ремонтно-восстановительных работ по существующему золоотвалу и подготовка к наращиванию дамб в соответствии с проектом. | Обеспечение надежной работы оборотной системы гидрозолоудаления. |  | Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (до 24.06.2015 филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2) |
|  | Рекультивация полигона промышленных отходов Красноярской ГРЭС-2 | 2008-2018 | Проведение технического и биологического этапов рекультивации: уплотнение отходов на полигоне, отсыпка полигона изолирующим материалом, нанесение плодородного слоя почвы, посев многолетних трав и высадка деревьев. | Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов производства. Восстановление нарушенных земель. |  |  |
|  | Рекультивация полигона древесных отходов деревообрабатывающего комбината ОАО «УС-604» | 2008-2011 | Рекультивация земель существующего полигона с использованием золошлаковых отходов котельной УЭС ОАО «УС-604». | Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов производства. Восстановление нарушенных земель. |  | ОАО «Управление строительства-604» |
|  | Утилизация золошлаковых отходов котельной ОАО «УС-604» | 2011-2012 | Реализация проекта утилизации золошлаковых отходов производства котельной ОАО «УС-604» в песчаные выработки специально отведённых мест. | Обеспечение защиты окружающей среды от вредного воздействия отходов производства. Восстановление нарушенных земель. |  |  |
| 3.40-1 | Обеспечение экологической безопасности энергообъектов Красноярской ГРЭС-2 | 2012-2020 | Проведение ремонтно-восстановительных работ золоулавливающих установок с заменой фильтров на энергоблоках №8 (2012-2013 годы) и №1 (2013-2014 годы). Установка глушительных устройств на сбросные предохранительные клапаны энергоблока №9, №10 (2015 год). Ремонт золопроводов, очистка канала гидрозолоудаления, устранение дефектов по гидрошлакоудалению, ремонт багерных насосов (2016-2020 годы). | Снижение пылонеорганических выбросов (золы) в атмосферу. Снижение шумовых воздействий на окружающую среду. Обеспечение надёжной эксплуатации системы гидрозолоудаления и гидрошлакоудаления. |  | Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2 (до 24.06.2015 филиал ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2) |
| 3.40-2 | Обеспечение рационального использования водных ресурсов в производственном процессе Красноярской ГРЭС-2 | 2017-2018 | Выполнение работ по разработке и реализации проекта «Сброс нормативных сточных вод из отводящего канала в подводящий канал» для нужд филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2. | Создание условий рационального использования водных ресурсов. Снижение негативного влияния на водный объект. Снижение объёма потребления свежей воды и объёма сбрасываемых сточных вод. |  |  |
|  | Оборудование дворов многоквартирных домов контейнерными площадками с мусоросборниками | 2011-2013 | Устройство на дворовой территории жилой застройки многоквартирных домов контейнерных площадок (15 единиц) и установка 209 мусоросборных контейнеров, в том числе на существующие площадки (2011-2013 годы). Изготовление контейнеров для сбора и накопления вторичных материальных ресурсов (прозрачных пластиковых бутылок из полиэтилентерефталата) в количестве 40 шт. (2016 год). Устройство ограждений контейнерных площадок (2016-2020 годы). | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки территории города. Создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Снижение объёма отходов, подлежащих захоронению на полигоне ТБО. Улучшение качества услуг по содержанию жилья. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 4. | Цель 4. Улучшение качества городской среды |  |  |  |  |  |
|  | A. Улучшение архитектурного облика города |  |  |  |  |  |
|  | Строительство парковой зоны обводнённых карьеров в черте города | 2007-2025 | Выполнение проекта зелёной зоны и городского парка. Выполаживание дна водоемов, укрепление берега, озеленение и благоустройство территории городских обводнённых карьеров. Строительство объектов инфраструктуры в целях обеспечения условий для отдыха и занятий спортом населения города. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007 год, - начало строительства – 2007 год, - окончание строительства – 2016 год, - благоустройство территории, установка малых архитектурных форм – 2017-2025 годы. | Исключение загрязнения водоёмов нефтепродуктами, твердыми бытовыми отходами. Создание благоприятных условий для проживания, отдыха, занятия спортом, любительским рыболовством. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий | 2012-2015 | Капитальный ремонт фасадов общественных зданий и формирование архитектурного облика города с учётом современных направлений в градостроительстве. | Улучшение архитектурного облика города. Продление срока эксплуатации существующих зданий. |  |  |
|  | Благоустройство территории города | 2010-2020 | Выполнение работ по благоустройству территории города, устройству детских площадок во дворах жилых домов, в том числе в рамках ежегодного краевого конкурса «Жители – за чистоту и благоустройство». Обновление зоны зелёных насаждений внутриквартальных территорий, в том числе в рамках городской целевой программы «Вырубка старовозрастных и больных деревьев, посадка новых саженцев древесно-декоративных культур в г. Зеленогорске» и муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» на 2014-2017 годы. | Улучшение внешнего облика города. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения. Благоустройство внутриквартальных территорий 273 многоквартирных домов. Создание мест отдыха на придомовых территориях многоквартирных домов для взрослых и детей. |  |  |
| 4.3-1 | Приведение к единому архитектурному стилю внешнего вида нестационарных торговых объектов | 2016 | Приведение нестационарных торговых объектов в соответствии с требованиями Положения об установке и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска. | Упорядочение размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов - 150 единиц. Улучшение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города. |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 4.3-2 | Актуализация Генерального плана г. Зеленогорска | 2016-2018 | Проведение работ по обеспечению разработки и утверждению новой редакции Генерального плана г. Зеленогорска в соответствии с требованиями градостроительного законодательства. | Утверждение актуальной редакции Генерального плана г. Зеленогорска. Обеспечение условий территориального планирования. |  |  |
| 4.3-3 | Разработка проектов по планировке территорий | 2016-2020 | Проведение работ по обеспечению разработки и утверждению проектов планировки и межевания территорий: микрорайоны № 1-17 (2016 год), микрорайон № 20 (2017 год), квартал № 2 (2018 год ), микрорайон №22 (2019 год), микрорайон № 27 (3 очередь) (2020 год). | Обеспечение условий для создания проектной документации застроенных и планируемых к застройке территорий. Обеспечение благоприятных условий для строительства объектов инженерной инфраструктуры и жилищного строительства. |  |  |
|  | B. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в нем |  |  |  |  |  |
|  | Городская целевая программа «Поддержка развития и деятельности товариществ собственников жилья на территории г. Зеленогорска» | 2011-2012 | Реализация мероприятий, направленных на повышение привлекательности товариществ собственников жилья как одной из формы управления многоквартирным домом. Предоставление субсидий товариществам собственников жилья на частичное возмещение затрат, связанных с их созданием и деятельностью, предоставление налоговых и других льгот. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении № 9. | Увеличение количества действующих товариществ собственников жилья на территории города – не менее 10 % от общего количества многоквартирных домов. Повышение эффективности управления многоквартирными домами за счет роста профессионального уровня должностных лиц товариществ собственников жилья. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | 2007-2020 | Предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья, в том числе, на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, в рамках краевой и городской целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей на 2006-2008 годы», при продлении срока их действия до 2013 года, в рамках государственной программы Красноярского края «Молодёжь Красноярского края в XXI веке» и муниципальных программ «Развитие культуры и молодёжной политики города Зеленогорска на 2014-2017 годы», «Развитие молодёжной политики города Зеленогорска». | Улучшение жилищных условий более 250 молодых семей. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Строительство социального жилья |  |  |  |  |  |
|  | Строительство жилого дома №11 в микрорайоне 23 | 2007-2012 | Строительство пятиэтажного жилого дома №11 в микрорайоне 23. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007 год, - начало строительства – 2007 год, - окончание строительства –2012 год. | Ввод в эксплуатацию жилого дома: - в 2011 году – 3134,0 кв. м (4 секции), - в 2012г. – 3730,3 кв. м. Улучшение жилищных условий 114 семей. |  |  |
| 4.6.1-1 | Строительство 8-квартирного жилого дома | 2012 | Строительство 8-квартирного жилого дома для педагогов общей площадью 462,2 кв. м. | Ввод в эксплуатацию жилого дома. Улучшение жилищных условий 8 семей молодых педагогов. |  | ООО «СМУ-95» |
|  | Утратил силу (решение от 14.04.2015 № 9-45р ) |  |  |  |  |  |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов в микрорайоне №23 (жилая группа на базе незавершённого строительством объекта). | Создание проектно-сметной документации для осуществления работ по строительству жилых домов. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Строительство жилья за счёт средств инвесторов |  |  |  |  |  |
|  | Строительство жилого дома № 35а в квартале 4 | 2007-2009 | Строительство пятиэтажного жилого дома. | Ввод в эксплуатацию жилого дома – 2683,9 кв.м. Улучшение жилищных условий 60 семей. |  | ОАО «ПО ЭХЗ» (до 20.08.2008 ФГУП «ПО ЭХЗ») |
| 4.7.1-1 | Строительство жилого дома № 1 в районе ул. Юбилейная | 2012-2013 | Строительство трёхэтажного жилого дома №1 в районе ул. Юбилейная. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2012 год, - начало строительства – 2012 год, - окончание строительства –2013год. | Ввод в эксплуатацию жилого дома общей площадью 3416,6 кв. м. Улучшение жилищных условий 50 семей. |  | ООО «Малоэтажное строительство 604» |
| 4.7.1-2 | Строительство жилого дома № 2 в районе ул. Юбилейная | 2012-2013 | Строительство трёхэтажного жилого дома №2 в районе ул. Юбилейная. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2012 год, - начало строительства – 2012 год, - окончание строительства –2013 год. | Ввод в эксплуатацию жилого дома общей площадью 3416,6 кв. м. Улучшение жилищных условий 50 семей. |  |  |
| 4.7.1-3 | Строительство жилого дома № 3 в районе ул. Юбилейная | 2014 | Строительство трёхэтажного жилого дома №3 в районе ул. Юбилейная. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – январь 2014 года, - начало строительства – 1 квартал 2014 года, - окончание строительства – 4 квартал 2014 года. | Ввод в эксплуатацию жилого дома общей площадью 2082,7 кв. м. Улучшение жилищных условий 40 семей. |  | ООО «СМУ-1» |
|  | Строительство коттеджного посёлка комплексной застройки по ул.Комсомольская | 2009-2011 | Строительство 6-ти одноквартирных и 7-ми двухквартирных жилых домов. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2008 год, - начало строительства – 2009 год, - окончание строительства – 2011 год. | Ввод в эксплуатацию 13-ти жилых домов общей площадью 4621,0 кв. м. Повышение комфортности жилищных условий 20 семей. |  | ОАО «Управление строительства -604» |
|  | Строительство жилых домов в посёлке Октябрьский | 2011-2014 | Строительство в посёлке Октябрьский 6-ти двухквартирных жилых домов. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2011 год, - начало строительства – 2013 год, - окончание строительства –2014 год. | Ввод в эксплуатацию 6-ти жилых домов общей площадью 1152 кв. м (в 2013 году – 2 дома, в 2014 году – 4 дома). Повышение комфортности жилищных условий 12 семей. |  | ООО «Малоэтажное строительство 604» ООО «СМУ-1» |
|  | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов в микрорайоне №27 (жилые дома №30, №31, №32). | Создание проектно-сметной документации для осуществления работ по строительству жилых домов. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Реконструкция дворовых территорий многоквартирных домов | 2009-2013 | Реконструкция проезжей части двора жилого дома №78 по ул.Набережная (расширение площади проездов и парковочных мест на 912 кв.м). Реконструкция дворовых территорий: - ул. Мира (дома №21, №21а). | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения. Обеспечение условий для беспрепятственного проезда спецтранспорта. |  |  |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 2007-2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и общежитий в рамках городских целевых программ «Капитальный ремонт конструктивных элементов жилищного фонда» на период до 2013 года, «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории г. Зеленогорска на 2012-2013 годы», «Восстановление технического состояния муниципального жилищного фонда г. Зеленогорска с выполнением энергосберегающих мероприятий на 2012-2013 годы», муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы» и региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на период с 2014 по 2043 годы. | Обеспечение сохранности жилищного фонда. Восстановление эксплуатационных качеств жилищного фонда. Создание комфортных условий для проживания населения. |  |  |
|  | Капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах | 2007-2009 | Капитальный ремонт лифтов с заменой купе-кабины в многоквартирных домах в соответствии с городской целевой программой «Капитальный ремонт лифтов по истечении нормативного срока службы в жилых домах г. Зеленогорска». | Восстановление эксплуатационных качеств инженерного оборудования. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения. |  |  |
|  | Замена лифтов в многоквартирных домах | 2007-2012 | Выполнение мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках городской целевой программы «Замена лифтов». | Восстановление эксплуатационных качеств инженерного оборудования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения. |  |  |
|  | C. Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | - Развитие коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа энергетической эффективности и энергосбережения на территории ЗАТО г. Зеленогорска на 2010-2020 годы | 2010-2020 | Реализация политики энергосбережения, основанной на принципе эффективности использования энергетических ресурсов и сокращения расходов на их оплату. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении № 9. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Создание механизма экономического стимулирования внедрения методов энергосбережения. Снижение расходов граждан и средств местного бюджета на оплату энергоресурсов. Эффективное расходование энергоресурсов. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение) | 2007-2025 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей, сетей водоснабжения и канализации, систем электроснабжения общей протяжённостью 28,4 км. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2006 год, - начало строительства – 2007 год, - окончание строительства – 2025 год. | Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и строительства объектов городской инфраструктуры. Планируемая площадь жилой застройки составит 7,6 га. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | 2007-2025 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей, сетей электроснабжения общей протяжённостью 15,5 км, трансформаторной подстанции. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2006 год, - начало строительства – 2007 год, - окончание строительства – 2025 год. | Обеспечение земельного участка коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Планируемая площадь жилой застройки составит 35 га. |  |  |
|  | Строительство внешнего электроснабжения города (проектно-изыскательские работы) | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по строительству внешнего электроснабжения города. |  |  |
|  | Завершение строительства сетей электроснабжения 10; 04 кВ в кварталах 7-12 поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007 | Завершение строительства магистральных и внутриквартальных сетей электроснабжения с подключением потребителей. | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества электроснабжения жилых домов. |  |  |
|  | Строительство систем электроснабжения в квартале 13 по ул.Мира | 2009 | Строительство систем электроснабжения в квартале 13 по ул.Мира. | Обеспечение электроснабжением готовых к вводу 14-ти жилых домов индивидуальной застройки. |  |  |
|  | Строительство теплосети диаметром 800 мм вдоль автодороги № 2 в микрорайоне 23 (проектно-изыскательские работы) | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по строительству теплосети. |  |  |
|  | Строительство инженерных сетей и благоустройство ул. Сибирской | 2007-2018 | Строительство тепловой сети, систем электроснабжения и уличного освещения. Благоустройство территории. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007 год, - начало строительства – 2007 год, - окончание строительства – 2018 год. | Ввод в эксплуатацию инженерных сетей общей протяжённостью 1,2 км. Обеспечение населения централизованным тепло- и водоснабжением. Создание комфортных условий для проживания населения. Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства. |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2007-2020 | Строительство магистральных тепловых сетей протяжённостью 3,5 км и внутриквартальных тепловых сетей. Этапы работ: - разработка и утверждение проектно-сметной документации – 2007 год, 2009 год, 2017 год, - начало строительства – 2008 год, - окончание строительства – 2020 год. | Обеспечение населения централизованным теплоснабжением. Создание комфортных условий для проживания населения. Высвобождение электрических мощностей. Повышение пожаробезопасности домовладений. |  |  |
| 4.20-1 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в посёлке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | 2016-2017 | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода: - в квартале 9 протяжённостью 820 п.м (2016 год), - в квартале 12 протяжённостью 1855 п.м (2017 год) | Обеспечение 42-х жилых домов индивидуальной застройки централизованным водоснабжением. |  |  |
|  | Строительство тепловых и водопроводных сетей в посёлке Октябрьский, квартал 13Б | 2009 | Строительство теплосети протяжённостью 240 м и водопровода диаметром 50 мм, протяжённостью 120м. | Обеспечение 15-ти жилых домов индивидуальной застройки централизованным тепло- и водоснабжением. |  |  |
|  | Утратил силу (решение от 25.04.2013 № 37-218р) |  |  |  |  |  |
|  | Строительство уличного освещения | 2007-2020 | Установка трансформаторной подстанции, опор освещения, укладка электрических кабелей по улицам: - Октябрьское шоссе (2007-2008 годы, 2016-2017 годы), - Изыскательская (2016 год), - Карьерная (2017 год), - Ручейная (2017-2019 годы), - Орловская ( 2020 годы). | Обеспечение безопасности движения. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Утратил силу (решение от 24.04.2014 № 52-299р ) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 9-12 | 2007-2008 | Реконструкция кабельных сетей с заменой трансформаторной подстанции, реконструкция электроснабжения 0,4 кВ и освещения, замена газовых плит на электрические в многоквартирных домах. | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества электроснабжения. Замена газовых плит на электрические в многоквартирных домах (304 квартиры). Снижение стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг на 4 %. Экономия бюджетных средств в части предоставления субсидий на компенсацию расходов, связанных с предоставлением услуг газоснабжения. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Реконструкция систем электроснабжения в квартале 1-17 (проектно-изыскательские работы) | 2007 | Проведение проектно-изыскательских работ. | Создание проектно-сметной документации для осуществления строительно-монтажных работ по реконструкции систем электроснабжения. |  |  |
|  | Реконструкция электрических сетей и оборудования в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г. Зеленогорска | 2008-2020 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ, выполнение регулярных ремонтных работ, замена физически изношенных электрических систем и оборудования. | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества электроснабжения города. Сокращение потерь в сетях. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Реконструкция, модернизация и ремонт систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с годовым графиком проведения работ Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска | 2007-2020 | Организационные мероприятия, разработка проектно-сметной документации, разработка графиков проведения работ. Выполнение регулярных ремонтных работ, замена физически изношенного оборудования и ветхих трубопроводов тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Изоляция тепловых сетей с применением новых эффективных материалов. Замена водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб. Реализация мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надёжности объектов жизнеобеспечения города, финансируемых за счёт средств краевого бюджета. Реализация неотложных первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. | Обеспечение эксплуатационной надежности и улучшение качества тепло-, водоснабжения города. Сокращение потерь в сетях. Уменьшение случаев загрязнения окружающей среды из-за порывов напорных трубопроводов канализации. |  |  |
| 4.28-1 | Модернизация технологического оборудования насосно-фильтровальной станции с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки | 2010-2017 | Проведение поэтапной замены изношенного действующего оборудования, внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом водоподготовки цеха «Водоканал» Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска. | Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение надёжности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Повышение надёжности процесса водоподготовки. Повышение качества услуг водоснабжения. |  |  |
| 4.28-2 | Капитальный ремонт паромной переправы через реку Кан | 2014 | Капитальный ремонт отдельных механизмов парома, укрепление береговых откосов, замена лестничных спусков, благоустройство прилегающей территории. | Создание благоприятных условий для отдыха горожан. Улучшение архитектурного облика города. Продление срока эксплуатации существующего парома. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
| 4.28-3 | Монтаж тепловых узлов ввода к жилым домам индивидуального посёлка | 2016-2018 | Монтаж 125 тепловых узлов ввода к жилым домам индивидуального посёлка (улицы Чехова, Некрасова, Пушкина, Горького). | Обеспечение условий эффективного использования тепловой энергии. Повышение надёжности функционирования систем теплоснабжения 125-ти жилых домов индивидуальной застройки. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Государственная регистрация имущественных комплексов объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | 2007-2008 | Проведение за счёт средств краевого бюджета инвентаризации и паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. | Создание условий для внедрения рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, конкурентной среды и привлечения инвестиций. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Комитет по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Приобретение специальной техники | 2007-2020 | Приобретение специальной техники для содержания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства города согласно городской целевой программе по приобретению специальной техники муниципальным предприятиям г. Зеленогорска. Приобретение машин и оборудования организациями коммунального комплекса в целях повышения эффективности и качества выполняемых работ и расширения производственной деятельности. | Обеспечение содержания и ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства города в соответствии с нормативными требованиями. Обновление основных фондов. Снижение эксплуатационных расходов. Повышение эффективности работы специальной техники. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | Развитие связи |  |  |  |  |  |
|  | Расширение существующей оптоволоконной телекоммуникационной сети (ООО «Портлинк») | 2007-2012 | Выполнение комплекса работ по расширению существующей сети, монтаж и подключение периферийного оборудования. | Создание единого информационного пространства на территории города. |  | ООО «Портлинк» |
| 4.31-1 | Модернизация, техническое переоборудование студийных аппаратных Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» | 2016 | Приобретение аппаратуры автоматизации, оборудования, необходимого для обеспечения телерадиовещания. | Обеспечение условий для надёжного и бесперебойного предоставления услуг телерадиовещания. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение качества вещательного сигнала. Обеспечение условий вещания во всех средах: в эфире, по каналам кабельной связи и в сети Интернет. |  | Муниципальное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Зеленогорск» Муниципальное унитарное предприятие «Телерадиокомпания «Зеленогорск» |
| 4.31-2 | Капитальный ремонт зданий радиотелепередающего центра Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» | 2017 | Капитальный ремонт кровли зданий телестудии (348,5 кв. м), склада-гаража (481,1 кв. м). | Восстановление эксплуатационных качеств зданий. Создание условий для безопасной эксплуатации оборудования, обеспечение его сохранности. |  |  |
| 4.31-3 | Установка системы резервирования электропитания радиотелепередающего центра Муниципального унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Зеленогорск» | 2018 | Установка автономного аварийного генератора с автоматической системой переключения мощностью 20 кВт. | Повышение надёжности работы технологического оборудования. Выполнение требований существующего законодательства по оповещению населения в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуациях. |  |  |
|  | D. Развитие дорожной сети и городского транспорта |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги вдоль карьера от ул.Парковая до ул.Майское шоссе | 2009 | Выполнение комплекса работ по устройству дорожного полотна протяжённостью 1420 м, автомобильной стоянки на 15 машин. | Обеспечение условий для безопасного дорожного движения. Снижение напряжённости автомобильного движения на центральных улицах города. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Реконструкция, модернизация и ремонт улично-дорожной сети | 2014-2020 | Реконструкция городских улиц Песчаная, Энергетиков (2014 год). Реконструкция въезда на территорию зоологического парка (МБУ «Зоопарк») (2015 год). Ремонт улиц Набережная, Октябрьское шоссе (2014 год), Молодёжная, Песчаная, Майское шоссе (2015 год), Диктатуры Пролетариата (2016 год), Парковая, Манежная (2016 год), Калинина, Индустриальная (2017 год), Изыскательская (2017-2018 годы). | Обеспечение условий для безопасного дорожного движения. |  |  |
|  | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | 2007-2020 | Приобретение автобусов для пригородных, междугородных и городских маршрутов. | Обеспечение безопасности перевозки пассажиров. Обновление основных фондов. Снижение эксплуатационных расходов. Повышение эффективности работы транспорта. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
|  | E. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей оказание государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция жилищно-эксплуатационной конторы №3 и переоборудование её под муниципальный архив | 2007 | Переустройство жилищно-эксплуатационной конторы №3, дальнейшая эксплуатация которой нецелесообразна, под муниципальный архив мощностью 75 тыс. единиц хранения. Замена инженерного и технологического оборудования. Устройство скатной крыши, утепление фасада. | Обеспечение условий хранения, комплектования, учета и использования архивных документов. |  | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
|  | Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014-2015 | Проведение ремонта в отдельных помещениях здания бывшего детского сада №15, дальнейшая эксплуатация которого нецелесообразна, и создание на их базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. | Обеспечение условий для предоставления населению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». |  |  |

Исполнитель:

Отдел экономики

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

________________Е.Ю. Шорникова