| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.10.2017 | г. Зеленогорск |  | № 257-п |

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015            № 215-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Зеленогорска», на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня, следующего за днем его опубликования в газете «Панорама».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                  А.Я. Эйдемиллер

- Приложение

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 31.10.2017 № 257-п

Паспорт

муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы | Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) |
| 2. | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика (далее – МКУ «Заказчик») |
| 3. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельные мероприятия муниципальной программы: - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. - Благоустройство территорий общего пользования. Подпрограммы к муниципальной программе отсутствуют. |
| 4. | Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска. |
| 5. | Задачи муниципальной программы | - Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города. |
| 6. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2018 – 31.12.2022 |
| 6. | Перечень целевых показателей и показателей результативности | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малыми архитектурными формами. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города). 4. Количество и площадь территорий общего пользования. 5. Доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) от общего количества таких территорий. 6. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования. |
| 8. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 31 334,7тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 31 334,7 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет 18 869,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 18 869,51 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 11 565,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11 565,19 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 900,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации программы

1.1. Вопросы формирования современной городской среды – это вопросы местного значения, реализация которых возложена Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству работ дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Анализ сферы благоустройства показал, что в городе Зеленогорске проводится работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Физическое состояние дворовых территорий, территорий общего пользования и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации, с составлением паспортов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако, состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, в недостаточном объеме производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствует необходимый уровень освещенности дворовых территорий в темное время суток, недостаточно оборудованных спортивных площадок и площадок для отдыха.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска на протяжении последних лет реализованы проекты: «Ребячьи забавы», «Огни пешеходных тротуаров» по благоустройству территорий в рамках гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство». Население города привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор» и «Лучший балкон».

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых территорий для определения функциональных зон.

В городе всего 178 дворовых территорий общей площадью 890 157,1 кв. м. Площадь благоустроенных дворовых территорий составляет 343,8 кв. м. Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий составляет 27,0 %, при этом полностью отсутствует их освещение.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» в 2017 году благоустроены 24 дворовые территории, в том числе: оборудованы 4 детские (спортивные) площадки, 	оборудовано 9 автомобильных парковок, установлено 55 скамеек и 41 урна, высажено 18 деревьев, уложено 13,2 тыс. кв. м асфальтового полотна.

Благоустройство территорий общего пользования имеет особое значение для улучшения городской среды. К ним отнесены общественные пространства города (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки), формирующие его «парадное» лицо. Часть таких территорий уже достаточно хорошо благоустроена. Доля благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общему количеству таких территорий составляет 56,0 %, общей площадью 210 900,0 кв. м.

В то же время имеются территории общего пользования (площади, скверы, парки), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую среду для проживания граждан, а также комфортное современное общественное пространство.

1.3. Принятие новых современных правил благоустройства и реализация муниципальной программы с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на территории города.

1.4. Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска.

1.5. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

1.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2018 по 31.12.2022.

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

2.1. Главным приоритетом политики формирования современной городской среды является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

2.2. Показателями результативности муниципальной программы являются:

2.2.1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), малыми архитектурными формами.

2.2.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.

2.2.3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города).

2.2.4. Количество и площадь территорий общего пользования.

2.2.5. Доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) от общего количества таких территорий.

2.2.6. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования.

Сведения о показателях результативности муниципальной программы отражены в приложениях №  1, 2 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении №  3 к муниципальной программе.

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлена в приложении №  4 к муниципальной программе.

- Механизм реализации муниципальной программы

- 4.1. Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляет МКУ «Заказчик».

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

4.3. Средства бюджета муниципального образования г. Зеленогорск, в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из федерального и краевого бюджетов на финансирование мероприятий направляются на:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

2) выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования.

4.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, а также может включать работы из дополнительного перечня. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

4.4.1. По минимальному перечню:

- ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

|  | # Урна Б-15.8 |
| --- | --- |
|  | Модель: Б-15.8 Размеры: мм H =800, L=340, B=380 Уличная металлическая урна Б-15.8 предназначена для установки на придомовой территории, игровых площадках и других территориях для размещения бытовых отходов. Урна представляет собой конструкцию из неподвижного каркаса и опрокидывающегося ведра. На каркасе урны установлена несъемная крышка. Металлические детали урны изготовлены полуавтоматической сваркой. Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением. |
|  | # Диван Б-23 |
|  | Модель: Б- 23 Размеры: мм H = 1000, L=2060, B=765 Диван предназначен для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Диван представляет собой сборную конструкцию из двух боковин и двух рам-стяжек. Сборка дивана производится без применения сварки. Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. |
|  | # Скамья Б-23.3 |
|  | Модель: Б- 23.3 Размеры: мм H =700, L=1085, B=3550 Скамья Б-23.3 предназначена для установки на детских игровых и спортивных площадках и других местах отдыха. Скамья представляет собой сборную конструкцию из каркаса и деревянного настила. Металлические детали изготовлены полуавтоматической сваркой. Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки. Металлические элементы окрашены полиэфирными порошковыми красками, нанесенными электростатическим напылением. Сборка скамьи производится без применения сварки. |
|  | Уличный светодиодный фонарь LuxON Bat Консольный светильник оригинальной запатентованной формы с полуширокой диаграммой направленности. Габариты 336х168х56, вес не более 1,3 кг - позволяет снизить нагрузку на мачты и консоли. Экономичнее светильников на основе ламп ДРЛ до 4-х раз. |

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 ед. измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт бортового камня | п. м | 1 529,0 |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, тротуаров | кв. м | 502,76 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий | 1 км | 3 430 620,0 |
| 4. | Установка скамьи | 1 шт. | 8948,0 |
| 5. | Установка урны | 1 шт. | 3364,0 |

4.4.2. По дополнительному перечню:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории;

- оборудование площадок (установка контейнеров) для сбора коммунальных отходов;

|  | # Спортивный комплекс С-039.3 |
| --- | --- |
|  | Модель: С-039.3 Размеры: мм H =3780, L=2700, B=6520 Спортивный комплекс для тематических игр и физического развития детей от 6 лет, развития координации движения, преодоления страха нахождения на высоте. Спортивный комплекс выполнен по модульной схеме: отдельные спортивные элементы (модули) соединяются между собой, образуя единую конструкцию для выполнения спортивных упражнений. Сборка спортивного комплекса производится без применения сварки. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из рамы, рамы-турника, баскетбольного щита с кольцом, двухсторонней наклонной лестницы, подвесного турника на цепях, гимнастических колец на цепях и каната, закрепленных на одной перемычке. |
|  | # Игровой комплекс ИК-02.6 |
|  | Модель: ИК-02.6 Размеры: мм H =4170, L=6670, B=5060 Высота ската: 1500 мм Игровой комплекс для детской игровой площадки. Данное изделие используется для физического развития, развития ловкости, воспитание смелости, преодоления страха при нахождении на высоте, развития координации движения. |
|  | # Качалка-балансир К-07 |
|  | Модель: К-07 Размеры: мм H = 825,L=530, B=3100 Качалка-балансир для тематических игр и физического развития детей от 4 до 12 лет представляет собой конструкцию из неподвижного основания и качалки (балансира) на 2 места. Сиденья на качалке изготовлены из влагостойкой ламинированной фанеры 15 мм. |
|  | # Качели «Диван» с навесом |
|  | Модель: К-02 Размеры: мм H = 2270, L=2790, B=1545 Качели «Диван» с навесом для тематических игр и физического развития детей от 12 лет представляют собой сборную конструкцию из двух боковин, горизонтальной перекладины на 1 подвес, подвес на гибкой подвеске со спинкой, радиусной крыши (навеса). В собранном состоянии для повышения устойчивости боковины качели имеют угол наклона относительно уровня земли не более 80 град. |
|  | # Горка ИГ-08.2 |
|  | Модель: ИГ-08.2 Размеры: мм H = 2350, L=4720, B=986 Высота ската: 1500мм. Детская горка для игровой площадки. Данное изделие используется для физического развития, развития ловкости, воспитание смелости, преодоления страха при нахождении на высоте, развития координации движения. |
|  | Песочница Д-08 |
|  | Модель: Д-08 Размеры: мм H = 350, L=1820, B=1820 Детская песочница для тематических игр и физического развития детей от 2 до 7 лет. Песочница представляет собой сборную конструкцию из 4 боковин, 4 сидений и 2 угловых накладок-столиков. Используются травмобезопасные колпачковые гайки, болты с радиусными головками. |
|  | # Беседка «Малыш» Б-45 |
|  | Модель: Б-45 Размеры: мм H =1750, L=2080, B=1600 Беседка «Малыш» Б-45 предназначена для установки на придомовой территории, на детских игровых площадках. Предназначена и для тематических игр и физического развития детей от 3 до 7 лет. Беседка представляет собой конструкцию с двухскатной крышей, двух скамеек с наклонными спинками. Скат крыши изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ. |

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 ед. измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 шт. | 474 567,21 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок | кв. м | 2 906,86 |
| 3. | Озеленение придомовой территории: - устройство газона - посадка деревьев | кв. м 1 шт. | 410,92 656,46 |
| 4. | Оборудование площадок (установка контейнеров) для сбора коммунальных отходов Стоимость контейнера | 1 шт. 1 шт. | 74 789,29 7 900,00 |

4.5. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий при выполнении минимального и дополнительного перечней работ.

4.6. В 2018 году в первоочередном порядке подлежат благоустройству дворовые территории, по которым заинтересованными лицами в 2017 году было принято решение о финансовом и трудовом участии в минимальном и (или) дополнительном перечне, но предложения заинтересованных лиц не были включены в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год.

4.7. В 2018 году на реализацию мероприятий по выполнению дополнительного перечня направляется не более 24 % от общего объема средств на благоустройство дворовых территорий.

4.8. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.1 муниципальной программы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости работ.

4.9. При выполнении работ, изложенных в пункте 4.4.2 муниципальной программы, заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости работ.

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.10. Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

4.11. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (например,: горячий чай, печенье).

4.12. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, финансового участия заинтересованных лиц.

4.13. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении №  6 к муниципальной программе.

4.14. МКУ «Заказчик» осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования.

4.15. Исполнителями работ, услуг в рамках мероприятий, указанных в приложении №  5 к муниципальной программе, являются:

- юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории города Зеленогорска;

- юридические и физические лица – производители товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.16. Включение дворовых территорий в муниципальную программу регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске», представленным в приложении № 7 к муниципальной программе.

4.17. Включение в муниципальную программу наиболее посещаемой территории общего пользования регулируется Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству», представленным в приложении № 8 к муниципальной программе.

4.18. Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, расположенных на территории города Зеленогорска приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

4.19. Работы, определенные пунктами 4.4.1 и 4.4.2 муниципальной программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения города.

4.20. Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения в соответствии с планом основных мероприятий по реализации программы (приложение № 5 к муниципальной программе), ранжированным адресным перечнем дворовых территорий многоквартирных домов города Зеленогорска в 2018-2022 годах (приложение № 10 к муниципальной программе),  адресным перечнем территорий общего пользования города Зеленогорска, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах (приложение № 11 к муниципальной программе).

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, подлежащих включению в муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц общественной комиссией по развитию городской среды, состав которой утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2017 № 434-рк.

4.21. МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию муниципальной программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. МКУ «Заказчик» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, выполняет организационные и контрольные функции, а также обеспечивает:

1) информационное и организационное сопровождение работ по реализации мероприятий муниципальной программы;

2) контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы по срокам, содержанию и эффективному использованию бюджетных средств.

5.2. МКУ «Заказчик» для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы организует ведение и представление в ОГХ ежеквартальной, годовой отчетности.

5.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств федерального, краевого и местного бюджетов осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.

6. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы

6.1. Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования.

6.2. От реализации программных мероприятий ожидается:

1) повышение уровня комфортности проживания жителей в городе;

2) повышение оздоровительного потенциала населения города;

3) улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

4) улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

5) привлечение общественности и населения к решению задач по благоустройству городских и дворовых территорий;

6) воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе

Зеленогорске»

Сведения

о показателях результативности муниципальной программы          «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Количество дворовых территорий в городском округе | шт. |  |
| 22. | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | шт. |  |
| 33. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий городского округа | % |  |
| 44. | Площадь дворовых территорий в городском округе | тыс. кв. м |  |
| 5 5. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в городском округе | тыс. кв. м |  |
| 66. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий городского округа | % |  |
| 77. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории городского округа | тыс. чел. |  |
| 88. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории городского округа | тыс. чел. |  |
| 99. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в городском округе | % |  |
| 110. | Количество территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. |  |
| 111. | Количество благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | шт. |  |
| 112. | Доля благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общем количестве таких территорий городского округа | % |  |
| 113. | Площадь территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс. кв. м |  |
| 114. | Площадь благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | тыс. кв. м |  |
| 115. | Доля площади благоустроенных территорий городского округа соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) в общей площади таких территорий городского округа | % |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | ОГХ | 17 | 36 | 49 | 61 | 73 |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающей к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования | % | ОГХ | 12 | 23 | 31 | 42 | 50 |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого за 2018-2022 годы |
| 1 . | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1600000000 | Х | 31 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 334,7 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 31 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 334,7 |
| 1.1. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1600000000 | Х | 24 438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 438,1 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 24 438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 438,1 |
| 1.2. |  | Благоустройство территорий общего пользования | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1600000000 | Х | 6 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 896,6 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 6 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 896,6 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным мероприятиям

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого за 2018-2022 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске | Всего | 31 334,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 334,7 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 18 869,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 869,51 |
|  |  |  | краевой бюджет | 11 565,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 565,19 |
|  |  |  | местный бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 24 438,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 438,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 14 996,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 996,62 |
|  |  |  | краевой бюджет | 9 191,48 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 191,48 |
|  |  |  | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 6 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 896,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3 872,89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 872,89 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 373,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 373,71 |
|  |  |  | местный бюджет | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий муниципальной программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2018-2022 годы |  |
| 1. | Цель муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Зеленогорска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16002R5550 | 811 | 14 996,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 996,62 | Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16002L5550 | 811 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий муниципальной программы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации программного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2018-2022 годы |  |
| 1.1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16001R5550 | 811 | 9 191,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 191,48 |  |
| 1.1.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16001S5550 | 811 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Зеленогорска, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающей к ним территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16002R5550 | 244 | 3 872,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 872,89 | Благоустройство территории общего пользования |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на 2018-2022 годы |  |
| 1.2.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16002L5550 | 244 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16001R5550 | 244 | 2 373,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 373,71 |  |
|  | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 16001S5550 | 244 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 31 334,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 334,7 |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе

Зеленогорске»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых

на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ

- Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее – Порядок) определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы на 2018-2022 годы.

1.2. Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, обеспечивающие финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному, дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Минимальный перечень включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

1.5. Дополнительный перечень включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение придомовой территории.

1.6. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Формы финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (например: горячий чай, печенье).

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляют: собственники помещений, осуществляющие непосредственное управление многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, управляющие организации (далее – управляющие организации) на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий по благоустройству муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» (далее – муниципальная программа).

3.2. Специальный счет открывается в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей. Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим пунктом, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Управляющие организации ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно мероприятиям муниципальной программы.

Данные по учету и использованию средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и в общественную комиссию по развитию городской среды, утвержденную распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2017 № 434-рк.

Использование средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе

Зеленогорске»

Порядок

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по включению дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов (далее – отбор) для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» (далее – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жителей города в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – организатор отбора).

1.3.  К обязанностям организатора отбора относятся:

1) размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО                     г. Зеленогорска в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), а также опубликование в газете «Панорама» за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе (далее – заявки) следующей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;

б) ответственные лица за проведение отбора заявок;

в) время и место приема заявок;

2) организация приема заявок;

3) оказание консультационно–методической помощи участникам отбора;

4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее – комиссия);

5) размещение результатов отбора на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет, а также опубликование в газете «Панорама».

- 2. Условия включения дворовых территорий в

- муниципальную программу

2.1. В муниципальную программу включаются дворовые территории при соблюдении следующих условий:

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирных домах принято решение по следующим вопросам:

– об обращении с предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу в целях софинансирования мероприятий по благоустройству;

– выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет субсидии из бюджета Красноярского края (далее - краевой бюджет), исходя из минимального перечня видов работ (ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора) или дополнительного перечня (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий);

– обеспечение финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома) при выполнении работ по благоустройству двора, которое будет определено в следующих размерах:

не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;

не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню.

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного дома), не требующего специальной квалификации при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по минимальному и дополнительному перечню;

– обеспечение последующего содержания благоустроенной территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты за содержание жилого помещения;

– об определении лица, уполномоченного на подачу предложений, представляющего интересы собственников при подаче предложений и реализации муниципальной программы;

– об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ;

2) многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не признан в установленном законодательством порядке аварийным и подлежащим сносу;

3) бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории не предоставлялись;

4) информация от организации, обеспечивающей управление многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства дворовой территории проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей организации предоставить согласованный график производства работ с лицами, которые планируют производить такие работы.

- 3. Порядок подачи документов для проведения отбора заявок

3.1. Заявки для включения в муниципальную программу подаются организатору отбора.

3.2. Заявки могут быть направлены по почте, в электронной форме в сети Интернет, а также могут быть приняты при личном приеме организатором отбора.

3.3. Заявка подписывается уполномоченным собственниками лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:

а) копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в пункте 2.1 настоящего порядка, проведенного в соответствии со статьями 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дворовой территории, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства с описанием планируемых работ по благоустройству;

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;

г) информация об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января текущего года;

е) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на подачу предложений, согласование дизайн–проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном и их приемке.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их поступления в реестре заявок в порядке очередности поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка подана по истечении срока приема заявок либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего порядка, заявка к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

- 4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок

4.1. Комиссия проводит отбор представленных заявок в целях включения дворовых территорий в муниципальную программу по балльной системе, исходя из критериев отбора согласно приложению к настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящим порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок (далее – протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников отбора с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рассмотрения представленных документов.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат дворовые территории, набравшие наибольшее количество баллов.

В случае если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в муниципальную программу определяется по дате подачи заявки.

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем комиссии, с приложением таблицы подсчета баллов, которые размещаются на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия муниципальной программы заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории муниципальную программу и предоставлении субсидии.

Приложение к Порядку

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц по

включению дворовой территории в

муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске»

|  | Критерии отбора | Баллы |
| --- | --- | --- |
| Технические критерии |  |  |
| 1 | Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома от 10 до 15 лет от 16 до 25 лет от 26 до 35 лет свыше 35 лет | 1 3 5 6 |
| 2 | Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома согласно краткосрочному плану в 2016 году (при наличии договора на строительно-монтажные работы) | 2 |
| 3 | Предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую территорию* | 2 |
| 4 | Отсутствие кадастрового паспорта на дворовую территорию | 1 |
| Организационные критерии |  |  |
| 5 | Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам повестки общего собрания собственников помещений | 67% - 5 70% - 6 80% - 7 90% - 8 100%- 9 |
| 6 | Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) | До 10 баллов (одно мероприятие – 1 балл) |
| 7 | Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации ** | 2 3 |
| 8 | В многоквартирном доме выбран и реализован способ управления товарищество собственников жилья (жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) | 3 |
| 9 | Количество квартир в домах, прилегающих к дворовой территории: до 50 от 51 до 100 от 101 до 150 от 151 до 200 свыше 201 | 2 3 4 5 7 |
| Финансовые критерии |  |  |
| 10 | Доля финансового участия собственников помещений по минимальному перечню работ | 2% - 0 более 3% - 3 более 5% - 5 |
| 11 | Доля финансового участия собственников помещений по дополнительному перечню работ | 20% - 0 более 20% - 1 более 30% - 3 |
| 12 | Наличие принятого решения по доле финансового участия иных заинтересованных лиц (спонсоры) | Балльная оценка соответствует округленному до целого числа значению процента софинансирования |
| 13 | Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимости от среднего уровня оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальному образованию*** | средний по МО - 0 выше среднего на 0,1% - 1 выше среднего на 0,2% - 2 выше среднего на 0,3% - 3 |

Примечание:

* Запрашивается Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в рамках межведомственного взаимодействия.

** Подтверждается копией протокола  общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не принято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое было созвано Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по городу Зеленогорску комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу.

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе

Зеленогорске»

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству

- Общие положения

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» (далее – муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – территория общего пользования), определяет механизм конкурсного отбора территорий общего пользования и проектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая улица, площадь, набережная и другие.

1.2. Конкурс проводится в целях улучшения инфраструктуры городских округов, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств.

1.3. Организатором конкурса является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – организатор конкурса).

1.3.1. К обязанностям организатора конкурса относятся:

1) размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации о конкурсном отборе наиболее посещаемой территории общего пользования, подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается настоящее и будущее территорий общего пользования, среди которых проводится конкурсный отбор:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству согласно муниципальной программе;

в) размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования;

г) сроки проведения конкурсного отбора;

д) ответственные лица;

е) порядок участия граждан и организаций в конкурсном отборе;

2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования;

3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства территории общего пользования;

4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее – комиссия);

5) размещение результатов конкурсного отбора территории и выработанного проекта ее благоустройства на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет, а также опубликование в газете «Панорама».

- 2. Условия включения наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную программу

2.1. В муниципальную программу включаются наиболее посещаемые территории общего пользования, выявленные по результатам опроса граждан.

2.2. Конкурс проводится между территориями общего пользования, расположенными в границах города Зеленогорска, относящихся к общему имуществу собственников многоквартирных домов и территориям, не находящимся в федеральной собственности, собственности Красноярского края и (или) пользовании юридических и (или) физических лиц.

2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест общего пользования:

- размещение малых архитектурных форм (элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудование);

- установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, благоустройство прилегающей к ним территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, парков, уличного освещения;

- высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения конкурсного отбора территории

общего пользования

3.1. В течение 10 календарных дней со дня размещения информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1 настоящего порядка, граждане осуществляют электронное голосование за конкретную территорию общего пользования, участвующую в конкурсном отборе для включения в муниципальную программу в целях благоустройства. На сайте также должна быть предоставлена возможность предложить иную территорию, по которой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить поддержку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке согласно приложению к настоящему порядку, и направить его организатору конкурса по почте либо в электронной форме, или передать на личном приеме.

3.3. По окончании голосования комиссия, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую территорию и поступившие заявки о поддержке, определяет территорию общего пользования, подлежащую включению в муниципальную программу. Решение комиссии подлежит размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования

4.1. В течение 10 календарных дней после принятия решения об отборе конкретной территории в соответствии с пунктом 3.3 настоящего порядка организатор конкурса собирает предложения по проекту благоустройства данной территории и проводит общественное обсуждение всех предложений в целях выработки решения, учитывающего интересы различных групп.

4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг–голосования в порядке, предусмотренном для конкурсного отбора территории общего пользования по проектам благоустройства территории, включенной в муниципальную программу.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоустройства в целях его реализации осуществляется комиссией, решение которой подлежит размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в сети Интернет.

Приложение к Порядку представления, рассмотрения

и оценки предложений граждан, организаций о

включении в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в

городе Зеленогорске» наиболее посещаемой

муниципальной территории общего пользования,

подлежащей благоустройству

Заявление

о поддержке благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования

Я _____________________________________________________________

(ФИО гражданина/ руководителя организации)

________________________________________________________________

(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству _______________________________ ,

(указание наименования территории)

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении ____________

_______________________________________________________________ .

(вид работ)

Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по благоустройству в размере ______________________ рублей.

____________     								 	________

подпись                                                                                                                   дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации ЗАТО г. Зеленогорска согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной программы.

____________     								 	________

подпись                                                                                        			      дата

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды в городе

Зеленогорске»

ПОСТВЛЕНИЕ

Порядок

разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, дизайн - проекта благоустройства территории общего пользования, расположенных на территории города Зеленогорска

- Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования, расположенных на территории города Зеленогорска, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске».

1.2. Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн - проектов

2.1. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий и территорий общего пользования, расположенных на территории города Зеленогорска, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, обеспечения чистоты и порядка в городе Зеленогорске, с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн - проектов в отношении дворовых территорий осуществляется заинтересованными лицами, а наиболее посещаемой территории общего пользования – Отделом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – отдел архитектуры).

2.3. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение и утверждение дизайн - проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории представитель заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий (далее – уполномоченное лицо), подает в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) заявку на участие в обсуждении дизайн-проекта дворовой территории в письменной форме.

Заявка регистрируется специалистом ОГХ с указанием даты и времени ее получения.

3.2. К заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определено уполномоченное лицо из числа собственников помещений для участия в обсуждении дизайн - проекта дворовой территории;

2) дизайн - проект благоустройства дворовой территории.

3.3. Уполномоченное лицо совместно с ОГХ обеспечивают обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня поступления заявки на участие в обсуждении в ОГХ.

3.4. Обсуждение и утверждение дизайн - проекта благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования осуществляется представителями отдела архитектуры и ОГХ.

3.5. Дизайн - проект благоустройства дворовой территории утверждается в двух экземплярах, один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6. Дизайн - проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в ОГХ.