АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2017		                          г. Зеленогорск                                             № 346-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.05.2017 № 105-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2017-2019 годы»

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.05.2017 № 105-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2017-2019 годы» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                            А.Я. Эйдемиллер

| Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2017 № 346-п Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.05.2017 № 105-п Форма № 1 Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес | Общая площадь помещений в МКД, кв. м | Источники финансирования |  | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЗАТО город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24 | 2 597,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 245119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 245 119,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24А | 2 610,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 699 905,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 699 905,93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 25 | 3 530,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 299 474,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 299 474,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 27А | 3 571,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  | 642441,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 642441,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 29 | 3 521,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 398 362,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 398 362,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 36 | 527,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 514 220,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 514 220,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 974,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 974,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 15 | 3 527,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 297 520,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 297 520,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 16 | 3 356,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 192 872,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 192 872,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 19 | 3 452,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 312 793,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 312 793,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 27 | 3 852,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 2783956,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2783956,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 722,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 722,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 4 | 2 566,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  | 331835,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 331835,52 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 6 | 2 578,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 2 538059,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2 538059,68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 984,24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 984,24 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 10 | 2 553,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 1 845397,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 845397,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 722,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 722,58 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 12 | 2 547,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 658 875,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 658 875,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13Б | 517,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 981 145,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 981 145,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 23 | 5 653,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  | 1016856,50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1016856,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10А | 2 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 642 267,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 642 267,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16 | 2 542,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 655 814,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 655 814,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16А | 3 508,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 284 885,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 284 885,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18 | 5 351,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 684 612,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 684 612,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18А | 3 505,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 283 192,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 283 192,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 19 | 3 522,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 293 873,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 293 873,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20 | 2 576,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 678 088,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 678 088,50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 1 | 2 519,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 640 704,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 640 704,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 7 | 3 509,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 383 872,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 383 872,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 5 | 3 506,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 380 499,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 380 499,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 | 3 542,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 424 720,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 424 720,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 | 3 561,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 319 663,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 319 663,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 10 | 2 551,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 187 657,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 187 657,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 12 | 3 505,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 282 931,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 282 931,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 15 | 3 534,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 415 226,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 415 226,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 19 | 3 526,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 405 608,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 405 608,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 27 | 3 527,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 297 585,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 297 585,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 651,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 9 | 3 882,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 850 191,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 850 191,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Итого по счету регионального оператора | 107 661,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 853,32 | 500,30 |  | 267,96 | 66,57 |  | 15,41 | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по ЗАТО город Зеленогорск | 107 661,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 853,32 | 500,30 |  | 267,96 | 66,57 |  | 15,41 | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по ЗАТО город Зеленогорск | 107 661,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 91 870 232,69 | 53 862 682,55 |  | 28 849 003,22 | 7 167 412,97 |  | 1 659 298,43 | 331 835,52 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 853,32 | 500,30 |  | 267,96 | 66,57 |  | 15,41 | 3,08 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по ЗАТО город Зеленогорск на 2017 год |  |  |  |  | 34 | 13 |  | 15 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |  |

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| Адрес | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  | кв. м. | ед. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 13Б | 517,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Комсомольская, д. 36 |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Гагарина, д. 15 |  |  | 1 965 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 19 | 1 074,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Мира, д. 16А |  |  | 2 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 25 |  |  | 2 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Бортникова, д. 10 | 767,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 15 | 1 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10А |  |  | 1 534 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Мира, д. 18 | 1 592,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 19 |  |  | 1 995 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Ленина, д. 27 |  |  | 2 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Мира, д. 18А |  |  | 1 965 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Калинина, д. 12 |  |  | 1 474 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 29 | 1 054,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Гагарина, д. 7 | 1 050,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Калинина, д. 4 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 10 |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 27А |  |  |  |  |  | 253,3 |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Бортникова, д. 12 |  |  | 1 995 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16 |  |  | 1 534 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 7 | 1 073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 27 |  |  |  | 344 |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 20 |  |  | 1 504 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 9 | 1 167,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24А |  |  | 1 504 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 5 | 1 053,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 16 | 997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24 | 784,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Гагарина, д. 19 | 1 082,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 9 |  |  | 2 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 1 |  |  | 1 504 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 23 |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |  |
| ЗАТО г. Зеленогорск ул. Калинина, д. 6 |  |  |  | 401 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по г. Зеленогорску | 13 269,9 |  | 314 288 | 1 635 |  | 633,3 | 240 |  |  |  |

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2018 год

| № п/п | Адрес | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЗАТО город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 33 | 402,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 670 736,12 | 1 670 736,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 670 736,12 | 1 670 736,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39А | 403,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 677 385,81 | 1 677 385,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 677 385,81 | 1 677385,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39Б | 399,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 658 683,55 | 1 658683,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 658 683,55 | 1 658683,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 43А | 523,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 660 353,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 353,37 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 660 353,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 353,37 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 47 | 520,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 320 384,75 |  |  |  |  |  |  |  | 320384,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 320 384,75 |  |  |  |  |  |  |  | 320384,75 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 615,06 |  |  |  |  |  |  |  | 615,06 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,06 |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 49 | 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 402 816,03 |  |  |  | 402 816,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 402 816,03 |  |  |  | 402 816,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 772,27 |  |  |  | 772,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 772,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 61 | 524,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 662 119,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 119,36 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 662 119,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 119,36 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 65 | 526,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 187 334,38 | 2 187 334,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 187 334,38 | 2 187 334,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 24 | 515,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 142 448,93 | 2 142 448,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 142 448,93 | 2 142 448,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 26 | 526,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 664 642,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 642,2 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 664 642,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 642,2 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 28 | 531,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 670 066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 066,3 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 670 066,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 066,3 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30А | 524,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 661 665,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 665,25 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 661 665,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 665,25 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30Б | 525,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 662 245,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 245,5 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 662 245,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 245,5 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34А | 520,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 656 316,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 316,83 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 656 316,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 316,83 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 36 | 527,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 665 525,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 525,19 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 665 525,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 525,19 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 38 | 531,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 670 570,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 570,87 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 670 570,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670 570,87 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 5 | 523,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 176 528,62 | 2 176 528,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 176 528,62 | 2 176 528,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7 | 533,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 327 888,49 |  |  |  |  |  |  |  | 327 888,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 327 888,49 |  |  |  |  |  |  |  | 327 888,49 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 615,06 |  |  |  |  |  |  |  | 615,06 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,06 |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7А | 517,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 653 037,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 037,13 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 653 037,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 037,13 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1261,42 |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7В | 521,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 916 653,91 |  |  |  |  | 799 596,01 |  | 117057,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 916 653,91 |  |  |  |  | 799 596,01 |  | 117057,92 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1758,40 |  |  |  |  | 1 533,85 |  | 224,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 533,85 |  | 224,55 |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 9 | 520,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 162 398,02 | 2 162 398,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 162 398,02 | 2 162 398,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 9А | 517,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 152 007,87 | 2 152 007,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 152 007,87 | 2 152 007,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11А | 524,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 660 984,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 984,10 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 660 984,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 984,10 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,42 |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13Б | 517,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 51 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 196,73 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  | 51 196,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 196,73 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 98,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,95 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,95 |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8 | 525,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 183 178,32 | 2 183 178,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 183 178,32 | 2 183 178,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8Б | 520,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 161 151,2 | 2 161 151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 161 151,2 | 2 161 151,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4156,06 | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 12В | 529,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 200 218,16 | 2 200 218,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 200 218,16 | 2 200 218,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 1 | 2 117,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 982 695,74 |  |  |  |  | 2684523,58 |  | 298172,16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 982 695,74 |  |  |  |  | 2684523,58 |  | 298172,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 408,46 |  |  |  |  | 1 267,66 |  | 140,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2 | 3 002,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 162 294,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 162 294,20 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 162 294,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 162 294,20 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 386,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,23 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,23 |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 6Б | 2 106,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 309 826,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309826,7 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 309 826,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 309826,70 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 621,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,95 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 | 3 542,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 988 906,16 |  |  |  |  | 4490178,48 |  | 498727,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 988 906,16 |  |  |  |  | 4490178,48 |  | 498727,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 408,46 |  |  |  |  | 1 267,66 |  | 140,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5А | 3 884,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 384 671,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 384 671,81 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 384 671,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 384 671,81 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 386,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,23 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 6 | 6 113,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 802 229,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3802229,13 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 802 229,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 802229,13 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 621,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,95 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21А | 5 411,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 500 890,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 890,53 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 500 890,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 500 890,53 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 386,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,23 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 20 | 4 486,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 790 316,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 316,48 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 790 316,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 790316,48 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 621,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,95 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Диктатуры Пролетариата, д. 7 | 597,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 483 245,85 | 2 483 245,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 483 245,85 | 2 483 245,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 16 | 15 474,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 26 288 020,04 |  |  | 26 288 020,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 26 288 020,04 |  |  | 26 288 020,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 698,84 |  |  | 1 698,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 | 519,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 912 785,44 |  |  |  |  | 796 221,53 |  | 116563,91 |  |  | 654 803,12 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 912 785,44 |  |  |  |  | 796 221,53 |  | 116563,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1758,4 |  |  |  |  | 1 533,85 |  | 224,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 533,85 |  | 224,55 |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 6 | 378,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 574 315,53 | 1 574 315,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 574 315,53 | 1 574 315,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 8 | 381,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 586 368,10 | 1 586 368,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 586 368,10 | 1 586 368,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 8 | 394,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 638 318,85 | 1 638 318,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 638 318,85 | 1 638 318,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Диктатуры Пролетариата, д. 8 | 598,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 486 570,70 | 2 486 570,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 486 570,70 | 2 486 570,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 156,06 | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 156,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 15 | 521,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 657 325,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 325,96 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 657 325,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 325,96 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 261,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,42 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261,42 |  |
| 1.44 | Итого по счету регионального оператора | 63 302,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 102 227 267,78 | 32 140 890,02 |  | 26 288 020,04 | 402 816,03 | 8 770 519,60 |  | 1030521,67 | 648 273,24 | 7 902 372,31 | 24 992 658,14 | 51 196,73 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  | 102 227 267,78 | 32 140 890,02 |  | 26 288 020,04 | 402 816,03 | 8 770 519,60 |  | 1030521,67 | 648 273,24 | 7 902 372,31 | 24 992 658,14 | 51 196,73 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 614,89 | 507,73 |  | 415,27 | 6,36 | 138,55 |  | 16,28 | 10,24 | 124,83 | 394,81 | 0,81 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по ЗАТО город Зеленогорск | 63 302,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 102 227 267,78 | 32 140 890,02 |  | 26 288 020,04 | 402 816,03 | 8 770 519,60 |  | 1030521,67 | 648 273,24 | 7 902 372,31 | 24 992 658,14 | 51 196,73 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 102 227 267,78 | 32 140 890,02 |  | 26 288 020,04 | 402 816,03 | 8 770 519,60 |  | 1030521,67 | 648 273,24 | 7 902 372,31 | 24 992 658,14 | 51 196,73 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 614,89 | 507,73 |  | 415,27 | 6,36 | 138,55 |  | 16,28 | 10,24 | 124,83 | 394,81 | 0,81 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по ЗАТО г. Зеленогорск на 2018 год |  |  |  |  | 43 | 16 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ЗАТО город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 |  |  |  | 1 078,00 |  | 70,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 854,90 |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Диктатуры Пролетариата, д. 7 | 520,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Диктатуры Пролетариата, д. 8 | 485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 5 | 65,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7 |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7А |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7В |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 9 | 517,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 9А | 521,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11А |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 24 | 534,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30А |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34А |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 33 | 394,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39А | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39Б | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 43А |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 47 |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 49 |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 65 | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 1 |  |  |  | 309,00 |  | 65,00 |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 16 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8 | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8Б | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 12В | 513,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 8 | 436,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 6Б |  |  |  |  |  |  |  | 530,00 |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5А |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 876,40 |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 501,70 |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21А |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 444,40 |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 6 | 382,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 8 | 383,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 9 248,40 | 7,00 | 99,00 | 4 983,00 |  | 1 933,00 | 1 798,00 | 3 886,60 | 15 329,80 | 899,00 |
|  | Всего по ЗАТО город Зеленогорск | 9 248,40 | 7,00 | 99,00 | 4 983,00 |  | 1 933,00 | 1 798,00 | 3 886,60 | 15 329,80 | 899,00 |
|  | Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 9 248,40 | 7,00 | 99,00 | 4 983,00 |  | 1 933,00 | 1 798,00 | 3 886,60 | 15 329,80 | 899,00 |
|  | Всего по Красноярскому краю по специальным счетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю | 9 248,40 | 7,00 | 99,00 | 4 983,00 |  | 1 933,00 | 1 798,00 | 3 886,60 | 15 329,80 | 899,00 |
| Количество домов |  | 16 | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 |

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2019 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ЗАТО город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 | 3 561,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 347 607,61 |  |  |  | 4 813 032,06 |  | 534 575,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 347 607,61 |  |  |  | 4 813 032,06 |  | 534 575,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 501,42 |  |  |  | 1 351,33 |  | 150,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 10 | 2 551,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 831 323,55 |  |  |  | 3 448 323,89 |  | 382 999,66 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 831 323,55 |  |  |  | 3 448 323,89 |  | 382 999,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 501,42 |  |  |  | 1 351,33 |  | 150,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 12 | 3 505,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 262 927,53 |  |  |  | 4 736 817,05 |  | 526 110,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 262 927,53 |  |  |  | 4 736 817,05 |  | 526 110,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 501,42 |  |  |  | 1 351,33 |  | 150,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 18 | 9 267,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 365 141,98 |  |  | 3 365 141,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 365 141,98 |  |  | 3 365 141,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 363,12 |  |  | 363,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 363,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 | 2 542,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 817 660,63 |  |  |  | 3 436 026,79 |  | 381 633,84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 817 660,63 |  |  |  | 3 436 026,79 |  | 381 633,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 501,42 |  |  |  | 1 351,33 |  | 150,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 27 | 3 852,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 426 223,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426223,74 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 426 223,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 426223,74 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 629,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,73 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,73 |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 1А | 538,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 724 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 508,20 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 724 508,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 508,20 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 2 | 531,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 714 557,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 557,64 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 714 557,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 714 557,64 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 2А | 539,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 725 987,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 987,33 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 725 987,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 987,33 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 4 | 521,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 700 573,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 573,07 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 700 573,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 573,07 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 5/1 | 528,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 711 061,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 061,50 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 711 061,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 061,50 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 3 | 518,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 696 539,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 539,06 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 696 539,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 696 539,06 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7Б | 516,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 425 203,46 |  |  | 425 203,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 425 203,46 |  |  | 425 203,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 823,24 |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13 | 516,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 694 253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 253,12 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 694 253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 253,12 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13А | 521,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 700 573,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 573,07 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 700 573,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 573,07 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30 | 527,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 336 571,86 | 2 336571,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 336 571,86 | 2 336571,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 | 2 542,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 757 694,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 757694,19 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 757 694,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 757694,19 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 477,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,72 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 | 2 791,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 850 764,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 850764,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 850 764,50 |  |  |  |  |  |  |  | 1 850764,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 663,00 |  |  |  |  |  |  |  | 663,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,82 |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39 | 382,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 314 642,33 |  |  | 314 642,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 314 642,33 |  |  | 314 642,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 823,24 |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 43Б | 524,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 705 817,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 817,28 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 705 817,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 817,28 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 45 | 522,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 703 127,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 127,94 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 703 127,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 703 127,94 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 51 | 514,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 964 597,12 |  |  |  | 841417,31 |  | 123 179,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 964 597,12 |  |  |  | 841417,31 |  | 123 179,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 874,46 |  |  |  | 1635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1635,09 |  | 239,37 |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 53 | 519,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 301 128,98 | 2 301128,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 301 128,98 | 2 301128,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 57 | 519,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 698 556,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 556,07 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 698 556,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 556,07 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 59 | 518,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 294 926,48 | 2 294926,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 294 926,48 | 2 294926,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 60 | 7 502,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 830 593,00 |  | 5 830 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 830 593,00 |  | 5 830 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 777,13 |  | 777,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 63 | 529,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 344 989,55 | 2 344989,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 344 989,55 | 2 344989,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 | 2 789,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 848 120,83 | 4 848120,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 848 120,83 | 4 848120,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 737,74 | 1 737,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 26 | 21 600,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 15 548 248,00 |  | 15 548 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 15 548 248,00 |  | 15 548 248,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 719,80 |  | 719,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 30 | 14 284,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 33 836 931,95 |  | 25 868 839,22 | 7 968 092,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 33 836 931,95 |  | 25 868 839,22 | 7 968 092,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 368,77 |  | 1 810,96 | 557,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 34 | 19 269,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 45 645 724,15 |  | 34 896 837,01 | 10 748 887,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 45 645 724,15 |  | 34 896 837,01 | 10 748 887,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 368,77 |  | 1 810,96 | 557,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 38 | 16 414,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 15 287 062,00 |  | 15 287 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 15 287 062,00 |  | 15 287 062,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 931,31 |  | 931,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 52 | 15 775,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 13 300 000,00 |  | 13 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 13 300 000,00 |  | 13 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 843,08 |  | 843,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 5 | 333,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 477 525,06 | 1 477525,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 477 525,06 | 1 477525,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 7 | 381,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 688 410,20 | 1 688410,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 688 410,20 | 1 688410,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 8 | 373,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 653 410,35 | 1 653410,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 653 410,35 | 1 653410,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 16 | 15 474,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8 631 607,72 |  |  | 8 631 607,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 631 607,72 |  |  | 8 631 607,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 557,81 |  |  | 557,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 34 | 2 188,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 184 526,90 |  | 3 963 648,15 | 1 220 878,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 184 526,90 |  | 3 963 648,15 | 1 220 878,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 368,77 |  | 1 810,96 | 557,81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 48 | 4 126,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 800 000,00 |  | 3 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 800 000,00 |  | 3 800 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 920,90 |  | 920,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 52 | 10 447,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 500 000,00 |  | 9 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 500 000,00 |  | 9 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 909,34 |  | 909,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8В | 526,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 433 188,90 |  |  | 433 188,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 433 188,90 |  |  | 433 188,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 823,24 |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 823,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 11 | 519,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 303 344,16 | 2 303344,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 303 344,16 | 2 303344,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 12А | 524,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 705 548,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 548,35 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 705 548,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 548,35 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 14 | 525,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 260 883,14 |  |  |  |  |  |  | 260883,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 260 883,14 |  |  |  |  |  |  | 260883,14 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 655,65 |  |  |  |  |  |  | 655,65 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,65 |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 16 | 519,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 698 421,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 421,60 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 698 421,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 421,60 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 9 | 395,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 532 354,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 354,85 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 532 354,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 532 354,85 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,67 |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 10 | 393,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 743 346,66 | 1 743346,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 743 346,66 | 1 743346,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 11 | 399,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 770 371,86 | 1 770371,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 770 371,86 | 1 770371,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 12 | 400,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 773 473,11 | 1 773473,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 773 473,11 | 1 773473,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 13 | 397,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 761 511,13 | 1 761511,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 761 511,13 | 1 761511,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 14 | 397,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 762 840,24 | 1 762840,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 762 840,24 | 1 762840,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 15 | 396,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 757 523,81 | 1 757523,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 757 523,81 | 1 757523,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 16 | 395,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 753 979,52 | 1 753979,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 753 979,52 | 1 753979,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8А | 2 588,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 716 308,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 716308,10 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 716 308,10 |  |  |  |  |  |  |  | 1 716308,10 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 663,00 |  |  |  |  |  |  |  | 663,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,82 |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 4 | 485,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 653 240,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 240,69 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 653 240,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 240,69 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1344,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1344,67 |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 7 | 4 557,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 021 489,90 |  |  |  |  |  |  |  | 3 021489,90 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 021 489,90 |  |  |  |  |  |  |  | 3 021489,90 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 663,00 |  |  |  |  |  |  |  | 663,00 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,00 |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 4 | 376,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 666 701,43 | 1 666701,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 666 701,43 | 1 666701,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 10 | 377,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 671 131,79 | 1 671131,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 671 131,79 | 1 671131,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 4 | 538,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 384 862,19 | 2 384862,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 384 862,19 | 2 384862,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 430,36 | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 430,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Итого по счету регионального оператора | 185 584,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 301,48 | 211,73 | 689,69 | 185,93 | 93,09 |  | 10,50 | 1,86 | 35,50 | 76,10 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по ЗАТО город Зеленогорск | 185 584,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 301,48 | 211,73 | 689,69 | 185,93 | 93,09 |  | 10,50 | 1,86 | 35,50 | 76,10 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора | 185 584,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 301,48 | 211,73 | 689,69 | 185,93 | 93,09 |  | 10,50 | 1,86 | 35,50 | 76,10 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Красноярскому краю по специальным счетам |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Всего по Красноярскому краю | 185 584,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 242 075 908,62 | 39294169,21 | 127995227,38 | 34930 311,05 | 16434 199,79 |  | 1825 319,53 | 344347,38 | 6588562,50 | 14122813,96 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 301,48 | 211,73 | 689,69 | 185,93 | 93,09 |  | 10,50 | 1,86 | 35,50 | 76,10 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего количество домов по Красноярскому краю |  |  |  |  | 59 | 19 | 9 | 9 | 5 |  | 5 | 1 | 3 | 16 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кв. м |  | ед. |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | п. м |  | кв. м |  | кв. м |  | куб. м |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| ЗАТО город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,00 |  |  |  | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 923,00 |  |  |  | 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,00 |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 18 |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,00 |  |  |  | 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 27 |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,00 |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,00 |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 5/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,00 |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7Б |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,00 |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 13А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,00 |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30 |  | 533,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,80 |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,20 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 39 |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 43Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 51 |  |  |  |  |  |  |  | 465,00 |  |  |  | 96,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 53 |  | 523,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 59 |  | 523,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 60 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 63 |  | 528,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 |  | 1 080,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 26 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 30 |  |  |  | 6,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 34 |  |  |  | 7,00 |  | 8 593,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 38 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 52 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 5 |  | 344,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 7 |  | 458,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Панфилова, д. 8 |  | 391,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 16 |  |  |  |  |  | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 34 |  |  |  | 1,00 |  | 1 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 48 |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 52 |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 8В |  |  |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 11 |  | 523,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 12А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,00 |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 10 |  | 396,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 11 |  | 448,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 12 |  | 380,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 13 |  | 451,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 14 |  | 431,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 15 |  | 432,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 16 |  | 430,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,50 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,70 |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 4 |  | 390,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Чапаева, д. 10 |  | 380,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 4 |  | 541,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  | 9 189,60 |  | 47,00 |  | 26 488,00 |  | 4 847,00 |  |  |  | 690,00 |  | 899,00 |  | 2 139,40 |  | 11 559,80 |  |  |  |
|  | Всего по ЗАТО город Зеленогорск |  | 9 189,60 |  | 47,00 |  | 26 488,00 |  | 4 847,00 |  |  |  | 690,00 |  | 899,00 |  | 2 139,40 |  | 11 559,80 |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю по счету регионального оператора |  | 9 189,60 |  | 47,00 |  | 26 488,00 |  | 4 847,00 |  |  |  | 690,00 |  | 899,00 |  | 2 139,40 |  | 11 559,80 |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю по специальным счетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Красноярскому краю |  | 9 189,60 |  | 47,00 |  | 26 488,00 |  | 4 847,00 |  |  |  | 690,00 |  | 899,00 |  | 2 139,40 |  | 11 559,80 |  |  |  |
| Количество домов |  |  | 19 |  | 9 |  | 9 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 16 |  |  |  |

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                           А.Я. Эйдемиллер

Артемьев Денис Владимирович

Экономист ПЭО МКУ "Заказчик"

8(39169) 3-51-50