| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2017 | г. Зеленогорск | № | 357-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 293-п

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015               № 293-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО                    г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015               № 293-п, следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы

| 1. | Наименование муниципальной программы | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основания для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) |
| 4. | Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») |
| 5. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске. 2. Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска. 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. 4. Формирование современной городской среды. Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| 6. | Цель муниципальной программы | Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| 7. | Задачи муниципальной программы | - Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению. - Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде. - Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города. - Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. - Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей. |
| 8. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2017 – 31.12.2019 |
| 9. | Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 465 409,56783 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 179 754,50383 тыс. рублей; 2018 год – 144 865,732 тыс. рублей; 2019 год – 140 789,332 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет 19 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 19 162,8 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 64 317,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 30 309,6 тыс. рублей; 2018 год – 17 003,9 тыс. рублей; 2019 год – 17 003,9 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 381 929,36783 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 130 282,10383 тыс. рублей; 2018 год – 127 861,832 тыс. рублей; 2019 год – 123 785,432 тыс. рублей. |

».

1.2. Пункт 1.5 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5). Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей.».

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.	 Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6.	В приложении № 4 (подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»):

1.6.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| - 2. | - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | ОГХ, МКУ «Заказчик» |
| 4. | Цели подпрограммы | 1. Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению. 2. Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде. |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска. 2. Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда. 3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. 4. Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95% ежегодно. 2. Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно. 3. Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100%. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 - 31.12.2019 |
| 8. | Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 105 808,43475 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 34 872,23475 тыс. рублей; 2018 год – 35 239,6 тыс. рублей; 2019 год – 35 696,6 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 47 921,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 15 942,2 тыс. рублей; 2018 год – 15 989,5 тыс. рублей; 2019 год – 15 989,5 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 57 887,23475 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 18 930,03475 тыс. рублей; 2018 год – 19 250,1 тыс. рублей; 2019 год – 19 707,1 тыс. рублей. |

».

1.6.2. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7.	В приложении № 5 (подпрограмма «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»):

1.7.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | МКУ «Заказчик» |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города. |
| 5. | Задачи подпрограммы | - Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города. - Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | - Протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт. - Количество вырубленных, поваленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях). - Количество вновь высаженных деревьев и кустарников. - Количество отловленных безнадзорных животных. - Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм. - Содержание внутриквартальных территорий. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 – 31.12.2019 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 220 796,96493 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 76 850,10093 тыс. рублей; 2018 год – 71 766,532 тыс. рублей; 2019 год – 72 180,332 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 3 043,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1 014,4 тыс. рублей; 2018 год – 1 014,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 014,4 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 217 753,76493 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 75 835,70093 тыс. рублей; 2018 год – 70 752,132 тыс. рублей; 2019 год – 71 165,932 тыс. рублей. |

».

1.7.2.	В пункте 2.4.2 слова «в 2017 – 285 ед.» заменить словами «в 2017 – 384 ед.».

1.7.3. Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8.	В приложении № 6 (подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»):

1.8.1.	Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | ОГХ, МКУ «Заказчик» |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета |
| 5. | Задача подпрограммы | Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1.Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе, – не менее 85% ежегодно. 2. Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг – 100% ежегодно. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 – 31.12.2019 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 99 636,67358 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 33 864,67358 тыс. рублей; 2018 год – 32 859,6 тыс. рублей; 2019 год – 32 912,4 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 36,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 36,5 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 99 600,17358 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 33 828,17358 тыс. рублей; 2018 год – 32 859,6 тыс. рублей; 2019 год – 32 912,4 тыс. рублей. |

».

1.8.2.	Приложение к подпрограмме изложить согласно приложению        № 6 к настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 7 (подпрограмма «Формирование современной городской среды»):

1.9.1.	Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

| 1. | Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды (далее – подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| 3. | Исполнитель подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика (далее – МКУ «Заказчик») |
| 4. | Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей. |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории). 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (далее – территории общего пользования). 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города. |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий. 2. Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования. |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2017 – 31.12.2017 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 39 167,49457 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 34 167,49457 тыс. рублей; 2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета составляет 19 162,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 19 162,8 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 13 316,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 13 316,5 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 6 688,19457 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 1 688,19457 тыс. рублей; 2018 год – 5000,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей. |

».

1.9.2.	Приложение к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 31.12.2017.

Глава Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                 А.Я. Эйдемиллер

- Приложение № 1 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от 29.12.2017 № 357 - п

Приложение № 1 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорска»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Обеспечение доступности платы граждан за жилищно-коммунальные услуги, ежегодно | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда, ежегодно | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, ежегодно | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Целевой показатель 4: Обеспечение выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде, ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.5. | Целевой показатель 5: Доля протяженности сетей уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт в отчетном году, в общей протяженности сетей уличного освещения, не менее 7,2% ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| 1.6. | Целевой показатель 6: Доля вырубленных, поваленных и нуждающихся в омолаживающей обрезке деревьев на территории города (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к вырубке, валке и обрезке – 100% ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7. | Целевой показатель 7: Доля вновь высаженных деревьев и кустарников на территории города (в том числе во внутриквартальных территориях) в общем объеме запланированных к высадке – 100% ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.8. | Целевой показатель 8: Доля выполнения работ по содержанию внутриквартальных территорий, ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.9. | Целевой показатель 9: Доля прочих объектов внешнего благоустройства, на которых выполнялся ремонт, в общем объеме запланированных к ремонту – 100% ежегодно | % | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Задача 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: «Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Уровень собираемости платежей с населения за начисленные жилищно-коммунальные услуги – не ниже 95 % ежегодно | % | Управляющие компании | 93,7 | не ниже 95,0% | не ниже 95,0% | не ниже 95,0% | не ниже 95,0% |  |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Доля безубыточных организаций жилищно-коммунального комплекса в общем объеме организаций, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, – 100% ежегодно | % | Организации жилищно-коммунального комплекса | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Задача 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель результативности 3: Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых оплата коммунальных ресурсов нанимателями производится по показаниям приборов учета, в общем количестве жилых помещений муниципального жилищного фонда – 100% ежегодно | % | ОГХ | 92,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Задача 3: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 2: «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляются содержание и ремонт, ежегодно | км | МКУ «Заказчик» | 92,284 | 94,506 | 94,506 | 94,506 |  | 94,506 |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2: Количество вырубленных, поваленных деревьев (в том числе расположенных во внутриквартальных территориях), ежегодно | ед. | МКУ «Заказчик» | 451 | 162 | 384 | 162 |  | 162 |
| 4.1.3. | Показатель результативности 3: Количество вновь высаженных деревьев и кустарников, ежегодно | ед. | МКУ «Заказчик» | 4301 | 533 | 533 | 533 |  | 533 |
| 4.1.4. | Показатель результативности 4: Количество отловленных безнадзорных животных, ежегодно | шт. | МКУ «Заказчик» | 280 | 381 | 509 | 346 |  | 346 |
| 4.1.5. | Показатель результативности 5: Количество приведенных в надлежащее состояние малых архитектурных форм, ежегодно | шт. | МКУ «Заказчик» | 801 | 801 | 831 | 831 |  | 831 |
| 4.1.6. | Показатель результативности 5: Содержание внутриквартальных территорий | кв.м | МКУ «Заказчик» | - | - | 1 015 267,6 | 1 015 267,6 |  | 1 015 267,6 |
| 5. | Задача 4: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Показатель результативности 1: Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | ОГХ | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 | не менее 85,0 |  |
| 5.1.2. | Показатель результативности 2: Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг – 100% ежегодно | % | ОГХ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Задача 5: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 4: «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Показатель результативности 1: Площадь благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий в общем объеме запланированных к благоустройству –100% ежегодно | % | ОГХ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6.1.2. | Показатель результативности 2: Площадь благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования в общем объеме запланированных к благоустройству –100% ежегодно | % | ОГХ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |

- Приложение № 2 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от 29.12.2017 № 357-п

Приложение № 2 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2017 – 2019 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 1100000000 | Х | 179 754,50383 | 144 865,732 | 140 789,332 | 465 409,56783 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 178 924,31483 | 144 865,732 | 140 789,332 | 464 579,37883 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | Х | 1120000000 | Х | 830,189 | 0 | 0 | 830,189 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1110000000 | Х | 34 872,23475 | 35 239,6 | 35 696,6 | 105 808,43475 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 34 872,23475 | 35 239,6 | 35 696,6 | 105 808,43475 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1120000000 | Х | 76 850,10093 | 71 766,532 | 72 180,332 | 220 796,96493 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 76 019,91193 | 71 766,532 | 72 180,332 | 219 966,77593 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | Х | Х | Х | 830,189 | 0,0 | 0,0 | 830,189 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого за 2017 – 2019 годы |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1130000000 | Х | 33 864,67358 | 32 859,6 | 32 912,4 | 99 636,67358 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 33 864,67358 | 32 859,6 | 32 912,4 | 99 636,67358 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Формирование современной городской среды | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 1140000000 | Х | 34 167,49457 | 5000,0 | 0,0 | 39 167,49457 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 34 167,49457 | 5000,0 | 0,0 | 39 167,49457 |

- Приложение № 3 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от 29.12.2017  № 357-п

Приложение № 3 к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорска»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за 2017 – 2019 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске | Всего | 179 754,50383 | 144 865,732 |  | 140 789,332 |  | 465 409,56783 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19 162,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 19 162,8 |
|  |  |  | краевой бюджет | 30 309,6 | 17 003,9 |  | 17 003,9 |  | 64 317,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 130 282,10383 | 127 861,832 |  | 123 785,432 |  | 381 929,36783 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске | Всего | 34 872,23475 | 35 239,6 |  | 35 696,6 |  | 105 808,43475 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 15 942,2 | 15 989,5 |  | 15 989,5 |  | 47 921,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 18 930,03475 | 19 250,1 |  | 19 707,1 |  | 57 887,23475 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска | Всего | 76 850,10093 | 71 766,532 |  | 72 180,332 |  | 220 796,96493 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого за 2017 – 2019 годы |
|  |  |  | краевой бюджет | 1 014,4 |  | 1 014,4 |  | 1 014,4 | 3 043,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 75 835,70093 |  | 70 752,132 |  | 71 165,932 | 217 753,76493 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 33 864,67358 |  | 32 859,6 |  | 32 912,4 | 99 636,67358 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 36,5 |  | 0 |  | 0 | 36,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 33 828,17358 |  | 32 859,6 |  | 39 912,4 | 99 600,17358 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.4. | Подпрограмма 4 | Формирование современной городской среды | Всего | 34 167,49457 |  | 5 000,0 |  | 0 | 39 167,49457 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19 162,8 |  | 0 |  | 0 | 19 162,8 |
|  |  |  | краевой бюджет | 13 316,5 |  | 0 |  |  | 13 316,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 688,19457 |  | 5000,0 |  | 0 | 6 688,19457 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

- Приложение № 4 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от 29.12.2017 № 357-п

Приложение к подпрограмме

«Жилищно-коммунальное хозяйство

и повышение энергетической эффективности

в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |
| 1. | Цель 1: Обеспечение устойчивого функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса и доступности жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение доступности жилищно-коммунальных услуг населению города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085140 | 811 | 5 091,68298 | 4 974,8 | 4 974,8 | 15 041,28298 | Обеспечение доступности платы граждан за жилое помещение (100%) |
| 1.1.2. | Субвенции бюджету муниципального образования на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | ОГХ | 013 | 0502 | 1110075700 | 811 | 8 942,2 | 15 989,5 | 15 989,5 | 40 921,2 | Реализация Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги» на территории города Зеленогорска |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |
| 1.2. | Задача 2: Возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилых помещений и предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085150 | 811 | 3 827,2 | 3 827,2 | 3 827,2 | 11 481,6 | Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат по содержанию жилых помещений до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| 1.2.2. | Субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085250 | 811 | 1 276,91702 | 1 463,5 | 1 535,2 | 4 275,61702 | Возмещение юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, затрат в связи с предоставлением коммунальных услуг до заселения жилых помещений муниципального жилищного фонда в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |
| 1.3. | Задача 3: Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма, договорам найма в муниципальном и (или) государственном жилищных фондах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Субсидия специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг, предоставляемых в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085230 | 811 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 | Возмещение затрат по погребению умерших специализированной службе по вопросам похоронного дела в городе Зеленогорске в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Зеленогорска |
| 1.3.2. | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085240 | 811 | 7 325,1 | 8 376,0 | 8 761,3 | 24 462,4 | Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, оказывающим населению города Зеленогорска бытовых услуг общих отделений бань |
| 2. | Цель 2: Повышение уровня энергосбережения в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 4: Выполнение энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и замене индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085130 | 244 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 660,0 | Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 44 шт.; поверка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 260 шт.; замена приборов учета электроэнергии – 11 шт. |
| 2.1.2. | Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях муниципального жилищного фонда | ОГХ | 013 | 0501 | 1110085170 | 244 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 1 120,8 | Установка индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения – 233 шт. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |
| 2.1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23) | ОГХ | 013 | 0502 | 1110075710 | 243 | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 | Выполнение капитального ремонта транзитного магистрального трубопровода теплосети а протяженностью 216 м. |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23 | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085710 | 243 | 149,99475 | 0 | 0 | 149,99475 | Оплата за проведение достоверности определения сметной стоимости объекта |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |
| 2.1.5. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт транзитного магистрального трубопровода теплосети ГРЭС-2-ТП-1, II очереди на участке от Н.О.-21 до Н.О.-23) | ОГХ | 013 | 0502 | 11100S5710 | 243 | 276,809 | 0 | 0 | 276,809 | Выполнение капитального ремонта транзитного магистрального трубопровода теплосети а протяженностью 216 м. |
| 2.1.6. | Перенос электрического кабеля (0,4 кВ) на участке № 31 квартал № 9 в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085720 | 244 | 76,54 | 0 | 0 | 76,54 | Перенос электрического кабеля – 20 м. |
| 2.1.7. | Ревизионные работы на участке теплосети в микрорайоне 27 | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085730 | 244 | 198,055 | 0 | 0 | 198,055 | Установка люков – 18 шт., гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения – 105,4 м трубопровода |
| 2.1.8. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Мира | ОГХ | 013 | 0502 | 1110085740 | 243 | 99,136 | 0 | 0 | 99,136 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ливневой канализации на участке по ул. Мира |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 34 872,23475 | 35 239,6 | 35 696,6 | 105 808,43475 |  |

- Приложение № 5 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

- от 29.12.2017  № 357 - п

Приложение к подпрограмме «Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Внешнее благоустройство на территории города Зеленогорска»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  |  | ЦСР |  | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1. | Цель: Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Обеспечение текущего содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов уличного освещения | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085320 |  | 244 | 16 849,67742 | 21 031,2 | 21 418,2 | 59 299,07742 | Общая протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт – 94,506 км |  |
| 1.1.2. | Выполнение работ по озеленению территории города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085420 |  | 244 | 23 459,5 | 23 459,5 | 23 459,5 | 70 378,5 | В 2017 году: Уход за газонами общей площадью – 1 125,1 тыс. кв. м (выкашивание, прополка); Уход за цветниками общей площадью 6 088 кв.м.; Валка деревьев с корчевкой пней – 247 шт.; Стрижка живых изгородей – 59 156 кв.м; Обрезка сучьев, поломов, поросли – 300 шт.; Количество вновь высаженных деревьев и кустарников – 540 ед.; Уход за деревьями и кустарниками – 2 794 шт., |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  |  | ЦСР |  | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 052,9 пог. м (живая изгородь); Посадка цветов – 222 670 шт. |  |
| 1.1.3. | Вырубка, валка, омолаживающая обрезка деревьев | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085430 |  | 244 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | В 2017 году: Вырубка, валка деревьев – 137 шт. (в том числе с корчевкой пней 39 шт.). Омолаживающая обрезка – 97 шт. |  |
| 1.1.4. | Услуги по транспортировке умерших на территории города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0503 |  |  |  | 1120085520 |  | 244 | 1 789,5 | 1 789,5 | 1 789,5 | 5 368,5 | В 2017 году количество перевезенных умерших – 497 ед. |  |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение выполнения прочих мероприятий по благоустройству города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии в целях возмещения затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск, в том числе: | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 811 | 1 476,0499 | 1 302,3 | 1 329,1 | 4 107,4499 |  |  |
| 1.2.1.1. | Возмещение затрат на содержание общественных туалетов | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 811 | 956,0499 | 756,3 | 756,3 | 2 468,6499 | Обеспечение работы и надлежащего санитарного состояния общественных туалетов ежегодно в количестве 4 шт. (в том числе по адресам: ул. Ленина, 18/1; ул. Набережная, 60/1; ул. Мира 8г/1; ул. Мира, 19А/1, пом. 2) |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  |  | ЦСР |  | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.1.2. | Возмещение затрат по электроэнергии по содержанию фонтанов | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085610 |  | 811 | 520,0 | 546,0 | 572,8 | 1 638,8 | Возмещение затрат за потребленную электроэнергию сетями уличного освещения, фонтанами |  |
| 1.2.2. | Работы, услуги по прочим мероприятиям по благоустройству городского округа, в том числе: | ОГХ | 013 |  | 0503 |  |  | 1120085620 |  | 244 | 13 650,06858 | 10 518,6 | 10 518,6 | 34 687,26858 |  |  |
| 1.2.2.1. | - содержание фонтанов | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 1 752,26572 | 1 752,85 | 1 752,85 | 5 257,96572 | Текущее содержание, обеспечение бесперебойной работы фонтанов – 5 ед. ежегодно |  |
| 1.2.2.2. | - содержание и ремонт малых архитектурных форм | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 1 449,6331 | 1 943,1 | 1 943,1 | 5 335,8331 | Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм ежегодно – 831 шт. |  |
| 1.2.2.3. | - выполнение работ по содержанию территорий в период проведения культурно-массовых мероприятий | ОГХ | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х | 2 380,85907 | 2 588,6 | 2 588,6 | 7 558,05907 | Обслуживание городских культурно-массовых мероприятий (обеспечение надлежащего праздничного оформления городских улиц, монтаж, демонтаж металлических конструкций новогодних елок их украшение, установка скамеек, трибун, контейнеров для мусора, уборка территорий после проведения праздничных мероприятий с вывозом мусора на полигон ТБО, очистка урн от мусора, санитарно-гигиеническое обслуживание биотуалетов) |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  |  | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.2.4. | - изготовление штендеров для новогоднего городка и информационных табличек «Переход по льду запрещен» | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 50,17167 | 17,6 | 17,6 | 85,37167 | Изготовление двухстороннего штендера с информационной табличкой - 4 шт., изготовление информационной таблички – 2 шт. |  |
| 1.2.2.5. | - ремонт малых архитектурных форм (дворовые территории) | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 252,96296 | 232,8 | 232,8 | 718,56296 | Приведение в надлежащее состояние малых архитектурных форм (ремонт, покраска, демонтаж) ежегодно 170 шт. |  |
| 1.2.2.6. | -демонтаж существующих малых архитектурных форм | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 102,78245 | 165,6 | 165,6 | 433,98245 |  |  |
| 1.2.2.7. | - оказание услуг по организации праздничных мероприятий | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 1 948,25579 | 1 603,85 | 1 603,85 | 5 155,95579 | Изготовление ледяных, снежных фигур, установка деревянных горок, устройство снежных горок, восстановление скатов при эксплуатации ледяных горок, оказание услуг по охране территории на период проведения Новогодних праздничных мероприятий, демонтаж ледяных фигур |  |
| 1.2.2.8. | - оказание услуг по обеспечению безопасности людей на водных объектах (спасательные посты) | ОГХ | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х | 1 700,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 4 900,0 | Предотвращение несчастных случаев на водных объектах (организация 3-х спасательных постов ежегодно) |  |
| 1.2.2.9. | - выполнение работ по содержанию пляжей | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 398,17606 | 614,2 | 614,2 | 1 626,57606 | Уборка и содержание территории 3-х городских пляжей, площадью 18 600 кв. м – ежегодно |  |
| 1.2.2.10. | - демонтаж нестационарных объектов | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 587,07099 | 0 | 0 | 587,07099 | Демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, торговых киосков |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2017 Год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.2.11. | - выполнение работ по содержанию и ремонту паромной переправы | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 1 075,9135 | 0 | 0 | 1 075,9135 | Содержание и ремонт паромной переправы |  |
| 1.2.2.12. | - установка поручней на лестнице в сквере улица Комсомольская в районе магазина «Восход» | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 36,13402 | 0 | 0 | 36,13402 | Установка поручней - 28 м |  |
| 1.2.2.13. | - содержание пешеходных тротуаров (в районе храма Серафима Саровского) | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 99,571 | 0 | 0 | 99,571 | Механизированная очистка тротуаров от снежного наката и наледи – 7340 кв.м,, погрузка и вывоз снега от пешеходных тротуаров – 392,68 м3, подметание прибордюрной части с пешеходных тротуаров – 12 260 кв.м. |  |
| 1.2.2.14. | - выполнение работ по организации и проведению акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 24,92 | 0 | 0 | 24,92 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения – 55 625 кв.м. |  |
| 1.2.2.15. | - устройство пешеходного тротуара (ул. Бортникова, 28 в районе д/с № 16) | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 361,33081 | 0 | 0 | 361,33081 | Устройство покрытия тротуаров из асфальтобетонных смесей – 369 кв.м, установка деревянного поребрика – 246 м |  |
| 1.2.2.16. | - установка стоек для размещения информационных табличек) | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 56,23497 | 0 | 0 | 56,23497 | Установка 9 металлических стоек, крепление информационных табличек – 9 шт. |  |
| 1.2.2.17. | -демонтаж опор освещения (недействующих) по адресу ул. Бортникова, 16 | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 75,2 | 0 | 0 | 75,2 | Демонтаж 6 железобетонных опор освещения по адресу ул. Бортникова, 16 |  |
| 1.2.2.18. | - приобретение новогоднего оформления для городского сквера | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 1 187,2075 | 0 | 0 | 1 187,2075 | Шатер из световых гирлянд – 3000 м, елочные украшения – 166 шт., трансляционные динамики – 8 шт. |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2017 Год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.2.19. | - выполнение работ по содержанию пешеходных тротуаров (в районе ул. Гагарина) | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 55,816 | 0 | 0 | 55,816 | Механизированная очистка тротуаров от снежного наката и наледи – 7800 кв.м,, погрузка и вывоз снега от пешеходных тротуаров – 447,23 м3, подметание прибордюрной части с пешеходных тротуаров – 15 600 кв.м. |  |
| 1.2.2.20. | - выполнение работ по содержанию пешеходных тротуаров (в районе дворца спорта «Олимпиец») | ОГХ | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 55,56297 | 0 | 0 | 55,56297 | Механизированная очистка тротуаров от снежного наката и наледи – 5700 кв.м,, погрузка и вывоз снега от пешеходных тротуаров – 481,69 м3, подметание прибордюрной части с пешеходных тротуаров – 11 400 кв.м. |  |
| 1.2.3. | Выполнение работ по содержанию внутриквартальных территорий | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120085650 | 244 | 11 192,63586 | 11 627,332 | 11 627,332 | 34 447,29986 | Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий общей площадью 1 015 267,6 кв.м. |  |
| 1.2.4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ») | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120085660 | 414 | 714,823 | 0 | 0 | 714,823 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара (в район МБУ ДО «ЦЭКиТ») |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2017 Год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.5. | Субвенции бюджету муниципального образования на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | ОГХ | 013 |  |  |  | 0412 |  | 1120075180 | 244 | 934,4 | 934,4 | 934,4 | 2 803,2 | Количество отловленных безнадзорных животных в 2017 году – 509 шт. |  |
| 1.2.6. | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения: | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | Х | Х | 179,2 | 89,6 | 89,6 | 358,4 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения: |  |
| 1.2.6.1. | Субсидии бюджету муниципального образования на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120075550 | 244 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 240,0 | Проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 40,5 гектарах |  |
| 1.2.6.2. | Софинансирование субсидии за счет средств местного бюджета расходов на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 11200S5550 | 244 | 99,2 | 9,6 | 9,6 | 118,4 |  |  |
| 1.2.7. | Организация вахты Памяти | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120086030 | 244 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 42,3 | Организация вахты Памяти у Стелы Победы в Великой Отечественной войне (горение вечного огня): - День Победы (9 Мая); - День Памяти и скорби (22 июня); - День окончания Второй мировой войны (2 сентября) |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС |  |  |  | РзПр |  | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.2.8. | Благоустройство части земельного участка для использования в целях эксплуатации центрального хоккейного корта и прилегающей территории по ул. Гагарина,6А | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120085670 | 244 | 3 325,79342 | 0 | 0 | 3 325,79342 | Установка бортовых камней 119 м, устройство асфальтобетонного покрытия 1 593,0 кв.м. |  |
| 1.2.9 | Благоустройство территории городского сквера | ОГХ | 013 |  |  |  | 0503 |  | 1120085680 | 244 | 1 434,16375 | 0 | 0 | 1 434,16375 | Монтаж светильников уличного освещения – 8 шт., установка стальных опор – 8 шт., прокладка акустического кабеля в траншее и в гофре – 280 м. |  |
| 1.2.10. | Комплекс работ по благоустройству территории (проект «Литературный сквер») | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 |  |  |  | 0503 |  | 1120085440 | 612 | 830,189 | 0 | 0 | 830,189 | Установка лавочек – 34 кв.м., деревянной клумбы -1 шт., светильников – 2 шт., прожекторов – 2 шт. Монтаж металлических стен и урн – 0,16 тонны. Устройство асфальтового покрытия – 450 м., бортового камня – 89 м.. Устройство сцены и павильона для зрителей. Установка декоративного элемента – надписи «Литературный сквер» и детского игрового оборудования. |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 76 019,91193 | 71 766,532 | 72 180,332 | 219 966,77593 |  |  |
| 2.2. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х | 830,189 | 0 | 0 | 830,189 |  |  |

- Приложение № 6 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2017  № 357 – п

Приложение к подпрограмме

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1. | Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций (содержание ОГХ) | ОГХ | 013 | 0505 | 1130080210 | Х | 5 490,235 | 5 883,9 | 5 883,9 | 17 258,035 | Исполнение расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере ЖКХ |  |
|  |  |  |  |  |  | 121 122 129 244 852 | 3 609,735 46,8 1 141,4 692,3 0 | 3 945,0 106,8 1 191,4 632,3 8,4 | 3 945,0 106,8 1 191,4 632,3 8,4 | 11 499,735 260,4 3 524,2 1 956,9 16,8 |  |  |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности МКУ «Заказчик» | ОГХ | 013 | 0505 | 1130080610 | Х | 28 337,93858 | 26 975,7 | 27 028,5 | 82 342,13858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 111 112 119 244 852 853 831 | 15 167,5 85,966 4 580,6 8 013,1566 61,31698 426,399 3,0 | 15 167,5 25,5 4 580,6 7 045,3 56,8 100,0 0 | 15 167,5 25,5 4 580,6 7 098,1 56,8 100,0 0 | 45 502,5 136,966 13 741,8 22 156,5566 174,91698 626,399 3,0 |  |  |
| 1.1.3. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | ОГХ | 013 | 0505 | 1130010210 | 119 | 8,467 | 0 | 0 | 8,467 |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017 – 2019 годы |  |  |
| 1.1.4. | Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | ОГХ | 013 | 0505 | 1130010210 | 111 | 28,033 | 0 | 0 | 28,033 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 33 864,67358 | 32 859,6 | 32 912,4 | 99 636,67358 |  |  |

- Приложение № 7 к постановлению

- Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2017  № 357-п

Приложение к подпрограмме

«Формирование современной городской среды»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Формирование современной городской среды»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017-2019 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Совершенствование системы комплексного благоустройства территорий города для улучшения условий проживания и отдыха жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11402R5550 | 811 | 12 775,2 | 0 | 0 | 12 775,2 | Благоустройство дворовых территорий по списку: Переулок Малый, дом № 2А; ул. Бортникова, дом № 20; ул. Бортникова, дом № 38; ул. Бортникова, дом № 42; ул. Бортникова, дом № 44; ул. Бортникова, дом № 48; ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 15; ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 30А; ул. Калинина, дом № 11; ул. Монтажников, дом № 27; ул. Ленина, дом № 1; ул. Набережная, дом № 2; ул. Набережная, дом № 34; ул. Набережная, дом № 78; ул. Панфилова, дом № 4. |
| 1.1.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11402L5550 | 811 | 127,8 | 0 | 0 | 127,8 |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017-2019 годы |  |
| 1.1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11401R5550 | 811 | 8 877,7 | 0 | 0 | 8 877,7 | Благоустройство дворовых территорий: ул. Парковая, дом № 68; ул. Парковая, дом № 44; ул. Полевая, дом № 25; ул. Советской Армии, дом № 3; ул. Строителей, дом № 16; ул. Строителей, дом № 5А; ул. Энергетиков, дом № 4; ул. Юбилейная, дом № 25; ул. Мира, дом № 19. |
| 1.1.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11401S5550 | 811 | 88,8 | 0 | 0 | 88,8 |  |
| 1.2. | Задача 2: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11402R5550 | 244 | 6 387,6 | 0 | 0 | 6 387,6 | Благоустройство территории общего пользования сквер Набережная (Детский парк) |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого на 2017-2019 годы |  |
| 1.2.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам федерального бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11402L5550 | 244 | 63,9 | 0 | 0 | 63,9 | Благоустройство территории общего пользования сквер Набережная (Детский парк) |
| 1.2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований края -городских округов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (средства краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11401R5550 | 244 | 4 438,8 | 0 | 0 | 4 438,8 |  |
| 1.2.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды (к средствам краевого бюджета) | ОГХ | 013 | 0503 | 11401S5550 | 244 | 1 407,69457 | 0 | 0 | 1 407,69457 |  |
| 1.2.5. | Разработка проектно-сметной документации для создания современной прогулочной зоны на набережной реки Кан | ОГХ | 013 | 0503 | 1140080010 | 244 | 0 | 5 000,0 | 0 | 5 000,0 | Разработка проектно-сметной документации для создания современной прогулочной зоны на набережной реки Кан |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 34 167,49457 | 5 000,0 | 0 | 39 167,49457 |  |