| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.08.2020 | г. Зеленогорск |  | № | 106-п |
| О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.04.2019 № 62-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 - 2022 годы» |  |

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Порядком формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п, учитывая письмо министерства строительства Красноярского края от 17.07.2020 № 82-3210/12 «О корректировке краткосрочного плана капитального ремонта на 2020-2022 годы», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.04.2019 № 62-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 - 2022 годы» следующие изменения:

  - В пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно приложениям № 1, № 2 и № 3».

  - Приложение считать приложением № 1 и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Дополнить приложениями № 2 и № 3 согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   М.В. Сперанский

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  28.08.2020    № 106-п

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 05.04.2019 № 62-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 год

| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 0 | средства собственников | минимальный размер взноса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого по счету регионального оператора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от   28.08.2020    № 106-п

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 05.04.2019 № 62-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2021 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 4 | 2 558,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 313 559,65 |  |  |  | 1 313 559,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 313 559,65 |  |  |  | 1 313 559,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 16 | 3 869,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 231 155,00 |  |  | 5 231 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 231 155,00 |  |  | 5 231 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 352,03 |  |  | 1 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 352,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 32 | 1 985,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 191,16 |  |  | 1 191,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 191,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 42 | 1 994,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 185,60 |  |  | 1 185,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 185,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 | 2 568,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 595 492,24 |  |  |  | 3 327 306,24 |  |  |  | 2 268 186,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 595 492,24 |  |  |  | 3 327 306,24 |  |  |  | 2 268 186,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 178,93 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 25 | 3 463,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 487 976,38 |  |  |  | 4 487 976,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 487 976,38 |  |  |  | 4 487 976,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 3 | 529,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 247 620,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 247 620,11 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 247 620,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 247 620,11 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 8 015,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 6 | 521,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 183 492,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 492,99 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 183 492,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 183 492,99 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 8 015,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 8 | 519,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 576 354,24 |  |  |  | 576 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 576 354,24 |  |  |  | 576 354,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10А | 1 331,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 725 068,35 |  |  |  | 1 725 068,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 725 068,35 |  |  |  | 1 725 068,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34 | 528,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 916 657,88 | 3 916 657,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 916 657,88 | 3 916 657,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 405,29 | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34Б | 521,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 182 691,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182 691,4 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 182 691,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182 691,4 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 8 015,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 015,89 |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 3 | 3 480,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 582 676,40 |  |  |  | 4 508 966,4 |  |  |  | 3 073 710,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 582 676,40 |  |  |  | 4 508 966,4 |  |  |  | 3 073 710,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 178,93 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 31 | 3 685,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 021 416,95 | 9 021 416,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 021 416,95 | 9 021 416,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 447,88 | 2 447,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 447,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 39 | 3 703,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10 748 458,52 |  |  |  |  |  | 9 071 480,76 |  |  | 1 676 977,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 748 458,52 |  |  |  |  |  | 9 071 480,76 |  |  | 1 676 977,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 901,93 |  |  |  |  |  | 2 449,17 |  |  | 452,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 2 449,17 |  |  | 452,76 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16 | 2 542,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 245 574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 245 574,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 245 574,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2 245 574,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20А | 3 516,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 106 213,60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 106 213,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 106 213,60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 106 213,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24 | 2 597,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 294 506,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2 294 506,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 294 506,85 |  |  |  |  |  |  |  | 2 294 506,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24А | 2 610,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 305 370,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2 305 370,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 305 370,83 |  |  |  |  |  |  |  | 2 305 370,83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 883,25 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 35 | 410,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 455 384,16 |  |  |  | 455 384,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 455 384,16 |  |  |  | 455 384,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 108,80 |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 108,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 58 | 5 019,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 729 364,00 |  |  | 4 729 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 729 364,00 |  |  | 4 729 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 942,25 |  |  | 942,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 942,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 6 | 2 565,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 324 196,61 |  |  |  | 3 324 196,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 324 196,61 |  |  |  | 3 324 196,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12 | 2 800,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 628 163,14 |  |  |  | 3 628 163,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 628 163,14 |  |  |  | 3 628 163,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 58 | 19 442,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 21 282 138,00 |  |  | 21 282 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 21 282 138,00 |  |  | 21 282 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 094,63 |  |  | 1 094,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 094,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 66 | 23 189,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 21 282 138,00 |  |  | 21 282 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 21 282 138,00 |  |  | 21 282 138,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 917,76 |  |  | 917,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 917,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 68 | 6 292,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 094 046,00 |  |  | 7 094 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 094 046,00 |  |  | 7 094 046,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 127,42 |  |  | 1 127,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 127,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 70 | 2 096,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 128,19 |  |  | 1 128,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 128,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 26 | 1 905,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 364 682,00 |  |  | 2 364 682,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 240,72 |  |  | 1 240,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 240,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 46 | 4 432,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 729 364,00 |  |  | 4 729 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 729 364,00 |  |  | 4 729 364,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 066,95 |  |  | 1 066,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 066,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 4А | 2 162,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 801 648,86 |  |  |  | 2 801 648,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 801 648,86 |  |  |  | 2 801 648,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8 | 2 029,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 629 452,99 |  |  |  | 2 629 452,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 629 452,99 |  |  |  | 2 629 452,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 295,68 |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 295,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 16 | 535,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 965 532,80 | 3 965 532,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 965 532,80 | 3 965 532,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 405,29 | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 405,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Итого по счету регионального оператора | 115 410,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 160 146 009,95 | 16 903 607,63 |  | 73 806 933,00 | 30 779 644,22 |  | 9 071480,76 |  | 15 293 562,08 | 1 676 977,76 |  |  | 12 613 804,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 160 146 009,95 | 16 903 607,63 |  | 73 806 933,00 | 30 779 644,22 |  | 9 071480,76 |  | 15 293 562,08 | 1 676 977,76 |  |  | 12 613 804,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 387,62 | 146,46 |  | 639,52 | 266,70 |  | 78,60 |  | 132,51 | 14,53 |  |  | 109,30 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 115 410,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 160 146 009,95 | 16 903 607,63 |  | 73 806 933,00 | 30 779 644,22 |  | 9 071480,76 |  | 15 293 562,08 | 1 676 977,76 |  |  | 12 613 804,50 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 160 146 009,95 | 16 903 607,63 |  | 73 806 933,00 | 30 779 644,22 |  | 9 071480,76 |  | 15 293 562,08 | 1 676 977,76 |  |  | 12 613 804,50 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 387,62 | 146,46 |  | 639,52 | 266,70 |  | 78,60 |  | 132,51 | 14,53 |  |  | 109,30 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 4 |  |  | 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 16 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 32 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 42 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 |  |  | 930,00 |  | 296,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 25 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 8 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10А |  |  | 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34 | 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,00 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 3 |  |  | 1 260,00 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 31 | 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 39 |  |  |  | 166,00 |  | 83,00 |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16 |  |  |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20А |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24 |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24А |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 35 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 58 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 6 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 58 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 66 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 68 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 70 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 26 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 46 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 4А |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8 |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 16 | 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1 623,00 | 31,00 | 9 735,00 | 166,00 | 1 448,00 | 83,00 |  |  | 1 888,00 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 1 623,00 | 31,00 | 9 735,00 | 166,00 | 1 448,00 | 83,00 |  |  | 1 888,00 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  28.08.2020   №  106-п

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 05.04.2019 № 62-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2022 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  | газоснабжения |  |  | холодного водоснабжения |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 5 | 3 506,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 030 553,40 |  |  |  |  |  | 4 775 283,79 |  |  |  |  | 3 255 269,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 030 553,40 |  |  |  |  |  | 4 775 283,79 |  |  |  |  | 3 255 269,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 | 3 542,10 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 288 131,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288 131,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 288 131,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 288 131,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 8 | 3 483,60 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 743 827,14 |  |  |  |  | 4 743 827,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 743 827,14 |  |  |  |  | 4 743 827,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 | 3 561,70 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 306 326,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306 326,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 306 326,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 306 326,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 11 | 3 348,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 3 108 783,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 108 783,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 108 783,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 108 783,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 38 | 1 983,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 253,10 |  |  |  | 1 253,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 44 | 4 543,90 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  | 24 238 980,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 238 980,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 24 238 980,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 238 980,16 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 1 | 2 519,20 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 231 050,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338 573,36 |  |  |  |  |  | 892 476,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 231 050,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338 573,36 |  |  |  |  |  | 892 476,98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 282,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  | 354,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  | 354,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 | 2 542,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 360 388,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 388,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 360 388,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 388,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 7 | 3 509,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  | 8 036 736,56 |  |  |  |  |  | 4 778 960,54 |  |  |  |  | 3 257 776,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 036 736,56 |  |  |  |  |  | 4 778 960,54 |  |  |  |  | 3 257 776,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 13 | 3 511,70 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  | 8 042 003,70 |  |  |  |  |  | 4 782 092,59 |  |  |  |  | 3 259 911,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 042 003,70 |  |  |  |  |  | 4 782 092,59 |  |  |  |  | 3 259 911,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 15 | 3 527,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 274 763,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274 763,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 274 763,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274 763,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 17 | 3 475,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 732 388,35 |  |  |  |  |  | 4 732 388,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 732 388,35 |  |  |  |  |  | 4 732 388,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 368,85 |  |  |  |  |  | 1 368,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 368,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 19 | 3 452,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 701 476,4 |  |  |  |  |  | 4 701 476,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 701 476,4 |  |  |  |  |  | 4 701 476,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 2 | 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 607 846,56 |  |  |  |  |  | 607 846,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 607 846,56 |  |  |  |  |  | 607 846,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 | 519,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 579 563,06 |  |  |  |  |  |  |  | 3 236 448,34 |  |  |  |  |  | 343 114,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 579 563,06 |  |  |  |  |  |  |  | 3 236 448,34 |  |  |  |  |  | 343 114,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 6 895,71 |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,73 |  |  |  |  |  | 660,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,73 |  |  |  |  |  | 660,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 18 | 5 103,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 737 207,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 737 207,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 737 207,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 737 207,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 20 | 3 497,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 3 246 636,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246 636,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 246 636,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246 636,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 23 | 5 653,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 698 846,34 |  |  |  |  |  | 7 698 846,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 698 846,34 |  |  |  |  |  | 7 698 846,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 4 | 1 331,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 813 319,62 |  |  |  |  |  | 1 813 319,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 813 319,62 |  |  |  |  |  | 1 813 319,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10Б | 1 328,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 808 553,46 |  |  |  |  |  | 1 808 553,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 808 553,46 |  |  |  |  |  | 1 808 553,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14 | 2 059,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 804 953,25 |  |  |  |  |  | 2 804 953,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 804 953,25 |  |  |  |  |  | 2 804 953,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14А | 2 675,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 3 643 252,70 |  |  |  |  |  | 3 643 252,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 643 252,70 |  |  |  |  |  | 3 643 252,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 7 | 3 489,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 990 019,34 |  |  |  |  |  | 4 751 180,64 |  |  |  |  | 3 238 838,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 853 059,97 |  |  |  |  |  | 4 751 180,64 |  |  |  |  | 3 238 838,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 | 2 542,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 360 574,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 574,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 360 574,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360 574,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 11 | 3 495,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 245 058,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 245 058,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 245 058,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 245 058,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 12 | 7 739,80 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 321,10 |  |  |  | 321,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 15 | 3 534,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 8 094 217,07 |  |  |  |  |  |  | 4 813 140,72 |  |  |  |  | 3 281 076,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 8 094 217,07 |  |  |  |  |  |  | 4 813 140,72 |  |  |  |  | 3 281 076,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 19 | 3 526,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 273 928,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273 928,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 273 928,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273 928,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 21 | 3 495,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 19 178 815,96 |  |  | 15 934 128,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 244 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 19 178 815,96 |  |  | 15 934 128,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 244 686,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 487,03 |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 25 | 2 571,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 889 118,30 |  |  |  |  |  |  | 3 501 902,02 |  |  |  |  | 2 387 216,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 889 118,30 |  |  |  |  |  |  | 3 501 902,02 |  |  |  |  | 2 387 216,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 27 | 3 527,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 16 692 385,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 614 681,77 |  |  | 3 274 856,74 |  |  | 1 802 846,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 16 692 385,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 614 681,77 |  |  | 3 274 856,74 |  |  | 1 802 846,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 731,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 3 | 2 032,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 767 913,38 |  |  |  |  |  |  | 2 767 913,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 767 913,38 |  |  |  |  |  |  | 2 767 913,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4 | 2 798,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 810 749,18 |  |  |  |  |  |  | 3 810 749,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 810 749,18 |  |  |  |  |  |  | 3 810 749,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4А | 2 821,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 842 205,84 |  |  |  |  |  |  | 3 842 205,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 842 205,84 |  |  |  |  |  |  | 3 842 205,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 | 2 791,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 591 349,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 591 349,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 591 349,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 591 349,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8А | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 365 742,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 365 742,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 365 742,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 365 742,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8Б | 1 141,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 773 655,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 468,79 |  |  |  |  |  |  | 1 714 186,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 773 655,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059 468,79 |  |  |  |  |  |  | 1 714 186,95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 430,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10А | 2 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 931 379,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 301 939,33 |  |  | 2 340 801,28 |  |  | 1 288 638,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 931 379,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 301 939,33 |  |  | 2 340 801,28 |  |  | 1 288 638,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 731,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10Б | 3 498,60 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 8 012 003,92 |  |  |  |  |  |  | 4 764 253,54 |  |  |  |  | 3 247 750,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 8 012 003,92 |  |  |  |  |  |  | 4 764 253,54 |  |  |  |  | 3 247 750,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10В | 2 803,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 419 267,19 |  |  |  |  |  |  | 3 817 149,46 |  |  |  |  | 2 602 117,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 419 267,19 |  |  |  |  |  |  | 3 817 149,46 |  |  |  |  | 2 602 117,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 11 | 2 557,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 482 837,38 |  |  |  |  |  |  | 3 482 837,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 482 837,38 |  |  |  |  |  |  | 3 482 837,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16А | 3 508,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 256 754,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 256 754,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 256 754,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 256 754,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18 | 5 351,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 12 794 569,07 |  |  |  |  |  |  | 7 287 050,11 |  |  |  |  | 4 967 518,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 12 794 569,07 |  |  |  |  |  | 7 287 050,11 |  |  |  |  | 4 967 518,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 390,97 |  |  |  |  |  | 1 462,67 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 462,67 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18А | 3 505,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 16 587 815,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 541 921,28 |  |  | 3 254 341,31 |  |  | 1 791 552,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 16 587 815,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 541 921,28 |  |  | 3 254 341,31 |  |  | 1 791 552,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 731,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20 | 2 576,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 12 191 620,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 483 017,48 |  |  | 2 391 857,78 |  |  | 1 316 745,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 12 191 620,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 483 017,48 |  |  | 2 391 857,78 |  |  | 1 316 745,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 731,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 292,33 |  |  | 928,30 |  |  | 511,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 26 | 2 603,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 417 014,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 417 014,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 417 014,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 417 014,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 28 | 2 571,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 387 030,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 387 030,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 387 030,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 387 030,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 37 | 401,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 468 354,17 |  |  |  |  |  |  | 468 354,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 468 354,17 |  |  |  |  |  |  | 468 354,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 62 | 2 756,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 901,51 |  |  |  |  | 901,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 67 | 392,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 705 187,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445 884,58 |  |  |  |  |  | 259 302,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 705 187,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 445 884,58 |  |  |  |  |  | 259 302,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 6 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,73 |  |  |  |  |  | 660,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 234,73 |  |  |  |  |  | 660,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 75 | 394,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 321 016,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321 016,74 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 321 016,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 321 016,74 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 8 424,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 2 | 5 059,80 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 982,36 |  |  |  |  | 982,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 3 | 3 165,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 785,24 |  |  |  |  | 785,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 5 | 2 739,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 907,14 |  |  |  |  | 907,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 7 | 2 752,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 902,82 |  |  |  |  | 902,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 9 | 2 739,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 907,10 |  |  |  |  | 907,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2А | 1 357,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 187 108,36 |  |  | 6 187 108,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 187 108,36 |  |  | 6 187 108,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 558,73 |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2Б | 2 143,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 9 773 005,37 |  |  | 9 773 005,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 9 773 005,37 |  |  | 9 773 005,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 558,73 |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 4 558,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 8 | 2 586,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 522 328,42 |  |  |  |  |  |  | 3 522 328,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 522 328,42 |  |  |  |  |  |  | 3 522 328,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10 | 2 799,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 3 811 974,77 |  |  |  |  |  |  | 3 811 974,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 811 974,77 |  |  |  |  |  |  | 3 811 974,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10А | 2 697,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 921,43 |  |  |  |  | 921,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12А | 2 061,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 807 404,42 |  |  |  |  |  |  | 2 807 404,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 807 404,42 |  |  |  |  |  |  | 2 807 404,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 | 2 789,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 589 864,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 589 864,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 589 864,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 589 864,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16А | 2 681,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 926,82 |  |  |  |  | 926,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 18 | 2 792,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 395 679,57 |  |  |  |  |  |  | 3 803 123,33 |  |  |  |  | 2 592 556,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 395 679,57 |  |  |  |  |  |  | 3 803 123,33 |  |  |  |  | 2 592 556,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 290,06 |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,76 |  |  |  |  | 928,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 7 | 4 407,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 127,86 |  |  |  |  | 1 127,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 127,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 9 | 4 519,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 4 922 340,00 |  |  |  |  | 4 922 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 922 340,00 |  |  |  |  | 4 922 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 089,23 |  |  |  |  | 1 089,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 11 | 4 478,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 109,85 |  |  |  |  | 1 109,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 28 | 2 341,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  | 2 485 281,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 061,31 |  |  |  |  | 1 061,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 56 | 7 242,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 029,47 |  |  |  |  | 1 029,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 58 | 7 044,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  | 7 455 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 058,42 |  |  |  |  | 1 058,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 64 | 8 963,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 9 892 902,00 |  |  |  |  | 9 892 902,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 9 892 902,00 |  |  |  |  | 9 892 902,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 103,68 |  |  |  |  | 1 103,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 13 | 518,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 604 000,91 |  |  |  |  |  |  | 604 000,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 604 000,91 |  |  |  |  |  |  | 604 000,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 1 | 3 489,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 241 389,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241 389,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 241 389,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241 389,81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 2 | 2 978,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 15 886 910,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 886 910,08 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15 886 910,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 886 910,08 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 3 | 529,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 458 351,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 458 351,24 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 458 351,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 458 351,24 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 8 424,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 4 | 485,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 092 719,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 092 719,26 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 092 719,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 092 719,26 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 8 424,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 424,70 |  |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5 | 4 497,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 23 990 397,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 990 397,12 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 23 990 397,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 990 397,12 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 11 | 3 524,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 18 798 425,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 798 425,60 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 18 798 425,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 798 425,60 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21 | 2 678,20 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 14 286 590,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 286 590,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 14 286 590,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 286 590,08 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 334,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 334,40 |  |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 2 | 13 090,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 17 107 635,00 |  |  |  |  | 17 107 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 17 107 635,00 |  |  |  |  | 17 107 635,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 306,90 |  |  |  |  | 1 306,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 4 | 5 017,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  | 4 970 562,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 990,68 |  |  |  |  | 990,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 990,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | Итого по счету регионального оператора | 266 562,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 496 361 942,99 |  |  | 31 894 242,70 |  | 91 569 621,00 |  | 104 746 369,03 |  | 45 623 892,78 |  |  | 95 438 430,17 |  |  | 6 802 201,13 |  |  | 892476,98 | 10 321 318,92 |  |  |  | 109 073 390,28 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 496 361 942,99 |  |  | 31 894 242,70 |  | 91 569 621,00 |  | 104 746 369,03 |  | 45 623 892,78 |  |  | 95 438 430,17 |  |  | 6 802 201,13 |  |  | 892476,98 | 10 321 318,92 |  |  |  | 109 073 390,28 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 862,08 |  |  | 119,65 |  | 343,52 |  | 392,95 |  | 171,16 |  |  | 358,03 |  |  | 25,52 |  |  | 3,35 | 38,72 |  |  |  | 409,18 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  | X |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 266 562,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 496 361 942,99 |  |  | 31 894 242,70 |  |  | 91 569 621,00 |  | 104 746 369,03 |  | 45 623 892,78 | 95 438 430,17 |  |  | 6 802 201,13 |  |  | 892 476,98 |  |  | 10 321 318,92 |  | 109 073 390,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 496 361 942,99 |  |  | 31 894 242,70 |  |  | 91 569 621,00 |  | 104 746 369,03 |  | 45 623 892,78 | 95 438 430,17 |  |  | 6 802 201,13 |  |  | 892 476,98 |  |  | 10 321 318,92 |  | 109 073 390,28 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 862,08 |  |  | 119,65 |  |  | 343,52 |  | 392,95 |  | 171,16 | 358,03 |  |  | 25,52 |  |  | 3,35 |  |  | 38,72 |  | 409,18 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 5 |  |  | 1 260,00 |  |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 |  |  |  |  |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 8 |  |  | 1 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 |  |  |  |  |  | 406,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 11 |  |  |  |  |  | 284,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 38 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 1 |  |  |  |  |  | 263,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 |  |  |  |  |  | 261,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 7 |  |  | 1 260,00 |  |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 13 |  |  | 1 230,00 |  |  | 402,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 15 |  |  |  |  |  | 404,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 17 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 19 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 2 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 |  |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 18 |  |  |  |  |  | 518,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 20 |  |  |  |  |  | 346,00 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 23 |  |  | 1 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 4 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10Б |  |  | 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 7 |  |  | 1 260,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 11 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 12 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 15 |  |  | 1 260,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 19 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 21 | 1 062,50 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 25 |  |  | 930,00 |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 27 |  |  |  |  | 180,00 | 240,00 | 60,00 |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 3 |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.37. | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8А |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8Б |  |  |  |  |  | 120,00 |  |  | 319,00 |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10А |  |  |  |  | 190,00 | 180,00 | 70,00 |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10Б |  |  | 1 260,00 |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10В |  |  | 1 245,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 11 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16А |  |  |  |  |  | 403,00 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18 |  |  | 1 860,00 |  |  | 516,00 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18А |  |  |  |  | 224,00 | 402,00 | 64,00 |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20 |  |  |  |  | 164,00 | 304,00 | 44,00 |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 26 |  |  |  |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 28 |  |  |  |  |  | 302,00 |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 37 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 62 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 67 |  |  |  |  | 33,00 |  | 25,00 |  |  | 1 560,00 |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 3 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 5 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 7 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Молодежная, д. 9 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2А | 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2Б | 998,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 8 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10А |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 |  |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16А |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 18 |  |  | 1 245,00 |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 7 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 9 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 11 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 28 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 56 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 58 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 64 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 13 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 848,00 |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,00 |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,00 |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,90 |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,90 |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 2 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 4 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2 689,80 | 37,00 | 31 660,00 |  | 2 589,00 | 9 293,00 | 1 162,00 | 180,00 | 2 103,00 | 12 065,80 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 2 689,80 | 37,00 | 31 660,00 |  | 2 589,00 | 9 293,00 | 1 162,00 | 180,00 | 2 103,00 | 12 065,80 |  |

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                                                М.В. Сперанский