|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | |
| 28.08.2020 | г. Зеленогорск |  | 107-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»).  2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования).  3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»). |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 133 710,77163 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 65 401,47163 тыс. рублей;  2021 год – 33 965,9 тыс. рублей;  2022 год – 34 343,4 тыс. рублей.  Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 22 851,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 17 189,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 642,5 тыс. рублей;  2022 год – 3 020,0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 110 858,87163 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 48 212,07163 тыс. рублей;  2021 год – 31 323,4 тыс. рублей;  2022 год – 31 323,4 тыс. рублей. |

».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»):

1.6.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 101 669,4971 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 44 233,4971 тыс. рублей;  2021 год – 28 718,0 тыс. рублей;  2022 год – 28 718,0 тыс. рублей. |

».

1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»):

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «КФиС» |

»;

- строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 32 041,27453 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 21 167,97453 тыс. рублей;  2021 год – 5 247,9 тыс. рублей;  2022 год – 5 625,4 тыс. рублей.  Объем средств краевого бюджета составляет 22 851,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 17 189,4 тыс. рублей;  2021 год – 2 642,5 тыс. рублей;  2022 год – 3 020,0 тыс. рублей.  Объем средств местного бюджета составляет 9 189,37453 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 3 978,57453 тыс. рублей;  2021 год – 2 605,4 тыс. рублей;  2022 год – 2 605,4 тыс. рублей. |

».

1.7.2. В пункте 3.2 слова «МКУ «Заказчик», Управление образования» заменить словами «МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «КФиС».

1.7.3. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.5, 1.2.1 приложения к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.6 – 1.1.8 приложения к подпрограмме, является Управление образования. Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

1.7.4. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

«3.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.9 – 1.1.10 приложения к подпрограмме, является МКУ «КФиС».».

1.7.5. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Главы ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:  Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 3275 | 3275 | 3790 | 3790 | 3790 |
| 1.1.1. | Целевой показатель 2:  Единовременная пропускная способность объектов образования | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 11 736 | 11 736 | 12 215 | 12 215 | 12 215 |
| 1.1.2. | Целевой показатель 3:  Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 1 200 | не менее 1 200 | не менее 1 200 | не менее 1 200 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной и инженерной инфраструктур в городе Зеленогорске | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:  С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | процент | Отраслевой мониторинг | 59,0 | 60,0 | 63,2 | 67,6 | 72,0 |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда | | | | | | | |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 3.1. | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:  Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 8,6 | 5,7 | 6,8 | 4,5 | 4,5 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:  Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3:  Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | единиц | Муниципальная отчетность | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4:  Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 1 200 | не менее  1 200 | не менее 1 200 | не менее 1 200 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого  на период  2020 – 2022  годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1000000000 | х | 65 401,47163 | 33 965,9 | 34 343,4 | 133 710,77163 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 63 336,03903 | 31 323,4 | 31 323,4 | 125 982,83903 |
| Управление образования | 014 | х | х | х | 1 594,794 | 2 642,5 | 3 020,0 | 7 257,294 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 470,6386 | 0 | 0 | 470,6386 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета  (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого  на период  2020– 2022 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1010000000 | х | 44 233,4971 | 28 718,0 | 28 718,0 | 101 669,4971 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 44 233,4971 | 28 718,0 | 28 718,0 | 101 669,4971 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1020000000 | х | 21 167,97453 | 5 247,9 | 5 625,4 | 32 041,27453 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 19 102,54193 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 313,34193 |
| Управление образования | 014 | х | х | х | 1 594,794 | 2 642,5 | 3 020,0 | 7 257,294 |
| МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 470,6386 | 0 | 0 | 470,6386 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на  период  2020 – 2022  годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 65 401,47163 | 33 965,9 | 34 343,4 | 133 710,77163 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 17 189,4 | 2 642,5 | 3 020,0 | 22 851,9 |
| местный бюджет | 48 212,07163 | 31 323,4 | 31 323,4 | 110 858,87163 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 44 233,4971 | 28 718,0 | 28 718,0 | 101 669,4971 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 44 233,4971 | 28 718,0 | 28 718,0 | 101 669,4971 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 21 167,97453 | 5 247,9 | 5 625,4 | 32 041,27453 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 17 189,4 | 2 642,5 | 3 020,0 | 22 851,9 |
| местный бюджет | 3 978,57453 | 2 605,4 | 2 605,4 | 9 189,37543 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство универсального  спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | Х | 2007-2022 | 264 384,2 | 33 471,036 | 33 384,00894 | 36 565,8451 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 264 384,2 | 33 471,036 | 33 384,00894 | 36 565,8451 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | Х | 2020 | 3 229,8 |  | 0 | 3 229,8 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 3 229,8 |  | 0 | 3 229,8 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1.1.3. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Х | 2020 | 8 927,508 | 0 | 0 | 4 437,852 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 8 927,508 | 0 | 0 | 4 437,852 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение к подпрограмме

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на  2020 – 2022 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 36 565,8451 | 28 718,0 | 28 718,0 | 94 001,8451 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 1000 мест. |
| 1.1.2. | Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23 | ОГХ | 013 | 0502 | 1010089020 | 414 | 3 229,8 | 0 | 0 | 3 229,8 | Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб протяженностью 175 м. |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого на  2020 – 2022 годы |
| 1.1.3. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089030 | 414 | 4 437,852 | 0 | 0 | 4 437,852 | Строительство пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» протяженностью 1 067,5 м. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 44 233,4971 | 28 718,0 | 28 718,0 | 101 669,4971 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 28.08.2020 № 107-п

Приложение к подпрограмме

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого на 2020 – 2022 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 | ОГХ | 013 | | 0309 | 1020089260 | 243 | 256,0212 | 0 | 0 | 256,0212 | Помещение № 7 (4 этаж): замена 2 оконных блоков, отделка стен – 50 кв. м, устройство подвесных потолков – 21 кв. м, устройство гомогенных покрытий полов – 21 кв. м, замена дверного блока – 2,58 кв. м;  Помещение генераторной (4 этаж): устройство гомогенных покрытий полов – 30,7 кв. м. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт ливневой канализации и водоотводных устройств улично-дорожной сети | ОГХ | 013 | | 0409 | 1020089330 | 243 | 177,78973 | 0 | 0 | 177,78973 | Укладка полиэтиленовой трубы – 10 м, устройство 2 дождеприемных колодцев и дорожного покрытия из сборных железобетонных плит – 4 шт. |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого на 2020 – 2022 годы |
| 1.1.3. | Субсидии бюджету муниципального образования на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-12 до 3ВК-88, от 2ВК-8 до т. «Г») | ОГХ | 013 | | 0502 | 1020075710 | 243 | 13 580,0 | 0 | 0 | 13 580,0 | Замена водопроводных сетей общей протяженностью 1063,71 м. |
| 1.1.4. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов | ОГХ | 013 | | 0502 | 10200S5710 | 243 | 166,672 | 0 | 0 | 166,672 |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого на 2020 – 2022 годы |
|  | коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края (капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-12 до 3ВК-88, от 2ВК-8 до т. «Г») |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ "Гимназия № 164") | ОГХ | 013 | | 0702 | 10200S8400 | 243 | 2 293,4 | 0 | 0 | 2 293,4 | Замена 83 оконных блоков в кабинетах, рекреации и спортивном зале здания МБОУ «Гимназия № 164». |
| 013 | | 0702 | 10200S8400 | 243 | 23,259 | 0 | 0 | 23,259 |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт чаши бассейна в здании МБДОУ д/с № 28, расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.56 | Управление образования | 014 | | 0701 | 1020089210 | 612 | 265,5 | 0 | 0 | 265,5 | Устройство гидроизоляции чаши бассейна – 71,8 кв. м., облицовка чаши бассейна керамической плиткой - 71,8 кв. м. |
| 1.1.7. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | Управление образования | 014 | | 0702 | 1020075630 | 612 | 1 316,0 | 2 642,5 | 3 020,0 | 6 978,5 | Замена оконных блоков в зданиях МБОУ «Гимназия № 164» и МБОУ «СОШ № 167»:  2020 год – 36 шт.;  2021 год – 56 шт.;  2022 год – 64 шт. |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого на 2020 – 2022 годы |
| 1.1.8. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов | Управление образования | 014 | | 0702 | 10200S5630 | 612 | 13,294 | 0 | 0 | 13,294 |  |
| 1.1.9. | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации для капитального ремонта спортивного ядра стадиона «Труд», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 20 | МКУ «КФиС» | 019 | | 1101 | 1020089310 | 612 | 70,7386 | 0 | 0 | 70,7386 | Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации для капитального ремонта спортивного ядра стадиона "Труд", расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 20. |
| 1.1.10. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы водоочистки здания Дворца спорта «Нептун», расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, дом 6 | МКУ «КФиС» | 019 | | 1102 | 1020089320 | 612 | 399,9 | 0 | 0 | 399,9 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы водоочистки здания Дворца спорта "Нептун", расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Гагарина, дом 6. |
| №  п/п | Наименование цели,  задач, мероприятий  подпрограммы | Наименова-ние  ГРБС | | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат  от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020  год | 2021  год | 2022  год | Итого на 2020 – 2022 годы |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорск Красноярского края | ОГХ | 013 | | 0501 | 1020089290 | 243 | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 | Выполнение капитального ремонта 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий. |
| 2. | В том числе: |  | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | ОГХ |  | | 013 | Х | Х | Х | 19 102,54193 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 313,34193 | Х |
| 2.2. | Управление образования |  | | 014 | Х | Х | Х | 1 594,794 | 2 642,5 | 3 020,0 | 7 257,294 | Х |
| 2.4. | МКУ «КФиС» |  | | 019 | Х | Х | Х | 470,6386 | 0 | 0 | 470,6386 | Х |