|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е** | | | | |
| 25.10.2021 | г. Зеленогорск | |  | № 1677-р |
| Об утверждении Плана-графика разработки схемы теплоснабжения города Зеленогорска  на 2022 - 2031 годы | |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом города,

1. Утвердить план-график разработки схемы теплоснабжения города Зеленогорска на 2022 - 2031 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО   
   г. Зеленогорска от 15.01.2019 № 79-р «Об организации работы по актуализации схемы теплоснабжения города Зеленогорска».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Панорама», разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава ЗАТО г. Зеленогорска | М.В. Сперанский |

Приложение   
к распоряжению Администрации   
ЗАТО г. Зеленогорска

от 25.10.2021 № 1677-р

План-график   
разработки схемы теплоснабжения города Зеленогорска на 2022 - 2031 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Сроки  исполнения | Примечания |
| 1 | Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего распоряжения | В уведомлении указывается страница официального сайта, на которой размещена действующая схема теплоснабжения |
| 2 | Разработка проекта схемы теплоснабжения | Директор МКУ «Заказчик» | до 12.11.2021 | Согласно условий муниципального контракта |
| 3 | Размещение проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска с указанием адреса, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | до 17.11.2021 | Проект схемы теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения |
| 4 | Опубликование в газете «Панорама» и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска | Начальник ОГХ | 17.11.2021 |  |
| 5 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | Директор МКУ «Заказчик» | с 19.11.2021 до 08.12.2021 |  |
| 6 | Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска уведомления о проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | 09.12.2021 |  |
| 7 | Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска поступивших замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | 10.12.2021 |  |
| 8 | Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | 17.12.2021 |  |
| 9 | Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска итогового документа (протокола) публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | 20.12.2021 |  |
| 10 | Утверждение схемы теплоснабжения с учетом поступивших замечаний и предложений, а также итогового документа (протокола) публичных слушаний | Глава ЗАТО  г. Зеленогорска | до 28.12.2021 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска схемы теплоснабжения | Начальник ОГХ | в течение 15 календарных дней со дня утверждения схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения подлежит размещению в полном объеме, включая копию решения о ее утверждении, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения |
| 12 | Опубликование в газете «Панорама» и размещение на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска информации о размещении схемы теплоснабжения на сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | Начальник ОГХ | в течение 3 календарных дней со дня размещения схемы теплоснабжения на официальном сайте Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска |  |