|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –** **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА** **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 13.12.2021 | г. Зеленогорск |  | 197-п |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 30.10.2019 № 15-68р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Зеленогорске», на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 13.12.2021 № 197-п

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Основания для разработки муниципальной программы | Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 22.08.2019 № 147-п |
| 3. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик») |
| 5. | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» (далее – подпрограмма 1).2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (далее – подпрограмма 2).Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. |
| 6. | Цели муниципальной программы | Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске.2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда. |
| 8. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 9. | Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы | Приведен в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета составляет 69 552,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 6 905,6 тыс. рублей;2023 год – 31 323,4 тыс. рублей;2024 год – 31 323,4 тыс. рублей. |

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

1.1. Строительство, а также капитальный ремонт социально значимых объектов в городе Зеленогорске является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города.

За последние годы в городе Зеленогорске значительно сократилось строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов. Основной причиной такого положения является недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство и капитальные ремонты социально значимых объектов.

1.2. Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска.

1.3. Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1.3.1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске.

1.3.2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда.

1.4. Развитие сферы строительства и капитального ремонта позволит привести в соответствие с нормами эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, тем самым повысить уровень и качество жизни населения города.

1.5. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам муниципальной программы приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

3.3. Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу, приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

5. Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков реализации приведены в приложениях № 5, № 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска |
| 1.1. | Целевой показатель 1:Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования | единиц | МКУ «Заказчик» | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | процент | МКУ «Заказчик» | 63,2 | 65,6 | 65,7 | 70,1 | 74,5 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования  | км | МКУ «Заказчик» | - | - | 0,528 | - | - |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда |
| 3.1. | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» |
| 3.1.3. | Показатель результативности 1:Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году | процент | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы  | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022 -2024 годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 1000000000 | Х | 6 905,6 |  31 323,4 | 31 323,4 | 69 552,4 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 6 905,6 |  31 323,4 | 31 323,4 | 69 552,4 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства  | Х | Х | 1010000000 | Х | 4 300,2 | 28 718,0 | 28 718,0 | 61 736,2 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 4 300,2 | 28 718,0 | 28 718,0 | 61 736,2 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства  | Х | Х | 1020000000 | Х | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 |
|  |
|  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого напериод 2022 – 2024годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | Всего | 6 905,6 |  31 323,4 | 31 323,4 | 69 552,4 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6 905,6 |  31 323,4 | 31 323,4 | 69 552,4 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 4 300,2 | 28 718,0 | 28 718,0 | 61 736,2 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4 300,2 | 28 718,0 | 28 718,0 | 61 736,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | Всего | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | Х | 2007-2024 | 224 856,2 | 9 585,24543 | 42 418,39267 | 1 000,0 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 224 856,2 | 9 585,24543 | 42 418,39267 | 1 000,0 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Х | 2020-2022 | 5 662,12120 | 4 415,66274 | 222,25680 | 3 300,2 | 0 | 0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 5 662,12120 | 4 415,66274 | 222,25680 | 3 300,2 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Капитальное строительство в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске |
| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик»  |
| 4. | Цель подпрограммы  | Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 5. | Задачи подпрограммы | Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |
| 6 | Показатели результативности подпрограммы | Приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 61 736,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 4 300,2 тыс. рублей;2023 год – 28 718,0 тыс. рублей;2024 год – 28 718,0 тыс. рублей.  |

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Для достижения поставленной цели «Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске» в подпрограмму включен объект социального назначения, необходимый для поддержания здоровья, благополучия и повышения качества жизни жителей города.

1.2. Относительно низкие показатели удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, связаны, в том числе и с недостаточным развитием сети спортивных сооружений.

С целью стимулирования населения к занятиям физической культурой и спортом необходимо осуществить дополнительное строительство объектов, в том числе закрытого типа, занятия в которых могут проводиться круглогодично, что позволит создать и развить систему поиска одаренных детей в области спорта, отборе и подготовке спортивного резерва.

1.3. В ходе строительства объектов социального назначения работы выполняются в соответствии с нормативными требованиями с целью обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений, пожарной безопасности, прочности строительных конструкций, теплозащиты ограждающих конструкций зданий и сооружений во время их эксплуатации.

1.4. Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение города. Отсутствие освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения города, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также является причиной ряда других негативных факторов.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

2.1. Основным приоритетом социально-экономического развития города Зеленогорска в сфере строительства является необходимость завершения объектов с наибольшей степенью готовности и входящих в перечень трехстороннего соглашения об эффективном использовании межбюджетных трансфертов, начатых за счет выделенных до 01.01.2013 средств из федерального бюджета городу Зеленогорску на развитие социально-инженерной инфраструктуры. Также существует необходимость в строительстве объектов, не входящих в перечень трехстороннего соглашения. Строительство данных объектов реализуется во исполнении судебных решений, что не противоречит условиям трехстороннего соглашения.

2.2. Целью подпрограммы является развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске.

Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение задачи: строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.

2.3. Реализация мероприятий осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.4. Показателями результативности подпрограммы являются:

2.4.1. Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.

2.4.2. Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования, в 2022 году на 0,528 км.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации подпрограммы, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Источником финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год.

3.2. МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ и целевое использование бюджетных средств на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «Заказчик» посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Порядок формирования и реализации программ).

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют ОГХ, органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

5.1. Исполнение мероприятий, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие города.

5.2. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется продолжить строительство объекта капитального строительства (универсальный спортивный зал с искусственным льдом и трибунами для зрителей), а также повысить безопасность пешеходов в темное время суток за счет строительства линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ».

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме

«Капитальное строительство в городе

Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 1.1. | Задача: Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей  | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 1 000,0 | 28 718,0 | 28 718,0 | 58 436,0 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 1000 мест. |
| 1.1.2. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089030 | 414 | 3 300,2 | 0,0 | 0,0 | 3 300,2 | Строительство линии наружного освещения:протяженность—528 м, установка опор освещения – 17 шт. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 4 300,2 | 28 718,0 | 28 718,0 | 61 736,2 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске (далее – подпрограмма) |
| 2. | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске  |
| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик» |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда |
| 5. | Задачи подпрограммы | Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | Приведены в приложении № 1 к муниципальной программе |
| 7. | Сроки реализации подпрограммы | 01.01.2022 – 31.12.2024 |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 7 816,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 2 605,4 тыс. рублей;2023 год – 2 605,4 тыс. рублей;2024 год – 2 605,4 тыс. рублей. |

1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

1.1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, отнесено к вопросам местного значения.

Объекты муниципального жилищного фонда возводились по мере строительства города с 1956 года. За прошедшее время объемы финансирования составляли лишь небольшую часть от необходимой потребности. В результате чего увеличивается количество объектов, в отношении которых требуется проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями нормативных актов.

1.2. Своевременное проведение мероприятий, направленных на капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда в городе Зеленогорске с применением передовых методов и современных материалов, позволит поддержать их надлежащее техническое состояние, тем самым обеспечит безопасные и комфортные условия функционирования данных объектов.

2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

2.1. Основными приоритетами социально-экономического развития города Зеленогорска в сфере капитального ремонта являются:

2.1.1. Приведение технического состояния зданий и сооружений жилищного и социального назначения в соответствие с требованиями правил и норм технической эксплуатации.

2.1.2. Исполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверок контролирующими надзорными органами в условиях ограниченных финансовых средств.

2.2. Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда.

2.3. Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение задачи: восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда.

2.4. Реализация мероприятий осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022 по 31.12.2024.

2.5. Показателем результативности подпрограммы является: доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году.

3. Механизм реализации подпрограммы

3.1. Выполнение работ, оказание услуг, поставка товаров, необходимых для реализации подпрограммы, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на текущий год.

3.2. МКУ «Заказчик» обеспечивает реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на её выполнение.

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в приложении к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

4. Управление и контроль реализации подпрограммы

4.1. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ «Заказчик» посредством ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком формирования и реализации программ.

4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета осуществляют главные распорядители средств местного бюджета, органы государственного и муниципального финансового контроля.

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в создании безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности.

6. Система мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении к подпрограмме.

Приложение к подпрограмме

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы  |
|  1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1. | Задача: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края | ОГХ | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 | Выполнение капитального ремонта 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий. |
|  2. | В том числе: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 | Х |