| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.01.2022 | г. Зеленогорск |  | № 9-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015           № 291-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 291-п, следующие изменения:

  - В Паспорте муниципальной программы:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

«

| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»). 2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» (далее – МБУ КБУ). 3. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление образования). |
| --- | --- | --- |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

- «

| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 843 229,98365 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 280 430,48365 тыс. рублей; 2022 год – 279 465,7 тыс. рублей; 2023 год – 283 333,8 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 402 422,92119 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 131 081,02119 тыс. рублей; 2022 год – 133 486,9 тыс. рублей; 2023 год – 137 855,0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 440 807,06246 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 149 349,46246 тыс. рублей; 2022 год – 145 978,8 тыс. рублей; - 2023 год – 145 478,8 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

  - В абзаце шестом пункта 1.1 слова «более 60%» заменить словами «на 01.01.2021 более 15 %».

  - Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска»):

- 1.6.1.	В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 559 066,82451 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 182 248,12451 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год – 184 725,3 тыс. рублей; 2022 год – 192 093,4 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 399 607,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 128 946,4 тыс. рублей; 2022 год – 133 146,5 тыс. рублей; 2023 год – 137 514,6 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 159 459,32451 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 53 301,72451 тыс. рублей; 2022 год – 51 578,8 тыс. рублей; 2023 год – 54 578,8 тыс. рублей. |

».

1.6.2.	Дополнить пунктом 2.3.4 следующего содержания:

«2.3.4. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2021 году – 320 кв. м.».

1.6.3. В пункте 3.5 слова «в строках 1.1.3 – 1.1.5» заменить словами «в строках 1.1.3 – 1.1.9».

1.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

  - В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»):

    - В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

«

| 3. | Исполнители подпрограммы | - МКУ «Заказчик». - Управление образования. |
| --- | --- | --- |

»;

- строку 8 изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19 971,25257 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 11 290,45257 тыс. рублей; 2022 год – 4 340,4 тыс. рублей; 2023 год – 4 340,4 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета составляет 2 815,42119 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 2 134,62119 тыс. рублей; 2022 год – 340,4 тыс. рублей; 2023 год – 340,4 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 17 155,83138 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 9 155,83138 тыс. рублей; 2022 год – 4 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 4 000,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

    - Пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«2.3.2. Установка и замена дорожно-знаковой информации: 2021 год – 128 шт., 2022 год – 24 шт., 2023 год – 33 шт.».

    - Дополнить пунктами 2.3.5, 2.3.6 следующего содержания:

«2.3.5. Установка пешеходных ограждений перильного типа в 2021 году – 20 м.

    - Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта в 2021 году – 6 шт.».

    - Пункты 3.2, 3.3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.11 таблицы приложения к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств на выполнение указанных мероприятий подпрограммы является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает реализацию указанных мероприятий, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.12 – 1.1.13 таблицы приложения к подпрограмме, является Управление образования, которое обеспечивает реализацию указанных мероприятий, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на их выполнение.».

    - Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

  - В приложении № 7 (подпрограмма 3 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска»):

    - В Паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 264 191,90657 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 86 891,90657 тыс. рублей; 2022 год – 90 400,0 тыс. рублей; 2023 год – 86 900,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

    - Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 31.12.2021.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска					            М.В. Сперанский

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

- Приложение № 1

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы

- в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по отношению к запланированным | % | Отраслевой мониторинг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проводятся работы по ремонту, в общей протяженности сети | % | Отраслевой мониторинг | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| 1.3. | Целевой показатель 3: Уменьшение неудовлетворительных дорожных условий на общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Отраслевой мониторинг | 8,1 | 8,8 | 9,7 | 10,3 | 10,9 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1.4. | Целевой показатель 4: Регулярность перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | % | Отчетность предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Отраслевой мониторинг | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 | 201,001 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2: Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий | кв. м | Отраслевой мониторинг | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 | 129 358,5 |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3: Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт | км | Отраслевой мониторинг | 1,94 | 1,37 | 1,8075 | 1,29 | 1,29 |
| 2.1.4. | Показатель результативности 4: Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв. м | Отраслевой мониторинг | - | - | 320 | - | - |
| 3. | Задача 2: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Нанесение горизонтальной разметки на проезжей части автомобильных дорог | км | Отраслевой мониторинг | термопластик-36,2 краска-78,1 | краска- 224,5 | краска-237,9 | краска-224,5 | краска-224,5 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Установка и замена дорожно-знаковой информации | шт. | Отраслевой мониторинг | - | 28 | 128 | 24 | 33 |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Изыскательская | кв. м | Отраслевой мониторинг | Асфальтобетонное покрытие - 2790 | Асфальтобетонное покрытие - 258 | Асфальтобетонное покрытие - 422 | - | - |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4: Обустройство пешеходных переходов | шт. | Отраслевой мониторинг | 5 | 6 | 1 | 2 | - |
| 3.1.5. | Показатель результативности 5: Установка пешеходных ограждений перильного типа | м | Отраслевой мониторинг | 122 | - | 20 | - | - |
| 3.1.6. | Показатель результативности 6: Установка автопавильонов для обустройства остановок общественного транспорта | шт. | Отраслевой мониторинг | 5 | 4 | 6 | - | - |
| 4. | Задача 3: Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 3: «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | % | Отчетность, предоставляемая перевозчиками | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Развитие транспортной системы

- в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям

муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год |  | 2022 год | 2023год | Итого за 2021-2023 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 0900000000 | Х | 280 430,48365 |  | 279 465,7 | 283 333,8 | 843 229,98365 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 280 430,48365 |  | 279 465,7 | 283 333,8 | 843 229,98365 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0910000000 | Х | 182 248,12451 |  | 184 725,3 | 192 093,4 | 559 066,82451 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 182 248,12451 |  | 184 725,3 | 192 093,4 | 559 066,82451 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год |  | 2022 год | 2023год | Итого за 2021-2023 годы |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0920000000 | Х | 11 290,45257 |  | 4 340,4 | 4 340,4 | 19 971,25257 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 11 290,45257 |  | 4 340,4 | 4 340,4 | 19 971,25257 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | 0930000000 | Х | 86 891,90657 |  | 90 400,0 | 86 900,0 | 264 191,90657 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 86 891,90657 |  | 90 400,0 | 86 900,0 | 264 191,90657 |

- Приложение № 3

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023год | Итого за 2021-2023 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске | Всего | 280 430,48365 | 279 465,7 | 283 333,8 | 843 229,98365 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 131 081,02119 | 133 486,9 | 137 855,0 | 402 422,92119 |
|  |  |  | местный бюджет | 149 349,46246 | 145 978,8 | 145 478,8 | 440 807,06246 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | Всего | 182 248,12451 | 184 725,3 | 192 093,4 | 559 066,82451 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 128 946,4 | 133 146,5 | 137 514,6 | 399 607,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 53 301,72451 | 51 578,8 | 54 578,8 | 159 459,32451 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023год | Итого за 2021-2023 годы |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске | Всего | 11 290,45257 | 4 340,4 | 4 340,4 | 19 971,25257 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 2 134,62119 | 340,4 | 340,4 | 2 815,42119 |
|  |  |  | местный бюджет | 9 155,83138 | 4 000,0 | 4 000,0 | 17 155,83138 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | Всего | 86 891,90657 | 90 400,0 | 86 900,0 | 264 191,90657 |
|  |  |  | в том числе: | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 86 891,90657 | 90 400,0 | 86 900,0 | 264 191,90657 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 4

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

Приложение к подпрограмме

«Обеспечение сохранности и

модернизация автомобильных дорог

общего пользования местного значения города Зеленогорска»

- Перечень мероприятий подпрограммы

- «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения

- города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Субсидия бюджету муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075080 | 611 | 105 002,5 | 109 202,6 | 113 570,7 | 327 775,8 | Содержание автомобильных дорог протяженностью 201,001 км (в том числе: ручная санитарная очистка, содержание автодорог, улиц, проездов, тротуаров, светофоров, ливневой канализации). Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных территорий площадью 129 358,5 кв. м. |
| 1.1.2. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5080 | 244 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 320,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | 611 | 49 641,9 | 49 641,9 | 49 641,9 | 148 925,7 |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |
| 1.1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085080 | 247 | 19,57912 | 0,0 | 0,0 | 19,57912 | Оплата стоимости электроэнергии, потребляемой светофорными объектами. |
| 1.1.4. | Субсидия бюджету муниципального образования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | ОГХ | 013 | 0409 | 0910075090 | 244 | 23 943,9 | 23 943,9 | 23 943,9 | 71 831,7 | Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт в 2021 году, - 1,659 км (ул. Комсомольская - 830 м; ул. Мира - 403 м; автодорога № 26 - 426 м). |
| 1.1.5. | Софинансирование за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОГХ | 013 | 0409 | 09100S5090 | 244 | 419,63075 | 0 | 0 | 419,63075 |  |
| 1.1.6. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085030 | 244 | 2 759,12076 | 1 830,2 | 4 830,2 | 9 419,52076 | Протяженность автомобильных дорог, на которых проведен ремонт в 2021 году, – 0,1485 км (ул. Южная - 126 м; Октябрьское шоссе (КПП-1) - 22,5 м). Проведение в 2021 году лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества асфальтобетонного покрытия автодорог. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |
| 1.1.7. | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085040 | 244 | 184,55816 | 0,0 | 0,0 | 184,55816 | Ремонт внутриквартальных проездов в районе многоквартирного дома № 56А по ул. Мира – 320 кв. м. |
| 1.1.8. | Устройство покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085050 | 244 | 111,7716 | 0,0 | 0,0 | 111,7716 | Выполнение работ по устройству покрытия из асфальтобетонной крошки временных проездов: по ул. Спортивная - 1120 кв. м, в районе ул. Западная – 2400 кв. м. |
| 1.1.9. | Модернизация светофорных объектов | ОГХ | 013 | 0409 | 0910085060 | 244 | 58,46412 | 0,0 | 0,0 | 58,46412 | Модернизация 1 светофорного объекта на перекрестке ул. Набережная – ул. Ленина. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 182 248,12451 | 184 725,3 | 192 093,4 | 559 066,82451 |  |

- Приложение № 5

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

Приложение к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения в городе Зеленогорске»

- Перечень мероприятий подпрограммы

- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Зеленогорске»

- с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Создание дорожных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала | ОГХ | 013 | 0409 | 0920077450 | 244 | 949,82119 | 0,0 | 0,0 | 949,82119 | Демонтаж железобетонной остановки в районе АЗС «Визит» по ул. Майское шоссе. Установка автопавильона для обустройства остановки общественного транспорта с устройством площадки в районе многоквартирного дома № 5 по ул. Ленина. Установка Г-образных стоек дорожных знаков на автомобильных дорогах города Зеленогорска – 9 шт. |  |
| 1.1.2. | Нанесение горизонтальной разметки на проезжей | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085010 | 244 | 3 685,27488 | 4 000,0 | 4 000,0 | 11 685,27488 | Ежегодное нанесение горизонтальной разметки на проезжей части |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |  |
|  | части автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог краской: 2021 год – 237,9 км; 2022 год – 224,5 км; 2023 год – 224,5 км. |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт участка автодороги по ул. Изыскательская | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085020 | 243 | 1 367,32935 | 0,0 | 0,0 | 1 367,32935 | Устройство пешеходного тротуара - 229 м, в том числе: бортовых камней - 458 м, асфальтобетонного покрытия - 422 кв. м. |  |
| 1.1.4. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожных фондов Красноярского края и города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0409 | 092R310601 | 244 | 579,5664 | 340,4 | 340,4 | 1 260,3664 | 2021 год: установка 82 дорожных знаков и обустройство пешеходного перехода в районе многоквартирного дома № 1 по ул. Ленина; 2022 год: обустройство 2 пешеходных переходов, установка 24 дорожных знаков; 2023 год: установка 33 дорожных знаков. |  |
| 1.1.5. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085030 | 244 | 9,9756 | 0,0 | 0,0 | 9,9756 |  |  |
| 1.1.6. | Установка пешеходных ограждений перильного типа | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085050 | 244 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | Установка пешеходных ограждений перильного типа - 20 м в районе здания № 11 по ул. Диктатуры Пролетариата. |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |  |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пушкина (ремонт водоотводных лотков) | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085070 | 243 | 1 436,71231 | 0,0 | 0,0 | 1 436,71231 | Ремонт водоотводных лотков - 264 м. |  |
| 1.1.8. | Замена дорожно-знаковой информации | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085080 | 244 | 306,82374 | 0,0 | 0,0 | 306,82374 | Замена дорожных знаков – 24 шт. |  |
| 1.1.9. | Установка дорожно-знаковой информации | ОГХ | 013 | 0409 | 0920085090 | 244 | 28,96712 | 0,0 | 0,0 | 28,96712 | Установка Г-образных стоек дорожных знаков на автомобильных дорогах города Зеленогорска – 1 шт. |  |
| 1.1.10. | Установка автопавильонов с устройством площадок для обустройства остановок общественного транспорта | ОГХ | 013 | 0409 | 0920086030 | 244 | 1 995,06175 | 0,0 | 0,0 | 1 995,06175 | Установка 5 автопавильонов с устройством площадок для обустройства остановок общественного транспорта в районах: зданий №№ 18, 23/2 по ул. Комсомольская; многоквартирных домов №№ 52, 76 по ул. Набережная и № 6 по ул. Калинина. |  |
| 1.1.11. | Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, для обеспечения безопасности | ОГХ | 013 | 0409 | 092R374270 | 244 | 654,92023 | 0,0 | 0,0 | 654,92023 | Замена: - дорожных знаков – 12 шт.; - светофорных объектов - 2 шт. |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |  |
|  | дорожного движения за счет средств дорожных фондов Красноярского края и города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования | 014 | 0701 | 092R373980 | 612 | 143,0 | 0,0 | 0,0 | 143,0 | Приобретение для дошкольных образовательных организаций (МБДОУ д/с №№ 6, 21) оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге. |  |
| 1.1.13. | Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Управление образования | 014 | 0702 | 092R373980 | 612 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся 1-х классов, приобретение электронного стенда с изображением схем безопасного движения к МБОУ «Лицей № 174». |  |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 11 089,45257 | 4 340,4 | 4 340,4 | 19 770,25257 |  |  |
| 2.2. | Управление образования |  | 014 | Х | Х | Х | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 |  |  |

- Приложение № 6

- к постановлению Администрации

- ЗАТО г. Зеленогорска

- от 17.01.2022 № 9-п

Приложение к подпрограмме

«Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска» с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Оптимизация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Обеспечение доступности регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0408 | 0930085950 | 244 | 86 891,90657 | 86 900,0 | 86 900,0 | 260 691,90657 | Удовлетворенность потребности населения в регулярных перевозках пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Зеленогорска |
| № п/п | Наименование цели, задач мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦРС | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого на 2021-2023 годы |  |
| 1.1.2. | Разработка новой схемы маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0408 | 0930085960 | 244 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | Разработка новой схемы маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования для оптимизации маршрутной сети города Зеленогорска и повышения качества транспортного обслуживания населения |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 86 891,90657 | 90 400,0 | 86 900,0 | 264 191,90657 |  |