|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –**  **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА**  **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | |
| 01.06.2022 | г. Зеленогорск |  | 105-п |

О внесении изменений в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 197-п

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 197-п, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 197-п, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7. | Задачи муниципальной программы | 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске. 2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда. |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 109 691,45187 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 47 044,65187 тыс. рублей;  2023 год – 31 323,4 тыс. рублей;  2024 год – 31 323,4 тыс. рублей. |

».

1.2. Пункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда.».

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»):

1.7.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 85 446,3043 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 28 010,3043 тыс. рублей;  2023 год – 28 718,0 тыс. рублей;  2024 год – 28 718,0 тыс. рублей. |

».

1.7.2. Приложение к подпрограмме «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.8. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»):

1.8.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

- строки 4, 5 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Цель подпрограммы | Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда. |
| 5. | Задачи подпрограммы | 1. Капитальный ремонт зданий, находящихся в собственности муниципального образования. 2. Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда. |

»;

- строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 24 245,14757 тыс. рублей, в том числе по годам:  2022 год – 19 034,34757 тыс. рублей;  2023 год – 2 605,4 тыс. рублей;  2024 год – 2 605,4 тыс. рублей. |

».

1.8.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова «Объекты муниципального жилищного фонда» заменить словами «Объекты, находящиеся в собственности муниципального образования,».

1.8.3. В пункте 1.2 слова «объектов муниципального жилищного фонда» заменить словами «объектов, находящихся в собственности муниципального образования».

1.8.4. Пункты 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2. Целью подпрограммы является создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда.

2.3. Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:

2.3.1. Капитальный ремонт зданий, находящихся в собственности муниципального образования.

2.3.2. Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда.».

1.8.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Показателями результативности подпрограммы являются:

2.5.1. Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году.

2.5.2. Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт.».

1.8.6. Приложение к подпрограмме 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Первый заместитель Главы

ЗАТО г. Зеленогорска по

жилищно-коммунальному хозяйству,

архитектуре и градостроительству С.В. Камнев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе

Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,  показателей результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:  Количество строящихся объектов на территории города за счет бюджета муниципального образования | единиц | МКУ «Заказчик» | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:  Степень готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | процент | МКУ «Заказчик» | 63,2 | 65,6 | 69,3 | 73,7 | 78,1 |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:  Увеличение протяженности линий наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования | км | МКУ «Заказчик» | - | - | 0,528 | - | - |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования, и объектов муниципального жилищного фонда | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:  Доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования, от общего объема запланированных к ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования в текущем году | процент | МКУ «Заказчик» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:  Количество зданий муниципальной формы собственности, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | МКУ «Заказчик» | 6 | 4 | 1 | - | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022 -2024 годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | 1000000000 | Х | 47 044,65187 | 31 323,4 | 31 323,4 | 109 691,45187 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 47 044,65187 | 31 323,4 | 31 323,4 | 109 691,45187 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства | Х | Х | 1010000000 | Х | 28 010,30430 | 28 718,0 | 28 718,0 | 85 446,30430 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 28 010,30430 | 28 718,0 | 28 718,0 | 85 446,30430 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на период 2022 -2024 годы |
|
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства | Х | Х | 1020000000 | Х | 19 034,34757 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 245,14757 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 19 034,34757 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 245,14757 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  период  2022 – 2024  годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 47 044,65187 | 31 323,4 | 31 323,4 | 109 691,45187 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 47 044,65187 | 31 323,4 | 31 323,4 | 109 691,45187 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 28 010,30430 | 28 718,0 | 28 718,0 | 85 446,30430 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 28 010,30430 | 28 718,0 | 28 718,0 | 85 446,30430 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 19 034,34757 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 245,14757 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 19 034,34757 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 245,14757 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство универсального  спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | Х | 2007-2024 | 224 856,2 | 9 585,24543 | 42 418,39267 | 24 340,44875 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 224 856,2 | 9 585,24543 | 42 418,39267 | 24 340,44875 | 28 718,0 | 28 718,0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | Х | 2020-2022 | 5 662,12120 | 4 415,66274 | 222,25680 | 3 300,2 | 0 | 0 |
| №  п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | в том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | Х | Х | 5 662,12120 | 4 415,66274 | 222,25680 | 3 300,2 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение к подпрограмме

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022 – 2024 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры в городе Зеленогорске | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 24 340,44875 | 28 718,0 | 28 718,0 | 81 776,44875 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 1000 мест. |
| 1.1.2. | Строительство линии наружного освещения и пешеходного тротуара в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ» | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089030 | 414 | 3 300,2 | 0,0 | 0,0 | 3 300,2 | Строительство линии наружного освещения: протяженностью - 528 м, установка опор освещений – 17 шт. |
| 1.1.3. | Выполнение проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения (по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП) | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089040 | 414 | 369,65555 | 0,0 | 0,0 | 369,65555 | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по ул. Октябрьское шоссе (от кольцевой развязки до КПП). |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на  2022 – 2024 годы |
| 2. | В том числе: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 28 010,30430 | 28 718,0 | 28 718,0 | 85 446,30430 | Х |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 01.06.2022 № 105-п

Приложение к подпрограмме

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных, комфортных условий функционирования зданий, находящихся в собственности муниципального образования и объектов муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт зданий, находящихся в собственности муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт здания военного комиссариата города Зеленогорска | ОГХ | 013 | 0113 | 1020089310 | 243 | 16 428,94757 | 0,0 | 0,0 | 16 428,94757 | Замена 54 оконных блоков, замена оконного витража на лестничной клетке, шпатлевание и окраска стен – 3 822,3 кв. м, окраска потолков – 1 651,22 кв. м, устройство покрытий пола из линолеума – 620,0 кв. м, монтаж: металлических пожарных шкафов – 5 шт., светодиодных светильников – 312 шт., кабеля – 69 м, розеток – 69 шт., выключателей – 251 шт., прокладка трубопроводов – 13 м, замена сантехники – 19 ед., |
| №  п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого на 2022 – 2024 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство отмостки - 162 кв. м, ремонт: стен цоколя - 85 кв. м, крыльца - 74 кв. м, гаража - 280 кв. м, аварийного выхода из здания - 10 кв. м. |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город  Зеленогорск Красноярского края | ОГХ | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 2 605,4 | 2 605,4 | 2 605,4 | 7 816,2 | Выполнение капитального ремонта 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий. |
| 2. | В том числе: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 19 034,34757 | 2 605,4 | 2 605,4 | 24 245,14757 | Х |