| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12.2023 | г. Зеленогорск |  | № | 243-п |
| О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2022 № 59-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2023 - 2025 годы» |  |

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», на 2023 – 2025 годы», руководствуясь Уставом города Зеленогорск Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2022 № 59-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2023 – 2025 годы» изменения, изложив приложения                № 1, 2, 3 в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                                                               М.В. Сперанский

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  11.12.2023 № 243-п

Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  30.03.2022 № 59-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Зеленогорска, на 2023 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 |  | 3 487,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 6 611 288,63 |  |  |  |  | 6 611 288,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 6 611 288,63 |  |  |  |  | 6 611 288,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 11 |  | 3 348,90 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 6 348 543,22 |  |  |  |  | 6 348 543,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 6 348 543,22 |  |  |  |  | 6 348 543,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 22 |  | 4 526,40 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 24 866 502,62 |  |  |  |  |  |  | 21 795 657,07 |  |  | 3 070 845,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 24 866 502,62 |  |  |  |  |  |  | 21 795 657,07 |  |  | 3 070 845,55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 5 493,66 |  |  |  |  |  |  | 4 815,23 |  |  | 678,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 815,23 |  |  | 678,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 26 |  | 4 447,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 38 953 322,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 953 322,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 38 953 322,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 953 322,55 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 8 758,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,87 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,87 |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 30 |  | 4 452,90 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 10 991 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 991 139,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 10 991 139,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 991 139,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 468,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 468,31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 468,31 |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 17 |  | 3 475,20 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 984 180,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 984 180,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3 984 180,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 984 180,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 19 |  | 3 452,50 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 958 155,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958 155,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3 958 155,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 958 155,85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 3 |  | 529,90 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 861 719,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 861 719,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 5 861 719,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 861 719,53 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 061,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 23 |  | 5 653,60 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 481 630,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 481 630,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 6 481 630,67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 481 630,67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 8А |  | 2 651,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 14 568 095,66 |  |  |  |  |  |  | 12 769 040,88 |  |  | 1 799 054,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 14 568 095,66 |  |  |  |  |  |  | 12 769 040,88 |  |  | 1 799 054,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 5 493,66 |  |  |  |  |  |  | 4 815,23 |  |  | 678,43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 815,23 |  |  | 678,43 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Л.Толстого, д. 3 |  | 595,20 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 8 021 149,95 | 8 021 149,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 8 021 149,95 | 8 021 149,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 476,39 | 13 476,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 476,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 39 |  | 3 703,90 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 15 269 588,25 |  |  |  |  |  |  | 13 242 949,92 |  |  | 2 026 638,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 15 269 588,25 |  |  |  |  |  |  | 13 242 949,92 |  |  | 2 026 638,33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 122,57 |  |  |  |  |  |  | 3 575,41 |  |  | 547,16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,41 |  |  | 547,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 75 |  | 394,20 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 360 614,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 614,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 4 360 614,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 360 614,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 061,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 3 |  | 529,20 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 853 976,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 853 976,17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 5 853 976,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 853 976,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 061,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,94 |  |  |
| 1.15 | Итого по счету регионального оператора |  | 41 248,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 156 129 907,51 | 8 021 149,95 |  |  |  | 12 959 831,85 |  | 47 807 647,87 |  | 14 423 967,03 | 6 896 538,66 |  | 10 991 139,00 |  | 55 029 633,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 156 129 907,51 | 8 021 149,95 |  |  |  | 12 959 831,85 |  | 47 807 647,87 |  | 14 423 967,03 | 6 896 538,66 |  | 10 991 139,00 |  | 55 029 633,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 785,11 | 194,46 |  |  |  | 314,19 |  | 1 159,02 |  | 349,68 | 167,19 |  | 266,46 |  | 1 334,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | г. Зеленогорск, ул. Заводская, д. 3 |  | 3 194,80 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 1 121 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 1 121 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 350,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 758,87 |  |  |
| 2.16 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 41А |  | 1 093,00 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 371 482,28 |  |  |  |  |  |  | 371 482,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 371 482,28 |  |  |  |  |  |  | 371 482,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 339,87 |  |  |  |  |  |  | 339,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 964,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 56А |  | 5 189,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 782 756,00 |  |  |  |  |  |  | 782 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 782 756,00 |  |  |  |  |  |  | 782 756,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 150,83 |  |  |  |  |  |  | 150,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 964,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 22 |  | 3 890,80 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 1 534 661,17 |  |  |  |  |  |  | 840 273,84 |  |  | 516 562,00 |  |  |  | 177 825,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 1 534 661,17 |  |  |  |  |  |  | 840 273,84 |  |  | 516 562,00 |  |  |  | 177 825,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 394,43 |  |  |  |  |  |  | 215,96 |  |  | 132,76 |  |  |  | 45,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,01 |  |  | 678,43 |  |  |  | 8 758,87 |  |  |
| 2.19 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах |  | 13 368,10 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 3 810 009,45 |  |  |  |  |  |  | 1 994 512,12 |  |  | 516 562,00 |  |  |  | 1 298 935,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 3 810 009,45 |  |  |  |  |  |  | 1 994 512,12 |  |  | 516 562,00 |  |  |  | 1 298 935,33 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску |  | 54 616,60 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 159 939 916,96 | 8 021 149,95 |  |  |  | 12 959 831,85 |  | 49 802 159,99 |  | 14 423 967,03 | 7 413 100,66 |  | 10 991 139,00 |  | 56 328 568,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 159 939 916,96 | 8 021 149,95 |  |  |  | 12 959 831,85 |  | 49 802 159,99 |  | 14 423 967,03 | 7 413 100,66 |  | 10 991 139,00 |  | 56 328 568,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 928,41 | 146,86 |  |  |  | 237,29 |  | 911,85 |  | 264,09 | 135,73 |  | 201,24 |  | 1 0,1,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X | X |  |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X |  | X |  | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 11 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 22 |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,80 |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 17 |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 19 |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 23 |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 8А |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Л. Толстого, д. 3 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 39 |  |  |  | 166,00 |  | 83,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 880,00 |  | 1 760,00 | 3 543,60 | 2 356,20 | 1 881,00 |  | 1 245,90 | 6 202,80 |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | г. Зеленогорск, ул. Заводская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,90 |  |
| 2.16 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 41А |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 56А |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 22 |  |  |  | 880,00 |  | 880,00 |  |  | 3 003,30 |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  | 2 640,00 |  | 880,00 |  |  | 5 435,20 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 880,00 |  | 1 760,00 | 6 183,60 | 2 356,20 | 2 761,00 |  | 1 245,90 | 11 638,00 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  11.12.2023 № 243-п

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  30.03.2022 № 59-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2024 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 44 | 4 543,90 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 41 431 234,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 431 234,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 41 431 234,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 431 234,76 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 117,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 117,99 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 117,99 |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 27 | 3 852,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 6 | 2 578,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 31 802 075,62 | 28 724 474,53 |  |  |  |  |  |  | 3 077 601,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 31 802 075,62 | 28 724 474,53 |  |  |  |  |  |  | 3 077 601,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 12 332,60 | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 18 | 5 103,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 13 112 466,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112 466,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 13 112 466,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112 466,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 569,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569,51 |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 20 | 3 497,40 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 31 889 258,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 889 258,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 31 889 258,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 889 258,23 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 9 117,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 117,99 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 117,99 |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1 974,00 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 895 550,82 |  |  |  | 3 895 550,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 3 895 550,82 |  |  |  | 3 895 550,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 5 | 3 109,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 174 355,04 |  |  | 5 174 355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 5 174 355,04 |  |  | 5 174 355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 664,26 |  |  | 1 664,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 | 3 495,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 898 519,25 |  |  |  | 6 898 519,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 898 519,25 |  |  |  | 6 898 519,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 19 | 3 526,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 959 892,92 |  |  |  | 6 959 892,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 959 892,92 |  |  |  | 6 959 892,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 23 | 3 101,60 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 174 355,04 |  |  | 5 174 355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 5 174 355,04 |  |  | 5 174 355,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 668,29 |  |  | 1 668,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Итого по счету регионального оператора | 34 783,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 150 935 909,38 | 28 724 474,53 |  | 10 348 710,08 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 73 320 492,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 150 935 909,38 | 28 724 474,53 |  | 10 348 710,08 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 73 320 492,99 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 339,35 | 825,82 |  | 297,52 | 510,42 |  |  |  | 220,68 |  |  | 376,98 | 2 107,93 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 34 783,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 150 935 909,38 | 28 724 474,53 |  | 10 348 710,08 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 73 320 492,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 150 935 909,38 | 28 724 474,53 |  | 10 348 710,08 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 73 320 492,99 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 339,35 | 825,82 |  | 297,52 | 510,42 |  |  |  | 220,68 |  |  | 376,98 | 2 107,93 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 27 |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 6 | 774,70 |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 759,50 |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 5 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 19 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 23 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 774,70 | 4,00 | 2 640,00 |  | 1 570,80 |  |  | 1 245,90 | 3 071,50 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 774,70 | 4,00 | 2 640,00 |  | 1 570,80 |  |  | 1 245,90 | 3 071,50 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  11.12.2023 № 243-п

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  30.03.2022 № 59-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2025 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 | 3 487,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 332 870,00 |  |  |  |  |  |  | 4 332 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 332 870,00 |  |  |  |  |  |  | 4 332 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 | 2 558,60 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 178 804,64 |  |  |  |  |  | 3 178 804,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 178 804,64 |  |  |  |  |  | 3 178 804,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 8 | 3 483,60 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 328 024,64 |  |  |  |  |  | 4 328 024,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 328 024,64 |  |  |  |  |  | 4 328 024,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 10 | 2 551,80 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 170 356,32 |  |  |  |  |  | 3 170 356,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 170 356,32 |  |  |  |  |  | 3 170 356,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 12 | 3 505,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 354 984,72 |  |  |  |  |  | 4 354 984,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 354 984,72 |  |  |  |  |  | 4 354 984,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 16 | 3 869,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 109 170,73 |  |  |  | 3 109 170,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 109 170,73 |  |  |  | 3 109 170,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 803,59 |  |  |  | 803,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 36 | 4 478,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 42 507 262,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 507 262,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 42 507 262,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 507 262,29 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 48 | 2 675,50 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 15 928 268,20 |  |  |  |  |  | 13 961 240,60 |  |  | 1 967 027,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 15 928 268,20 |  |  |  |  |  | 13 961 240,60 |  |  | 1 967 027,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 15 | 3 527,70 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  | 33 484 328,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 484 328,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 33 484 328,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 484 328,69 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 25 | 3 463,80 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  | 4 303 425,12 |  |  |  |  |  |  | 4 303 425,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 303 425,12 |  |  |  |  |  |  | 4 303 425,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 12 | 491,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 749 901,55 |  |  |  |  | 749 901,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 749 901,55 |  |  |  |  | 749 901,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 6 | 521,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 256 333,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 256 333,66 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 256 333,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 256 333,66 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 10 | 394,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 727 913,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 727 913,38 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 727 913,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 727 913,38 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 3 452,50 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 753 087,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753 087,37 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 753 087,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753 087,37 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 14 | 397,20 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 761 478,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 761 478,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 761 478,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 761 478,69 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 391,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 689 553,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 689 553,03 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 689 553,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 689 553,03 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 6 | 601,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 782 911,75 |  | 8 782 911,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 782 911,75 |  | 8 782 911,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул. Заводская, д. 10А | 5 4 315,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 40 960 09,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 960 09,00 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 40 960 09,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 960 09,00 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 4 | 2 566,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 10 053 256,06 |  |  |  |  |  |  | 3 188 495,36 |  |  |  |  | 6 864 760,70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 10 053 256,06 |  |  |  |  |  |  | 3 188 495,36 |  |  |  |  | 6 864 760,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 10 | 2 553,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 419 544,29 |  |  |  |  | 5 246 578,93 |  | 3 172 965,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 419 544,29 |  |  |  |  | 5 246 578,93 |  | 3 172 965,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 12 | 2 547,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 18 328 371,24 |  |  |  |  |  | 13 291 226,28 | 3 164 517,04 |  | 1 872 627,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 18 328 371,24 |  |  |  |  |  | 13 291 226,28 | 3 164 517,04 |  | 1 872 627,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 17 | 402,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 5 870 852,22 |  | 5 870 852,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 5 870 852,22 |  | 5 870 852,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 331,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 654 379,84 |  |  |  |  |  |  | 1 654 379,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 654 379,84 |  |  |  |  |  |  | 1 654 379,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 6 | 2 102,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 2 611 897,52 |  |  |  |  |  |  | 2 611 897,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 611 897,52 |  |  |  |  |  |  | 2 611 897,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская , д. 8А | 2 651,80 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 294 596,32 |  |  |  |  |  |  | 3 294 596,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 3 294 596,32 |  |  |  |  |  |  | 3 294 596,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10 | 2 023,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 14 557 062,94 |  |  |  |  |  |  | 10 556 378,14 | 2 513 375,20 |  | 1 487 309,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 14 557 062,94 |  |  |  |  |  |  | 10 556 378,14 | 2 513 375,20 |  | 1 487 309,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10А | 1 331,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 1 654 131,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 131,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 1 654 131,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 131,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10Б | 1 328,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 1 650 031,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650 031,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 1 650 031,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 650 031,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1 974,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 452 497,60 |  |  |  |  |  |  |  | 2 452 497,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 452 497,60 |  |  |  |  |  |  |  | 2 452 497,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1 308,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 9 418 556,45 |  |  |  |  |  |  | 6 830 075,81 | 1 626 177,36 |  | 962 303,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 9 418 556,45 |  |  |  |  |  |  | 6 830 075,81 | 1 626 177,36 |  | 962 303,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14 | 2 059,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 559 095,52 |  |  |  |  |  |  |  | 2 559 095,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 559 095,52 |  |  |  |  |  |  |  | 2 559 095,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14 | 2 675,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 323 916,96 |  |  |  |  |  |  |  | 3 323 916,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 323 916,96 |  |  |  |  |  |  |  | 3 323 916,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 34Б | 521,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 255 134,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255 134,90 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 255 134,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255 134,90 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 11 987,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 987,61 |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул. Лазо, д. 2А | 2 778,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 642 124,45 |  |  |  |  | 5 642 124,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 642 124,45 |  |  |  |  | 5 642 124,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 030,93 |  |  |  |  | 2 030,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 13 | 3 126,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 722,69 |  |  |  |  | 1 722,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20 | 8 078,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 93 679 231,82 |  |  | 93 679 231,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 93 679 231,82 |  |  | 93 679 231,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  | 11 595,83 |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 27 | 3 527,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 21 002 333,96 |  |  |  |  |  |  | 18 408 695,40 |  |  | 2 593 638,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 21 002 333,96 |  |  |  |  |  |  | 18 408 695,40 |  |  | 2 593 638,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 31 | 3 685,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 461,58 |  |  |  |  | 1 461,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 35 | 3 505,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 557 051,74 |  |  |  |  |  | 7 201 694,30 |  | 4 355 357,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 557 051,74 |  |  |  |  |  | 7 201 694,30 |  | 4 355 357,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 37 | 3 460,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 409 687,47 |  |  |  |  |  | 7 109 865,31 |  | 4 299 822,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 409 687,47 |  |  |  |  |  | 7 109 865,31 |  | 4 299 822,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 3 | 2 032,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 525 302,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 525 302,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 525 302,24 |  |  |  |  |  |  |  | 2 525 302,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4 | 2 798,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 476 732,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 476 732,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 476 732,16 |  |  |  |  |  |  |  | 3 476 732,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4А | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 505 431,60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 505 431,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 505 431,60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 505 431,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 8А | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 784 094,16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 784 094,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 784 094,16 |  |  |  |  |  |  |  | 2 784 094,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10А | 2 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 15 012 043,01 |  |  |  |  |  |  | 13 158 162,69 |  |  | 1 853 880,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15 012 043,01 |  |  |  |  |  |  | 13 158 162,69 |  |  | 1 853 880,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 11 | 2 557,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 177 562,24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 177 562,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 177 562,24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 177 562,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16 | 2 542,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 15 135 873,31 |  |  |  |  |  |  | 13 266 700,83 |  |  | 1 869 172,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15 135 873,31 |  |  |  |  |  |  | 13 266 700,83 |  |  | 1 869 172,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16А | 3 508,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 20 886 243,06 |  |  |  |  |  |  | 18 306 940,90 |  |  | 2 579 302,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 20 886 243,06 |  |  |  |  |  |  | 18 306 940,90 |  |  | 2 579 302,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 19 | 3 522,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 25 344 256,74 |  |  |  |  |  |  | 18 378 951,78 | 4 375 857,04 |  | 2 589 447,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 25 344 256,74 |  |  |  |  |  |  | 18 378 951,78 | 4 375 857,04 |  | 2 589 447,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 20 | 2 576,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 15 339 478,91 |  |  |  |  |  |  | 13 445 162,59 |  |  | 1 894 316,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15 339 478,91 |  |  |  |  |  |  | 13 445 162,59 |  |  | 1 894 316,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 23 | 3 520,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 607 162,19 |  |  |  |  |  | 7 232 920,27 |  | 4 374 241,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 607 162,19 |  |  |  |  |  | 7 232 920,27 |  | 4 374 241,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24 | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 336 764,40 |  |  |  |  |  | 5 336 764,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 336 764,40 |  |  |  |  |  | 5 336 764,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24А | 2 610,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 981 652,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 981 652,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 981 652,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 981 652,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 25 | 3 530,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 13 830 669,88 |  |  |  |  |  |  |  | 4 386 541,68 |  |  |  |  | 9 444 128,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 13 830 669,88 |  |  |  |  |  |  |  | 4 386 541,68 |  |  |  |  | 9 444 128,20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 26 | 2 603,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 6 964 532,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 964 532,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 964 532,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 964 532,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 27 | 2 581,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 10 113 581,87 |  |  |  |  |  |  |  | 3 207 628,32 |  |  |  |  | 6 905 953,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 10 113 581,87 |  |  |  |  |  |  |  | 3 207 628,32 |  |  |  |  | 6 905 953,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 27А | 3 571,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 775 625,61 |  |  |  |  |  | 7 337 897,05 |  | 4 437 728,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 775 625,61 |  |  |  |  |  | 7 337 897,05 |  | 4 437 728,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 28 | 2 571,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 29 817 517,26 |  |  | 29 817 517,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 29 817 517,26 |  |  | 29 817 517,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 11 595,83 |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 29 | 3 521,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 13 792 672,46 |  |  |  |  |  |  |  | 4 374 490,40 |  |  |  |  | 9 418 182,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 13 792 672,46 |  |  |  |  |  |  |  | 4 374 490,40 |  |  |  |  | 9 418 182,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 34 | 5 757,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 61 800 182,38 |  |  |  |  |  |  |  | 7 152 869,52 |  |  |  |  |  |  | 54 647 312,86 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 61 800 182,38 |  |  |  |  |  |  |  | 7 152 869,52 |  |  |  |  |  |  | 54 647 312,86 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 10 734,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 36 | 5 715,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 22 389 491,26 |  |  |  |  |  |  |  | 7 101 061,44 |  |  |  |  | 15 288 429,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 22 389 491,26 |  |  |  |  |  |  |  | 7 101 061,44 |  |  |  |  | 15 288 429,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 38 | 5 705,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 22 347 968,30 |  |  |  |  |  |  |  | 7 087 892,00 |  |  |  |  | 15 260 076,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 22 347 968,30 |  |  |  |  |  |  |  | 7 087 892,00 |  |  |  |  | 15 260 076,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 44 | 4 444,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 17 409 478,62 |  |  |  |  |  |  |  | 5 521 598,32 |  |  |  |  | 11 887 880,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 17 409 478,62 |  |  |  |  |  |  |  | 5 521 598,32 |  |  |  |  | 11 887 880,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 917,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 46 | 4 414,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 31 765 051,23 |  |  |  |  |  |  | 23 035 133,79 | 5 484 450,56 |  | 3 245 466,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 31 765 051,23 |  |  |  |  |  |  | 23 035 133,79 | 5 484 450,56 |  | 3 245 466,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 216,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 216,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 48 | 4 453,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 14 682 690,94 |  |  |  |  |  | 9 149 414,06 |  | 5 533 276,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 14 682 690,94 |  |  |  |  |  | 9 149 414,06 |  | 5 533 276,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 50 | 4 479,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 32 230 618,20 |  |  |  |  |  |  | 23 372 750,04 | 5 564 833,84 |  | 3 293 034,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 32 230 618,20 |  |  |  |  |  |  | 23 372 750,04 | 5 564 833,84 |  | 3 293 034,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 67 | 392,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 541 865,02 |  |  |  |  |  |  | 4 191 929,50 |  |  | 349 935,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 541 865,02 |  |  |  |  |  |  | 4 191 929,5 |  |  | 349 935,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 11 577,53 |  |  |  |  |  |  | 10 685,52 |  |  | 892,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 685,52 |  |  | 892,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 73 | 393,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 5 749 638,11 |  |  | 5 749 638,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 749 638,11 |  |  | 5 749 638,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 14 604,11 |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 1 | 2 117,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 631 030,48 |  |  |  |  |  |  |  | 2 631 030,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 631 030,48 |  |  |  |  |  |  |  | 2 631 030,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2 | 3 002,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 730 430,24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 730 430,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 730 430,24 |  |  |  |  |  |  |  | 3 730 430,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2А | 1 357,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 1 686 185,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1 686 185,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 1 686 185,28 |  |  |  |  |  |  |  | 1 686 185,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2Б | 2 143,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 663 457,12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 663 457,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 663 457,12 |  |  |  |  |  |  |  | 2 663 457,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 4А | 2 093,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 15 064 457,12 |  |  |  |  |  |  | 10 924 259,84 | 2 600 964,40 |  | 1 539 141,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 15 064 457,12 |  |  |  |  |  |  | 10 924 259,84 | 2 600 964,40 |  | 1 539 141,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 7 195,78 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 | 1 242,40 |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 6 | 2 524,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 187 501,44 |  |  |  |  |  |  |  | 3 187 501,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 187 501,44 |  |  |  |  |  |  |  | 3 187 501,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 6А | 2 524,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 8 323 938,83 |  |  |  |  |  | 5 187 003,07 |  | 3 136 935,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 8 323 938,83 |  |  |  |  |  | 5 187 003,07 |  | 3 136 935,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 8 | 2 586,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 213 591,84 |  |  |  |  |  |  |  | 3 213 591,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 213 591,84 |  |  |  |  |  |  |  | 3 213 591,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10 | 2 799,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 477 850,32 |  |  |  |  |  |  |  | 3 477 850,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 477 850,32 |  |  |  |  |  |  |  | 3 477 850,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12 | 2 800,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 478 968,48 |  |  |  |  |  |  |  | 3 478 968,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 478 968,48 |  |  |  |  |  |  |  | 3 478 968,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12А | 2 061,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 561 331,84 |  |  |  |  |  |  |  | 2 561 331,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 561 331,84 |  |  |  |  |  |  |  | 2 561 331,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 71 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 828,79 |  |  |  |  | 828,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 76 | 22 624,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 18 852 762,60 |  |  |  |  | 18 852 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 18 852 762,60 |  |  |  |  | 18 852 762,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 833,31 |  |  |  |  | 833,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 1 | 330,50 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 4 826 658,36 |  |  | 4 826 658,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 826 658,36 |  |  | 4 826 658,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 14 604,11 |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 3 | 327,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 4 775 543,97 |  |  | 4 775 543,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 775 543,97 |  |  | 4 775 543,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 14 604,11 |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 14 | 4 275,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 848 846,72 |  |  |  |  | 2 848 846,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 848 846,72 |  |  |  |  | 2 848 846,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 666,40 |  |  |  |  | 666,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 1 | 3 489,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 4 335 603,28 |  |  |  |  |  |  |  | 4 335 603,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 4 335 603,28 |  |  |  |  |  |  |  | 4 335 603,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 2 | 2 978,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 31 968 683,79 |  |  |  |  |  |  |  | 3 700 115,68 |  |  |  |  |  |  | 28 268 568,11 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 31 968 683,79 |  |  |  |  |  |  |  | 3 700 115,68 |  |  |  |  |  |  | 28 268 568,11 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 10 734,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.87 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4 | 2 127,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 22 839 221,17 |  |  |  |  |  |  |  | 2 643 454,48 |  |  |  |  |  |  | 20 195 766,69 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 22 839 221,17 |  |  |  |  |  |  |  | 2 643 454,48 |  |  |  |  |  |  | 20 195 766,69 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 10 734,23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.88 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4А | 2 162,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 686 441,52 |  |  |  |  |  |  |  | 2 686 441,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 686 441,52 |  |  |  |  |  |  |  | 2 686 441,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.89 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6Б | 2 106,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 616 494,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 616 494,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 616 494,40 |  |  |  |  |  |  |  | 2 616 494,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 2 521 326,56 |  |  |  |  |  |  |  | 2 521 326,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 2 521 326,56 |  |  |  |  |  |  |  | 2 521 326,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8А | 2 588,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 3 216 200,88 |  |  |  |  |  |  |  | 3 216 200,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 3 216 200,88 |  |  |  |  |  |  |  | 3 216 200,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 10 | 2 582,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 8 513 171,70 |  |  |  |  |  | 5 304 922,18 |  | 3 208 249,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 8 513 171,70 |  |  |  |  |  | 5 304 922,18 |  | 3 208 249,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 3 296,74 |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  | 1 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 2Б | 3 944,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 23 481 321,40 |  |  |  |  |  |  | 20 581 545,56 |  |  | 2 899 775,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 23 481 321,40 |  |  |  |  |  |  | 20 581 545,56 |  |  | 2 899 775,84 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 3 | 4 458,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 11 9247 93,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 9247 93,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 11 9247 93,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 9247 93,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,86 |  |  |  |  |
| 1.95 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 4 | 4 383,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 26 099 022,59 |  |  |  |  |  |  | 22 875 979,31 |  |  | 3 223 043,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 26 099 022,59 |  |  |  |  |  |  | 22 875 979,31 |  |  | 3 223 043,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 5 | 4 497,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 42 687 607,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 687 607,06 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 42 687 607,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 687 607,06 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.97 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 9 | 3 882,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 23 115 188,53 |  |  |  |  |  |  | 20 260 627,40 |  |  | 2 854 561,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 23 115 188,53 |  |  |  |  |  |  | 20 260 627,40 |  |  | 2 854 561,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 5 953,38 |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,18 |  |  | 735,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 10 | 5 346,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 007,58 |  |  |  |  | 1 007,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 11 | 3 524,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 33 449 208,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 449 208,92 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 33 449 208,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 449 208,92 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.100 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 13 | 3 537,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  | 41 014 450,71 |  |  | 41 014 450,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 41 014 450,71 |  |  | 41 014 450,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 11 595,83 |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.101 |  | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 21 |  | 2 678,20 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 25 421 019,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 421 019,11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 25 421 019,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 421 019,11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 9 491,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 491,83 |  |  |
| 1.102 | Итого по счету регионального оператора |  | 246 187,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 1 266 161 683,71 |  | 194 516 804,20 |  | 49 305 667,10 |  | 59 856 961,17 |  | 264 845 760,55 |  | 206 557 448,32 |  | 37 073 984,24 |  |  |  | 100 940 389,37 |  | 353 064 668,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 266 161 683,71 |  | 194 516 804,20 |  | 49 305 667,10 |  | 59 856 961,17 |  | 264 845 760,55 |  | 206 557 448,32 |  | 37 073 984,24 |  |  |  | 100 940 389,37 |  | 353 064 668,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 4 223,17 |  | 648,79 |  | 164,45 |  | 199,65 |  | 883,37 |  | 688,95 |  | 123,66 |  |  |  | 336,68 |  | 1 177,62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |

| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.102 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 40 | 4 295,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 240 446,41 |  | 2 693 251,80 |  |  |  | 2 547 194,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 240 446,41 |  | 2 693 251,80 |  |  |  | 2 547 194,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 219,90 |  | 626,95 |  |  |  | 592,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 592,95 |  |  |  |  |
| 2.103 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 46 | 4 835,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 386 503,60 |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 386 503,60 |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 114,04 |  | 1 114,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.104 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 48 | 4 575,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 386 503,60 |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 386 503,60 |  | 5 386 503,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 177,35 |  | 1 177,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.105 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 73 | 3 809,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 706,95 |  | 706,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.106 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 74 | 3 287,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 819,34 |  | 819,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.107 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 75 | 3 287,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 693 251,80 |  | 2 693 251,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 819,34 |  | 819,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.108 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78 | 12 114,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10 773 007,20 |  | 10 773 007,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 773 007,20 |  | 10 773 007,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 889,29 |  | 889,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.109 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 36 204,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 34 866 216,21 |  | 32 319 021,60 |  |  |  | 2 547 194,61 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 34 866 216,21 |  | 32 319 021,60 |  |  |  | 2 547 194,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 336 017,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 301 027 899,92 | 194 516 804,20 | 81 624 688,70 | 59 856 961,17 | 264 845 760,55 | 206 557 448,32 | 39 621 178,85 |  | 100 940 389,37 | 353 064 668,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 301 027 899,92 | 194 516 804,20 | 81 624 688,70 | 59 856 961,17 | 264 845 760,55 | 206 557 448,32 | 39 621 178,85 |  | 100 940 389,37 | 353 064 668,76 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 871,91 | 578,89 | 242,92 | 178,14 | 788,19 | 614,72 | 117,91 |  | 300,40 | 1 050,73 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 8 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 16 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 48 |  |  |  |  | 1 798,00 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 877,00 |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 25 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 12 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,80 |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,00 |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,30 |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,00 |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 6 | 456,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул. Заводская, д. 10А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,10 |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 4 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 10 |  |  | 880,00 |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 12 |  |  |  |  | 1 579,60 | 785,40 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 17 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 8А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10 |  |  |  |  | 1 579,60 | 880,00 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10Б |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.12А |  |  |  |  | 1 579,60 | 880,00 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 34Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул. Лазо, д. 2А |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 13 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 27 |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 31 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 35 |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 37 |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 8А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10А |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 11 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16 |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 16А |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 19 |  |  |  |  | 1 579,60 | 785,40 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 20 |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 23 |  |  | 880,00 |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 24А |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 25 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 27 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 27А |  |  | 880,00 |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 28 | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 29 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 34 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  | 2 781,00 |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 36 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 38 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 44 |  |  |  |  |  | 785,40 |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 46 |  |  |  |  | 1 579,60 | 785,40 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 48 |  |  | 880,00 |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 50 |  |  |  |  | 1 579,60 | 785,40 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 67 |  |  |  |  | 380,00 |  | 96,00 |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 73 | 430,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 1 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2Б |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 4А |  |  |  |  | 1 579,60 | 880,00 | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 6 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 6А |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 8 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 71 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 76 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 1 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 3 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 14 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 1 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.87 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  | 1 425,70 |  |
| 1.88 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.89 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6Б |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 10 |  |  | 880,00 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 2Б |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.95 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 4 |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.97 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 9 |  |  |  |  | 1 579,60 |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 10 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.100 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 13 | 1 057,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.101 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 6 343,60 | 18,00 | 8 800,00 |  | 26 081,40 | 49 431,80 | 14 480,00 |  | 12 459,00 | 18 535,90 |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.79 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 40 |  | 1,00 |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |
| 2.80 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 46 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.81 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 48 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.82 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 73 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.83 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 74 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.84 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 75 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 78 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах |  | 12,00 |  |  |  |  | 899,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 6 343,60 | 30,00 | 8 800,00 |  | 26 081,40 | 49 431,80 | 15 379,00 |  | 12 459,00 | 18 535,90 |  |