| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.04.2024 | г. Зеленогорск |  | № | 102-п |
| О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2022 № 59-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2023 - 2025 годы» |  |

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014               № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», приказом министерства строительства Красноярского края от 11.03.2022 № 89-о «Об установлении предельной (удельной) стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2023 – 2025 годы», руководствуясь Уставом города Зеленогорск Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.03.2022 № 59-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2023 – 2025 годы» изменения, изложив приложение                № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                                             В.В. Терентьев

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  23.04.2024 № 102-п

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от  30.03.2022 № 59-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2024 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 44 | 4 543,90 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 50 298 564,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 298 564,73 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 50 298 564,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 298 564,73 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 069,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,47 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,47 |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 27 | 3 852,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |  | 4 598 201,22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 6 | 2 578,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 31 802 075,62 | 28 724 474,53 |  |  |  |  |  |  | 3 077 601,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 31 802 075,62 | 28 724 474,53 |  |  |  |  |  |  | 3 077 601,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 12 332,60 | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  | 1 193,47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 18 | 5 103,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 13 112 466,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112 466,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 13 112 466,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 112 466,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 569,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 569,51 |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 20 | 3 497,40 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 38 714 364,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 714 364,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 38 714 364,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 714 364,38 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 069,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,47 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 069,47 |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1 974,00 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 895 550,82 |  |  |  | 3 895 550,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 3 895 550,82 |  |  |  | 3 895 550,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 5 | 3 109,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 776 902,06 |  |  | 6 776 902,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 776 902,06 |  |  | 6 776 902,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 179,70 |  |  | 2 179,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 | 3 495,70 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 898 519,25 |  |  |  | 6 898 519,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 898 519,25 |  |  |  | 6 898 519,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 19 | 3 526,80 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 959 892,92 |  |  |  | 6 959 892,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 959 892,92 |  |  |  | 6 959 892,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 23 | 3 101,60 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 776 902,06 |  |  | 6 776 902,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 6 776 902,06 |  |  | 6 776 902,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 184,97 |  |  | 2 184,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Итого по счету регионального оператора | 34 783,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 169 833 439,54 | 28 724 474,53 |  | 13 553 804,12 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 89 012 929,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 169 833 439,54 | 28 724 474,53 |  | 13 553 804,12 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 89 012 929,11 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 882,64 | 825,82 |  | 389,67 | 510,42 |  |  |  | 220,68 |  |  | 376,98 | 2 559,09 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 34 783,10 |  | средства собственников | минимальный размер взноса | 169 833 439,54 | 28 724 474,53 |  | 13 553 804,12 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 89 012 929,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 169 833 439,54 | 28 724 474,53 |  | 13 553 804,12 | 17 753 962,99 |  |  |  | 7 675 802,31 |  |  | 13 112 466,48 | 89 012 929,11 |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 882,64 | 825,82 |  | 389,67 | 510,42 |  |  |  | 220,68 |  |  | 376,98 | 2 559,09 |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X |  | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 27 |  |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 6 | 774,70 |  |  |  | 785,40 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 759,50 |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 5 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 11 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 19 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 23 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 774,70 | 4,00 | 2 640,00 |  | 1 570,80 |  |  | 1 245,90 | 3 071,50 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 774,70 | 4,00 | 2 640,00 |  | 1 570,80 |  |  | 1 245,90 | 3 071,50 |  |