Отчет о ходе реализации Стратегии социально–экономического развития

города Зеленогорска на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации за 2023 год

| № в соотв. с Планом мероприятий | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия, достигнутый результат |
| --- | --- | --- |
| - Цель: повышение конкурентоспособности экономики города на основе широкого использования инновационных технологий |  |  |
| Стратегическое направление «Современные высокотехнологичные производства» |  |  |
| Задача: укрепление позиций АО «ПО ЭХЗ» на российском и мировом рынках производства ядерной продукции |  |  |
| 1.1. | Модернизация основного технологического оборудования | Информация, содержащая коммерческую тайну |
| 1.2. | Развитие изотопного производства | Информация, содержащая коммерческую тайну |
| Задача: обеспечение динамичного роста объемов производства продукции, увеличение фондоотдачи используемых ресурсов |  |  |
| 1.3. | Расширение производства обедненного гексафторида урана (ОГФУ) | Информация, содержащая коммерческую тайну |
| 1.4. | Техническое перевооружение производственных мощностей Красноярской ГРЭС-2 | В соответствии с инвестиционной программой филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2»: - проведены работы по реконструкции золоотвала с устройством буферной емкости; - разработан проект и проведены монтажные работы по стационарным анкерным системам, с оснащением страховочными системами PEREPRAVA подкрановых путей; - разработан проект по модернизации АСКВМ энергоблока ст. № 6; - разработан проект по оснащению системами мониторинга и непрерывного осушения изоляции трансформаторов ТДЦ-200000/110; - разработан проект по установке рыбозащитного сооружения на подводящем канале; - приобретено оборудование для технического перевооружения энергоблока ст. № 6 с заменой генератора, системы возбуждения и РЗиА; - приобретен кран автомобильный КС-55713-5 ГП25Т для автотранспортного цеха; - приобретен погрузчик ГП3Т Н3М JAC CPCD 30 ЗАКР КАБ для участка складского хозяйства. Результаты от проведенной работы: - увеличение свободной емкости золоотвала для складирования золошлаковых отходов; - обеспечение безопасности работников от падения с высоты при проведении работ в рабочей зоне; - улучшение условий труда персонала |
| 1.5. | Развитие сельскохозяйственного производства | Статистическая отчетность за 2023 год от ООО «Искра» в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорск не поступала |
| Задача: стимулирование инвестиционной активности |  |  |
| 1.7. | Формирование инвестиционного потенциала г. Зеленогорска | Заключено соглашение между Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск и АНО «КРЕС» о сотрудничестве в рамках организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальным образованием с учетом внедрения в Красноярском крае системы поддержки новых инвестиционных проектов («Региональный инвестиционный стандарт») |
| Стратегическое направление «Предпринимательская активность» |  |  |
| Задача: совершенствование системы финансовой и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.9. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию | - Оказана финансовая поддержка субъектам МСП в рамках программ институтов развития: - АНО «ККЦРБ МКК» (Центр «Мой бизнес») выдано 9 микрозаймов на общую сумму 11 890,0 тыс. рублей, из них: 2 самозанятым гражданам, 7 субъектам МСП; - АО «МСП БАНК» выдан 1 займ; - АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» предоставлена гарантийная поддержка 3 субъектам МСП на сумму 25 495,0 тыс. рублей. - Оказана финансовая поддержка 12 субъектам МСП в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» на общую сумму 10 286,8 тыс. рублей: - предоставлена субсидия в целях возмещения части затрат при осуществлении предпринимательской деятельности 2 субъектам МСП на сумму 634,9 тыс. рублей. Получателями субсидии сохранено 89 рабочих мест; - предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 1 субъекту МСП на сумму 7 555,0 тыс. рублей (проект создания цеха по изготовлению контейнеров для хранения закиси-окиси урана). Получателем субсидии сохранено 168 рабочих мест и планируется создание дополнительно 10 новых рабочих мест; - предоставлены гранты на начало ведения предпринимательской деятельности 9 субъектам МСП на сумму 2 096,9 тыс. рублей |
| 1.10. | Актуализация перечня муниципального имущества и земельных участков, предоставляемых в аренду субъектам МСП на льготных условиях для организации и ведения предпринимательской деятельности | - Приняты: - Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 26.07.2023 № 153-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства»; - Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 12.05.2023 № 760-р «Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства». - Муниципальную преференцию в виде предоставления муниципального имущества в аренду без проведения торгов с определением льготной арендной платы получили 2 физических лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Заключено 3 договора аренды муниципального имущества, составляющего муниципальную казну города Зеленогорска. - Актуальные сведения об имуществе, предоставляемом на льготных условиях субъектам МСП, размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
| Задача: оказание организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1.11. | Создание «Агентства городского развития» | Решение о создании «Агентства городского развития» не принято |
| 1.12. | Запуск акселерационных программ для начинающих предпринимателей и дальнейшее развитие системы акселерации субъектов МСП | Акселерационные программы на территории Зеленогорска в 2023 году не проводились |
| 1.13. | Запуск системы вовлечения жителей в предпринимательскую деятельность | - Организованы и проведены мероприятия по повышению предпринимательской грамотности и информированности: - 19 начинающих предпринимателей приняли участие в программе «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования (Школа предпринимательства)», организованной АНО «ККЦРБ МКК» (Центр «Мой бизнес»); - 19 обучающихся в КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» приняли участие в мастер-классе «Я в предприниматели пошел… пусть меня научат» в рамках форума «Дни предпринимательства», организованном АНО «ККЦРБ МКК» (Центр «Мой бизнес») с участием МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» и НКО «ФРП города Зеленогорска»; - самозанятым гражданам и субъектам МСП оказаны: - 289 консультационных услуг АНО «ККЦРБ МКК» (Центр «Мой бизнес»); - 52 консультационные услуги и 64 методические услуги НКО «ФРП города Зеленогорска». - НКО «ФРП города Зеленогорска» в течение года проведены 22 обучающих мероприятия и круглых стола, наиболее значимые из которых: - 3 круглых стола совместно с представителями АО «ТВЭЛ» и предпринимательским сообществом г. Зеленогорска по обсуждению стратегии развития города Зеленогорска; - 2 круглых стола совместно с АО «Атом-ТОР», предпринимательским сообществом города, представителями региональной и муниципальной власти, на тему «Перспективы создания ТОР в ЗАТО г. Зеленогорск»; - совместно с союзом организаций атомной отрасли «Атомные города»: − 5 практико-ориентированных интенсивов для 11 самозанятых граждан; − 5 обучающих мероприятияй для 15 индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса с целью получения гранта до 500,0 тыс. рублей на поддержку и развитие территории присутствия ГК «Росатом» |
| Задача: содействие в продвижении производимых товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки |  |  |
| 1.14. | Расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг организациями муниципального сектора экономики | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными заказчиками объявлено и размещено в единой информационной системе в сфере закупок 526 извещений на проведение конкурентных процедур закупок на общую сумму 1 356,1 млн рублей, из них: закупка товаров, работ и услуг на сумму 457,5 млн рублей размещена у субъектов малого предпринимательства, что составляет 34,0% от всех размещенных закупок |
| 1.15. | Организация содействия субъектам МСП по участию в городских выставочно-ярмарочных мероприятиях | Выставочно-ярмарочные мероприятия на территории города не проводились |
| Стратегическое направление «Рынок труда» |  |  |
| Задача: содействие занятости населения |  |  |
| 1.16. | Совершенствование организационных форм содействия занятости населения с учетом специфических потребностей отдельных социально-демографических и профессионально-квалификационных категорий населения | - За содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 224 человека, из них трудоустроено – 1 095. Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 89,5%. - Привлечено к сотрудничеству 12 новых работодателей, которые ранее не заявляли вакансии в КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска», что позволило увеличить количество заявленных вакансий с постоянным характером работы. Из заявленных 2 990 свободных рабочих мест – 1 843 вакантных должности с постоянным характером работы. - Выпущено 5 видов информационных материалов, буклетов по направлениям деятельности КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска». Доля граждан, получивших услугу по информированию к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, – 21,2% |
| 1.17. | Содействие в организации общественных работ | В целях организации оплачиваемых общественных работ: - заключено 30 договоров с 21 работодателем; - трудоустроено 97 человек. Доля граждан, направленных на общественные работы, в численности граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, – 7,9%. Наиболее востребованные виды общественных работ – благоустройство и озеленение территорий, подсобные работы |
| 1.18. | Содействие развитию самозанятости безработных граждан, в том числе через развитие малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств | 335 безработных граждан получили консультации по вопросам организации собственного дела, из них 14 граждан – единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела. Доля граждан, получивших государственную услугу по оказанию содействия началу предпринимательской деятельности, в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, составила 74,1%. Доля граждан, открывших собственное дело, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, – 3,1% |
| 1.19. | Содействие занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда | - Трудоустроено 40 человек, относящихся к категории инвалидов. - Создано (оснащено) одно рабочее место ООО Магазин «Дом обуви» по профессии «специалист СММ», на которое трудоустроен 1 человек. - Организована стажировка 2 граждан, имеющих инвалидность, к ИП Минеева и в ООО «Наследникъ». Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы, составила 108,1%. - Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, составило 39 человек. - В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» к профессиональному обучению приступили 116 человек |
| Задача: удовлетворение потребности экономики в кадрах |  |  |
| 1.20. | Реализация мероприятий, направленных на профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку населения | Общее количество граждан, направленных КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» на профессиональное обучение, составило 139 человек: - 117 безработных граждан; - 7 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; - 15 незанятых граждан, которым в соответствии с законом РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. Доля трудоустроенных граждан из числа завершивших обучение – 90,1% |
| 1.21. | Организация межведомственного взаимодействия по прогнозированию кадровой потребности, обеспечению выпуска специалистов, соответствующих перспективной потребности экономики города | - КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» совместно с КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» разработан межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройства выпускников учреждения профессионального образования. - В рамках реализации Стратегии профессиональной ориентации и Единого дня профессиональной ориентации школьников оказаны консультации 3 185 гражданам. - По итогам обучения в КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» по программам среднего профессионального образования выпущено 163 человека, из них: - 77 человек трудоустроены по избранной профессии; - 66 человек призваны в ряды Российской армии; - 10 человек продолжили обучение; - 6 человек находятся в декретном отпуске; - 4 человека не трудоустроены по состоянию здоровья. - По программам профессионального обучения прошли подготовку: - по инклюзивному образованию – 20 человек; - по договорам с КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» – 5 человек; - по договорам с предприятиями – 5 человек. - По программам дополнительного профессионального образования прошли подготовку: - по договорам с населением г. Зеленогорска – 8 человек; - по договорам с КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» – 74 человека; - по программам квалифицированных рабочих, служащих – 279 человек |
| 1.22. (2018-2030) | Привлечение и поддержка молодых специалистов | - КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» в рамках реализации программы по стажировке молодых специалистов трудоустроено 5 человек к 3 работодателям. - На целевое обучение по направлению подготовки «Педагогическое образование» поступили пять выпускников в КГПУ им. В.П. Астафьева. - После завершения целевого обучения трое выпускников КГПУ им. В.П. Астафьева трудоустроены в МБОУ «Лицей № 174», МБОУ «СОШ № 175», МБОУ «СОШ № 167»; - Четверо студентов КГПУ им. В.П. Астафьева прошли практику на базе МБОУ «Лицей № 174», МБОУ «СОШ № 163», МБОУ «СОШ № 175», МБОУ «СОШ № 161»; - МБОУ «Лицей № 174» стало региональной образовательной площадкой по организации методического сопровождения педагогов и стажировочной площадкой Краевого института повышения квалификации по теме «Модель методического сопровождения»; - В 6 школах города (МБОУ СОШ №№ 167, 169, 175, 176, МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «Лицей № 174») внедрена система наставничества. Доля молодых педагогов со стажем от 0 до 3 лет, в отношении которых осуществляется наставничество, составляет 68,0%. - Для закрепления молодых педагогов продолжена работа первичной Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация молодых педагогов». Команда молодых педагогов г. Зеленогорска в составе 10 человек приняла участие в ХII сезоне Молодежных Педагогических Игр в г. Красноярске. - Заключены договоры о целевом обучении выпускников школ для получения высшего медицинского образования за счет средств федерального бюджета по следующим специальностям: - Лечебное дело – 5 человек; - Педиатрия – 2 человека; - Стоматология – 2 человека. В договоре указаны меры социальной поддержки в виде выделения средств на приобретение учебной литературы в размере 2,0 тыс. рублей ежегодно. - Филиалом ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 размещены вакансии для специалистов на сайте «Superjob» – работа в России. Проводится ежедневный мониторинг резюме. - По федеральной программе «Земский доктор» предоставлена единоразовая выплата впервые прибывшим на трудоустройство в г. Зеленогорск 6 врачам по 1 000,0 тыс. рублей и 6 фельдшерам по 500,0 тыс. рублей. - При трудоустройстве молодых специалистов в филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42: - выплачено 100,0% к должностному окладу для врачей и 75,0% к должностному окладу для среднего медицинского персонала в соответствии с коллективным договором; - возмещается часть расходов арендной платы врачам за наем жилого помещения; - для среднего медицинского персонала при взаимодействии с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск выделяются места в общежитиях; - при содействии Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск выделяются места в детских дошкольных учреждениях для детей медицинского персонала |
| Задача: совершенствование кадрового потенциала |  |  |
| 1.23. | Внедрение новых образовательных программ подготовки кадров по ТОП-50 и актуализация содержания реализуемых программ в соответствии с профессиональными стандартами, стандартами WorldskillsRussia ((WSR) Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров) | - Внедрена в обучающий процесс новая образовательная программа подготовки кадров по ТОП-50 – 08.01.29 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». - 9 студентов КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса», 2 учащихся МБОУ «Гимназии № 164» и МБОУ «СОШ № 163» приняли участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023» на региональном уровне, по результатам которого: - диплом за 1 место получили 3 участника по компетенциям: «Веб-технологии» (1 участник), «Электромонтаж (ЮНИОРЫ)» (2 участника); - диплом за 2 место получили 4 участника по компетенциям: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы». На муниципальном уровне проведен отборочный тур для участия в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024» на региональном уровне. Два студента КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» прошли отборочный тур по компетенциям: «Веб-технологии» и «Поварское дело». - 18 студентов КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» приняли участие в VII Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», по результатам которого: - диплом за 2 место получили 2 студента по компетенциям: «Столярное дело», «Шоколатье»; - диплом за 3 место получили 5 студентов по компетенциям: «Швея», «Поварское дело», «Технология кондитерского моделирования», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Сухое строительство и штукатурные работы». - Студент КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» занял 2 место в краевом конкурсе профессионального мастерства среди студентов среднего и высшего профессионального образования Красноярского края в номинации «Кондитер» в рамках XIX Сибирского Форума Хлебопечения |
| 1.24. | Повышение профессионального уровня и конкурентоспособности населения | - Переподготовку и повышение квалификации прошли: - 755 педагогов муниципальных бюджетных образовательных учреждений (75,0% от общей численности), в том числе по программам из федерального реестра 144 педагога школ; В за счет благотворительных средств АО «ТВЭЛ» в рамках проекта «Профилактика профессионального выгорания педагогических работников» специалистами СФУ проведены курсы повышения квалификации для руководителей и педагогов-психологов (40 чел.). Для 400 педагогов проведены семинары-тренинги и тренинговые занятия. - 100 сотрудников учреждений физической культуры и спорта (27,2% от общей численности); - 70 сотрудников муниципальных бюджетных учреждений культуры (61 специалист прошел обучение в центрах непрерывного образования в сфере культуры, 9 специалистов – в высших учебных заведениях). - Проведен конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2023», в котором приняли участие 65 педагогических работников. По итогу конкурса премией Главы ЗАТО г. Зеленогорск награждены: – 2 педагога в размере 10 тыс. рублей; – 6 педагогов в размере 5 тыс. рублей. - Победителем премии «Исток» имени академика И.В. Петрянова-Соколова стал учитель информатики МБОУ «Лицей № 174». - Призерами регионального этапа III Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей стали: - 2 учителя из МБОУ «Гимназия № 164» и МБОУ «СОШ № 176» по олимпиаде «Хранители русского языка»; - 2 учителя из МБОУ «Гимназия № 164» по олимпиаде «ДНК – науки» по химии и физике; - 2 команды из двух школ города (МБОУ «Лицей № 174», МБОУ «Гимназия № 164») стали призерами регионального этапа метапредметной олимпиады «Команда большой страны». - 9 команд из пяти школ города (МБОУ «Гимназия № 164» – 1 команда; МБОУ «СОШ № 167» – 2 команды; МБОУ «СОШ № 169» – 2 команды; МБОУ «Лицей № 174» – 1 команда; МБОУ «СОШ № 176» – 3 команды) приняли участие в II Краевом чемпионате по функциональной грамотности и метапредметным компетенциям для педагогических работников Красноярского края «ПолиГрам 2023/2024». - Финалистами конкурса педагогических работников, владеющих технологиями работы с детьми, соответствующими требованиям ФГОС ДО, стали 2 педагога МБДОУ д/с №№ 21, 32. - Победителем Международного конкурса им. Л.С. Выготского стал воспитатель МБДОУ д/с № 32. - Победителем профессионального конкурса «Воспитатель года Красноярского края-2023» стал воспитатель МБДОУ д/с № 18. - 7 воспитателей МБДОУ д/с №№ 6, 10, 23, 28, 30 стали победителями регионального и лауреатами федерального этапа ХI Всероссийского конкурса «Воспитатели России». - Лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» стал педагог МБУ ДО «ЦО Перспектива». - 28 образовательных практик от педагогов и образовательных учреждений г. Зеленогорска включены в Региональный атлас образовательных практик Красноярского края. - Филиалом ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 в целях проведения аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием организовано обучение 172 врачей, 309 человек среднего медицинского персонала. - Профессиональную переподготовку для получения смежной специальности прошли: 5 врачей, 17 человек среднего медицинского персонала. Четыре врача-невролога прошли профессиональную переподготовку по медицинской реабилитации. - КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» организована профессиональная переподготовка и повышение квалификации 42 сотрудников, включая педагогов, педагогов дополнительного образования и административный персонал по 38 программам. - Информация, содержащая коммерческую тайну. - Филиалом АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2» организовано обучение 845 работников по программам, связанным с основными направлениями работы предприятия, в учебных центрах, имеющих лицензию на образовательную деятельность |
| - Цель: эффективная капитализация расширяющихся возможностей самореализации различных групп населения на основе большей свободы выбора и ценностного самоопределения |  |  |
| Стратегическое направление «Образованный город» |  |  |
| Задача: создание условий для обеспечения нового качества образования в интересах инновационного, социально-ориентированного развития города, края, страны |  |  |
| 2.1. | Внедрение эффективных педагогических технологий, обновление содержания образования | - На 20,0% увеличилось количество детских садов, реализующих образовательные программы дошкольного образования с использованием сетевой формы (МБДОУ д/с №№ 6, 9, 14, 21, 23, 26, 28, 29, 32). - Во всех муниципальных образовательных учреждениях открыты городские, региональные и федеральные площадки, стажировочные центры по распространению успешных педагогических практик: - МБДОУ д/с №№ 10, 14, 16, 23, МБОУ «СОШ № 169» продолжили работу в качестве участников федерального инновационного проекта по реализации комплексной программы по развитию личностного потенциала, инициированного Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», МБОУ «СОШ № 169» выступило в качестве Центра социально-эмоционального развития личностного потенциала. - На базе МБДОУ д/с № 32 в рамках реализации муниципальной модели психологической службы продолжается апробация психолого-педагогических технологий. - МБОУ СОШ №№ 161, 163, 169, 175, МБОУ «Лицей № 174», МБУ «ЦО «Перспектива», МБУ ДОЦ «Витязь», МБУ ДО «ЦЭКиТ» продолжили участие в реализации краевого управленческого проекта «МетаШкола: трансформация образовательной среды» под руководством Краевого института повышения квалификации. В рамках проекта на муниципальном уровне разработана и реализована экспериментальная программа «Горизонты», направленная на повышение мотивации к обучению в школе для учащихся 7-8 классов. - В образовательном процессе КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» внедрены и применяются: - профессионально-ориентированная технология обучения – представляет систему психологических, общепедагогических, дидактических процедур взаимодействия педагогов и студентов с учетом их способностей и склонностей, направленная на их реализацию содержания, методов, форм и средств обучения, адекватных целям образования, будущей деятельности и профессионально важным качествам специалистов; - интерактивные кейс – технологии, направленные на формирование у обучающихся не только знаний и умений, но и личностных качеств для моделирования проблемы в рамках профессиональной деятельности; - технология сотрудничества, как организационная система активности в разных образовательных ситуациях, при которых снижается вероятность конфликтов, создается ситуация успеха; - проектное обучение для развития идей основано на разработке и создании студентом новых продуктов, обладающих новизной, имеющих практическую значимость, под контролем педагогов; - здоровьесберегающие технологии в качестве системного подхода к обучению и воспитанию студентов, комплекс мер по охране и укреплению здоровья студентов техникума; - модульная технология, где учебный материал разбит на информационные блоки-модули, по идее данной технологии студент должен учиться самостоятельно, а педагог осуществляет управление его учебной деятельностью |
| 2.2. | Развитие социального проектирования среди обучающихся | - В рамках муниципального проекта «Школа социального проектирования» в 2023 году проведены: - VI городской форум социальных проектов «Мой вклад в ГринГрад», в котором представлено 52 социальных проекта учащихся, заключено 257 партнерских соглашений с 60 партнерами. - V Фестиваль «Галерея социальных проектов «Город своими руками», на котором были представлены результаты проектов 38 команд, из них 10 проектов-победителей. Привлечены благотворительные денежные средства АО «ТВЭЛ» и АО «ПО ЭХЗ» на реализацию проектов: - «Велодорожки»; - «Вишневый сад»; - «ВКомпании»; - «Волшебный лес»; - «Гвардейская смена – это наше будущее»; - «#СилаЕдинства»; - «Служить отечеству»; - «Эквадор». - 5 обучающихся МБУ ДО «Витязь» и 4 обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» стали призерами Всероссийского конкурса «Детский форсайт», организованного на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок». - 19 обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДОУ «Витязь» и МБОУ «СОШ № 176» награждены путевками в ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» за достижения в области социального проектирования. - 2 обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» стали призерами Международной Премии #МЫВМЕСТЕ. - Победителем Всероссийского конкурса «Идеи, меняющие города» стала обучающаяся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» |
| 2.3. | Развитие новых систем оценки качества образования | - Все общеобразовательные учреждения г. Зеленогорска: - прошли аккредитационный мониторинг системы образования в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.04.2023 № 660/306/448. Порогового значения по всем трем программам (начального, основного и среднего общего образования) достигли: МБОУ СОШ №№ 163, 169, МБОУ «Гимназия № 164» и МБОУ «Лицей № 174». - прошли самодиагностику на соответствие статусу проекта «Школа Минпросвещения России». Среднего и высокого уровня достигли 89,0% учреждений (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 169, 172, 175, 176, МБОУ «Гимназия № 164» и МБОУ «Лицей № 174»). - МБДОУ д/с №№ 14, 30 стали участниками мониторинга качества дошкольного образования в Российской Федерации (МКДО). - Все образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, прошли независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОКУОД). Средний балл по муниципалитету в рамках НОКУОД составил 88,8 балла, что на 3,3 балла выше, чем в 2020 году. Образовательные учреждения, набравшие по НОКУОД более 90 баллов: МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДО «ЦЭКиТ», МБОУ «СОШ № 163», МБДОУ д/с №№ 6, 21, 23, 24, 32 |
| Задача: создание условий для сохранения здоровья детей и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |
| 2.4. | Создание здоровьесохраняющей образовательной среды | - Охват горячим питанием составил 67,0% школьников, в том числе 100,0% обучающихся 1-4 классов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей участников СВО, детей отдельных категорий (малообеспеченные, дети из многодетных и неполных семей с доходом менее 1,25 прожиточного минимума, дети из семей, находящихся в социально–опасном положении). - Физиотерапевтическими процедурами охвачено 67 воспитанников МБДОУ д/с № 23. - В период летней оздоровительной кампании организованными формами отдыха охвачено 69,2% школьников: в ООБО «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ» организовано 4 смены с охватом 280 детей, во Всероссийских лагерях «Артек», «Океан», «Орлёнок» отдохнуло 26 человек, в детском оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в г. Красноярске – 5 человек, стоящих на профилактическом учете, в КГАУ «СОЦ «Жарки» – 75 детей. - На сборах по основам военной службы было задействовано 147 юношей 10-х классов из всех школ города |
| 2.5. | Развитие инклюзивного образования | - Во всех образовательных учреждениях разработаны и реализуются модели и планы деятельности психологических служб (размещены на официальных сайтах образовательных учреждений). - В МБДОУ функционируют 33 группы компенсирующей направленности, 28 групп комбинированной и 1 группа оздоровительной направленности. В дошкольных учреждениях по адаптированным образовательным программам обучается 545 воспитанников, что составляет 23,6% от общей численности воспитанников. - На базе МБДОУ д/с №№ 6, 18, 23, 32 действуют консультационные пункты, оказывающие консультационную, психолого-педагогическую и методическую помощь родителям. В 2023 году оказано 390 услуг, в том числе в дистанционном формате. - В МБОУ по адаптированным образовательным программам по состоянию на 31.12.2023 обучается 470 человек, что составляет 7,8% от общей численности учащихся. В МБОУ СОШ №№ 167, 176 организованы коррекционные классы для детей с ОВЗ (28 детей), индивидуальное обучение на дому организовано для 7 детей. Инклюзивное образование осуществляется во всех школах города (498 школьников); - При финансовой поддержке АО «ПО ЭХЗ»: - реализован проект «Дар возможности», направленный на вовлечение воспитанников с ОВЗ КГКУ «Зеленогорский детский дом» в программу дополнительного образования «Зоотерапия» МБУ ДО «ЦЭКиТ»; - в МБУ ДО «ЦЭКиТ» проведен городской конкурс юных профессионалов «Поверь в себя» для детей с ОВЗ. - Во всех образовательных учреждениях города реализован проект «Неделя психологии», направленный на психологическое просвещение всех участников образовательных отношений и создание в образовательных учреждениях комфортного микроклимата. В проекте приняли участие: 7 553 обучающихся, 1 295 родителей (законных представителей) и 385 педагогических работников |
| Задача: выявление, адресное сопровождение и поддержка одарнных детей |  |  |
| 2.6. | Развитие системы дополнительного образования | - В МБОУ и учреждениях дополнительного образования детей реализовано 297 дополнительных общеобразовательных программ, из них 6 дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. - Реализация программ дополнительного образования осуществляется с применением дистанционных технологий и электронных форм обучения, модульного принципа, сетевых и очно-заочных форм. Доля программ, реализуемых с применением дистанционных технологий, составляет 1,3%. - В МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДОЦ «Витязь», МБУ ДО «ЦЭКиТ» реализуются программы для обучающихся с ОВЗ (в 6 программах принимают участие 74 человека, из них в 3-х адаптированных – 48 человек). - Формирование программ дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений осуществляется на основании приоритетных федеральных и муниципальных проектов, таких как: социальное проектирование, шахматное образование, школьный театр и медиацентр, а также программ, направленных на подготовку к различным чемпионатам и Всероссийской олимпиаде школьников. - Продолжена реализация Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, инструментом внедрения которой является Государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края» (ГИС «Навигатор»). - В Реестре ГИС «Навигатор» содержится информация о 386 программах, реализуемых 34 учреждениями города, из них 75 программ учреждений дополнительного образования прошли региональную общественную экспертизу и включены в реестр сертифицированных программ. В отчетном году охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, зарегистрированных в ГИС «Навигатор», составил 83,6% (6 727 человек). В 2023 году воспитанникам учреждений дошкольного образования выдан 1 991 сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования. В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие образования» приобретено оборудование в: - МБУ ДО «Перспектива» (микшерный пульт, акустическая система – 2 шт.) - МБУ ДОЦ «Витязь» (магнитно-маркерная доска – 13 шт., ноутбук – 5 шт., набор шариков «Куборо» – 1 шт.) |
| 2.7. | Развитие системы участия обучающихся в мероприятиях для талантливых детей | - В отчетном периоде с целью выявления, развития и поддержки способностей талантливых обучающихся проведено 80 мероприятий, из них 61 мероприятие – муниципального уровня, 16 – регионального уровня, 3 – всероссийского и международного уровней. В мероприятиях приняли участие свыше 3 200 обучающихся 1-11 классов, в том числе 134 ребенка с ОВЗ (27,6% от общего числа обучающихся с ОВЗ). - По итогам 2022-2023 учебного года в краевую базу «Одаренные дети Красноярья» внесена информация о 134 обучающихся и 138 достижениях учащихся в муниципальных, региональных, общероссийских и международных конкурсах. В федеральную информационную базу данных образовательного фонда «Талант и успех» включена информация о 43 зеленогорских учащихся. - Результаты работы с талантливыми детьми: - 9 педагогов учреждений дополнительного образования и образования стали обладателями государственных премий Красноярского края в сфере общего и дополнительного образования за успешную работу с одаренными детьми; - 17 педагогов учреждений образования и культуры, осуществляющих работу с одаренными детьми, стали победителями городского конкурса педагогов и получили денежные премии; - 8 обучающихся удостоены краевой именной стипендии; - 6 обучающихся – лауреаты стипендии генерального директора АО «ПО ЭХЗ»; - 58 лауреатов премии Главы ЗАТО г. Зеленогорск, из них 23 медалиста. - Доля учеников 4-11 классов, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников, составила 66,2%. Доля учеников 1-11 классов, принявших участие во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры», – 53,4 %. Доля учеников 1-11 классов, принявших участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», – 48,6 %. - В муниципальном этапе Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» приняли участие 88 школьников 1-11 классов. 24 стали победителями и призерами, из них 1 школьник стал победителем федерального этапа. - В отчетном году в конкурсах технической направленности различного уровня приняли участие 442 обучающихся, из них 296 человек стали победителями и призерами. - МБУ ДО «ЦО «Перспектива» организовано участие обучающихся в конкурсных мероприятиях для одаренных детей в рамках проекта «Дорогу талантам» за счет благотворительных средств АО «ПО ЭХЗ» |
| Задача: формирование новой технологической среды в системе образования |  |  |
| 2.8. | Реализация муниципального сетевого проекта «Школьный технопарк» | - В образовательных учреждениях города реализуется 59 программ технической направленности с общим охватом 1 679 человек, 35 программ естественно-научной направленности с охватом 688 человек, что составило 29,4% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. - В рамках дополнительного образования на базе школьного технопарка «Кванториум» (МБОУ «СОШ № 176») по программам технической и естественно-научной направленности в 2023 году занималось 246 обучающихся. - Опыт работы 4 детских садов (МБДОУ д/с №№ 6, 10, 23, 29) был представлен на Всероссийской научно-практической онлайн-конференции: лучшие практики реализации проекта «ТехноМир: развитие без границ». - 6 детских садов (МБДОУ д/с №№ 6, 14, 18, 21, 29, 30) стали победителями краевого конкурсного отбора по определению опорных детских садов, на базе которых будут проводиться стажировки в рамках краевого сетевого методического объединения по теме «Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста» |
| 2.9. | Реализация программы прикладной инженерии «Агентство прогрессивных решений» | - Продолжена работа по реализации программы прикладной инженерии «Агентство прогрессивных решений». Данная муниципальная практика в 2023 году стала лауреатом регионального инновационного проекта «Диплом качества» в профессиональной ориентации Красноярского края. Развитие проекта продолжается через реализацию смежного проекта «Инженеры-наставники». - В течение 2022-2023 учебного года опыт педагогов и обучающихся в рамках программы «Агентство прогрессивных решений» был представлен: - на городской молодежно-технической площадке «Разговор о науке. Учитель и ученики растут вместе»; - на городском фестивале инновационных практик; - на XXVIII городском форуме учащихся и студентов «Содружество»; - на краевом молодежном форуме «Научно-технический потенциал Сибири»; - на региональной научно-технической конференции «Кванториум». - Проекты школьников, занявшие призовые места на различных мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровнях: - «Перспектива 3D»; - «Робот лиги инженеров для сезона Power play»; - «Электробус. Возобновляемые источники энергии в общественном транспорте»; - «VR-музей ЭХЗ»; - «Виртуальная прогулка по грибному лесу»; - «Камень города в новом видении»; - «Приложение для изучения английского языка «Future English»; - «Очиститель воздуха Clean Air» |
| 2.10. | Ранняя профориентация, предпрофессиональная и профессиональная подготовка обучающихся | - Ключевой особенностью отчетного периода стало введение с 1 сентября 2023 года во всех школах города единой модели профориентации – Профминимум, в рамках которой 1 раз в неделю для школьников 6-11 классов проводятся профориентационные уроки «Россия – мои горизонты». - Участие в проекте «Билет в будущее» приняли все школы города. На платформе проекта зарегистрировано 824 учащихся с 6 по 10 класс. - Проведено 15 открытых онлайн-уроков проекта «ПроеКТОриЯ», участие приняли 3 800 школьников с 1 по 11 класс. - Во Всероссийском проекте «Большая перемена» приняли участие 350 учащихся школ города. 4 школьника (МБОУ «Гимназия № 164» – 1 чел., МБОУ «СОШ № 161» – 1 чел. и МБОУ «Лицей № 174» – 2 чел.) вышли в полуфинал и приняли участие в профильной смене ФГБОУ ВДЦ «Океан». - Продолжили работу специализированные и корпоративные классы: - атомклассы (44 учащихся 10-11 классов МБОУ «Лицей № 174», 50 учащихся МБОУ «СОШ № 161»); - правоохранительный класс (34 учащихся 10-11 классов МБОУ «Гимназия № 164»); - два класса физико-математической направленности (44 учащихся МБОУ «Лицей № 174»); - «Класс Росгвардии» (22 учащихся МБОУ «СОШ № 163»); - два профильных психолого-педагогических класса, деятельность которых сопровождается КГПУ им. В.П. Астафьева (34 учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 175»). - На развитие атомклассов МБОУ «СОШ № 161» и МБОУ «Лицей № 174» выделены благотворительные средства АО «ТВЭЛ», за счет которых приобретено: проекционное оборудование, интерактивная панель со стойкой, системный блок, проектор, доска флипчарт, ролл-шторы. - 95,0% выпускников специализированных классов МБОУ «Лицей № 174» выбрали специальности в соответствии с профилем обучения. - Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, которые поступают на специальности инженерно-технического и естественно-научного направлений в высшие и средние профессиональные учебные заведения, составляет 45,5%. - В рамках организации работы по ранней профориентации совместно с телекомпанией «ТВИН» реализуется городской проект «Школьные новости» с участием 110 школьников. В течение года в эфир вышло 14 выпусков программы, наиболее активными участниками проекта являются учащиеся МБОУ СОШ №№ 167, 169, 161, 175, МБОУ «Лицей № 174», МБУ ДО «ЦО «Перспектива», МБУ ДО «ЦЭКиТ». - Впервые были проведены занятия ранней профориентации, ориентированные на медицинскую сферу, со школьниками среднего звена. Для учеников были организованы экскурсии в разные подразделения больницы, где их познакомили с десятком медицинских профессий. - В целях организации профессионального самоопределения КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» проведены профессиональные пробы для 55 школьников МБОУ «СОШ № 167» и МБОУ «Гимназия № 164» по следующим компетенциям: - кондитерское дело; - плотницкое дело; - хлебопечение; - малярные и декоративные работы; - сухое строительство и штукатурные работы; - поварское дело; - сварочное дело; - электромонтаж |
| Задача: совершенствование инфраструктуры городской системы образования и модернизация материально-технической базы учреждений |  |  |
| 2.11. | Развитие сети муниципальных образовательных учреждений | Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений представлена: - 15 МБДОУ и 2 дошкольными группами при МБОУ «СОШ № 163»; - 9 МБОУ; - 3 МБУ ДО; - 1 учреждением, обеспечивающим сопровождение деятельности всех образовательных учреждений. В целях оптимизации сети муниципальных бюджетных образовательных учреждений принято решение о реорганизации 2 дошкольных учреждений путем присоединения МБДОУ д/с № 16 к МБДОУ д/с № 18 и МБДОУ д/с № 17 к МБДОУ д/с № 32 |
| 2.12. | Создание безопасных и комфортных условий в муниципальных образовательных учреждениях | - Выполнены требования пожарного законодательства: - в МБОУ СОШ №№ 167, 169, 175 и МБОУ «Лицей № 174» (замена дверных блоков на противопожарные – 20 шт., устройство противопожарных перегородок – 6 шт. и ограждений на лестничных клетках – 4 шт., перепланировка помещений, ремонт пола и электроосвещения в здании мастерских, устройство тамбура с установкой 2 перегородок). - Выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов: - в МБОУ «СОШ № 167» и МБОУ «Лицей № 174» (выполнены работы по оснащению зданий системой охранной сигнализации и системой видеонаблюдения). - Выполнены работы по замене магистрального водопровода холодной воды возле здания МБОУ «СОШ № 167» и распределительного щита пищеблока в здании. - Выполнена часть работ по ремонту кровли и фасада здания МБОУ «СОШ № 176». - Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта здания МБОУ «СОШ № 167». - Установлены перегородки в санузлах в здании МБДОУ д/с № 6. - Проведен капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 29 (замена оконных блоков – 95 шт., входного дверного блока, дверных блоков в помещении – 10 шт., ремонт помещения бассейна (замена кафельной плитки, покраска стен, потолков). - Приобретено оборудование для ООБО «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ»: - мебель; - ноутбуки; - сушилки для рук. - Приобретен интерактивный экран в зрительный зал МБУ ДО «ЦО «Перспектива» за счет благотворительных средств АО «ТВЭЛ» в рамках проекта «Городской открытый фестиваль социальных роликов и рекламы сообществ детей и взрослых, реализующих общественно значимые практики и проекты развития малой родины «Моя территориЯ». - В КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»: - проведен капитальный ремонт душевых в общежитии; - проведена частичная замена оконных блоков в общежитии; - приобретены противопожарные двери для здания учебного центра; - проведена частичная замена мебели в жилых комнатах общежития и в здании учебного центра; - проведена замена автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании учебного центра |
| 2.13. | Создание инновационных образовательных пространств, оснащенных современным оборудованием | - В МБУ ДОЦ «Витязь» создан Центр воинских профессиональных компетенций для знакомства обучающихся с различными направлениями военной сферы деятельности. Привлечены благотворительные средства АО «ПО ЭХЗ», на которые приобретено: снаряжение, обмундирование, тренажер для отработки искусственного дыхания, спортивная мишенная установка, 2 сигнальных пистолета, 2 квадрокоптера, инвентарь для военно-спортивных игр. - При совместной поддержке АО «ТВЭЛ» и АО «СУЭК» создано открытое лесное пространство «Очаг» на территории МБУ ДО «ЦО «Перспектива». Обустроен амфитеатр, высажены кустарники, приобретены пледы и подушки. - КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» приобретено дополнительное оборудование для оснащения: - сварочной мастерской; - мастерской малярных и декоративно-художественных работ; - лаборатории системного и прикладного программирования; - столярной мастерской |
| Стратегическое направление «Здоровый город» |  |  |
| Задача: популяризация программ здорового образа жизни и формирование идеологии ответственности за свое здоровье |  |  |
| 2.14. | Проведение санитарно-просветительской работы по формированию у различных групп населения мотивации к здоровому образу жизни | - Организована работа профильных школ здоровья: глаукомного больного, сахарного диабета, гипертонии, ожирения. Приоритетом работы филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 является профилактика неинфекционных заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологий. - В отчетном году впервые реализован проект «Полезные встречи с зеленогорцами мудрого возраста», направленный на профилактику возрастных заболеваний и улучшение качества жизни граждан 60+. В рамках проекта проведены тематические лекции и выездные обследования пенсионеров, не посещавших больницу длительное время. - В рамках участия во Всероссийском марафоне «Давай вступай!» проведена информационная кампания на тему донорства костного мозга, цель которой рассказать людям о возможности спасать жизни тяжелобольным людям и развеять страхи и мифы данной процедуры с привлечением около двадцати организаций г. Зеленогорска. Также сотрудники филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 провели около десяти локальных донорских акций на предприятиях и в учреждениях города по забору образцов крови. По итогу удалось рекрутировать более трехсот добровольцев из числа зеленогорцев в Федеральный Регистр доноров костного мозга. - Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 принял участие в Фестивале здоровья Федерального медико-биологического агентства. Уникальным опытом стала серия занятий по демонстрации полезного фитнеса «Покори стихии» для горожан разных возрастных групп. В мероприятиях приняли участие более 100 человек |
| Задача: обеспечение высокотехнологичной качественной и доступной медицинской помощи |  |  |
| 2.15. | Развитие и совершенствование амбулаторно-поликлинического звена | - В городской поликлинике: - В рамках программы ФМБА России «Модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета: - проведены работы по замене кровли; - проведен косметический ремонт на цокольном этаже; - заменены двери на противопожарные на 3-м и 4-м этажах; - проведен ремонт 4-ого этажа (покраска стен, потолков, замена полового покрытия). - Совместно с сотрудниками ПСР-офиса ЭХЗ проведена самооценка городской поликлиники по достижению базового уровня «Новой модели медицинской организации». Выявлен ряд проблем и начата работа по их устранению: - составлены карточки паспортов ПСР–проектов по: совершенствованию управления потоками пациентов, повышению эффективности мероприятий планового приема пациентов, диспансеризации населения, проведению медицинских осмотров работников промышленности; - на 4-м этаже городской поликлиники для проведения медосмотров удалось сосредоточить большую часть кабинетов: забора крови, УЗИ, ЭКГ, спирографии, флюорографии, маммографии, психо-физического обследования, гинеколога, дерматолога, офтальмолога, хирурга, невролога, стоматолога, психиатра-нарколога, оториноларинголога, цехового терапевта, профпатолога. - Приобретены: - маммограф; - флюорограф; - амбулаторный регистр – 2 шт.; - электрокардиограф – 2 шт.; - пульсоксиметр – 13 шт.; - компьютерная техника; - автомобиль – 2 шт. - В детской поликлинике: - выполнены работы по ремонту кровли (замена покрытия на огнестойкий материал); - проведен косметический ремонт первого и второго этажей поликлиники в соматическом корпусе; - выполнены ремонты переходной галереи из поликлиники в соматический корпус; - отремонтированы: кабинет хирурга и прививочный кабинет; - выполнен ремонт входной группы с установкой пандуса; - заменены двери на противопожарные; - заменено напольное покрытие. - В женскую консультацию приобретен фетальный монитор акушерский компьютерный МАГ-02-«Ч» |
| 2.16. | Повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи, приоритетно направленной на снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований | Филиалом ФСНКЦ ФМБА России – Клиническая больница № 42 продолжены мероприятия: - повышение информативности населения о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактики (пропаганда здорового образа жизни), а также о первых признаках инсульта и алгоритме действий при их проявлении; - проведение работы Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертензией и атеросклерозом коронарных сосудов и сосудов головного мозга; - проведение организационно-методической работы по повышению профессиональной подготовки врачей и среднего медицинского персонала для лечения больных с острым нарушением мозгового кровообращения (далее – ОНМК); - внедрение современных методов диагностики и лечения ОМНК, профилактики осложнений, управление качеством оказания медицинской помощи на основе принципов доказательной медицины и научно-технических достижений |
| 2.17. | Реализация мер, направленных на охрану здоровья матери и ребенка, улучшение здоровья подростков | - Выполнен комплекс мероприятий в женской консультации: - на приеме у детского акушера-гинеколога и в школах проведены профилактические беседы с подростками о нравственно-половом воспитании, планировании семьи, контрацепции; - проведены мероприятия по профилактике абортов и повышению грамотности о сохранении здоровья среди женского населения г. Зеленогорска путем выступлений в СМИ, размещения в социальных сетях видеоматериала от заведующей женской консультации; - проведены мероприятия по раздаче флаеров, брошюр на профилактических мероприятиях в школах и учебных заведениях; - проведены лекции для беременных женщин: – врачом акушером-гинекологом о течении беременности, правильном питании, гигиене, подготовке к родам и особенностям послеродового периода; – педиатром о первых месяцах жизни новорожденных, кормлении, уходе, гигиене; - налажено взаимодействие с органами социальной защиты населения по информированию женщин о выплатах за рождение первого и второго ребенка, правах на лекарственное обеспечение; - в медико-генетический центр семей направлены семьи, имеющие в анамнезе смерть детей в период новорожденности, недоношенных детей и детей с пороками развития; - на постоянной основе организована работа по проведению: – скринингового исследования беременных для раннего и своевременного выявления инфекционных заболеваний и врожденных аномалий развития плода; – цитологического скринингового обследования женщин в условиях женской консультации; – лечения гинекологических заболеваний с применением органосохраняющих методов для сохранения репродуктивной функции. - Ведется работа по проведению углубленной диспансеризации женского населения и детского населения. - В течение года в детской поликлинике проведен комплекс мероприятий: - обеспечено оказание медицинской помощи, диспансерное (профилактическое) наблюдение детей; - организован углубленный медосмотр детей дошкольных учреждений и школьников врачами-специалистами, врачами-педиатрами с заполнением отчетной формы 030 по/у–12; - организованы мероприятия по профилактике заболеваемости детского населения г. Зеленогорска; - проведены лечебные мероприятия детскому населению в соответствии с действующими утвержденными стандартами оказания медицинской помощи; - соблюден порядок маршрутизации детского населения, в том числе первого года жизни; - проведено своевременное дообследование детского населения в специализированных отделениях г. Красноярска, федеральных центрах; - проводится «Школа матерей» в детской поликлинике; - проведена активная работа в дошкольных учреждениях, школах, семьях по профилактике детского травматизма и отравлений; - обеспечено санаторно-курортное лечение и оказание физиотерапевтической помощи детям, в том числе детям-инвалидам. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями составила 51,7%. Профилактические осмотры несовершеннолетних выполнены на 99,7% |
| Задача: совершенствование методов медицинской реабилитации, формирование эффективной системы восстановления здоровья |  |  |
| 2.18. | Обеспечение и совершенствование системы оказания реабилитационных услуг на базе физиотерапевтической поликлиники, в том числе путем организации гериатрической службы | 668 человек получили физиотерапевтические процедуры, в том числе 35 детей. Из них: - 272 человека получили физиотерапевтические процедуры по реабилитации с заболеванием опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; - 223 человека получили физиотерапевтические процедуры по реабилитации с заболеванием ЦНС и органов чувств; - 146 человек получили реабилитационно-соматические физиотерапевтические процедуры; - 27 человек получили физиотерапевтические процедуры по реабилитации после перенесения коронавирусной инфекции COVID-19 |
| Задача: вовлечение жителей близлежащих районов в систему здоровьесбережения |  |  |
| 2.19. | Оказание медицинской помощи населению Рыбинского, Уярского, Саянского, Партизанского районов, г. Бородино на базе первичного сосудистого отделения филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» – «Клиническая больница № 42» | - Отработана видеоселекторная связь с восточной группой районов Красноярского края и Региональным сосудистым центром краевой клинической больницы № 1 по вопросам оказания медицинской помощи госпитализированным больным и дальнейшей тактики лечения. - В круглосуточном режиме организована ежедневная доставка пациентов с ОНМК в первичное сосудистое отделение бригадой скорой медицинской помощи. Пациентам с признаками ОНМК проводится компьютерная томография головного мозга для уточнения диагноза. При подтверждении диагноза ОНМК больные госпитализируются в блок интенсивной терапии неврологического отделения. При необходимости больные направляются в г. Красноярск для оперативного лечения, проведения магниторезонансной томографии, электромиографии, транскраниального дуплексного исследования сосудов головного мозга, исследования крови и ликвора методом иммуноферментного анализа, полимеразной цепной реакции, реакции иммуноблокинг, реакции иммунофлюоресценции, а также на консультации нейрохирурга и кардиохирурга. - Число больных с ОНМК, госпитализированных в течение года в первичное сосудистое отделение, – 334 человека, в том числе из восточной группы районов Красноярского края – 141 человек, из них 293 человека с инфарктом мозга, 41 человек – с геморрагическим инсультом |
| Задача: вовлечение жителей города в занятия физической культурой и спортом |  |  |
| 2.20. | Организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий | На территории города организовано и проведено 352 спортивных мероприятия, из них: 3 всероссийского, 14 межрегионального, 61 краевого, 274 муниципального уровней, в которых приняли участие 26 632 человека |
| 2.21. | Развитие физкультурно-спортивной работы в трудовых коллективах по месту работы, в клубах по месту жительства граждан | - В комплексной спартакиаде среди трудящихся города приняло участие 14 коллективов по 13 видам спорта с количеством участников 904 человека. В рамках Спартакиады трудящихся проведены соревнования «Семейная Лига» по 7 видам спорта, в которых приняла участие 31 семья. - В 20 спортивных клубах города занималось 3 194 человека. - В отчетном году МКУ «КФиС» проведена работа по принятию программ развития корпоративного спорта в организациях города. В результате 2 673 сотрудника из 28 организаций приняли участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, включенных в корпоративные программы укрепления здоровья |
| 2.22. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди различных групп населения | - На территории города продолжена реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») среди всех возрастных категорий населения. В 2023 году на сайте www.gto.ru зарегистрировались и получили идентификационный номер (УИН) около 1 500 человек. Всего в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (от 1 теста и более) приняли участие 2 707 человек. По результатам сдачи видов испытаний зеленогорцам присвоено 753 знака отличия ВФСК «ГТО»: 234 золотых, 267 серебряных, 252 бронзовых. - 1 место занял центр тестирования МБУ «Спортивный комплекс» по выполнению нормативов (тестов) ВФСК «ГТО» в рамках конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы на территории Красноярского края в номинации «Центры тестирования ВФСК ГТО среди городских округов». - 115 инвалидов и лиц с ОВЗ прошли подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО». - Проведен Фестиваль ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, семейных команд и жителей города: - количество участников муниципального уровня – 714 человек в возрасте от 7 и старше и 529 человек в возрасте от 5-7 лет; - количество участников регионального уровня – 27 человек; - количество участников всероссийского уровня – 6 человек |
| 2.23. | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | - МКУ «КФиС» осуществляется взаимодействие со СМИ для освещения на телевидении вопросов о происходящих событиях спортивной направленности на территории города, о тренерах и спортсменах, о выступлениях зеленогорцев за пределами города. Телекомпанией «ТВИН» размещено 100 новостных сюжетов и публикаций, радио «Зеленый город» – 103 записи на официальной странице. - На официальном сайте МКУ «КФиС» http://zel_sport.com/ размещаются: - спортивные новости города; - информация о проходящих в городе турнирах, положении команд; - фото и видеоматериалы о жизни спорта на территории города; - анонсируются спортивные мероприятия для привлечения горожан в качестве участников и болельщиков. В 2023 году размещено 65 новостных сюжетов, 12 ежемесячных планов мероприятий. - На официальных сайтах учреждений, находящихся в ведении МКУ «КФиС» (МБУ ДО СШОР «Олимп», МБУ ДО СШОР «Старт», МБУ ДО СШ «Юность», МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина, МБУ «Спортивный комплекс»), регулярно размещается информация о спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, значимых событиях из жизни спортсменов и тренеров (анонсы, итоги соревнований, пресс-релизы) |
| 2.24. | Повышение качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг | В отчетном году спортивными учреждениями приобретены спортивный инвентарь, оборудование, спортивная одежда и обувь: - МБУ ДО СШОР «Олимп»: - ватрушка – 10 шт.; - кабинка для раздевалки в бассейн «Волна» – 12 шт.; - крепления – 8 шт.; - лыжи – 13 шт.; - лыжные ботинки – 16 шт.; - лыжные палки – 13 шт. - МБУ ДО СШ «Юность»: - гантели 8-32кг – 1 комплект; - грамота – 410 шт.; - коньки (прокат) – 93 пары; - координационная дорожка (лестница) – 1 шт.; - кубок – 20 шт.; - магнезия – 10 кг; - магнезница – 1 шт.; - медаль – 300 шт.; - медицинбол – 2 шт.; - мишени разные для стрельбы – 366 комплектов; - мяч для настольного тенниса – 30 шт.; - накладка для ракетки – 60 шт.; - основания для ракетки – 20 шт.; - перекладина гимнастическая – 1 шт.; - перчатки вратарские – 1 пара; - приз наградной (фигура) – 40 шт.; - ракетка – 4 шт.; - стойка для приседаний – 3 шт.; - тренажер для развития мышц спины и пресса – 1 шт.; - футболка спортивная – 10 шт. Для открытия массового катания и проката коньков на хоккейной площадке крытого катка «Сибирь» приобретено: - кресло офисное – 2 шт.; - ключница – 1 шт.; - кушетка для осмотра – 1 шт.; - металлический шкаф для одежды (для раздевалок) – 15 шт.; - настольная лампа-светильник на подставке – 3 шт.; - онлайн-касса – 1 шт.; - прокатный бокс из сэндвич-панелей со стеклопакетами – 1 шт.; - пылесос – 1 шт.; - сейф КМ-260 – 1 шт.; - стеллаж закрытый – 1 шт.; - стол для врача – 1 шт.; - стол прямой – 1 шт.; - стул – 5 шт.; - сумка для укладки первой помощи – 1 шт.; - тепловентилятор – 2 шт.; - тренерский бокс из сэндвич-панелей со стеклопакетами – 1 шт.; - триммер бензиновый – 1 шт.; - тумба приставная – 1 шт.; - турникет с комплектующими (стойка ограждения торцевая – 2 шт., стойка ограждения угловая – 1 шт., труба ограждения – 4 шт.) – 1 шт.; - холодильник фармацевтический – 1 шт.; - шкаф комбинированный – 2 шт.; - шкаф медицинский – 1 шт. - МБУ «Спортивный комплекс»: - ботинки лыжные – 3 пары; - винтовка пневматическая – 2 шт.; - волногасящая разделительная дорожка – 5 шт.; - лыжи беговые – 2 пары; - манекен тренировочный для занятий боксом – 1 шт.; - мишенная установка для стрельбы – 2 шт.; - перчатки боксерские 10 унций – 10 пар; - перчатки боксерские 12 унций – 9 пар; - перчатки боксерские 14 унций – 8 пар; - подводный пылесос-автомат для чистки дна и стен бассейна – 1 шт.; - тренажер для развития мышц рук, ног, спины – 1 шт. Доля спортивных сооружений, оснащенных специальным оборудованием и инвентарем, увеличилась до 95,0% (в 2022 году – 92,0%). В целях повышения качества предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг за счет бюджетных средств осуществлялось: - наружное освещение лыжной трассы на правом берегу реки Кан, лыже-роллерной трассы, расположенной за музыкальной школой; - заливка и обслуживание хоккейного корта, расположенного во дворе дома № 66 по ул. Набережная |
| Задача: развитие адаптивной физической культуры и спорта |  |  |
| 2.25. | Создание условий, обеспечивающих возможность лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, заниматься физической культурой и спортом | - Продолжена работа по проведению для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов занятий по легкой атлетике (МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина), настольному теннису (МБУ ДО СШ «Юность»), адаптивной физической культуре (МБУ «Спортивный комплекс», КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский»). Лица с ограниченными возможностями здоровья занимаются по индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалидов (ИПРА) и по «маршрутным листам» (до 18 лет). - Клубом по месту жительства «Преодоление» организовано посещение лицами от 18 лет и старше, имеющими инвалидность, тренажерного зала, зала с настольными играми, теннисными столами, дартсом. Численность участников клуба составляет 226 человек. - В МБУ «Спортивный комплекс» с людьми с ограниченными возможностями и инвалидами работают: 1 инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 2 инструктора по спорту, 1 тренер и медицинский работник, прошедшие курсы переподготовки по специальности «Адаптивная физкультура». Инструкторы-методисты по адаптивной физической культуре проводят занятия по оздоровительной гимнастике: - с детьми 7–18 лет в зале и бассейне ДС «Нептун»; - с детьми от 1 года в малой чаше бассейна ДС «Нептун»; - с взрослыми от 18 лет в зале клуба по месту жительства «Преодоление». - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 17,9% (2022 год – 14,8%). Численность занимающихся составляет 821 человек. - В 2023 году состоялись чемпионаты города среди инвалидов по следующим видам спорта: настольный теннис – 12 чел., пулевая стрельба – 15 чел., дартс – 18 чел., шашки – 12 чел., шахматы – 15 чел., мультиспорт – 27 чел., многоборье – 18 чел. Также спортсмены приняли участие в соревнованиях регионального уровня: - в чемпионате Красноярского края по спорту ПОДА – 6 чел.; - в чемпионате и первенстве Красноярского края по спорту слепых – 1 чел.; - в XIII открытой летней Спартакиаде Красноярского края «Спорт без границ» в зональном этапе для лиц с нарушением слуха, зрения и интеллекта – 3 чел.; - в XХХIV открытой летней спартакиаде Красноярского края среди лиц с ПОДА – 6 чел.; - в спартакиаде Красноярского края и чемпионате Красноярского края по спорту слепых – 4 чел.; - За счет средств краевого бюджета для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в МБУ «Спортивный комплекс», МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина приобретены: - барьер легкоатлетический универсальный регулируемый с противовесами – 18 шт.; - весы до 200 кг – 1 шт.; - гантели массивные от 0,5 до 5 кг – 9 комплектов; - гиря 16 кг – 2 шт.; - доска для плавания – 30 шт.; - колодки стартовые (соревновательные) – 8 комплектов; - мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг – 8 шт.; - обувь для кросса – 8 шт.; - планка для прыжков в высоту 4 м – 2 шт.; - тренажер для развития мышц спины и пресса – 1 шт. |
| Задача: совершенствование системы подготовки спортивного резерва |  |  |
| 2.26. | Создание условий для повышения эффективности и уровня подготовки спортивного резерва | В целях обеспечения соответствия спортивной инфраструктуры требованиям федеральных стандартов по спортивной подготовке на спортсооружениях учреждений проведены работы: - МБУ ДО СШ «Юность»: - замена навеса над трибунами футбольного поля на стадионе «Юность», расположенном в районе МБОУ «СОШ № 176» по ул. Парковая; - замена напольного покрытия в помещении шахматного клуба, расположенного по ул. Комсомольская, 22; - в здании для занятий по пожарной подготовке, расположенном по ул. Майское шоссе, 12А: - замена дверных блоков на противопожарные – 5 шт.; - ремонт кровли; - текущий ремонт системы холодного водоснабжения (частичная замена труб и замена запорной арматуры); - текущий ремонт лестничных клеток первого и второго этажей (шпаклевка, грунтовка, покраска стен); - устройство эвакуационного (аварийного) освещения. - в здании стадиона «Труд», расположенном по ул. Комсомольская, 20: - ремонт кровли; - устройство эвакуационного (аварийного) освещения; - замена люминесцентных ламп на светодиодные в теннисном зале. - МБУ ДО СШОР «Олимп»: - в здании по ул. Ленина, 17: - текущий ремонт 2 спортивных залов и тренерской на втором этаже (покраска стен, потолков); - текущий ремонт санузла на втором этаже (покраска потолка, укладка кафельной плитки). - МБУ ДО СШОР «Старт»: - в здании по ул. Гоголя, 22А: - текущий ремонт помещений женской раздевалки и душевой (выравнивание и покраска стен, потолка, замена керамической плитки на стенах, регистров отопления на радиаторы биметаллические, светильников на светодиодные); - установка волейбольных стоек. - текущий ремонт парной в сауне (обшивка стен и потолков, устройство пологов, замена напольного покрытия, двери, светильников на светодиодные) в здании по ул. Гоголя, 15/2; - ремонт наружного освещения (установка кронштейна для крепления прожектора, монтаж распределительной коробки, прокладка трубы ПВХ для защиты проводов и кабелей) здания по ул. Гоголя, 15/1; - ремонт наружного освещения (установка кронштейна для крепления прожектора, монтаж распределительной коробки, прокладка трубы ПВХ для защиты проводов и кабелей) здания по ул. Гагарина, 54. - МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина: - монтаж системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях по ул. Первомайская, 10 и ул. Калинина, 21; - ремонт кровли и потолков (частичная замена мягкого рулонного кровельного покрытия, устройство кровельного аэратора и дифлекторов, замена потолочной плитки) в здании, расположенном по ул. Первомайская, 10. - Приобретены спортивный инвентарь и оборудование для спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки МБУ ДО СШОР «Олимп», МБУ ДО СШ «Юность», МБУ ДО СШОР «Старт», МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина, сборных команд города: - МБУ ДО СШОР «Олимп»: - ботинки лыжные – 10 пар; - гидрокостюм стартовый (женский) – 7 шт.; - гидрошорты стартовые (мужские) – 10 шт.; - дзюдога – 10 шт.; - измерительное устройство для формы дзюдо – 1 шт.; - колокольчик судейский – 10 шт.; - крепления лыжные – 10 шт.; - купальник (женский) – 40 шт.; - костюм спортивный – 16 шт.; - лопатки для плавания – 60 шт.; - лыжные ботинки – 14 пар; - лыжи гоночные – 22 пары; - манекен тренировочный – 4 шт.; - мат гимнастический – 8 шт.; - очки для плавания – 70 шт.; - палки для лыжных гонок – 25 пар; - парафин лыжный – 5 шт.; - плавки (мужские) – 40 шт.; - полусфера балансировочная – 4 шт.; - поплавки-вставки для ног (колобашки) – 30 шт.; - пояс пластиковый для плавания с сопротивлением – 30 шт.; - стенка гимнастическая – 6 шт.; - шапочка для плавания – 73 шт.; - электронная карточка (чип) бесконтактный чип – 10 шт. - МБУ ДО СШОР «Старт»: - костюм спортивный парадный – 47 шт.; - футболка – 216 шт.; - шорты (трусы) спортивные для юношей – 120 шт.; - шорты эластичные (тайсы) для девушек – 96 шт. - МБУ ДО СШ «Юность»: - гантели массивные (от 0,5 до 3 кг) – 2 комплекта; - гантели разборные (переменной массы от 3 до 50 кг) – 1 пара; - силовая рама со страховочными упорами – 1 шт.; - скамья домкратная для жима лежа – 1 шт.; - скамья с регулированным углом наклона – 1 шт.; - стенка гимнастическая – 1 шт.; - стойка под диски – 1 шт.; - стойка под гантели – 1 шт.; - стойка под грифы – 1 шт.; - тренажер для наклонов лежа (гиперэкстензий) – 2 шт.; - тренажер для мышц ног – 1 шт.; - тренажер для мышц спины – 1 шт.; - турник навесной для гимнастической стенки – 1 шт. - МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина: - весы до 200 кг – 1 шт.; - гонг боксерский – 1 шт.; - доска тактическая – 4 шт.; - кроссовки для баскетбола – 13 пар; - кроссовки легкоатлетические – 30 пар; - майка – 61 шт.; - майка боксерская – 57 шт.; - майка легкоатлетическая – 15 шт.; - мяч баскетбольный – 31 шт.; - насос двойного действия для накачивания мячей в комплекте с иглами – 2 шт.; - свисток – 2 шт.; - секундомер – 4 шт.; - скакалка – 17 шт.; - стойка для обводки – 15 шт.; - трусы боксерские – 57 шт.; - трусы легкоатлетические – 15 шт.; - фиксатор голеностопного сустава (суппорт) – 8 шт.; - фиксатор коленного сустава (суппорт) – 8 шт.; - фишки – 40 шт.; - шиповки для бега на короткие дистанции – 24 пары; - шорты спортивные (трусы спортивные) – 61 комплект; - штанга тяжелоатлетическая тренировочная – 1 комплект. - МБУ «Спортивный комплекс»: - волейбольная форма мужская – 12 комплектов; - вратарские перчатки – 2 пары; - вратарская форма (шорты+свитер) – 2 комплекта; - гетры – 30 пар; - клюшка – 4 шт.; - краги хоккейные – 4 пары; - кроссовки женские – 4 пары; - кроссовки мужские – 4 пары; - куртка утепленная – 75 шт.; - легкоатлетическая футболка – 8 шт.; - лыжи беговые – 5 пар; - мяч футбольный – 5 шт.; - палки лыжные – 6 пар; - спортивная кофта – 100 шт.; - футбольная форма (шорты+футболка) – 30 комплектов; - футболка – 3 шт.; - хоккейная клюшка – 10 шт. - Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных учреждениях, составила 83,5%. - В состав сборной команды Российской Федерации вошли 8 человек, Красноярского края – 181 человек |
| Задача: совершенствование городской инфраструктуры физической культуры и спорта |  |  |
| 2.27. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | Выполнена разработка проектно-сметной документации на устройство противодымной защиты объекта: «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей». По состоянию на 31.12.2023 показатель готовности ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей с начала строительства составил 62,5% стоимости проекта |
| 2.28. | Устройство плоскостных спортивных сооружений и обустройство рекреационных зон | Выполнено устройство нового плоскостного спортивного сооружения (футбольное поле) 1 363 кв. м, расположенного в районе ул. Майское шоссе, 12А, в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2.29. | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Проведены работы по капитальному ремонту: - разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта: - кровли здания МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина, расположенного по ул. Первомайская, 10. - системы водоочистки бассейна «Нептун»; - кровли технического здания МБУ «Спортивный комплекс»; - в здании для занятий по пожарной подготовке д/с «Факел» расположенном по адресу: ул. Майское шоссе, 12А, выполнена замена оконных блоков (28 шт.), устройство покрытия из резиновой крошки (1 265 кв. м); - в техническом здании МБУ «Спортивный комплекс» проведен капитальный ремонт кровли |
| Стратегическое направление «Творческий город» |  |  |
| Задача: формирование культурной идентичности города |  |  |
| 2.30. Создание устойчивого культурного образа города Зеленогорска как территории культурных традиций и творческих инноваций, в том числе |  |  |
| 2.30.1. | Обеспечение доступности лучших образцов отечественного профессионального искусства в культурной жизни города | - На территории г. Зеленогорска организованы и проведены мероприятия различной направленности, в том числе: - спектакль Классического национального балета «Лебединое озеро» (г. Москва); - концерт хора «Lotos» в рамках фестиваля мужских хоров (г. Москва); - концерт группы «Черный квадрат» в память Виктора Цоя (г. Москва); - концерт Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница» (г. Краснодар); - концерт Ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации; - концерт симфонического оркестра «Легендарные симфонии» (г. Красноярск); - концерт джазового ансамбля «Эйленкриг Крю» в рамках Х Транссибирского Арт-фестиваля; - концерт студентов КГБПОУ «Красноярский колледж искусств им. П.И. Иванова-Радкевича»; - выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества восточной группы районов в рамках краевого конкурса-выставки народных умельцев. - В рамках программы «Территория культуры Росатома» организованы и проведены: - спектакль студентов ГИТИСа «Хлопотун или Дело мастера боится» (г. Москва); - концерт «Сурганова и оркестр» в рамках проекта «Школа Росатома» (г. Санкт – Петербург); - концерт Юрия Башмета в рамках III Международного музыкального фестиваля (г. Москва) |
| 2.30.2. | Продвижение культуры города за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках, фестивалях | Коллективы любительского (самодеятельного) творчества участвовали в 87 мероприятиях по продвижению культуры г. Зеленогорска за его пределами, наиболее значимые из которых: - Международный фестиваль-конкурс «Хрустальная капель» в г. Москве – диплом Гран-При получили солисты вокально-эстрадной студии «Звук»; - Международный конкурс культуры и искусства «Кит» в г. Москве – лауреатами I степени стали солисты вокально-эстрадной студии «Галактика»; - Международный очный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Весна вдохновения» в г. Тобольске: - диплом Лауреата с медалью получил коллектив декоративно-прикладного творчества «Керамика»; - лауреатом I степени стал коллектив «Студия живописи». - V Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Вдохновение» в г. Новосибирске – лауреатом II степени стал ансамбль народной песни «ЯрмаркА»; - Российский турнир «Большой кубок Прометея» в г. Москве – 1 место занял ансамбль бального танца «Феникс»; - III Всероссийский многожанровый конкурс культуры и искусства «Я Zа Победу» в г. Москве – лауреатом I степени стал хор ветеранов «Надежда»; - Всероссийский открытый вокальный конкурс «Голос России» в г. Краснодаре – лауреатами II степени стали солисты вокальной студии «Народный самодеятельный коллектив»; - IV Всероссийский конкурс детского танцевального искусства «Вверх тормашками» в г. Красноярске – лауреатом I и II степени стал хореографический коллектив «Полет» ; - Состоялся гастрольный тур мужского вокального ансамбля «Орион» хора «Вдохновение» по городам, селам, поселкам восточной группы районов Красноярского края (проведено 9 концертных программ с охватом 407 человек) |
| Задача: продвижение культурных ценностей и услуг на основании запросов людей, живущих в Зеленогорске |  |  |
| 2.31. | Развитие культурно–познавательного туризма, вовлечение историко–культурного потенциала города в систему туристских потоков | По культурно-туристическому маршруту «Зеленогорск – город мечты» организованы 3 автобусные экскурсии для 83 туристов |
| 2.32. | Обеспечение доступности качественного дополнительного предпрофессионального образования в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | - Количество обучающихся по направлениям дополнительного образования (художественное, музыкальное) составило 794 человека. - Охват образовательными услугами музыкальной и художественной школ детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет включительно составил 8,8%. Доля выпускников МБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, продолживших обучение в профессиональных учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования, составила 33,3%. - Более 960 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в фестивалях и конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Основные достижения: - участие в XII Международном конкурсе «Сибириада» в г. Кемерово – лауреатами I, II и III степени стали солисты эстрадно-джазового направления – ученики МБУ ДО ДМШ; - участие в XII Открытом зональном конкурсе среди учащихся Детских школ искусств «Серебряный пассаж» в г. Заозерный – победителями стали ученики МБУ ДО ДМШ по классу духовых инструментов (1, 2 класс – блокфлейта, 3, 4 класс – саксофон); - участие в Открытом всероссийском конкурсе молодых исполнителей им. Н.Л. Тулуниной – за 2, 3 место удостоены поощрительных выплат 2 ученицы МБУ ДО ДМШ; - 2 ученика МБУ ДО ДМШ вошли в состав Детского симфонического оркестра атомных городов (кларнет и скрипка); - в число 100 лауреатов среди преподавателей музыкального искусства ДШИ (премии Министерства культуры Российской Федерации лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2023 году) вошел преподаватель по классу скрипки МБУ ДО ДМШ; - участие в Открытом межрегиональном конкурсе-выставке пленэрных работ им. Д.С. Лукманова «Пленэр-2023» в г. Черемхово, по результатам: - Гран-при – 1 ученица МБУ ДО ДХШ; - диплом 1 степени – 2 ученицы МБУ ДО ДХШ; - за высокие достижения в области художественного творчества краевой именной стипендией имени В.И. Сурикова награжден ученик МБУ ДО ДХШ Стругавец Аксен. - Учащиеся МБУ ДО ДМШ и МБУ ДО ДХШ, добившиеся в 2023 году высоких результатов в сфере культуры, поощрены новогодними подарками Губернатора Красноярского края |
| 2.33. | Сохранение и развитие культурного наследия города | - На комплектование библиотечного фонда направлено 1 280,6 тыс. рублей, приобретено 8 316 экземпляров изданий на печатных, электронных и других носителях информации. - Число пользователей МБУ «Библиотека» составило 33 179 читателей. Проведено 2 404 мероприятия, которые посетили 50 066 человек. В библиотеке действует 27 программ, функционирует 10 клубов и 2 студии. - С целью мемориализации имени писателя Э.Н. Успенского организовано и проведено мероприятие «Успенские чтения» в виде комплекса библиотечных практик, объединивших в себе: литературно-исторические лектории, мастер-классы, авторские квизы, Медиа-VR-мастерскую, встречи с писателями края и города. - В течение отчетного года реализованы основные программы патриотической направленности: - «Книжный ЛабораториУм»; - «Любознательный дошколенок»; - «Книжные раритеты и не только»; - «Книжная история»; - «С чего начинается Родина»; - «Мое село – частица края». - Проведены исторические экскурсы: - «200 огненных ночей и дней»; - «Бессмертен тот, кто отечество спас». - В рамках конкурсов и благотворительных программ МБУ «Библиотека» получило поддержку на общую сумму 1 804,7 тыс. рублей. Реализовано 6 проектов: - «Зеленогорская верста» с целью повышения уровня знаний о городе проведено 15 пеших обзорных экскурсий для 375 старшеклассников; - фестиваль «Слово людям» с целью популяризации российских традиционных ценностей среди жителей города с охватом более 1 000 человек, в рамках которого организовано 11 тематических локаций (мастер-классы, выставки, творческие встречи, спектакли, игры) и проведено 53 мероприятия различной направленности (исторические, краеведческие, литературные); - «От сердца к сердцу» в целях социализации пожилых жильцов общежитий, при участии КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский», с привлечением молодежи города, разработана программа индивидуальных и групповых мероприятий, организовано и проведено 5 мастер-классов, 120 комментированных чтений, 3 вечера встреч, 2 турнира по настольным играм. В мероприятиях приняли участие 168 человек; - «Сибирь – душа России» в целях формирования патриотических, семейных, нравственных и духовных ценностей проведены мероприятия: литературно-музыкальный вечер «С любовью к Родине», вечер-воспоминание «Звенели годы комсомольские», атомный квиз на День пожилого человека «Без возраста», турнир по разгадыванию кроссвордов ко Дню матери «Образ, бережно хранимый…», фабрика Нового года «Подарки под елочки». Приобретена искусственная ель и раздаточный материал для мастер-классов; - «К старшим с любовью» – проведено 2 мастер-класса, в канун Нового года на дому получили поздравления 38 одиноких пенсионеров; - «Зеленогорский вернисаж» – организовано 4 выставки. - Организованы 43 выставки, из них 37 выставок в музее и 6 выставочных проектов вне музея. Посетили выставки 19,3 тыс. человек. Наиболее яркими выставками стали: - фотовыставка «Фото на память. Игорь Курчатов в фотографиях и воспоминаниях современников», посвященная 120-летию выдающегося физика-атомщика И.В. Курчатова из г. Москвы; - выставка «Художники земли Красноярской»; - выставка «Подвиг великий и вечный»; - выставка графики «Просвет» Юрия Аникутина; - фондовая выставка «Красота. Величие. Сила», посвященная 175-летию великого сибирского художника В.И. Сурикова. - Доля экспонируемых предметов составила 23,8% от числа предметов основного музейного фонда. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея и имеющих цифровое изображение, увеличилось на 2 057 экземпляров и составило 76,9% от общего количества предметов основного фонда. Количество музейных предметов, внесенных в Государственный электронный каталог музеев Российской Федерации, составило 17 791 экземпляр. - МБУ «ЗМВЦ» реализован проект «Твои значки». Проведены 4 мастер-класса по созданию значков: 2 – в здании МБУ «ЗМВЦ» с участием 55 человек, на празднике «День города» с участием 46 человек, на мероприятии «Музейный дворик» с участием 24 человек. - МБУК «ЗГДК» на бесплатной основе для горожан организованы 2 кинопоказа новых российских военно-исторических фильмов с охватом 238 человек |
| 2.34. | Развитие деятельности природного зоологического парка | - В 2023 году в целях формирования и сохранения экспозиции МБУ «Зоопарк» получено потомство следующих животных: - амурский тигр – 2 особи; - волк – 7 особей; - леопард дальневосточный – 1 особь; - голубой баран – 3 особи. - Расширена коллекция животных за счет обмена голубого барана на самку сервала и приобретения особи гуанако. - За отчетный период зоопарк посетили 31 680 человек |
| 2.35. | Сохранение и популяризация народной культуры | На базе культурно-досуговых учреждений на бесплатной основе действуют 55 клубных формирований, участниками клубов являются 1 481 человек. Почетное звание «народный» и «образцовый» сохранили 22 коллектива любительского художественного творчества |
| 2.36. | Обеспечение условий доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ) в учреждениях культуры и включение их в творческую деятельность | Проведено 344 мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ, из них 101 мероприятие с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. Наиболее значимыми мероприятиями являются: - ретро-площадка с участием эстрадно-духового оркестра «Ритмы времени»; - концертная программа, посвященная Дню пожилого человека «Любите свой возраст»; - концертная программа, посвященная Международному дню инвалидов «Мы дарим вам тепло своей души»; - городской конкурс-выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Пасхальное лукошко»; - открытый городской конкурс-выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Ярмарка новогодних чудес»; - городской праздник осени «Дары природы» |
| Задача: укрепление единого культурного пространства на основе межведомственного взаимодействия |  |  |
| 2.37. | Организация и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий | - В течение года на территории города проведено 4 088 мероприятий с количеством посетителей свыше 520,0 тыс. человек, в том числе 100 городских культурно-массовых мероприятий в формате праздников, концертов, фестивалей, конкурсов. Наиболее значимые мероприятия: - концертные выступления эстрадно-духового оркестра «Ритмы времени»; - фестиваль творческих традиций «Семья семей» в рамках программы «Территория культуры Росатома»; - акция-концерт «Zа наших!»; - муниципальный этап конкурса «Новые созидатели»; - праздничный концерт «Мир начинается с женщины»; - литературный бал «Георгиевский бал»; - вокальный конкурс «Мы дети твои, Россия!» |
| Задача: развитие инфраструктуры отрасли «культура» |  |  |
| 2.39. | Организация и реализация социокультурного проекта «Дом ремесел», направленного на сохранение традиций и развитие русского традиционного художественного творчества, возрождение народных художественных промыслов и ремесел | - Получены субсидии министерства культуры Красноярского края на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам. На приобретение специального оборудования и сырья для коллектива декоративно-прикладного творчества «Мастерская керамики» и мастерская по ткачеству «Лада» направлено 100,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 53,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Организовано участие 5 руководителей коллективов декоративно-прикладного творчества в Международном фестивале этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» в г. Шушенское. - В октябре на базе Зеленогорского центра народного творчества состоялся краевой семинар-практикум «Школа мастерства», в котором приняли участие 47 мастеров декоративно-прикладного творчества из 19 территорий Красноярского края |
| 2.40. | Капитальный ремонт учреждений культуры | Проведены капитальные и текущие ремонты муниципальных учреждений: - МБУ «Зоопарк»: - замена радиаторов отопления на 2 этаже здания Экологического музея. - МБУ «ЗМВЦ»: - замена напольного покрытия (ламината на линолеум) в помещении № 6 на 1 этаже (каб. 1-8); - текущий ремонт кровли здания (замена 2-х фрагментов кровли здания общей площадью 154,1 кв. м); - установка металлических решеток в трех хранилищах фондов. - МБУ ДО ДМШ: - текущий ремонт помещения № 14 (замена люминесцентных ламп на светодиодные, конвекторов на стальные биметаллические радиаторы (2 шт.), ремонт потолочной поверхности (очищение от старого покрытия, заделка швов шпатлевкой и покрытие поверхности потолка свежим составом), стен (заделка швов шпатлевкой и покрытие поверхности стен свежим составом, расчистка плинтусов от старой краски и окрашивание свежим составом). - МБУ «Библиотека»: - текущий ремонт фойе на 2 этаже здания по ул. Ботрникова, 3 (покраска стен, частичная замена потолочной плитки); - текущий ремонт наружного освещения от помещения электроподстанции до распределительного щитка в Литературном сквере (подвес 100 м провода); - текущий ремонт кровли здания по ул. Советской Армии, 8 (замена оградительной решетки, проведено огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей, укладка ходовых досок, устройство шифера). - МБУК «ЗГДК»: 5.1. Здание по ул. Диктатуры Пролетариата, 9: - ремонт кровли здания (замена шифера, отделка декоративными панелями, покраска стен, пола); - установка противопожарных дверей на лестничных клетках в помещениях №№ 9, 11; - ремонт холла на 2 этаже (покраска стен, стяжка и грунтовка полов); - замена напольного покрытия в помещениях №№ 16, 22; - ремонт лестничных маршей (покраска стен); - ремонт приточной системы вентиляции. 5.2. Здание по ул. Бортникова, 1: - проведена строительно-техническая экспертиза по ремонту центрального здания; - подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту фасада здания. - Здание по ул. Диктатуры Пролетариата, 19А: - ремонт охранной сигнализации; - демонтаж и установка новой сцены; - ремонт освещения зала (замена световых ламп); - ремонт приточной системы вентиляции. - Здание по ул. Мира, 7: - текущий ремонт на 1 этаже комнаты № 29, помещений №№ 3, 27 (покраска стен, замена светильников, напольного покрытия, потолка, установка сплит-системы). - МБУ «МЦ»: - текущий ремонт системы теплопотребления в подвальном помещении № 5; - ремонт помещений №№ 3, 8 (проведен демонтаж светильников, установка натяжного потолка, установка металлической двери, выравнивание стен, замена окон) |
| 2.41. | Оснащение учреждений культуры оборудованием и инвентарем для организации и проведения культурных мероприятий | Оснащены современным оборудованием, сценическими костюмами и инвентарем учреждения культуры: - МБУ «Библиотека»: - Беспроводная накамерная радиосистема Sennheiser EW 112P G4-A1 c петличным микрофоном – 1 шт.; - Бесшовный Mesh роутер TP-Link – 2 шт.; - Диван «Лайт» – 3 шт.; - Диктофон Sony ICD-PX470 4 ГБ – 1 шт.; - Жалюзи вертикальные (2,5м*3,5м) – 6 шт.; - Жалюзи вертикальные (2,5м*3,51м) – 1 шт.; - Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 850D Kit 18-55mm IS STM черный – 1 шт.; - Ламинатор OffceSpace LM110, A4, 75-1125мкм, 2 вала, скорость 30см/мин (LM_26817) – 1 шт.; - Микрофон Redragon Blazar GM300 – 1 шт.; - Мобильный стенд Ролл-ап (1,2*2м) – 2 шт.; - МФУ Лазерный Монохромный А4 – 1 шт.; - Набор кукол -перчаток «Мир сказок» – 1 шт.; - Принтер струйный Epson L805 – 1 шт.; - Пуф «Бенедикт» – 4 шт.; - Стеллаж «Италия» – 4 шт.; - Стойка для печатной продукции А4 – 2 шт.; - Стойка с кронштейном Wize Pro M55 32 – 65 – 1 шт.; - Телевизор QLED Hyundai 65 – 1 шт.; - Термопот Centek CT-0095 – 2 шт.; - Ширма для кукольного театра напольная (180см*200см) – 1 шт. - МБУ «ЗМВЦ»: - Контейнер для сбора ТКО – 1 шт. - МБУК «ЗГДК»: - Аккумуляторная батарея, 12В, 18 А/ч, 180*75*166 мм, 5,6 кг (2 шт.) – 1 набор; - Аккумуляторная батарея, 12В, 12 А/ч, 150*97*100 мм, 3,3 кг – 1 шт.; - Аккумулятор Delta DTM 1207 (12В, 7,2А) – 1 шт.; - Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В, 26 А/ч, 166*175*125 мм, 8 кг – 1 шт.; - Аккумулятор свинцово-кислотный, 12 В, 7,2 А/ч, 151*65*102 мм, 2,1 кг (20 шт.) – 1 шт.; - Альт «Bb», (духовой) Brahner АН-130 – 1 шт.; - Баритон (эфониум) «Bb» Brahner ЕРН-411 – 1 шт.; - Баян концертный «Тула» – 1 шт.; - Беспроводной радиоканал DMX512 комплект передатчик – 1 шт.; - Гайковерт аккум. ЗУБР ГУЛ-410-41 (18В, ILi-Ion, 4Ач, 400Нм) – 1 шт.; - Жалюзи вертикальные 5,18*3 м – 4 шт.; - Жалюзи вертикальные 5,61*3,17 м – 1 шт.; - Жалюзи вертикальные 5,4*1,7 м (1) – 3 шт.; - Жесткий диск USB3.0 2,5» – 1 шт.; - Замок и противопожарная фурнитура с функцией «Антипаника» – 2 шт.; - Замок и противопожарная фурнитура с функцией «Антипаника» 1 – 4 шт.; - Замок и противопожарная фурнитура с функцией «Антипаника» 5 – 2 шт.; - Канистра алюмин. 20 л. МТ-031 – 1 шт.; - Канистра метал. 20 л. – 1 шт.; - ККТ кассовый аппарат (черный) 2 – 1 шт.; - Комплект компьютерного оборудования (системный блок, монитор, комплект U – 1 шт.; - Компьютер в сборе для видеооператора – 1 шт.; - Кресло Everprof EP-708 ТМ Сетка черный – 1 шт.; - Ламбрекен 5,18*2,98 м. – 4 шт.; - Лестница-стремянка 6 ступен. – 1 шт.; - Ноутбук MSI 17,3 – 1 шт.; - Ноутбук Lenovo 15,6 – 1 шт.; - Ноутбук Lenovo 15.6 V15 G3 ALC AMD Ryzen 5 – 1 шт.; - Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-8) – 23 шт.; - Пила 2-х ручка – 1 шт.; - Портативная аудиосистема Fiero Emotion 150 – 1 шт.; - Портативная колонка ELTRONIC 20-07 DANCE BOX 200 – 1 шт.; - Саксофон тенор «Bb», John Packer JPO 42S – 1 шт.; - Система управления световым оборудованием 512 – 1 шт.; - Сплит-система кондиционирования – 1 шт.; - Сплиттер infobghtDMX4 – 2 шт.; - Стеллаж MS Standart 2000*1000*500 (5 полок) 1 – 5 шт.; - Стойка для акустической системы, тренога Proel SPSK300N (цвет черный) – 1 шт.; - Стремянка 6 ступен. – 1 шт.; - Сценический костюм «Котенок» (маска, водолазка, штаны, перчатки, хвост) – 1 шт.; - Сценический костюм «Котик - мама» (маска, водолазка, штаны, платье, хвост, перчатки) – 1 шт.; - Сценический костюм «Котик - папа» (маска, рубашка, штаны, галстук) – 1 шт.; - Таль цепная «ТШ-1-6» ЗУБР, 1т/6м/43082-1 – 2 шт.; - Тромбон-тенор «Bb» Brahner ТВ-700 – 1 шт.; - Флаг – 41 шт.; - Цифровое дуплексное переговорное устройство «клиент-кассир» S-412 – 1 шт.; - Чайник GALAXY GL-314 1,8 л. (дисковый, 2200 ВТ) – 1 шт.; - Чайник GALAXY GL-012 1,7 л. (2000 кВТ диск скр. наг. пр.) – 1 шт.; - Чайник GALAXY GL-0553 диск 1,7 л. – 1 шт.; - Шкаф для одежды МСК – 2921 – 1 шт.; - Шкаф пожарный ШПК 310НЗК – 1 шт.; - Электрогитара Root Note LP501-CSВ, красный – 1 шт. - МБУ ДО ДМШ: - ВК-активная бас-гитра Ibanez GIO GSR200 – 1 шт.; - Кнопочный аккордеон – 1 шт.; - Комбо для бас гитары Warwick WBC40 – 1 шт.; - Кресло офисное – 1 шт.; - Стеллаж – 1 шт.; - Стойка ресепшн – 1 шт.; - Стол овальный – 1 шт.; - Стол с тумбой – 1 шт.; - Транзисторный гитарный комбо, 40 ВТ – 2 шт.; - Тульская гармонь БН-40 – 1 шт.; - Тульская гармонь – 1 шт.; - Электрогитара IBANEZ – 2 шт. - МБУ ДО ДХШ: - Принтер EPSON L805 – 1 шт.; - Стул ученический, ростовая группа 5-7 лет – 6 шт. - МБУ «Зоопарк»: - Конвектор – 1 шт.; - Контрольно-кассовая техника «Эвотор» – 1 шт.; - Масляный радиатор – 2 шт.; - Пила дисковая – 1 шт.; - Сетевой фильтр – 1 шт.; - Шуруповерт 12В – 1 шт. - МБУ «МЦ»: - Подставка под телевизор – 1 шт.; - Радиосистема двухканальная – 1 комплект; - Ролл-шторы – 9 шт.; - Стол складной – 8 шт.; - Стул складной – 40 шт.; - Телевизор LED – 1 шт. |
| Стратегическое направление «Активный город» |  |  |
| Задача: содействие созданию и развитию деятельности некоммерческих организаций самоуправления граждан |  |  |
| 2.42. | Обеспечение деятельности Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций города (далее – СО НКО) | Ресурсным центром в текущем году: - Проведено 390 консультаций для СО НКО и активных граждан. - Проведено 11 семинаров (количество участников – 184 человека). - Опубликовано свыше 120 авторских постов в социальных сетях на страницах Ресурсного центра. - Оказана методическая поддержка сотрудниками Ресурсного центра по 51 конкурсной заявке, что позволило дополнительно привлечь более 16,2 млн рублей: - 4 проекта на общую сумму 2 986,9 тыс. рублей поддержаны АО «ТВЭЛ» в рамках открытого конкурса по разработке и реализации социально значимых проектов; - 1 проект на сумму 500,2 тыс. рублей поддержан Фондом Президентских грантов; - 1 проект на сумму 1 156,9 тыс. рублей поддержан Президентским Фондом культурных инициатив; - 2 проекта на общую сумму 1 264,7 тыс. рублей поддержаны в рамках Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»; - 6 проектов на общую сумму 5 253,0 тыс. рублей поддержаны Краевой грантовой программой Красноярского края «Партнерство»; - 21 проект на общую сумму 3 902,8 тыс. рублей поддержан АО «ПО ЭХЗ» в рамках благотворительной программы; - 16 проектов на общую сумму 1 149,1 тыс. рублей поддержаны за счет средств краевого и местного бюджетов: - 7 проектов за счет краевого бюджета на общую сумму 402,8 тыс. рублей; - 9 проектов за счет местного бюджета на общую сумму 746,3 тыс. рублей |
| 2.43. | Оказание информационной, методической поддержки Общественной палате г. Зеленогорска | - Общественной палатой организовано: - 7 заседаний; - 3 общественные дискуссии в формате круглых столов; - проведение мониторинга автомобильной и пешеходной дорожной среды; - информирование о деятельности Общественной палаты в сети Интернет (в социальных сетях); - взаимодействие с городскими СМИ. - Члены Общественной палаты приняли участие: - в координации и реализации проекта «Радиус доверия»; - в обучении и работе независимых наблюдателей на выборах депутатов ГД РФ; - в сопровождении автомобилей в ДНР; - в заседании Президиума Координационного Совета при общественной палате Красноярского края; - в социально-значимых общественных мероприятиях |
| Задача: формирование развивающего и мотивирующего социальную активность информационного пространства |  |  |
| 2.44. | Расширение сферы применения информационно-коммуникационных технологий | - Все детские сады подключились к бесплатной платформе «Госвеб» – это подсистема Единого портала государственных услуг Российской Федерации, которая обеспечивает доступ пользователей к информации, размещаемой на официальных сайтах органов и организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Платформа позволяет сформировать единые методические, организационные, технологические условия для развертывания и публикации в сети «Интернет» официальных сайтов социально-значимых организаций для населения, отвечающая всем вызовам информационной безопасности. - Министерством образования Красноярского края передано оборудование в рамках обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций. МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 172», МБОУ «СОШ № 175» получили современную цифровую технику. Каждое и них получило: - видеокамера – 3 шт.; - карта памяти – 3 шт.; - МФУ – 4 шт.; - мышь лазерная – 50 шт.; - ноутбук – 50 шт.; - тележка для ноутбука – 1 шт.; - телевизор – 3 шт.; - стойка для телевизора (мобильная) – 3 шт. - КГКСУ «ЦОКО» переданы в муниципальную собственность сканеры в количестве 42 шт. для организации государственной итоговой аттестации. - В дистанционных всероссийских образовательных мероприятиях «Урок Цифры» и «Единый урок безопасности в сети Интернет» приняли участие более 6 000 обучающихся школ и детских садов. - Более 600 учащихся овладели знаниями в области информационной безопасности в рамках образовательного проекта «Школа инфобеза» |
| Задача: эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества |  |  |
| 2.46. | Организация совместных мероприятий с представителями институтов гражданского общества | При поддержке НП «Информационный альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА», АО «ТВЭЛ», АО «ПО ЭХЗ» и Администрации ЗАТО г. Зеленогорск прошел форум «Радиус доверия», который посетило более 250 гостей из Глазова, Северска, Новоуральска, Немана, Электростали и Ангарска и экспертов из Москвы, Перми, Самары и Иркутска. На площадках форума прошли дискуссии, марафоны, мастер-классы и круглые столы. Участники обсудили вопросы самоорганизации граждан, формирования местных сообществ, эффективного партнерства бизнеса и власти, представили лучшие практики |
| 2.47. | Возрождение меценатства и благотворительности | Ресурсным центром курируются вопросы помощи участникам СВО и их семьям. Проведено 2 городских патриотических марафона «Zа наших!», в рамках которых собрано 298,9 тыс. рублей для участников СВО. Продолжена акция «Пятничные хвостики», в рамках которой каждую пятницу жители города переводят средства по специальному QR-коду. В отчетном году собрано 3 460,0 млн рублей благотворительных средств от населения, на которые приобретаются необходимые товары и оборудование по заявкам военнослужащих |
| 2.48. | Создание эффективной системы противодействия коррупции в деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска, муниципальных учреждений и предприятий г. Зеленогорска, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и общества от проявлений коррупции | - Проведена работа по актуализации информации, размещаемой на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск: - обновлены номера контактных телефонов, адреса электронной почты для возможности информирования о фактах коррупции и нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Зеленогорск; - размещены муниципальные правовые акты, принятые в 2023 году Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск, по вопросам противодействия коррупции; - размещены памятки с антикоррупционной тематикой, в том числе памятка, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. - Проведена антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных правовых актов (далее – проекты) и муниципальных правовых актов на предмет выявленных коррупциогенных факторов: - 51 решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск; - 303 постановления Администрации ЗАТО г. Зеленогорск. - Проведена оценка регулирующего воздействия в отношении 11 проектов муниципальных правовых актов, по результатам которой не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, и местного бюджета г. Зеленогорска. - Обеспечено участие работников муниципальных учреждений и предприятий г. Зеленогорска в количестве 34 человек, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции |
| 2.49. | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска и повышения степени информированности населения и организаций о деятельности и решениях органов местного самоуправления г. Зеленогорска | - Обеспечено информирование жителей г. Зеленогорска о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск и в СМИ. - В адрес Главы ЗАТО г. Зеленогорск и Администрации ЗАТО г. Зеленогорск поступило 495 письменных обращений. - В Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск поступило 39 письменных обращений и 1 обращение на личном приеме депутатов. - Информация о поступивших обращениях на имя Главы ЗАТО г. Зеленогорск, в Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорск и о результатах их рассмотрения размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск и сайте ССТУ РФ |
| Задача: улучшение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |
| 2.50. | Организация и проведение «Изумрудной лиги КВН» | - Проведена 1 школа КВН с участием 24 человек. - Команда от Зеленогорска (5 человек) приняла участие в Школе КВН в г. Красноярке. Совместно с Движением КВН Красноярского края проведена образовательная программа: мастер-классы по основам игры КВН, актерское мастерство, сценическая речь |
| 2.51. | Реализация проекта «Трудовые отряды Главы ЗАТО г. Зеленогорска» | - В Трудовые отряды Главы ЗАТО г. Зеленогорск с круглогодичной занятостью трудоустроено 704 подростка в возрасте от 14 до 18 лет. В ходе работы трудовых отрядов трудоустроенными подростками выполнены: - работы в теплице (замена грунта старого на новый, разравнивание); - покрасочные работы (клумб, бордюров, малых архитектурных форм); - уход за цветниками (высадка, полив, прополка); - уборка территории от снега; - изготовление декораций для проведения мероприятий; - очистка отмостков; - уборка порослей на территории символического камня основания города; - очистка брусчатки; - уборка скошенной травы; - уборка социально значимых объектов города (территории обелиска «Воинам Великой Отечественной войны», городского сквера, площадки перед храмом Серафима Саровского, сквера «Дружба»). - Подростки принимали участие в организованных для них спортивных, культурно-массовых и профориентационных мероприятиях, а так же в мероприятиях и беседах по правилам поведения на дороге, проводимых ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, и по правилам обращения с огнем – ФГКУ «СУ ФПС № 19 МЧС России» |
| 2.52. | Реализация краевых флагманских программ молодежной политики | В рамках реализации 5 краевых флагманских программ молодежной политики проведено 213 мероприятий. Количество молодых людей, являющихся активистами флагманских программ, составило 1 179 человек. В отчетном году приняли участие в XX Региональном инфраструктурном проекте молодежной политики Красноярского края «Новый фарватер». В общем зачете восточной группы районов Красноярского края команда Зеленогорска заняла 2 место. В рамках проекта работа штаба флагманской программы «Мы вместе» признана лучшей, пальма первенства отдана им. Также первые места были завоеваны по направлениям: - «Кейс-чемпионат» (МБУ «МЦ», ДО «ЦО «Перспектива»); - «Хореография» по номинациям: - современная хореография (коллектив «Город 24» МБУ ДО «ЦО «Перспектива»); - народный танец (коллектив «Сударушка» МБУ ДО «ЦО «Перспектива»). Число молодежи от 14 до 30 лет, вовлеченной в позитивные социальные практики, позволяющие реализовать свои способности по различным направлениям, составило 8 658 человек (78,0% от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 35 лет) |
| 2.53. | Реализация инфраструктурных проектов молодежной политики | В рамках реализации инфраструктурных проектов молодежной политики в летней образовательной площадке «ТИМ «Юниор» приняли участие активисты штабов флагманских программ МБУ «МЦ» – 31 учащийся в возрасте от 14 до 17 лет |
| 2.54. | Поддержка молодежных общественных инициатив | - В рамках реализации краевого инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край» участниками проектных команд стали 126 человек, подано 39 заявок, поддержано и реализовано 16 проектов. Основными направлениями заявленных инициатив стали: – благоустройство города; – историческая память; – добровольчество; – развитие интересов подростков. На реализацию проектов привлечено более 400,0 тыс. рублей краевого бюджета. - За 2023 год открыто 11 первичных отделений «Движение Первых» для развития направлений: - «Гражданская активность»; - «Личностное развитие»; - «Военно-патриотическое»; - «Информационно-медийное». Численность участников проекта «Движение Первых» составила 1 200 человек. Во всех МБОУ города работают Советы лидеров РДШ. На протяжении учебного года участники отделений «Движения Первых» провели более 50 добровольческих и патриотических акций, принимали участие в городских мероприятиях и более 10 федеральных и региональных конкурсах. - Численность движения «Юнармия» увеличилась до 567 человек. - Центр допризывной подготовки «Юнармия» посетило 13 человек |
| 2.55. | Реализация мероприятий по профилактике негативных проявлений в молодежной среде | Постоянными участниками мероприятий МБУ «МЦ» стали 50 подростков, находящихся в социально-опасном положении и состоящих на иных видах учета. В течение года в трудовые отряды трудоустроены 19 несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и 31 подросток, состоящий на иных видах учета |
| 2.56. | Развитие добровольческого движения среди молодежи | На базе МБУ «МЦ» действует отряд добровольцев численностью 112 человек. В 2023 году организованы сборы гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР в рамках штаба Всероссийских акций #МЫВМЕСТЕ и #МЫВМЕСТЕДЕТИ. Организовано и проведено 31 мероприятие. Численность благополучателей составила 5 732 человека |
| - Цель: непрерывный рост качества жизни населения по стандартам, сформированным на основе освоения передовых эффективных практик комфортной и безопасной жизнедеятельности |  |  |
| Стратегическое направление «Комфортный город» |  |  |
| Задача: приведение городской коммунальной инфраструктуры в соответствие с современными требованиями надежности, качества и энергоэффективности |  |  |
| 3.1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения на улицах Овражная и Партизанская города Зеленогорска | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| 3.2. | Строительство хозяйственно-питьевого водопровода в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов (кварталы № 9-12) | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| 3.6. | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры города | - В соответствии с производственной программой МУП ТС за 2023 год выполнены следующие виды работ: - Реконструкция участка теплосети НФС (ТНС № 6) от Н.О.-9 до павильона П-1 ‒ 810,0 м (в двухтрубном исполнении). - Реконструкция сетей водоотведения: - ул. Комсомольская, дом № 34 – 4 м; - ул. Парковая, дом № 3 – 6 м. - Реконструкция участков водопроводной сети с заменой стальных труб на полиэтиленовые: - ул. Восточная, домов № 43-45 – 50,0 м; - ул. Гагарина, на участке от 33ВК-56 до 33ПГ-52 – 130,0 м; - ул. Гагарина, домов № 25-27 – 48,0 м; - ул. Дзержинского, дом № 44 – 45,0 м; - ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 25 – 6,0 м; - ул. Изыскательская, участок – 144 м; - ул. Калинина, на участке от 16ПГ5 до 3ВК19 – 340,0 м; - ул. Калинина, дом № 18 – 25,0 м; - ул. Калинина, дом № 20 – 38,0 м; - пер. Кедровый, домов № 40-48 – 120,0 м; - ул. Лазо, дом № 2 – 4 м; - ул. Луговая, домов № 2А-20 – 370 м; - пер. Малый, дом № 1 – 70 м; - ул. Мира, дом № 28 – 50,0 м; - ул. Мира, дом № 83 – 4,0 м; - ул. Монтажников, дом № 9 – 40,0 м; - ул. Набережная, на участке от 1ВК-4 до 1ВК5 – 45,0 м; - ул. Набережная, на участке от 2ВК-4 до 2ВК5 – 40,0 м; - ул. Набережная, дом № 46 – 120,0 м; - ул. Октябрьская, домов № 16-18 – 32,0 м; - ул. Октябрьская, дом № 35А – 83,0 м; - ул. Орловская, домов № 93-81 – 230,0 м; - ул. Парковая, дом № 3 – 60 м; - ул. Парковая, дом № 7 – 252 м; - ул. Парковая, дом № 54 – 100 м; - ул. Парковая, домов № 60-68 – 163 м; - ул. Парковая, дом № 68 (транзит ЗАГС) – 100 м; - ул. Первомайская, дом № 8В – 70,0 м; - пер. Светлый домов, № 6-12 – 115 м; - ул. Трудовая, дом № 7 – 90 м; - ул. Центральная, дом № 8 – 40,0 м; - ул. Чехова, дом № 12 – 75,0 м; - ул. Энергетиков, дом № 1 – 260,0 м; - ул. Энергетиков, домов № 8-10 – 70,0 м. - Реконструкция водопровода ПХВ на участке от ВК-56 до ВК-87,64 (замена задвижки). - Реконструкция трубопроводов холодного водоснабжения НФС (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) – 24 м. - Реконструкция «осветлитель 1» станции осветления (далее – СО) (ремонтно-строительные работы технологического и грузоподъемного оборудования). - Ремонт наружных тепловых сетей: - на участке 20ТК-21-ТПБ – 155,0 м (в двухтрубном исполнении); - на участке 2ТК-8 – ул. Набережная, дом № 6А – 77,0 м (в двухтрубном исполнении); - на участке Н.О.-10-П-1 т/с НФС – 1 620,0 м (в двухтрубном исполнении); - на участке ТК-14 – ул. Чапаева, дом № 8 – 122,0 м (в двухтрубном исполнении); - на участке ул. Мира, домов № 91-95 – 24,0 м (в двухтрубном исполнении); - на участке Н.О.-38-Н.О.-39 – 100,0 м (в однотрубном исполнении). - Разработка ПСД системы автоматической пожарной сигнализации помещений и зданий НФС, СО. - Модернизация освещения объектов цеха «РТС» (ТНС-10А, павильон П-8). - Приобретены: датчики расхода для ВК-18, насосы для воды и стоков (СМ, ЭЦВ, СД), двигатели электрические для насосов на КНС и ТНС, бензогенератор, мотопомба). - Проведены ремонтно-строительные работы: - ремонт кровли центрального склада; - ремонт осветителя СО; - ремонт теплового пункта (ТП-1) (кровля, стеновые ограждения); - ремонт стенового ограждения теплового пункта (ТП-Б); - ремонт стенового ограждения тепловой насосной станции (ТНС-10А); - ремонт тепловых камер – 3 шт.; - ремонт непроходных каналов – 5 участков; - ремонт опор теплосети – 12 шт. - Капитальный ремонт энергооборудования (осветителей НФС, фильтров, насосов, решеток I подъема, резервуаров, замена двигателей, сантехнического оборудования). - В рамках государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» проведен капитальный ремонт водопроводной сети на участках от 2ВК-4 до 2ВК-5, от 1ВК-4 до 1ВК-5 (с заменой стальных труб на полиэтиленовые) протяженностью 60 м и замена запорной арматуры в камере 1ВК-8 |
| 3.7. | Реконструкция, модернизация и ремонт систем электроснабжения города Зеленогорска | - В соответствии с производственной программой МУП ЭС за 2023 год выполнены следующие виды работ: - Строительство (для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей): - ВЛИ-0,4кВ и КТПН 180/10-0,4 на а/п № 5 в районе ул. Гагарина, дом № 24 (устройство 3 опор, подвес 150 м провода); - ВЛ-0,4кВ от ТП-275 в районе ул. Парковая, дом № 18 (устройство 5 опор, подвес 550 м провода); - ВКЛ-10кВ от ТП-332 с установкой КТПН-400/10-0,4 районе ул. Гагарина, дом № 46 (прокладка КЛ-10кВ 95 м, подвес провода 250 м); - ВЛИ-0,4кВ в районе городского кладбища по ул. Индустриальная (устройство 5 опор, подвес 450 м провода); - ВКЛ-10кВ (ТП-Насосная) в районе СНТ № 1 (замена ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ длиной 220 м); - КЛ-0,4кВ от ТП-1032 до дома по ул. Диктатуры Пролетариата, дом № 6 (длиной 200 м). - Реконструкция: - электрической схемы соединения 10/0,4кВ ТП-59; - автоматической телефонной связи (монтаж Мини-АТС Panasonic KX-TDE100RU в здании управления предприятия). - Модернизация: - КЛ-0,4кВ от ТП-215 по ул. Парковая, дом № 18; - системы видеонаблюдения ОРУ-110кВ (замена 23 видеокамер на ГПП-1 в районе ул. Октябрьской, дом № 57); - п/ст. ФКРС (строительство блочно-модульного здания с электрооборудованием ОПУ ПС 35/10); - п/ст. БГ-1 (2-х трансформаторов ТМ 400кВА на 2 ТМГ 400кВА); - п/ст. БГ-2 (2-х трансформаторов ТМ 630кВА на 2 ТМГ 630кВА); - п/ст. БГ-3 (2-х трансформаторов ТМ 400кВА на 2 ТМГ 400кВА); - п/ст. 271 (2-х трансформаторов ТМ 1000кВА на 2 ТМГ 1000кВА); - КТПН-630/10-0,4 в районе СНТ № 1 (замена электооборудования ТМ-630/10-0,4). - Проектные и изыскательские работы по модернизации: - КВЛ-6кВ (для электороснабжения СНТ № 3 п. Сокаревка); - КВЛ-10кВ (для электороснабжения СНТ № 5 п. Усовка). - Проектирование ВЛ-10кВ Ф12, Ф30 от опоры 14 до опоры 30 в районе НФС длинной 1,4 м; - Приобретено и установлено: - 180 ед. интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям; - 2 прибора для измерений показаний качества эл. энергии; - 1 прибор кабелеискатель. - В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» проведен ремонт ЛЭП-6кВ СНТ № 2 от опоры № 123 фид.201 п/ст № 2 35/6 кВ до ТП-22, от опоры № 129 фид.201 п/ст № 2 35/6 кВ до ТП-25, в т.ч.: - установлено 40 опор; - заменены 2 трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ-400кВА; - заменены 3 трансформатора ТМ-320кВА на ТМГ-400кВА. Общая протяженность отремонтированных линий составила 2 250,0 м |
| 3.8. | Строительство второй (резервной) линии внешнего электроснабжения города Зеленогорска | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| 3.9. | Строительство уличного освещения города | - В рамках реализации проекта «Благоустройство улиц Рабочая и Индустриальная» программы Госкорпорации «Росатом» «Люди и города» за счет средств АО «ПО ЭХЗ»: - построены линии наружного освещения общей протяженностью 4 850,0 м (установлено 200 опор освещения, выполнен монтаж 195 кронштейнов и 256 светильников) на 2 участках автодорог: от КПП до стелы «Зеленогорск» и от стелы «Зеленогорск» до памятника «Паровоз ЭМ № 740-03»; - оборудован тротуар протяженностью 1 285,0 м вдоль автодороги ул. Рабочая от КПП до стелы «Зеленогорск»; - отреставрирована стела «Зеленогорск» (окрашены металлические конструкции, проведено золочение герба, заменен и окрашен бордюрный камень во внутреннем периметре, выполнено устройство подсветки, установлены 2 видеокамеры). - Построены линии наружного освещения общей протяженностью 371 м в районе МБУ ДО «ЦЭКиТ»: установлено 16 опор освещения, выполнен монтаж 16 светильников |
| Задача: воспроизводство жилищного фонда |  |  |
| 3.10. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 1. Проведен капитальный ремонт многоквартирных домов: 1.1.Ремонт кровли: - ул. Ленина, дом № 31; - ул. Льва Толстого, дом № 3; - ул. Набережная, дом № 2А; - ул. Панфилова, дом № 1. 1.2. Ремонт подвала: - ул. Бортникова, дом № 30. 1.3. Ремонт ТС, ХВС, ГВС: - ул. Бортникова, дом № 48; - ул. Калинина, дом № 12; - ул. Комсомольская, дом № 8А; - ул. Ленина, дом № 39; - ул. Мира, домов № 41А, 56А, - ул. Набережная, дом № 40; - ул. Парковая, дом № 22. 1.4. Ремонт системы электроснабжения: - ул. Бортникова, домов № 2, 11; - ул. Гоголя, дом № 12; - ул. Калинина, дом № 10; - ул. Ленина, домов № 35, 37; - ул. Мира, домов № 23, 24, 27А, 48. 1.5. Ремонт системы газоснабжения: - ул. Гагарина, домов № 17, 19, 25; - ул. Калинина, домов № 6, 23; - ул. Мира, домов № 34, 36, 38, 44, 46, 48, 50. - Ремонт фасада: - ул. Гоголя, дом № 3; - ул. Дзержинского, дом № 6; - ул. Заводская, дом № 3; - ул. Комсомольская, дом № 34Б; - ул. Мира, дом № 75; - ул. Парковая, дом № 22; - ул. Советской Армии, дом № 3. - Проведен капитальный ремонт помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности муниципального образования г. Зеленогорск: - Замена дверных блоков на противопожарные: - ул. Гагарина, дом № 20 (запасной выход); - ул. Мира, дом № 21А (входная группа). - Замена оконных блоков: - ул. Мира, дом № 21, комната 522; - ул. Мира, дом № 21А, комнаты 204, 205; - ул. Советская, дом № 7, комнаты: 216, 433, 503, 504, 508, 531; - ул. Набережная, дом № 78, кв. 155; - ул. Набережная, дом № 12А, кв. 30; - ул. Парковая, дом № 44, кв. 31; - ул. Гагарина, дом № 20, комната 302. - Замена оконного и дверного блоков: - ул. Советская, дом № 7, комнаты: 226, 421, 511; - ул. Советская, дом № 1, кв. 35; - ул. Мира, дом № 21 (входная группа). - Капитальный ремонт квартир: - ул. Гагарина, дом № 3 кв. 54; - ул. Мира, дом № 36, кв. 104; - ул. Строителей, дом № 6А, кв. 66 |
| Задача: строительство новых и реконструкция существующих объектов дорожной инфраструктуры |  |  |
| 3.12. | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| 3.13. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | В 2023 году выполнен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ул. Первая Промышленная – 1 119 м; - ул. Октябрьское шоссе – 258 м |
| Задача: совершенствование процесса управления транспортными потоками и повышение качества предоставляемых транспортных услуг |  |  |
| 3.14. | Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта | В рамках государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в УМ АТП поступили 32 автобуса марки ПАЗ, 1 автобус марки YUTONG. Все автобусы 2023 года выпуска, каждый из них оборудован системой безопасности, терминалами для безналичной оплаты, видеонаблюдением и оборудованием для перевозки маломобильных граждан |
| 3.15. | Внедрение стандартов качества предоставления транспортных услуг | На информационной интернет-площадке «Яндекс карты» внедрена услуга по трансляции маршрутов передвижения транспортных средств, позволяющая пассажирам отследить маршрут движения общественного транспорта в режиме реального времени. Внедрена система автоматического информирования пассажиров на автобусном транспорте, позволяющая передать звуковое сообщение пассажирам посредством воспроизведения аудиофайла через динамики в салоне транспортного средства |
| Задача: актуализация документов территориального планирования |  |  |
| 3.16. | Актуализация Генерального плана города Зеленогорска | Подрядной организацией АО «Гражданпроект» (г. Красноярск) внесены корректировки в проект Генерального плана ЗАТО г. Зеленогорск в соответствии с замечаниями. Администрацией ЗАТО г. Зеленогорск подготовлены материалы для межведомственной согласительной комиссии по изменению границ земель лесного фонда Уярского и Рыбинского лесничеств с целью исключения пересечения таких земель с границей города Зеленогорска |
| 3.20. | Актуализация схемы размещения рекламных конструкций на территории города | Организована работа по разработке проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории города Зеленогорска. Произведен осмотр территории города с целью определения возможных мест для установки рекламных конструкций |
| Задача: осуществление функциональной и эстетичной организации пространства |  |  |
| 3.21. | Создание условий для развития жилищного строительства | В 2023 году по результатам формирования 9 земельных участков для ИЖС и жилищного строительства организованы и проведены аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков: - Заключено 5 договоров аренды земельных участков для ИЖС, расположенных в поселке индивидуальных застройщиков на 1000 дворов: - кадастровый номер: 24:59:0404011:511, ул. Западная, дом № 13; - кадастровый номер: 24:59:0404009:14, ул. Рябиновая, дом № 33; - кадастровый номер: 24:59:0404009:208, ул. Рябиновая, дом № 39; - кадастровый номер: 24:59:0404012:40, пер. Славянский, дом № 20; - кадастровый номер: 24:59:0404012:53, пер. Славянский, дом № 15. - Заключено 2 договора аренды земельных участков для жилищного строительства (малоэтажных многоквартирных домов): - кадастровый номер: 24:59:0303011:1578, ул. Калинина, дом № 3А; - кадастровый номер: 24:59: 0303015:446, ул. Дзержинского, дом № 6Г. - По двум земельным участкам (ул. Советской Армии, дом № 11, и Юбилейная, дом № 26А) торги не состоялись в связи с отсутствием заявителей |
| 3.22. | Создание современной прогулочной зоны на набережной реки Кан | Продолжено комплексное благоустройство общественной территории – набережной р. Кан: участок 4 локации «Молодежный парк» в районе ул. Энергетиков, дом № 1. Выполнены работы в рамках благоустройства: - изготовление и монтаж стальных опор под зрительские места – 146 шт.; - установка урн для мусора – 12 шт.; - устройство бесшовного резинового покрытия – 305 кв. м |
| 3.23. | Обустройство общественных пространств | - В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроена общественная территория «Парковая зона вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского» площадью 37 110,0 кв. м. В рамках работ по благоустройству: - проведена топографическая съемка и инженерно-геологические изыскания; - разработана проектно-сметная документация; - получено положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий; Выполнено: - устройство асфальтобетонного проезда – 644,6 кв. м; - устройство пешеходной дорожки и площадки из крупноформатной самонесущей брусчатки – 1 247,6 кв. м; - устройство пешеходных дорожек с песчано-щебеночным покрытием – 1 552,2 кв. м; - устройство пешеходных дорожек с галечным покрытием – 192,1 кв. м; - устройство пешеходных дорожек из газонной брусчатки с просевом – 355,43 кв. м; - устройство площадки с покрытием из плитняка – 109,6 кв. м; - устройство пляжа с песчаным покрытием –2 014,5 кв. м; - устройство пешеходного тротуара по периметру озера с новым асфальтобетонным покрытием протяженностью 820,0 м (площадь 3 280,0 кв. м); - установка водоотводных пластиковых лотков – 428 шт. - проведены сети наружного освещения общей протяженностью 3 308,0 м: - установка опор – 81 шт.; - установка светильников с люминесцентными лампами – 38 шт.; - устройство видеонаблюдения и акустической системы: - установка видеокамер – 6 шт.; - установка звуковых колон – 3 шт.; - установка усилителя – 1 шт.; - приобретение микшерной установки – 1 шт.; - технологическое присоединение к городским электрическим сетям; - работы по озеленению: - подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли – 2 090,0 кв. м; - валка деревьев твердых и мягких пород – 72 шт.; - вырубка кустарников – 17 шт.; - установка малых архитектурных форм: - многофункциональный навес со встроенными павильонами, туалетными комнатами и местами отдыха (подведены сети канализации и водоснабжения); - ветряная кинетическая скульптура «Бриз 3000» – 1 ед.; - входная группа в парковую зону – 1 шт.; - смотровая площадка с декоративной подсветкой – 1 шт.; - террасный спуск к воде – 1 шт.; - пирс для рыбалки и спуска к воде – 1 шт.; - понтонный модуль для устройства зон отдыха на воде – 2 шт.; - сцена-подиум – 1 шт.; - комплекс качелей – 1 шт.; - кресло-кокон – 4 шт.; - скамья – 18 шт.; - уличный стул – 28 шт.; - урна – 23 шт.; - урна для раздельного сбора мусора – 4 шт.; - стол уличный шахматный – 8 шт.; - стол для мастер-классов – 1 шт.; - велопарковка – 7 шт.; - информационный стенд – 3 шт.; - навигационный столбик – 3 шт.; - бетонные ограничители движения (полусферы) – 18 шт.; - декоративная габионная конструкция – 3 шт. - В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Красноярского края» и благотворительных средств АО «ТВЭЛ» выполнены работы по благоустройству общественной территории «Бульвар «Комсомольский» площадью 4,4 тыс. кв. м, в том числе: - устройство асфальтобетонного покрытия проезда, парковки и тротуаров – 2 004 кв. м; - устройство покрытия из брусчатки тротуаров и площадок – 1 109 кв. м; - устройство газона – 1 134 кв. м; - устройство покрытия площадки из ПЩС – 104 кв. м; - установка МАФ – 40 шт.; - устройство освещения и видеонаблюдения: - видеокамеры – 14 шт.; - опоры – 28 шт.; - светодиодные гирлянды на стальном тросе – 600 м; - светодиодные светильники – 3 шт.; - установка торшерных светильников – 25 шт. - Стартовал комплексный проект «Радиус доверия», направленный на создание условий для самоорганизации и объединения жителей, на формирование современной и комфортной городской среды с непосредственным участием местных сообществ. При поддержке АО «ТВЭЛ» реализованы 9 мероприятий: - «Озеро-парк» (софинансирование проекта по благоустройству общественной территории «Парковая зона вокруг обводненного карьера в районе храма Серафима Саровского»); - «Огни родного города» (устройство линий наружного освещения общей протяженностью 3 595 м, пешеходного тротуара протяженностью 370,0 м, валка старовозрастных деревьев – 50 куб. м, корчевка пней – 19 шт., вырезка поросли и сухих сучьев на деревьях – 6 шт.); - «Безопасный дворик» (установка 2 видеокамер и 1 системы фиксации и хранения видеозаписей в детском городке в районе домов №№ 11, 18, 21, 22, 26, по ул. Первостроителей); - «Удобная парковка в каждый двор» (расширение парковки для автомобилей на дворовой территории по ул. Ленина, дом № 2, площадью 118,54 кв. м); - «С заботой о детях» (расширение парковки для автомобилей площадью 154,98 кв. м и устройство наружного освещения (установка 2 светодиодных светильника на строение, прилегающее к автомобильной парковке) в районе МБУДО д/с № 27 по ул. Первостроителей, дом № 51; - «Парк Бортникова» (устройство линий наружного освещения пешеходной аллеи общей протяженностью 464 м, валка старовозрастных деревьев – 102,46 куб. м, корчевка пней – 29 шт., вырезка поросли и сухих сучьев на деревьях – 6 шт., ремонт пешеходного тротуара общей протяженностью 317 м); - «Комфортный двор на Парковой» (расширение парковки для автомобилей площадью 110,0 кв. м, установка 10 МАФ на дворовой территории по ул. Парковая, дом № 3); - «Спорт с пеленок» (установка МАФ, высадка 4 деревьев); - «Мой безопасный двор на улице Энергетиков» (установка 2 радиоуправляемых шлагбаумов (выезд и въезд), 2 скамеек на территории двора по ул. Энергетиков, дом № 2) |
| 3.25. | Благоустройство дворовых территорий | - Проведено благоустройство 2-х дворовых территорий: - ул. Гагарина, дом № 25; - ул. Гагарина, дом № 27. Выполнены следующие виды работ: - уложено асфальтовое полотно – 1,7 тыс. кв. м; - установлено: 8 урн для мусора, оборудованы 2 детские площадки и одна для сушки белья. - Подготовлены дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий в 2024 году: - ул. Энергетиков, дом № 12; - ул. Калинина, дом № 18; - ул. Панфилова, дом № 3; - ул. Строителей, дом № 6Б |
| Задача: улучшение фасадов зданий, строений и сооружений |  |  |
| 3.27. | Инициализация мероприятий по признанию ветхими многоквартирных деревянных домов, расположенных на улицах Мира, Калинина, Комсомольская, Первомайская, Гоголя (кварталы № 4, № 8) | На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 28.08.2023 № 130-р «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 51, аварийным и подлежащим сносу» многоквартирный дом № 51 по ул. Мира признан аварийным и подлежащим сносу |
| 3.28. | Приведение в соответствие с Положением о порядке установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Зеленогорска и Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Зеленогорска (далее – Положение и Правила), утвержденных решениями Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций и вывесок | - В течение года осуществлялось взаимодействие со 105 владельцами нестационарных торговых объектов по приведению установленных и (или) эксплуатируемых нестационарных торговых объектов в соответствие с условиями Положения и договорами на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов. Приведены в соответствие внешние виды фасадов зданий: - на 100,0% по 80 нестационарным торговым объектам (76,2% от общего количества); - на 70,0% – 90,0% по 10 нестационарным торговым объектам (9,5% от общего количества); - на 50,0% и менее по 15 нестационарным торговым объектам (14,3% от общего количества). - С индивидуальными предпринимателями заключено 17 договоров на установку и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, в том числе 16 – по результатам 7 аукционов на право заключения договоров, и продлен 1 договор на основании постановления Правительства Красноярского края от 21.06.2022 № 534-п. - Проведен демонтаж нестационарного торгового объекта в районе КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» по ул. Бортникова |
| Стратегическое направление «Безопасный город» |  |  |
| Задача: укрепление режима безопасного функционирования объектов повышенного риска и объектов систем жизнеобеспечения населения |  |  |
| 3.29. | Совершенствование механизмов взаимодействия организаций города при обеспечении особого режима безопасного функционирования объектов, расположенных на территории ЗАТО Зеленогорск | - АО «ПО ЭХЗ» разработан локальный нормативный акт по осуществлению пропускного режима и охраны контролируемой зоны ЗАТО, а также по содержанию инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на границе контролируемой зоны ЗАТО – Акт ведомственной комиссии по организации охраны объектов Акционерного общества «Производственное объединение «Электрохимический завод» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 30.10.2023 № 02/1225дсп. - Продолжают функционировать 2 временных КПП: - в районе городских очистных сооружений перед железнодорожным переездом по направлению в садоводческие-некоммерческие товарищества №№ 4, 8; - перед мостом через реку Барга в районе ул. Речная по направлению в садоводческие-некоммерческие товарищества №№ 5, 7. - Проект «Инструкция о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Зеленогорска» проходит согласование в АО «ПО ЭХЗ» |
| 3.30. | Формирование у населения основ противодействия идеологии терроризма и готовности к действиям в условиях вероятного совершения террористического акта | В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории г. Зеленогорска»: - проведены 18 профилактических бесед с учащимися общеобразовательных учреждений в рамках Дня правовых знаний; - проведены классные часы в общеобразовательных учреждениях, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: «Наш мир без терроризма», «Уроки Беслана» с привлечением ветеранов контртеррористической операции на Северном Кавказе, инспекторов ОДН ОМВД по ЗАТО г. Зеленогорск, депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск. Количество лиц, охваченных мероприятиями, составило 5 669 человек; - организована экскурсия учащихся на Всероссийский специализированный форум-выставку «ССБ – Антитеррор». Участие приняли 40 человек; - изготовлены плакаты на антитеррористическую тематику – 1 000 шт. |
| 3.31. | Совершенствование уровня антитеррористической защищенности объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей от террористических посягательств | В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия терроризму и экстремизму на территории г. Зеленогорска» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска»: - организована установка временных ограждений в местах проведения мероприятий с массовым участием людей; - проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения и оповещения и управления эвакуацией населения в местах массового пребывания людей; - проведены работы по монтажу тревожной кнопки сигнализации в здании МБУ «МЦ» по ул. Гагарина, 18; - интегрирована система видеонаблюдения общественной территории «Железобетонный городок» в районе дома № 14 по ул. Мира в систему видеонаблюдения на территории массового пребывания людей «Площадь мира»; - проведены монтаж и наладка волоконно-оптической линии связи для подключения действующего оборудования видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 161» к системе видеонаблюдения МКУ «Служба ГО и ЧС»; - модернизирована система видеонаблюдения общественной территории – Набережная р. Кан: участок 4 локации «Молодежный парк» в районе дома № 1 по ул. Энергетиков; - смонтирована система оповещения и управления эвакуацией в зданиях МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина по адресам: ул. Калинина, 21 и ул. Первомайская, 10; - оснащено охранной сигнализацией здание МБОУ «СОШ № 167»; - оснащено системой видеонаблюдения здание МБОУ «Лицей № 174» |
| Задача: укрепление основ правопорядка и безопасной жизнедеятельности населения |  |  |
| 3.32. | Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (АПК «Безопасный город») | По состоянию на 31.12.2023 функционируют 34 камеры видеонаблюдения с выводом изображения в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Зеленогорска |
| 3.33. | Профилактика правонарушений | - С 1 сентября 2023 года в 7 школах из 9 (МБОУ СОШ №№ 161, 163, 167, 169, 172, 176, МБОУ «Лицей № 174») введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. - Общая занятость детей, находящихся на профилактическом учете, составила 84,0%. Занятость детей, находящихся в социально опасном положении, составила 100,0%, в том числе свыше 60,0% учащихся заняты в школьных объединениях. - Отделом МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск совместно с образовательными учреждениями организованы оперативно-профилактические мероприятия: «Жилой сектор», «Профилактика», «Семья», «Правопорядок», «Твой выбор», «Шанс», «Защита», «Декада дорожной безопасности». - В рамках профилактической акции «Дни правовых знаний» с учащимися школ города проведена просветительская работа, направленная на формирование у несовершеннолетних правового сознания и правовой культуры (охват – 3 600 несовершеннолетних). - В рамках профилактической акции «Я выбираю жизнь» проведено 118 мероприятий, в которых приняли участие 3 932 учащихся, 1 219 родителей (законных представителей) и 200 педагогических работников. - Изготовлены плакаты, листовки профилактической направленности в количестве 5 000 штук. - В целях снижения уровня наркотизации и алкоголизации населения города проведен мониторинг ситуации по распространенности употребления наркотических средств и психотропных веществ. Уничтожено 27,21 га дикорастущей конопли. - Волонтерами МБУ «МЦ» проведены мероприятия: - антинаркотической направленности с вовлечением 501 человека, из них несовершеннолетних – 411 человек; - по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде (лекции, семинары, профилактические акции, спортивные тренировки). Участие приняли около 4 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет. - МКУ «Служба ГО и ЧС» совместно с МБУ ДО ДХШ провели конкурс плакатов «Мой чистый мир» в рамках профилактики здорового образа жизни |
| 3.34. | Повышение уровня безопасности дорожного движения и транспортной безопасности | - Проведено свыше 339 лекций и бесед в общеобразовательных организациях, 17 родительских собраний, 61 профилактическое мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет с привлечением специалистов Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск; - В образовательных учреждениях города создано 24 отряда ЮИД (юные инспектора движения), ЮПИД (юные помощники инспекторов движения). Общее количество детей, состоящих в отрядах ЮИД и ЮПИД, составляет 468 человек, из них детей дошкольного возраста 248 чел. и школьного – 220 чел. - Победителем краевого конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» стал воспитатель МБДОУ д/с № 28 |
| Задача: предотвращение и снижение существующего негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения |  |  |
| 3.35. | Организация и выполнение промышленными предприятиями города организационно-технических мероприятий по охране окружающей среды | - Информация, содержащая коммерческую тайну. - Информация, содержащая коммерческую тайну. - Филиалом АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2» в рамках реконструкции золоотвала проведена выемка и перемещение золошлаковых отходов из секции № 1 в секцию № 3 в объеме 704 507 куб. м, из них 33 719 куб. м использовано для строительства разделительных дамб золоотвала |
| 3.36. | Сохранение водных биологических ресурсов | - В целях компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам в результате производственной деятельности филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2», осуществлен выпуск молоди осетра в количестве 9 007 штук в реку Енисей в Сухобузимском районе. - В рамках реконструкции и модернизации городских очистных сооружений выполнены следующие работы: - реконструкция первичных отстойников 1 и 2 с насосной станцией 3 и распределительной чашей; - реконструкция наружных канализационных трубопроводов от здания 835 до очистных сооружений (замена стальных труб на полиэтиленовые – 535 м); - реконструкция здания хлораторной (перепланировка помещений, устройство перегородок, замена внутренних сетей: теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, электроснабжения) |
| 3.37. | Создание и реконструкция полигона твердых бытовых отходов | Мероприятия по строительству III очереди полигона твердых бытовых отходов не проводились. На основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 21.11.2022 по делу № А33-28341/2021, вступившего в законную силу 23.03.2023, расторгнуто концессионное соглашение на создание и реконструкцию полигона твердых бытовых отходов в г. Зеленогорске от 21.12.2015, заключенное между муниципальным образованием город Зеленогорск Красноярского края, от имени которого выступают Администрация ЗАТО г. Зеленогорск, МУП КБУ и простым товариществом, состоящим из ООО «Экоресурс», ООО «Вторичные ресурсы Красноярска» и ООО «ЭКОСТРОЙ-ИНВЕСТ» |
| 3.38. | Выявление несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на землях общего пользования, контроль и организация работы по их ликвидации | - В ходе осмотров экологического состояния территории города в 2023 году специалистами МКУ «КООС» выявлено 6 несанкционированных свалок отходов, собственник которых не установлен. Материалы о выявленных несанкционированных свалках направлены в МКУ «Заказчик», где осуществляется определение объема несанкционированно размещенных отходов, составление дефектных ведомостей и локальных смет на ликвидацию свалок, определяется подрядчик на выполнение данного вида работ. В 2023 году в полном объеме ликвидировано 7 несанкционированных свалок (часть выявленных в 2021-2023 годах): - в районе ул. Майское шоссе, 43; - в районе ул. Майское шоссе, 12; - в районе улиц №№ 138, 142 СНТ «Урожай»; - в лесном массиве, примыкающем к съезду с грунтовой дороги СНТ «Урожай» на расстоянии 500 м от ул. Майское шоссе; - в лесном массиве в районе асфальтобетонного завода (первый съезд с грунтовой дороги, ведущей к недостроенному профилакторию бывшего завода «Сибволокно»); - в районе асфальтобетонного завода (напротив 3 установки), слева от дороги; - в районе ст. Осветления (напротив земельного участка № 1 по ул. 99 СНТ «Урожай»); В результате от отходов очищено 866 кв. м земель, на полигон ТБО передано 230,98 куб. м отходов. В связи с ограниченным бюджетом устранение 19 несанкционированных свалок, выявленных в период с 2021 по 2023 год и собственник которых не установлен, будет перенесено на будущий период в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска», утвержденой постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 13.12.2021 № 193-п. - В рамках государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2023 году выполнено обустройство мест накопления отходов потребления (13 площадок, общей площадью 212 кв. м) в районах: СНТ № 2, СНТ № 4, СНТ «Бухало». Приобретено и установлено (в районе СНТ «Бухало») контейнерное оборудование – 1 шт. |
| 3.39. | Организация процессов утилизации ртутьсодержащих отходов | В 2023 году МКУ «КООС» передано федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности (ФГУП «ФЭО») для оказания услуг по обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации) 46,5 кг утративших потребительские свойства ртутьсодержащих ламп, принятых от населения и собранных на несанкционированных свалках |
| Задача: организация комплексного мониторинга экологического состояния окружающей среды на территории города |  |  |
| 3.40. | Внедрение системы экологического мониторинга | - Посредством автоматизированного поста наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, расположенного в районе дома № 15 по ул. Парковая, осуществлялся контроль атмосферного воздуха по семи загрязняющим веществам и метеопараметрам. Согласно данным, размещенным на официальном сайте КГБУ «Црмпиоос», зафиксированы случаи превышений: - разовых концентраций загрязняющих веществ – 1 ПДКмр по показателям: оксид азота, сероводород, взвешенные частицы (до 2,5 мкм); - среднесуточных концентраций загрязняющих веществ – 1 ПДКсс по показателю взвешенные частицы (до 2,5 мкм). Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в 2023 году не зафиксированы. Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Зеленогорска с марта по июль характеризовался как «низкий», в остальные месяцы года наблюдался «повышенный» уровень загрязнения по оксиду азота, сероводороду, взвешенным частицам (до 2,5 мкм). - Для обновления приборного парка автоматизированной измерительной системы производственно-экологического мониторинга АО «ПО ЭХЗ» в 2023 году с положительными результатами прошли работы по поиску нового оборудования в рамках импортозамещения, закупка запланирована на 2024 год |
| Задача: формирование экологической культуры населения, развитие экологического образования и воспитания |  |  |
| 3.41. | Организация системной работы по экологическому просвещению населения | - Информирование населения о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных правовых актах г. Зеленогорска в области охраны окружающей среды, о состоянии окружающей среды на территории города осуществляется посредством публикации соответствующих материалов в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – сайт). В 2023 году в газете «Панорама» и на сайте в разделе «Экология»: - размещено 6 информационных материалов; - проведена актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схем их размещения, а также информации о пунктах приема отработанных ртутьсодержащих ламп и вторичных материальных ресурсов; - в подразделе «Автоматический пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городе Зеленогорске» раздела «Экология» доступна оперативная информация о состоянии атмосферного воздуха, радиационной обстановке в г. Зеленогорске. Также информация в области охраны окружающей среды размещается на официальной странице МКУ «КООС» в социальной сети ВКонтакте. - Осуществляется реализация проектов и акций экологической направленности: - в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» проведены мероприятия по очистке от мусора берегов и прибрежных акваторий водных объектов. В ходе проведения мероприятий очищены берега и прилегающие акватории рек Кан, Барга, произведена вырубка кустарника по берегу реки Кан. Протяженность очищенных берегов составила 8,85 км, объем собранного мусора – 314,5 куб. м. Общее количество участников мероприятий составило 878 человек; - в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска» МКУ «КООС» организована передача федеральному оператору по обращению с отходами I и II классов опасности (ФГУП «ФЭО») для оказания услуг по обращению с отходами (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации) 132,9 кг отработанных источников малого тока (батареек), принятых от населения города и собранных в ходе проведенных акций в муниципальных образовательных учреждениях города; - во всех муниципальных образовательных учреждениях города проведена акция по сбору макулатуры; - в рамках региональной Экологической недели проведены мероприятия по уборке территории, соревнования по сбору и сортировке мусора, высадке деревьев и кустарников, просветительские беседы для обучающихся образовательных учреждений. Общее количество участников мероприятий составило 782 человека; - в рамках общегородского месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории города Зеленогорска в апреле-мае проведены работы по уборке от мусора центральных улиц города, парков, скверов, территорий образовательных организаций, детских и спортивных площадок, дворовых территорий. В ходе проведенных работ очищено 10,6 га земель, вывезено 276 куб. м сухой листвы и мусора. Число участников мероприятий составило 882 человека. - Проведено 2 заседания Общественного совета по охране окружающей среды в г. Зеленогорске (далее – Общественный совет), одно из которых выездное (на территории промышленной площадки филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2»). На заседаниях рассмотрено 4 вопроса (2 вопроса, предусмотренные планом работы на год, 2 вопроса вне плана, инициированные членами Общественного совета). В заседаниях приняли участие представители муниципальных учреждений, обучающиеся образовательных организаций. В целях информирования жителей города результаты деятельности Общественного совета освещаются в СМИ (публикации заключений Общественного совета в газете «Панорама», информационные сюжеты на телевидении). Материалы заседаний Общественного совета размещены на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в разделе «Экология» |
| Задача: предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 3.42. | Повышение надежности объектов и сооружений в паводкоопасный период | - Заключен контракт с МБУ КБУ на содержание комплекса гидротехнических сооружений в паводкоопасный период. - Функционируют 2 видеокамеры на входе и выходе из закрытого русла р. Барга. - Заключен контракт на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в отношении гидротехнических сооружений. - Оказаны услуги по ослаблению прочности льда на реках Кан и Барга в городской черте. - Выполнены специальные взрывные работы по взрыванию льда на реке Кан в городской черте |
| 3.43. | Создание эффективной системы предупреждения пожаров на территории города | - Проведено обновление минерализованных полос протяженностью 78,6 км в местах прилегания лесного массива к территории г. Зеленогорска в целях обеспечения пожарной безопасности на территории города в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых пожаров. - Изготовлены плакаты, памятки, закладки по пожарной безопасности – 17 200 шт. |
| 3.44. | Развитие и укрепление Единой дежурной диспетчерской службы города Зеленогорска (далее - ЕДДС), аварийно-диспетчерских и экстренных служб организаций города, внедрение на территории города «Системы 112» | - 5 специалистов ЕДДС прошли курсы повышения квалификации. - Приобретено оборудование для укомплектования ЕДДС (зарядное устройство для радиостанции) |
| Задача: обеспечение комплексного взаимодействия с организациями, осуществляющими деятельность на потенциально опасных объектах |  |  |
| 3.45. | Совершенствование механизмов взаимодействия территориальных органов безопасности г. Зеленогорска, организаций, отнесенных к опасным производственным объектам, и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) | - Информация, содержащая коммерческую тайну. 2. Информация, содержащая коммерческую тайну. 3. В службах по делам гражданской обороны ЗАТО г. Зеленогорск проведено: - 38 объектовых тренировок. Общее количество участников – 9 201 человек; - 2 командно–штабных учения. Общее количество участников – 203 человека; - 5 штабных тренировок. Общее количество участников – 289 человек; - 34 специальных учения и тренировки по противопожарной безопасности. Общее количество участников – 8 871 человек; - 5 тактико-специальных учений. Общее количество участников – 213 человек |
| Стратегическое направление «Доступный город» |  |  |
| Задача: совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми путем усиления адресного подхода и принципа нуждаемости |  |  |
| 3.46. | Предоставление гражданам мер социальной поддержки с применением принципов адресности и критериев нуждаемости | - Предоставлены меры социальной поддержки лицам, заключившим договор пожизненного содержания с иждивением – 3 человека. - Выполнены социальные гарантии по выплате пенсии за выслугу лет 60 муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы и имеющим право на пенсию за выслугу лет |
| 3.47. | Внедрение социального контракта | 1 гражданину оказана единовременная адресная материальная помощь на ремонт печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях, требующих ремонта, с заключением социального контракта. 177 гражданам оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта, в том числе: - 61 гражданину по поиску работы; - 105 гражданам по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; - 11 гражданам на осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации |
| Задача: приспособление существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом потребностей маломобильных групп населения |  |  |
| 3.48. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - В МБДОУ д/с № 18 создано инклюзивное образовательное пространство для совместного общения, взаимодействия и социализации детей дошкольного и младшего школьного возраста с разными образовательными потребностями. На благотворительные средства АО «ПО ЭХЗ» приобретены: мультистудия, физкультурно-спортивный комплекс для детей с ОВЗ «Тропа здоровья», акустическая система. - В рамках проекта «Говорящие книжки для слабовидящих детей» в МБДОУ д/с № 32 на благотворительные средства АО «ПО ЭХЗ» приобретены книги для детей с нарушениями зрения – 10 шт. - Разработана проектно-сметная документация по устройству пандуса: - к общественному зданию «Военный комиссариат Зеленогорска Красноярского края»; - к стилобату здания по ул. Набережная, дом № 62 |
| Задача: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан |  |  |
| 3.49. | Совершенствование системы предоставления гражданам социальных услуг организациями социального обслуживания населения | - Количество получателей нестационарных социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами получателей социальных услуг в рамках государственного задания в КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» – 2 300 человек, из которых: - услуги на безвозмездной основе – 1 108 человек; - услуги на платной основе – 1 192 человека. Социальное обслуживание в полустационарной форме получили 1 945 человек, из них в социально-реабилитационном отделении – 907 человек, срочные социальные услуги – 1 160 человек. Социальное обслуживание на дому получили 653 человека, из них в специализированном отделении социально-медицинского обслуживания – 199 человек. - В рамках развития социального партнерства привлечены общественные и волонтерские организации (21 ед.), 948 волонтеров, проведены мероприятия различного уровня. - 56 специалистов КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» прошли курсы повышения квалификации и (или) профессиональную переподготовку. - В КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» введено в эксплуатацию новое реабилитационное оборудование: - аппарат двигательный для роботизированной механотерапии верхних конечностей; - система глубокой электромагнитной стимуляции тканей для домашнего пользования; - тренажер многофункциональный; - система очищения дыхательных путей от секрета методом высокочастотной осцилляции грудной клетки; - аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха (стационарный); - программно-аппаратный комплекс и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных; - подставка для гончарного круга; - аппаратно-программный комплекс для психологической реабилитации и коррекции ПТСР военнослужащих «Импульс». Для повышения качества условий предоставления социальных услуг приобретены: - столы, стулья, тумбы, ширмы; - маршрутизатор; - активная акустика, веб-камера, планшет |
| 3.50. | Развитие форм и методов реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих в семьях | - КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» реализованы инновационные методы социального обслуживания: - 198 граждан получили в безвозмездное временное пользование технические средства реабилитации (инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости, туалетные кресла, противопролежневые круги и матрасы, многофункциональные кровати и пр.); - 17 человек получили социальные услуги в рамках технологии «Санаторий на дому»; - 63 человека прошли обучение в «Школе родственного ухода»; - 128 человек обучились компьютерной грамотности в компьютерном классе учреждения; - 199 человек повысили уровень финансовой грамотности; - работают группы дневной занятости для граждан пожилого возраста и инвалидов, услугами воспользовались 60 человек: - занятия адаптивной физической культурой (йога, гимнастика, в том числе дыхательная, спортивные тренажеры, танцы и пр.); - трудотерапия (шитье, гончарная мастерская, рукоделие); - консультации и занятия у психолога, БОС-терапия; - нейробика (гимнастика для улучшения когнитивных функций); - совместный просмотр фильмов; - встречи с интересными людьми города. - В рамках информационно-методического и кадрового обеспечения системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов организована совместная деятельность со специалистами здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры и спорта, по вопросам реабилитации или абилитации детей-инвалидов, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с целью достижения максимально возможных результатов их социализации и интеграции в общество: - информировано 20 семей о возможности разработки индивидуального маршрута реабилитации (далее – ИМР); - разработаны ИМР для 15 детей-инвалидов; Совместно со специалистами региональной общественной организации «Красноярский центр лечебной педагогики» реализован проект «Ранняя помощь. Информационная доступность» в рамках грантовой программы Красноярского края «Партнерство», направленный на развитие информированности жителей и специалистов, работающих с семьями, воспитывающими детей раннего возраста, об услугах ранней помощи. - В рамках развития социального партнерства с общественными организациями налажено взаимодействие с АНО «Азбука семьи» и реализован проект социально-просветительской направленности «Школа осознанного родительства». - Продолжена работа отделения социального сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский». Специалистами отделения обслужено 209 человек, из них 56 семей с детьми-инвалидами, 10 семей с детьми с ОВЗ: - продолжены онлайн мероприятия, направленные на психолого-педагогическую поддержку различных категорий семей, такие как: вебинары на ZOOM, ведение семейного чата в Viber, марафоны различной продолжительности в ВКонтакте; - организован детско-родительский клуб «Поверь в себя»; - организованы летние группы оздоровительной программы «ОстровОк»; - оказана помощь в профориентации; - реализованы мероприятия по различным направлениям, способствующим улучшению социально-психолого-педагогической ситуации в семьях с детьми с расстройством аутистического спектра, с детским церебральным параличом и имеющих тяжелые множественные нарушения развития, с умственной отсталостью, с сохраненным интеллектом: - организована группа «Здоровья» с возможностью посещения бассейна «Нептун»; - занятия в сенсорной комнате для нормализации психоэмоционального состояния; - встречи с элементами арт-терапии; - индивидуальные консультации родителей; - функционирование Монтессори-группы, способствующей развитию познавательных процессов, обучению детей самостоятельности, организованности, аккуратности; - каникулярные группы «4 стихии» для детей с ОВЗ и имеющих инвалидность; - домашнее визирование. - В течение года специалисты КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» прошли обучение по следующим программам: - «Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС», квалификация – социальный педагог, профессиональная переподготовка (300 часов), г. Смоленск; - «Альтернативная и дополнительная коммуникация» (132 часа) в г. Санкт-Петербурге; - «Организационные основы ранней помощи», повышение квалификации (160 часов) в г. Красноярске; - «Методологические и организационно-методические основы ранней помощи детям и их семьям», повышение квалификации (72 часа) в г. Красноярске; - «Альтернативная коммуникация как способ общения людей с ограниченными возможностями здоровья» (16 часов) в г. Красноярске; - «Обучение, воспитание и развитие детей с РАС»; - «Руководитель организации соцобслуживания» |
| Стратегическое направление «Умный город» |  |  |
| Задача: автоматизированный коммерческий контроль, учет энергоресурсов и электроэнергии |  |  |
| 3.51. | Внедрение системы автоматизированного контроля и учета потребления ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| Задача: расширение электронных сервисов для населения |  |  |
| 3.52. | Установка автоматизированной системы передачи данных контроля, мониторинга и прогнозирования состояния объектов электроснабжения города на пульт управления оперативно-диспетчерской службы (ОДС) | Монтаж измерительного многофункционального комплекса МИР КПР, ВОЛС (АСДУ ТП 161, ТП 162, ТП 163, ТП 164) |
| 3.53. | Развитие автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте «Транспортной карты» | Количество перевезенных пассажиров по «Транспортной карте», «Социальной карте», «Банковской карте» – 1 605 765 человек. Доля перевезенных пассажиров по транспортной и банковским картам составила на муниципальных маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков 75,7%. Услугой оплаты проезда через мобильное приложение по QR-коду воспользовались 424 человека |
| 3.54. | Внедрение и расширение дистанционных сервисов для жителей управляющими организациями | По состоянию на 31.12.2023 передачу показаний индивидуальных приборов учета в сети «Интернет» осуществляли 52,0% собственников жилых помещений в МКД, обслуживаемых МУП ГЖКУ |
| 3.55. | Реализация проекта «Автоматизация образовательных учреждений» | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |
| Задача: внедрение информационных технологий в систему управления жизнедеятельностью города |  |  |
| 3.57. | Актуализация информации, формируемой в процессе планирования и исполнения местного бюджета, в автоматизированной информационной системе, обеспечивающей формирование «Бюджета для граждан» | Своевременно актуализирована информация в рубрике «Открытый бюджет» в формате «Бюджет для граждан» и размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |

В тексте использовались следующие сокращенные наименования:

АНО «ККЦРБ МКК» (Центр «Мой бизнес») – Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания»;

АНО «КРЕС» – Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири»;

АО «Атом-ТОР» – Акционерное общество «Атом-ТОР»;

АО «КОРПОРАЦИЯ «МСП» – Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;

АО «МСП БАНК» – Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2» - Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13)» – «Красноярская ГРЭС-2»;

АО «ПО ЭХЗ» – Акционерное общество «Производственное объединение Электрохимический завод»;

АО «ТВЭЛ» – Акционерное общество «ТВЭЛ»;

АО «СУЭК» – Акционерное общество «СУЭК»;

ВДЦ «Океан» – Всероссийский детский центр «Океан»;

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;

Госкорпорация «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;

ГИС «Навигатор» – Государственная информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Красноярского края»;

ДС «Нептун» – Дворец спорта «Нептун»;

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалидов;

КГАУ «СОЦ «Жарки» – Краевое государственное автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр «Жарки»;

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» – Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»;

КГБУ СО «КЦСОН «Зеленогорский» – Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Зеленогорский»;

КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский» – Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Зеленогорский»;

КГБУ «ЦРМПиООС» – Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края»;

КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Зеленогорска» – Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ЗАТО г. Зеленогорска»;

КПП – городской контрольно-пропускной пункт;

КГПУ им. В.П. Астафьева – Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева;

МКДО – мониторинг качества дошкольного образования;

МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» – Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска»;

МКУ «КФиС» – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска»;

МКУ «Комитет по делам культуры» – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска»;

МКУ «КООС» – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды»;

МКУ «Заказчик» – Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика»;

МБУ ДО ДМШ – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»;

МБУ ДО ДХШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа имени героя Советского союза Д. Ф. Кудрина»;

МБУ ДО СШ «Юность» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Юность»;

МБУ ДО СШОР «Олимп» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп»;

МБУ ДО СШОР «Старт» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт»;

МБУ «ЗМВЦ» – Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленогорский музейно-выставочный центр»;

МБУ «Зоопарк» – Муниципальное бюджетное учреждение «Природный зоологический парк»;

МБУК «ЗГДК» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец культуры»;

МБУ «Библиотека» – Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»;

МБУ ДО «ЦЭКиТ» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма»;

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр образования «Перспектива»;

МБУ ДО «Витязь» – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр «Витязь» имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева;

МБУ «МЦ» – Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»;

МСП – Малое и среднее предпринимательство;

МУП ТС – Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей города Зеленогорска;

МУП ЭС – Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей г. Зеленогорска;

МБДОУ д/с № 6 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 6 «Страна детства»;

МБДОУ д/с № 9 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 9 «Семицветик»;

МБДОУ д/с № 10 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10 «Теремок»; МБДОУ д/с № 13 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 13 «Звёздочка»;

МБДОУ д/с № 14 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 14 «Гнёздышко»;

МБДОУ д/с № 16 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 16 «Колокольчик»;

МБДОУ д/с № 17 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17 «Здоровячок»;

МБДОУ д/с № 18 – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 18 «Сказка»;

МБДОУ д/с № 21 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 21 «Золотой ключик»;

МБДОУ д/с № 23 – МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Солнышко»;

МБДОУ д/с № 24 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 24 «Искорки»;

МБДОУ д/с № 26 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 26»;

МБДОУ д/с № 27 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка»;

МБДОУ д/с № 28 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 28 «Жарки»;

МБДОУ д/с № 29 – «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 29 «Сибирячок»;

МБДОУ д/с № 30 – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 30 «Крепыш»;

МБДОУ д/с № 32 – Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»;

МБОУ СОШ № 161 – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 161»;

МБОУ «СОШ № 163» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 163»;

МБОУ «Гимназия № 164» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 164»;

МБОУ «СОШ № 167» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 167»;

МБОУ «СОШ № 169» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169»;

МБОУ «СОШ № 172» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 172»;

МБОУ «Лицей № 174» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 174»;

МБОУ «СОШ № 175» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 175»;

МБОУ «СОШ № 176» – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 176»;

МКД – многоквартирные дома;

МКУ «КООС» – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды»;

НКО «ФРП  города Зеленогорска» – Некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства города Зеленогорска»;

НОКУОД – независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности;

ПОДА –поражение опорно-двигательного аппарата;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск – Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Закрытому административно-территориальному образованию город Зеленогорск Красноярского края;

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения;

ООО «Искра» – Общество с ограниченной ответственностью «Искра»;

ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Закрытому административно-территориальному образованию город Зеленогорск Красноярского края;

ООБО «Зеленогорская» МБУ ДО «ЦЭКиТ» – Оздоровительно-образовательная база отдыха «Зеленогорская» на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр экологии, краеведения и туризма»;

Памятник «Паровоз ЭМ № 740-03» – технический памятник «Паровоз ЭМ № 740-03», расположенный в районе дома № 40 по ул. Овражная;

ПСР – производственная система «Росатом»;

РДШ – Российское движение школьников;

СВО – Специальная военная операция;

СМИ – средства массовой информации;

Стела «Зеленогорск» – стела «Зеленогорск», расположенная на пересечении ул. Индустриальная и ул. Рабочая, в районе дома № 7 по ул. Рабочая; ТО КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Зеленогорск – Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края;

ТОР – Территория опережающего развития;

УИН – идентификационный номер;

ТРК «Зеленогорск» – Муниципальное унитарное предприятие телерадиокомпания «Зеленогорск»;

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»;

ФГБУ «МДЦ «Артек» – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек»;

ФГКУ «СУ ФПС № 19 МЧС России» – Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление Федеральной противопожарной службы № 19 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

ФГУП «ФЭО» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор»;

ФМБА России – Федеральное медико-биологическое агентство России;

Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 – Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» – «Клиническая больница № 42»;

ЦНС – центральная нервная система;

Центр тестирования ВФСК ГТО города Зеленогорска – Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО города Зеленогорска.

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам                                                                                                                                                            М.В. Налобина

Исполнитель: Лузина И.В.

08.07.2024