АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.03.2025                                   г. Зеленогорск                                       № 452-р

О противопаводковых

мероприятиях в 2025 году

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем в 2025 году, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

- Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2025 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить схему размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на реках Кан и Барга в 2025 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых к реализации Плана проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2025 году, в зонах своей ответственности:

  - Организовать выполнение мероприятий согласно Плану проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2025 году.

  - Организовать проведение наблюдений за развитием ледовой обстановки, возможными местами образования заторов льда, повышением уровней воды на водных объектах и состоянием гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья.

  - Обеспечить соблюдение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в период прохождения весеннего половодья.

- Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности.

| Глава ЗАТО г. Зеленогорск | В.В. Терентьев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

от 19.03.2025 № 452-р

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организовать сбор, оперативную обработку и анализ поступающей информации о паводковой обстановке и ходе выполнения мероприятий по подготовке территории и объектов города к весеннему половодью. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Провести проверку и обеспечить устойчивую работу технических средств связи и автоматизированной системы централизованного оповещения г. Зеленогорска в период весеннего половодья. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить оперативное информирование руководителей сил и средств постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО город Зеленогорск при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате изменения гидрологической обстановки на территории ЗАТО город Зеленогорск и прилегающей акватории рек Кан и Барга. | постоянно | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Подготовить планы проведения противопаводковых мероприятий и обеспечить подготовку сил и средств организаций, принимающих участие в выполнении данных мероприятий на территории ЗАТО город Зеленогорск. Планы представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 20.03.2025 | МУП ТС, МУП ЭС, МБУ КБУ, АО «ПО ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |
|  | Разработать планы мероприятий по подготовке подразделений к несению службы в условиях возможного затопления города. | до 20.03.2025 | Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести уточнение реестра пунктов временного размещения населения города, отселяемого в период возможного затопления. Уточненный реестр направить в организации, привлекаемые для обеспечения подготовки и работы пунктов временного размещения. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Организовать подготовку пунктов временного размещения к приему населения города, отселяемого из зон возможного затопления. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, МКУ «КФиС», МКУ «Комитет по делам культуры» |
|  | Провести уточнение перечня жилых домов, объектов социального назначения, объектов жизнеобеспечения, попадающих в зоны возможного затопления. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Уточнить мероприятия, предусмотренные планом отселения населения города из зон возможного затопления в период весеннего половодья. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск |
|  | Провести уточнение количества транспортных средств необходимых для проведения эвакуационных мероприятий из зон возможного затопления в период весеннего половодья. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС», АО «Зеленогорское АТП» |
|  | Провести уточнение резервов материально-технических ресурсов для обеспечения населения города, отселяемого в пункты временного размещения. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Рекомендовать филиалу ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 провести подготовительные мероприятия к оказанию медицинской помощи населению ЗАТО город Зеленогорск в период весеннего половодья. | до 20.03.2025 | Филиал ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 |
|  | Оценить состояние и подготовить прогноз возможной санитарно-эпидемиологической обстановки в городе в период весеннего половодья. | до 20.03.2025 | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России |
|  | Обеспечить проведение дополнительного лабораторного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению, в местах, определенных Межрегиональным управлением № 42 ФМБА России. | постоянно в период весеннего половодья | Межрегиональное управление № 42 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России, МУП ТС |
|  | Провести обследование закрытого канала реки Барга, изучение ледовой обстановки в нем и выполнить работы по его очистке для пропуска паводковых вод. Акты о результатах выполненных работ представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 20.03.2025 | МУП ЭС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести замеры толщины льда, выполнить карты ледовых полей на участках рек Кан и Барга в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий на указанных реках согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. Результаты представить в МКУ «Служба ГО и ЧС». | до 20.03.2025 | МУП ЭС, АО «ПО ЭХЗ», Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |
|  | Выполнить комплекс работ на централизованной системе водоотведения города по подготовке ее к работе в условиях возможного затопления города. | до 26.03.2025 | МУП ТС, МБУ КБУ |
|  | Подготовить и направить запросы в ФГБУ «Среднесибирское УГМС»: - об оценке распределения снежного покрова в бассейне реки Кан; На основании представленных сведений уточнить границы зон возможного затопления города. | до 20.03.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципальных контрактов на выполнение работ по ослаблению прочности льда на реках Кан и Барга и содержанию комплекса ГТС на реке Барга в целях безаварийного пропуска льда (предотвращения заторов льда) на реках Кан и Барга. | В период с 20.03.2025 по 30.04.2025 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности |
|  | Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на проведение специальных взрывных работ по взрыванию льда на реке Кан. | В период с 20.03.2025 по 30.04.2025 | Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск по общественной безопасности |
|  | Согласовать маршрут передвижения специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы по территории города, условия его сопровождения к месту проведения взрывных работ и обратно, а также обеспечение охраны места проведения указанных работ. | до 20.04.2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС», Отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск |
|  | Подготовить места стоянки для специального автотранспорта, перевозящего взрывчатые материалы для проведения взрывных работ на реке Кан. | на время проведения взрывных работ | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Сформировать резерв сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период возможного весеннего половодья. | до 01.04.2025 | ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России», МБУ КБУ, МУП ТС, МУП ЭС, АО «Зеленогорское АТП», МКУ «Служба ГО и ЧС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Провести целевые инструктажи с аварийными службами на тему: «Действия аварийных служб в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем». | до 01.04.2025 | МБУ КБУ, МУП ЭС, МУП ТС, Управляющие организации |
|  | Произвести очистку нагорной канавы (вдоль ул. Комсомольская). | до 01.04.2025 | МБУ КБУ |
|  | Провести занятия с работниками и обучающимися образовательных организаций на тему: «Действия во время возможной чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним половодьем». | до 10.04.2025 | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, руководители образовательных организаций, подпадающих в зону затопления |
|  | Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения, попадающего в зоны затопления, по действиям при угрозе и во время возникновения весеннего половодья. | апрель 2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС», ООО ТРК «Зеленогорск» |
|  | Обеспечить ежедневный контроль за уровнем воды на реках Кан и Барга. | с 20.03.2025 до окончания весеннего половодья | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2», АО «ПО ЭХЗ», МУП ТС, МУП ЭС |
|  | Создать неснижаемый 4-дневный запас ГСМ. | с 05.04.2025 до окончания весеннего половодья | АО «Зеленогорское АТП» |
|  | Выполнить подготовительные работы к безаварийному пропуску льда на комплексе гидротехнических сооружений Филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2». | до 16.04.2025 | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |
|  | Провести работы (с использованием ледокольного катера) по разрушению сплошного ледяного покрова на участке русла реки Кан в соответствии с утвержденной схемой размещения зон ответственности по выполнению противопаводковых мероприятий согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. | до 30.04.2025 | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2», АО «ПО ЭХЗ» |
|  | Осуществить мониторинг паводковой обстановки во взаимодействии с ЕДДС Рыбинского, Канского и Ирбейского районов. | апрель – май 2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |
|  | Обеспечить регулярное информирование населения города о развитии паводковой обстановки и своевременное оповещение при угрозе затопления. | апрель – май 2025 | МКУ «Служба ГО и ЧС» |