|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –** **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК** **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
| 14.05.2025 |  г. Зеленогорск  | № | 114-п |
|  |

Об утверждении плана подготовки

к отопительному периоду 2025-2026

годов муниципального образования

город Зеленогорск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила), руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования город Зеленогорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Панорама».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорск по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорск

по стратегическому планированию,

экономическому развитию и финансам М.В. Налобина

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от 14.05.2025 № 114-п

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования город Зеленогорск**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| 1. | Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 2. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пунктах 1.3-1.5 Правил, выдача актов готовности | до 10.09.2025 |
| 3. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду лицам, указанным в пунктах 1.3-1.5 Правил | до 15.09.2025 |
| 4. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями, выдача актов готовности | до 25.10.2025 |
| 5. | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям, владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями | до 01.11.2025 |
| 6. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду муниципального образования город Зеленогорск | до 20.11.2025 |