| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.08.2025 | г. Зеленогорск |  | № | 170-п |
| О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 07.10.2024 № 208-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2026 - 2028 годы» |  |

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013              № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 02.09.2024           № 535-о «Об установлении предельной (удельной) стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2026 – 2028 годы», руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 07.10.2024 № 208-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2026 – 2028 годы» изменения, изложив приложение № 3 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорск                                                             В.В. Терентьев

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  07.08.2025 №  170-п

Приложение № 3

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

от  07.10.2024 №  208-п

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Зеленогорска, на 2028 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. пер. Малый, д. 5 | 960,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 6 623 755,69 |  |  |  |  |  | 5 805 762,54 |  |  | 817 993,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 6 623 755,69 |  |  |  |  |  | 5 805 762,54 |  |  | 817 993,15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. пер. Малый, д. 5А | 952,40 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 6 569 264,73 |  |  |  |  |  | 5 758 000,88 |  |  | 811 263,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 6 569 264,73 |  |  |  |  |  | 5 758 000,88 |  |  | 811 263,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 | 3 487,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 5 020 081,88 |  |  |  |  |  |  |  | 5 020 081,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 5 020 081,88 |  |  |  |  |  |  |  | 5 020 081,88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 | 2 558,60 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 3 682 976,77 |  |  |  |  |  |  |  | 3 682 976,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 3 682 976,77 |  |  |  |  |  |  |  | 3 682 976,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 8 | 3 483,60 |  | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 014 468,02 |  |  |  |  |  |  |  | 5 014 468,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 5 014 468,02 |  |  |  |  |  |  |  | 5 014 468,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 10 | 2 551,80 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 3 673 188,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3 673 188,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 3 673 188,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3 673 188,51 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 12 | 3 505,30 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 5 045 704,09 |  |  |  |  |  |  |  | 5 045 704,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 5 045 704,09 |  |  |  |  |  |  |  | 5 045 704,09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |

| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д.16 | 596,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8 006 667,40 |  |  |  | 7 389 777,21 |  | 616 890,19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 006 667,40 |  |  |  | 7 389 777,21 |  | 616 890,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 1 | 608,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 443 814,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 443 814,08 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 443 814,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 443 814,08 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 3 | 602,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 325 293,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 325 293,56 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 325 293,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 325 293,56 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 5 | 607,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 425 001,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 425 001,29 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 425 001,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 425 001,29 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 15 | 595,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 201 129,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 201 129,22 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 201 129,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 201 129,22 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 17 | 591,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 125 878,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 125 878,10 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 125 878,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 125 878,10 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 21 | 565,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 566 765,89 | 9 566 765,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 566 765,89 | 9 566 765,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 22 | 602,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10 201 279,02 | 10 201 279,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 201 279,02 | 10 201 279,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 23 | 561,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10 561 494,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 561 494,69 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 561 494,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 561 494,69 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 24 | 552,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 346 801,34 | 9 346 801,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 346 801,34 | 9 346 801,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 25 | 560,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 515 724,14 |  |  |  | 6 936 659,69 |  | 579 064,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 515 724,14 |  |  |  | 6 936 659,69 |  | 579 064,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 26 | 535,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 059 155,39 | 9 059 155,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 059 155,39 | 9 059 155,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 27 | 554,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 443 289,90 |  |  |  | 6 869 806,29 |  | 573 483,61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 443 289,90 |  |  |  | 6 869 806,29 |  | 573 483,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 28 | 556,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 422 942,92 | 9 422 942,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 422 942,92 | 9 422 942,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 29 | 567,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 616 327,27 |  |  |  | 7 029 511,64 |  | 586 815,63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 616 327,27 |  |  |  | 7 029 511,64 |  | 586 815,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |

| 1.23 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 31 | 559,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 7 509 017,27 |  |  |  |  | 6 930 469,56 |  | 578 547,71 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 7 509 017,27 |  |  |  |  | 6 930 469,56 |  | 578 547,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 331,60 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 916 771,62 |  |  |  |  | 1 916 771,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 916 771,62 |  |  |  |  | 1 916 771,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10 | 2 023,00 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 912 007,35 |  |  |  |  | 2 912 007,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 912 007,35 |  |  |  |  | 2 912 007,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10А | 1 331,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 916 483,73 |  |  |  |  | 1 916 483,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 916 483,73 |  |  |  |  | 1 916 483,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10Б | 1 328,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 1 911 733,54 |  |  |  |  | 1 911 733,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1 911 733,54 |  |  |  |  | 1 911 733,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 | 1 974,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 841 474,30 |  |  |  |  |  | 2 841 474,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2 841 474,30 |  |  |  |  |  | 2 841 474,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12А | 1 308,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 1 884 096,011 |  |  |  |  |  | 1 884 096,011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 1 884 096,011 |  |  |  |  |  | 1 884 096,011 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14 | 2 059,80 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 964 979,11 |  |  |  |  |  | 2 964 979,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2 964 979,11 |  |  |  |  |  | 2 964 979,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14А | 2 675,40 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 3 851 104,53 |  |  |  |  |  | 3 851 104,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 851 104,53 |  |  |  |  |  | 3 851 104,53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул. Л. Толстого, д.4 | 601,30 | средства собственников |  |  | минимальный размер взноса |  |  | 10 174 206,46 |  | 10 174 206,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 10 174 206,46 |  | 10 174 206,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 1 | 7 105,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 282 336,28 |  |  | 4 282 336,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 282 336,28 |  |  | 4 282 336,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 602,65 |  |  | 602,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 12 | 7 739,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 11 498 719,17 |  |  | 11 498 719,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 11 498 719,17 |  |  | 11 498 719,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 485,66 |  |  | 1 485,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 485,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 37 | 3 460,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 4 981 792,50 |  |  |  |  |  | 4 981 792,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 981 792,50 |  |  |  |  |  | 4 981 792,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 39 | 3 703,90 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 2 217,37 |  |  | 2 217,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 3 | 2 032,60 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 925 826,07 |  |  |  |  |  | 2 925 826,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2 925 826,07 |  |  |  |  |  | 2 925 826,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4 | 2 798,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 4 028 156,88 |  |  |  |  |  | 4 028 156,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 028 156,88 |  |  |  |  |  | 4 028 156,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4А | 2 821,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 4 061 408,18 |  |  |  |  |  | 4 061 408,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 4 061 408,18 |  |  |  |  |  | 4 061 408,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 8А | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 3 225 663,51 |  |  |  |  |  | 3 225 663,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 225 663,51 |  |  |  |  |  | 3 225 663,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 11 | 2 557,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 3 681 537,32 |  |  |  |  |  | 3 681 537,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 3 681 537,32 |  |  |  |  |  | 3 681 537,32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 58 | 5 019,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 2 293 473,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 293 473,25 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 2 293 473,25 |  |  |  |  |  |  |  | 2 293 473,25 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,94 |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул. Молодежная, д. 3 | 3 165,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 24 289 254,45 |  | 24 289 254,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 24 289 254,45 |  | 24 289 254,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул. Молодежная, д. 5 | 2 739,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 21 025 361,91 |  | 21 025 361,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 21 025 361,91 |  | 21 025 361,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул. Молодежная, д. 9 | 566,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  |  | 7 798 889,39 |  |  |  |  | 7 013 417,30 |  | 585 472,09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 7 798 889,39 |  |  |  |  | 7 013 417,30 |  | 585 472,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 11 | 571,70 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 668 640,89 |  |  |  |  | 7 077 794,65 |  | 590 846,24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 7 668 640,89 |  |  |  |  | 7 077 794,65 |  | 590 846,24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 13 | 565,20 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 581 451,51 |  |  |  |  | 6 997 322,96 |  | 584 128,55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 7 581 451,5134 |  |  |  |  | 6 997 322,96 |  | 584 128,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 27 | 572,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 680 713,27 |  |  |  |  |  | 7 088 936,89 |  | 591 776,38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 680 713,27 |  |  |  |  |  | 7 088 936,89 |  | 591 776,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 29 | 571,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 664 903,92 |  |  | 9 664 903,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 664 903,92 |  |  | 9 664 903,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 33 | 843,40 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 11 379 169,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 379 169,97 |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 14 658 737,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 379 169,97 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 35 | 847,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 446 446,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 446,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 446 446,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 446,05 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 37 | 579,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 771 926,76 |  |  |  |  |  | 7 173 122,65 |  | 598 804,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 771 926,76 |  |  |  |  |  | 7 173 122,65 |  | 598 804,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 43 | 583,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 822 899,01 |  |  |  |  |  | 7 220 167,64 |  | 602 731,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 822 899,01 |  |  |  |  |  | 7 220 167,64 |  | 602 731,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 45 | 578,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 765 219,90 |  |  |  |  |  | 7 166 932,53 |  | 598 287,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 765 219,90 |  |  |  |  |  | 7 166 932,53 |  | 598 287,37 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 47 | 956,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 599 614,13 |  |  |  |  |  | 5 784 602,32 |  | 815 011,81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 599 614,13 |  |  |  |  |  | 5 784 602,32 |  | 815 011,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 49 | 948,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 544 433,41 |  |  |  |  |  | 5 736 236,08 |  | 808 197,33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 544 433,41 |  |  |  |  |  | 5 736 236,08 |  | 808 197,33 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 51 | 933,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 440 279,80 |  |  |  |  |  | 5 644 944,80 |  | 795 335,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 440 279,80 |  |  |  |  |  | 5 644 944,80 |  | 795 335,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10 | 2 799,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 4 029 452,39 |  |  |  |  |  |  | 4 029 452,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 029 452,39 |  |  |  |  |  |  | 4 029 452,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10А | 2 697,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 20 699 202,88 |  |  | 20 699 202,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 20 699 202,88 |  |  | 20 699 202,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12 | 2 800,20 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 4 030 747,89 |  |  |  |  |  |  | 4 030 747,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 4 030 747,89 |  |  |  |  |  |  | 4 030 747,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12А | 2 061,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 2 967 570,12 |  |  |  |  |  |  | 2 967 570,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 2 967 570,12 |  |  |  |  |  |  | 2 967 570,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 2 | 383,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 485 570,16 |  |  | 6 485 570,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 485 570,16 |  |  | 6 485 570,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 4 | 379,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 421 272,83 |  |  | 6 421 272,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 421 272,83 |  |  | 6 421 272,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 6 | 371,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 290 986,13 |  |  | 6 290 986,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 6 290 986,13 |  |  |  | 6 290 986,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 10 | 368,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 240 225,08 |  |  | 6 240 225,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 240 225,08 |  |  | 6 240 225,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 12 | 366,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 199 616,24 |  |  | 6 199 616,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 199 616,24 |  |  | 6 199 616,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 14 | 367,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 6 221 612,70 |  |  | 6 221 612,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 6 221 612,70 |  |  | 6 221 612,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 11 | 4 478,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 34 370 254,34 |  |  | 34 370 254,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 34 370 254,34 |  |  | 34 370 254,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 18 | 5 168,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 35 652 952,97 |  |  |  |  |  | 31 250 032,26 |  | 31 250 032,26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 35 652 952,97 |  |  |  |  |  | 31 250 032,26 |  | 31 250 032,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 19 | 7 339,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  | 8 212 911,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 118,99 |  |  |  | 1 118,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 38 | 1 910,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 14 658 737,74 |  |  | 14 658 737,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 14 658 737,74 |  |  | 14 658 737,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 44 | 6 406,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 86 068 320,19 |  |  | 86 068 320,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 86 068 320,19 |  |  | 86 068 320,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 62 | 5 713,60 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 12 319 367,58 |  |  |  | 12 319 367,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 12 319 367,58 |  |  |  | 12 319 367,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 2 156,15 |  |  |  | 2 156,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 68 | 15 593,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 119 671 199,73 |  |  | 119 671 199,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 119 671 199,73 |  |  | 119 671 199,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 2 | 573,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 698 744,62 |  |  | 9 698 744,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 698 744,62 |  |  | 9 698 744,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 4 | 573,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 690 102,89 |  |  |  |  |  | 7 097 603,07 |  | 592 499,82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 690 102,89 |  |  |  |  |  | 7 097 603,07 |  | 592 499,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 7 | 560,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 511 700,00 |  |  |  |  |  | 6 932 945,60 |  | 578 754,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 511 700,00 |  |  |  |  |  | 6 932 945,60 |  | 578 754,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 8 | 577,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 745 099,26 |  |  |  |  |  | 7 148 362,13 |  | 596 737,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 745 099,26 |  |  |  |  |  | 7 148 362,13 |  | 596 737,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 9 | 565,60 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 7 586 817,02 |  |  |  |  |  | 7 002 275,07 |  | 584 541,95 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 586 817,02 |  |  |  |  |  | 7 002 275,07 |  | 584 541,95 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 10 | 568,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 622 603,05 |  |  | 9 622 603,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 622 603,05 |  |  | 9 622 603,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 11 | 563,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 12 | 565,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 575 226,07 |  |  | 9 575 226,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 575 226,07 |  |  | 9 575 226,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 15 | 556,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 464 751,89 |  |  |  |  |  | 6 889 614,70 |  | 575 137,19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 464 751,89 |  |  |  |  |  | 6 889 614,70 |  | 575 137,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 16А | 563,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 17А | 560,00 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 7 511 700,00 |  |  |  |  |  | 6 932 945,60 |  | 578 754,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 511 700,00 |  |  |  |  |  | 6 932 945,60 |  | 578 754,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 18 | 562,40 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  |  | 9 516 004,84 |  |  | 9 516 004,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 516 004,84 |  |  | 9 516 004,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.87 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 22 | 563,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 557 306,76 |  |  |  |  |  | 6 975 038,49 |  | 582 268,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 557 306,76 |  |  |  |  |  | 6 975 038,49 |  | 582 268,27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.88 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 24 | 563,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 538 001,30 |  |  | 9 538 001,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.89 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 26 | 565,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 578 768,75 |  |  |  |  |  | 6 994 846,90 |  | 583 921,85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 578 768,75 |  |  |  |  |  | 6 994 846,90 |  | 583 921,85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 27 | 564,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 572 061,89 |  |  |  |  |  | 6 988 656,78 |  | 583 405,11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 572 061,89 |  |  |  |  |  | 6 988 656,78 |  | 583 405,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 28 | 572,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 672 665,00 |  |  |  |  |  | 7 081 508,72 |  | 591 156,28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 672 665,00 |  |  |  |  |  | 7 081 508,72 |  | 591 156,28 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 29 | 5559,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 502 310,39 |  |  |  |  |  | 6 924 279,43 |  | 578 030,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 502 310,39 |  |  |  |  |  | 6 924 279,43 |  | 578 030,96 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 30 | 572,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 675 347,76 |  |  |  |  |  | 7 083 984,78 |  | 591 362,98 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 675 347,76 |  |  |  |  |  | 7 083 984,78 |  | 591 362,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 33 | 570,80 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 656 568,52 |  |  |  |  |  | 7 066 652,42 |  | 589 916,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 656 568,52 |  |  |  |  |  | 7 066 652,42 |  | 589 916,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.95 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 35 | 568,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 621 692,76 |  |  |  |  |  | 7 034 463,74 |  | 587 229,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 621 692,76 |  |  |  |  |  | 7 034 463,74 |  | 587 229,02 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 37 | 562,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 550 599,90 |  |  |  |  |  | 6 968 848,37 |  | 581 751,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 550 599,90 |  |  |  |  |  | 6 968 848,37 |  | 581 751,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.97 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 39 | 558,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 484 872,50 |  |  |  |  |  | 6 908 185,08 |  | 576 687,42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 484 872,50 |  |  |  |  |  | 6 908 185,08 |  | 576 687,42 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 41 | 559,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 7 510 358,65 |  |  |  |  |  | 6 931 707,59 |  | 578 651,06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7 510 358,65 |  |  |  |  |  | 6 931 707,59 |  | 578 651,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 43 | 557,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  |  |  | 9 595 530,49 |  |  |  |  |  | 6 895 804,82 |  | 575 653,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 9 595 530,49 |  |  |  |  |  | 6 895 804,82 |  | 575 653,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |

| 1.100 |  | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 45 |  | 533,70 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 7 427 193,39 |  |  |  |  |  |  |  | 6 854 949,97 |  |  |  | 572 243,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 7 427 193,39 |  |  |  |  |  |  |  | 6 854 949,97 |  |  |  | 572 243,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.101 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 47 |  | 557,60 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 7 479 507,02 |  |  |  |  |  |  | 6 903 232,99 |  |  |  | 576 274,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 7 479 507,02 |  |  |  |  |  |  | 6 903 232,99 |  |  |  | 576 274,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.102 | г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 17 | 548,10 | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 7 352 078,38 |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 620,51 |  |  |  | 566 455,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | 7 352 078,38 |  |  |  |  |  |  |  | 6 785 620,51 |  |  |  | 566 455,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 413,75 |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  |  |  | 1 033,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.103 | г. Зеленогорск, ул. Полевая, д.23 | 955,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 589 957,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 776 138,22 |  |  |  | 813 819,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 589 957,50 |  |  |  |  |  |  |  | 5 776 138,22 |  |  |  | 813 819,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 6 897,59 |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  |  |  | 851,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.104 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д.1 | 3 489,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 5 023 248,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 023 248,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 023 248,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 023 248,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.105 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 2 | 2 978,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 4 286 969,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 286 969,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 286 969,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 286 969,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.106 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4 | 2 127,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 3 062 717,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 062 717,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 062 717,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 062 717,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.107 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4А | 2 162,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 112 522,74 |  |  |  |  | 3 112 522,74 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 112 522,74 |  |  |  |  | 3 112 522,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.108 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6Б | 2 106,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 031 481,70 |  |  |  |  | 3 031 481,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 031 481,70 |  |  |  |  | 3 031 481,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
| 1.109 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8 | 2 029,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 921 219,83 |  |  |  |  | 2 921 219,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 921 219,83 |  |  |  |  | 2 921 219,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |

| 1.110 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8А | 2 588,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 726 304,21 |  |  |  |  | 3 726 304,21 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 726 304,21 |  |  |  |  | 3 726 304,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |

| 1.111 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 10 | 2 582,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 717 091,74 |  |  |  |  | 3 717 091,74 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 717 091,74 |  |  |  |  | 3 717 091,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 439,45 |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 1 439,45 |  |  |  |  |  |

| 1.112 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 5 | 600,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8 056 298,27 |  |  |  | 7 435 584,17 |  | 620 714,10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 056 298,27 |  |  |  | 7 435 584,17 |  | 620 714,10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |

| 1.113 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 6 | 481,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 054 591,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 054 591,02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 054 591,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 054 591,02 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 18 812,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 812,78 |  |

| 1.114 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 5 | 4 497,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 60 677 661,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 677 661,55 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 60 677 661,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 677 661,55 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.115 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 6Б | 3 542,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 47 791 433,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 791 433,25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 47 791 433,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 791 433,25 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |

| 1.116 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 8 | 5 569,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 17 261 057,27 |  |  |  |  |  |  |  | 17 261 057,27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 261 057,27 |  |  |  |  |  |  |  | 17 261 057,27 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 099,10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,10 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,10 |  |  |

| 1.117 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д.14 | 2 348,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 16 198 990,13 |  |  |  | 14 198 514,34 |  | 2 000 475,79 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 16 198 990,13 |  |  |  | 14 198 514,34 |  | 2 000 475,79 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |

| 1.118 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 18 | 6 274,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 84 658 377,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 658 377,90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 84 658 377,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 658 377,90 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |

| 1.119 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 23 | 4 398,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 59 339 253,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 339 253,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 59 339 253,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 339 253,17 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 492,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 492,02 |  |

| 1.120 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 24 | 4 247,30 | средства собственников |  | минимальный размер взноса | 29 296 134,02 |  |  |  | 25 678 241,40 |  | 3 617 892,62 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 29 296 134,02 |  |  |  | 25 678 241,40 |  | 3 617 892,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 6 897,59 |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 6 045,78 |  | 851,81 |  |  |  |  |
| 1.121 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 25 | 4 367,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 58 682 518,11 | 58 682 518,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 58 682 518,11 | 58 682 518,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.122 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 27 | 4 347,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 58 408 445,13 | 58 408 445,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 58 408 445,13 | 58 408 445,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.123 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 2 | 371,78 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 290 647,73 | 6 290 647,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 290 647,73 | 6 290 647,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.124 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 13 | 1 507,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 794 015,49 |  |  |  |  |  |  | 794 015,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 794 015,49 |  |  |  |  |  |  | 794 015,49 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 526,78 |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,78 |  |  |  |
| 1.125 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 14 | 363,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 153 931,30 | 6 153 931,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 153 931,30 | 6 153 931,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.126 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 16 | 362,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 137 010,95 | 6 137 010,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 137 010,95 | 6 137 010,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.127 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 18 | 545,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 236 819,07 | 9 236 819,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 236 819,07 | 9 236 819,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.128 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 20 | 564,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 554 921,65 | 9 554 921,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 554 921,65 | 9 554 921,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.129 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 22 | 567,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 595 530,49 | 9 595 530,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 595 530,49 | 9 595 530,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.130 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 24 | 569,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 632 755,26 | 9 632 755,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 632 755,26 | 9 632 755,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.131 | г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 5 | 376,40 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 368 819,74 | 6 368 819,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 368 819,74 | 6 368 819,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.132 | г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 6 | 363,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 6 147 163,16 | 6 147 163,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 147 163,16 | 6 147 163,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.133 | г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 1 | 19 355,90 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 12 319 367,58 |  | 12 319 367,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 12 319 367,58 |  | 12 319 367,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 636,47 |  | 636,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.134 | г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 1Б | 4 353,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 13 492 241,76 |  |  |  |  |  |  |  | 13 492 241,76 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 13 492 241,76 |  |  |  |  |  |  |  | 13 492 241,76 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 3 099,10 |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,10 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,10 |  |  |
| 1.135 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 1 | 566,00 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 576 918,10 | 9 576 918,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 576 918,10 | 9 576 918,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.136 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 3 | 568,60 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 620 911,01 | 9 620 911,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 620 911,01 | 9 620 911,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.137 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 5 | 569,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 629 371,19 | 9 629 371,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 629 371,19 | 9 629 371,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.138 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 571,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 669 980,03 | 9 669 980,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 669 980,03 | 9 669 980,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.139 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 9 | 585,50 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 906 864,93 | 9 906 864,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 906 864,93 | 9 906 864,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 11 | 570,70 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 656 443,75 | 9 656 443,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 656 443,75 | 9 656 443,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.141 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 13 | 576,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 751 197,71 | 9 751 197,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 751 197,71 | 9 751 197,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.142 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 15 | 571,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 664 903,92 | 9 664 903,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 664 903,92 | 9 664 903,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.143 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 23 | 567,30 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 7 609 620,39 |  |  |  | 7 023 321,51 |  | 586 298,88 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 7 609 620,39 |  |  |  | 7 023 321,51 |  | 586 298,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
| 1.144 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 25 | 569,10 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 9 629 371,19 | 9 629 371,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 629 371,19 | 9 629 371,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 16 920,35 | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 16 920,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.145 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 31 | 573,20 | средства собственников | минимальный размер взноса |  | 7 688 761,51 |  |  |  | 7 096 365,04 |  | 592 396,47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 7 688 761,51 |  |  |  | 7 096 365,04 |  | 592 396,47 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 13 413,75 |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 12 380,26 |  | 1 033,49 |  |  |  |  |

| 1.146 | Итого по счету регионального оператора | 268 134,08 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 1 697 457 291,39 |  | 766 418 776,22 |  | 58 845 614,05 |  |  |  |  | 358 483 189,33 |  | 105 448 781,06 |  | 35 990 599,41 |  | 3 533 934,79 |  | 30 753 299,03 |  | 339 983 097,50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  | 1 697 457 291,39 |  | 766 418 776,22 |  | 58 845 614,05 |  |  |  |  | 358 483 189,33 |  | 105 448 781,06 |  | 35 990 599,41 |  | 3 533 934,79 |  | 30 753 299,03 |  | 339 983 097,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 6 330,63 |  | 2 858,34 |  | 212,00 |  |  |  |  | 1 336,95 |  | 393,27 |  | 134,23 |  | 13,18 |  | 114,69 |  | 1 267,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.146 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 4 |  | 7 666,50 |  | средства собственников |  | минимальный размер взноса |  | 132 768 222,54 |  |  |  | 15 331 625,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 436 596,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки |  | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | 132 768 222,54 |  |  |  | 15 331 625,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 436 596,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 17 317,97 |  |  |  | 1 999,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 318,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.147 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 40 | 4 295,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 19 284 361,71 |  |  |  | 19 284 361,71 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,0 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 19 284 361,71 |  |  |  | 19 284 361,71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 4 489,12 |  |  |  | 4 489,12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.148 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 48 | 4 575,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 35 110 827,19 | 35 110 827,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 35 110 827,19 | 35 110 827,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 674,33 | 7 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.149 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 13 | 4 767,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 64 055 154,61 | 64 055 154,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 64 055 154,61 | 64 055 154,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 434,95 | 13 434,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.150 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 21 305,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 251 218 566,05 | 99 165 981,80 | 15 331 625,56 |  | 19 284 361,71 |  |  |  |  | 117 436 596,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 251 218 566,05 | 99 165 981,80 | 15 331 625,56 |  | 19 284 361,71 |  |  |  |  | 117 436 596,98 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Итого по ЗАТО город Зеленогорск | 289 439,28 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 948 675 857,44 | 865 584 758,02 | 72 177 239,61 |  | 377 767 551,04 | 105 448 781,06 | 35 990 599,41 | 3 533 934,79 | 30 753 299,03 | 457 419 694,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 948 675 857,44 | 865 584 758,02 | 72 177 239,61 |  | 377 767 551,04 | 105 448 781,06 | 35 990 599,41 | 3 533 934,79 | 30 753 299,03 | 457 419 694,48 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 6 732,59 | 2 990,56 | 249,37 |  | 1 305,17 | 364,32 | 124,35 | 12,21 | 106,25 | 1 580,36 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул. пер. Малый, д. 5 |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул. пер. Малый, д. 5А |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 2 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 8 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул. Гоголя, д. 16 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,20 |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,60 |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,70 |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,60 |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,90 |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 21 | 581,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 22 | 542,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,90 |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 24 | 542,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 25 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 26 | 496,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 27 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 28 | 506,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 29 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 31 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 10Б |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 12А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 14А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул. Л. Толстого, д. 4 | 507,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 1 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 12 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 37 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 39 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 3 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 4А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 8А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 11 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 58 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул. Молодежная, д.3 | 509,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул. Молодежная, д. 5 | 483,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 9 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 11 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 13 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 27 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 29 | 581,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,80 |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 35 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 37 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 43 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 45 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 47 |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 49 |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул. Монтажников, д. 51 |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 10А | 615,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 12А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 2 | 383,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 4 | 391,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 6 | 367,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 10 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 12 | 380,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | г. Зеленогорск, ул. Панфилова, д. 14 | 359,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.68 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 11 | 858,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 18 |  |  |  |  | 2 488,00 |  | 280,00 |  |  |  |  |
| 1.70 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 19 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 38 | 323,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 44 | 2 347,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 62 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 68 | 2 256,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д.2 | 510,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 4 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.77 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 7 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.78 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 8 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.79 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 9 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.80 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 10 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 11 | 504,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 12 | 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 15 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.84 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 16А | 501,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 17А |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.86 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 18 | 509,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.87 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 22 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.88 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 24 | 503,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.89 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 26 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.90 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 27 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.91 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 28 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.92 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 29 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.93 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 30 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.94 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 33 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.95 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 35 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.96 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 37 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.97 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 39 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.98 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 41 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.99 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 43 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.100 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 45 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.101 | г. Зеленогорск, ул. Первостроителей, д. 47 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.102 | г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 17 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.103 | г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 23 |  |  |  |  | 588,90 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.104 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 1 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.105 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 2 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.106 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.107 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 4А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.108 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6Б |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.109 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.110 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 8А |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.111 | г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 10 |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |
| 1.112 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 5 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.113 | г. Зеленогорск, ул. Советской Армии, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,60 |  |
| 1.114 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,00 |  |
| 1.115 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 6Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 650,60 |  |
| 1.116 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,50 |  |  |
| 1.117 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 14 |  |  |  |  | 612,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |
| 1.118 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 378,30 |  |
| 1.119 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 051,20 |  |
| 1.120 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 24 |  |  |  |  | 918,00 |  | 90,00 |  |  |  |  |
| 1.121 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 25 | 1 315,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.122 | г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 27 | 1 309,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.123 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 2 | 448,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.124 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |
| 1.125 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 14 | 472,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.126 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 16 | 418,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.127 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 18 | 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.128 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 20 | 597,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.129 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 22 | 609,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.130 | г. Зеленогорск, ул. Чапаева, д. 24 | 599,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.131 | г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 5 | 404,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.132 | г. Зеленогорск, ул. Шолохова, д. 6 | 409,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.133 | г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 1 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.134 | г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,30 |  |  |
| 1.135 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 1 | 510,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.136 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 3 | 509,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.137 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 5 | 506,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.138 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 7 | 509,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.139 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 9 | 504,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 11 | 504,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.141 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 13 | 507,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.142 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 15 | 506,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.143 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 23 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 1.144 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 25 | 510,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.145 | г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, д. 31 |  |  |  |  | 430,70 |  | 35,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 28 666,50 | 14,00 |  |  | 23 056,60 | 26 400,00 | 1 900,00 | 2 640,00 | 1 912,80 | 13 857,40 |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.146 | г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 4 |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 240,00 |  |
| 2.147 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 40 |  |  |  |  | 205,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.148 | г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 48 | 640,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.149 | г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 13 | 1 384,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонд капитального ремонта на специальных счетах | 2 024,20 | 4,00 |  |  | 205,00 |  |  |  |  | 5 240,00 |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 30 690,70 | 18,00 |  |  | 23 261,60 | 26 400,00 | 1 900,00 | 2 640,00 | 1 912,80 | 19 097,40 |  |