| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.08.2026 | г. Зеленогорск |  | № | 1073-р |
| Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года на территории города Зеленогорска |  |

В целях реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2025 № 841, руководствуясь Уставом города Зеленогорска Красноярского края,

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до  2030 года и на перспективу до 2036 года на территории города Зеленогорска (далее - план) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, подведомственным учреждениям и организациям, ответственным за  реализацию мероприятий плана:

- осуществлять реализацию мероприятий плана;

- представлять в Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, информацию о ходе и результатах выполнения мероприятий плана.

3. Отделу городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск осуществлять мониторинг и контроль выполнения мероприятий плана и  не  позднее 1 июня года, следующего за отчетным, представлять первому заместителю Главы ЗАТО г. Зеленогорск по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству ежегодный доклад о ходе реализации плана и в случае необходимости предложения, касающиеся корректировки плана.

4. Финансовое обеспечение реализации плана осуществляется структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, являющимися исполнителями и соисполнителями плана, в пределах бюджетных ассигнований бюджета городского округа ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края, предусмотренных им решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и  на  плановый период.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и  подлежит размещению в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Зеленогорска» (zgrsk.ru).

Глава ЗАТО г. Зеленогорск		                                              В.В. Терентьев

|  | Приложение к распоряжению Администрации ЗАТО г. Зеленогорск от 12.08.2026 № 1073-р |
| --- | --- |

План

мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель: Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП |  |  |  |
| 1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  |  |
| 1.1 | Взаимодействие с органами государственной власти Красноярского края по вопросам совместной реализации мероприятий в сфере безопасности дорожного движения. | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | ежегодно |
| 1.2 | Размещение на официальном сайте, в пабликах статей и прочих материалов, направленных на профилактику БДД | Администрация ЗАТО г. Зеленогорск | ежегодно |
| 1.3 | Размещение информации о значимых акциях, проводимых отрядами ЮПИД и ЮИД с участием ОГИБДД, в выпусках МУП ТРК «Зеленогорск», в газете «Панорама» | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск | ежегодно |
| 1.4 | Обеспечение взаимодействия комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения исполнительными и представительными органами ЗАТО г. Зеленогорск в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО г. Зеленогорск | ежегодно |
| 2 Повышение культуры вождения |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рабочих собраний с водительским составом и инженерно-техническими работниками автотранспортных организаций с обсуждением вопроса о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины, разбором причин совершения дорожно-транспортных происшествий | ОГИБДД Отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию), автотранспортные предприятия города (по согласованию) | ежегодно |
| 2.2 | Проведение обучения водителей школьных автобусов по программе безопасности дорожного движения | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, образовательные учреждения города | ежегодно |
| 3. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  | ежегодно |
| 3.1 | Организация и проведение массовых мероприятий с детьми (конкурс детского рисунка «Светофор и Я» и конкурс семейных команд «Мама, папа, я – ПДДшная семья», акция «СИМ», уроки «Безопасные каникулы», слет отрядов ЮИД, тематические классные часы, познавательные беседы, интерактивные викторины, квесты, образовательные видео-уроки ) | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, образовательные учреждения города, инициативные группы «Родительский контроль», ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию) | ежегодно |
| 3.2 | Проведение профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, образовательные учреждения города, ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию) | ежегодно |
| 3.3 | Проведение муниципальных конкурсов, участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо», краевой акции «ЮИД - мы вместе», участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, инициативные группы «Родительский контроль», ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию) | ежегодно |
| 3.4 | Распространение среди первоклассников световозвращающих брелоков | Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, образовательные учреждения города | ежегодно |
| 4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |
| 4.1 | Выявление очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Зеленогорска | ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию), МКУ «Заказчик» | ежегодно |
| 4.2 | Сбор информации о состоянии дорожных условий, характеристиках транспортного потока и особенностях ДТП для установления причин возникновения мест концентрации ДТП | ОГИБДД отдела МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск (по согласованию) | ежегодно |
| 4.3 | Мероприятия по улучшению освещенности улично-дорожной сети (ремонт муниципальных сетей уличного освещения) | МКУ «Заказчик» | ежегодно |
| 4.4 | Установка недостающих знаков на автодорогах общего пользования местного значения города Зеленогорска | МКУ «Заказчик» | ежегодно |
| 4.5 | Ремонт пешеходных тротуаров на территории города Зеленогорска | МКУ «Заказчик» | ежегодно |
| 4.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | МКУ «Заказчик», ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорск | ежегодно |
| 4.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска | МКУ «Заказчик» | ежегодно |
| 4.8 | Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Зеленогорска | МКУ «Заказчик» | ежегодно |