|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –** **ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА** **КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  29.12.2018  | г. Зеленогорск |  | № 261-п |

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

 В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.».

1.2. В приложении:

1.2.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Соисполнители муниципальной программы  | 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования);3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»);4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»). |

 »;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 110 318,20252 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 48 212,20252 тыс. рублей;2019 год – 30 286,0 тыс. рублей;2020 год – 31 820,0 тыс. рублей.Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей.Объем средств местного бюджета составляет 107 318,20252 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 45 212,20252 тыс. рублей;2019 год – 30 286,0 тыс. рублей;2020 год – 31 820,0 тыс. рублей. |

 ».

1.2.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.2.6. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»):

1.2.6.1. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 87 249,28129 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 34 143,28129 тыс. рублей;2019 год – 25 786,0 тыс. рублей;2020 год – 27 320,0 тыс. рублей. |

 ».

1.2.6.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Показателем результативности подпрограммы является с начала строительства готовность к вводу в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.».

1.2.6.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется продолжить строительство объекта капитального строительства (универсальный спортивный зал с искусственным льдом и трибунами для зрителей).».

1.2.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.2.7. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»):

1.2.7.1. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

- строку 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Исполнители подпрограммы  | МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС». |

 »;

- строку 6 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Показатели результативности подпрограммы | 1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования.
2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры.

3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.4. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт. |

 »;

- строку 8 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы  | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 23 068,92123 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 14 068,92123 тыс. рублей;2019 год – 4 500,0 тыс. рублей;2020 год – 4 500,0 тыс. рублей.Объем средств краевой бюджет составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 3 000,0 тыс. рублей;2019 год – 0 тыс. рублей;2020 год – 0 тыс. рублей.Объем средств местного бюджета составляет 20 068,92123 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 11 068,92123 тыс. рублей;2019 год – 4 500,0 тыс. рублей;2020 год – 4 500,0 тыс. рублей. |

 ».

1.2.7.2. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.4 следующего содержания:

«2.5.4. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры.».

1.2.7.3. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на текущий год.».

1.2.7.4. В пункте 3.2 слова «МКУ «Заказчик», Управление образование» заменить словами «МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС».

1.2.7.5. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.8, 1.2.1 таблицы в приложении к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

 3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.9 – 1.1.14 таблицы в приложении к подпрограмме, является Управление образования. Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

 1.2.7.6. Дополнить пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:

«3.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в строке 1.1.15 таблицы в приложении к подпрограмме, является МКУ «Комитет по делам культуры». Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».

3.6. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в строке 1.1.16 таблицы в приложении к подпрограмме, является МКУ «КФиС». Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

1.2.7.7. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:

«5.2.4. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры.».

1.2.7.8. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 31.12.2018.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска М.В. Сперанский

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

 от 29.12.2018 № 261-п .

Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт

в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска |
| 1.1. | Целевой показатель 1:Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| 1.1.1. | Целевой показатель 2:Единовременная пропускная способность объектов образования | человек | Муниципальная статистическая отчетность |  | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.2. | Целевой показатель 3:Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт  | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 1 300 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | процент | Отраслевой мониторинг | 51,9 | 53,8 | 59,0 | 63,0 | 67,3 |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |
| №п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей,показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 3.1. | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1:Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 33,3 | 33,3 | 14,3 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2:Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 8,3 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3:Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда  | единиц | Муниципальная отчетность | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4:Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт  | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 1 300 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период2018 – 2020 годы |
|
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1000000000 | х | 48 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 110 318,20252 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 43 196,50452 | 30 286,0 | 31 820,0 | 105 302,50452 |
| Управление образования  | 014 | х | х | х | 4 642,29 | 0 | 0 | 4 642,29 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета(ГРБС) | Код бюджетной классификации | Планируемые объемы финансирования(тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итогона период2018 – 2020 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1010000000 | х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1020000000 | х | 14 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 23 068,92123 |
| в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ОГХ | 013 | х | х | х | 9 053,22323 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 053,22323 |
| Управление образования  | 014 | х | х | х | 4 642,29 | 0 | 0 | 4 642,29 |
| МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |
| МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |

|  |
| --- |
|  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого напериод 2018 – 2020годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | Всего | 48 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 110 318,20252 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 |
| местный бюджет | 45 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 107 318,20252 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
| в том числе: | х | х | х | Х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске  | Всего | 14 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 23 068,92123 |
| в том числе: | х | х | х | х |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 |
| местный бюджет | 11 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 20 068,92123 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | х | 2007-2021 | 318 279,4 | 56 637,97319 | 51 457,92352 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 |
|   | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | местный бюджет | х | х | 318 279,4 | 56 637,97319 | 51 457,92352 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение к подпрограмме «Капитальное строительство

в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетнойклассификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на2018 – 2020 годы |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |
| 1.1. | Задача: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей  | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 | 86 577,036 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 1000 мест. |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 19А/1 | ОГХ | 013 | 0113 | 1010089020 | 414 | 572,64529 | 0 | 0 | 572,64529 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 19А/1. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетнойклассификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на2018 – 2020 годы |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089040 | 414 | 99,6 | 0 | 0 | 99,6 | Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение к подпрограмме «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетнойклассификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 10 | ОГХ | 013 | 0113 | 1020084310 | 243 | 94,5 | 0 | 0 | 94,5 | Ремонт дверных блоков – 4,05 кв. м, устройство покрытий пола из керамической плитки – 2,2 кв. м, обшивка проема профилированным листом – 2,7 кв. м.  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 | ОГХ | 013 | 0309 | 1020089260 | 243 | 640,81985 | 0 | 0 | 640,81985 | Помещение № 16 (4 этаж): устройство подвесных потолков – 36,5 кв. м, гомогенных покрытий полов – 36,5 кв. м, отделка стен – 65 кв. м, установка дверного блока.Санузел (4 этаж): замена оконных блоков – 4,08 кв. м,  |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | облицовка стен керамической плиткой – 29 кв. м, устройство покрытий пола из керамогранитных плит – 9,4 кв. м, замена дверных блоков из ПВХ – 3,5 кв. м,установка: 2 умывальников, 1 унитаза, 1 душевой кабины, прокладка трубопровода: канализации – 16 м, водоснабжения – 25 м.Помещение генераторной (4 этаж): смена светильников с люминесцентными лампами – 10 шт., устройство покрытий полимерцементных наливных – 30,7 кв. м. Помещение № 4 (этаж): замена оконных блоков – 3,7 кв. м, облицовка стен керамической плиткой – 4,55 кв. м, оклейка стен стеклообоями – 33 кв. м, устройство подвесных потолков – 10,2 кв. м, устройство покрытий гомогенных – 10,2 кв. м, замена дверного блока – 2,58 кв. м. |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а | ОГХ | 013 | 0701 | 1020089270 | 243 | 56,31769 | 0 | 0 | 56,31769 | Монтаж щита управления и провода ВВГ – 50 м. |
| 1.1.4. | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания МБДОУ д/с № 24 | ОГХ | 013 | 0701 | 1020089320 | 243 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания МБДОУ д/с № 24. |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а | ОГХ | 013 | 0701 | 1020089450 | 243 | 899,11241 | 0 | 0 | 899,11241 | Прокладка трубопроводов – 263,8 м, монтаж теплосчетчика, устройство подвесных потолков – 10 кв. м, устройство покрытий пола из керамической плитки– 10 кв. м, установка калориферов – 4 шт.  |
| 1.1.6. | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области  | ОГХ | 013 | 0703 | 1020074370 | 243 | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21.Замена оконных блоков – 53 шт., замена отопительных приборов – 41 шт., замена трубопровода – 528 м, покраска стен – 180 кв. м,  |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
|  | физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка: светильников – 77 шт. и 2 распределительных щитов. |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21 | ОГХ | 013 | 0703 | 1020084370 | 243 | 22,52634 | 0 | 0 | 22,52634 |
| 1.1.8. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21) | ОГХ | 013 | 0703 | 10200S4370 | 243 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт наружной тепловой сети на участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома по ул. Мира, 68А, находящегося на балансе МБДОУ д/с № 32 | Управление образования | 014 | 0701 | 1020089300 | 612 | 87,332 | 0 | 0 | 87,332 | Ремонт наружной тепловой сети на участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома по ул. Мира, 68А после опрессовки. |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт скатной кровли над блоком бассейна здания МБДОУ д/с № 24 | Управление образования | 014 | 0701 | 1020089380 | 612 | 2 282,932 | 0 | 0 | 2 282,932 | Ремонт скатной кровли над блоком бассейна – 350 кв. м. |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 167» | Управление образования | 014 | 0702 | 1020089420 | 612 | 164,053 | 0 | 0 | 164,053 | Устройство подвесного потолка – 64,4 кв. м, установка светильников – 12 шт., прокладка силового кабеля – 52 м в актовом зале Управления образования, расположенного в здании МБОУ «СОШ № 167», по ул. Набережная, 14. |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 161»  | Управление образования | 014 | 0702 | 1020089440 | 612 | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту зданий. Устройство натяжного потолка – 127,9 кв. м, покраска стен – 406,46 кв. м, замена линолеума – 127,9 кв. м, установка светильников, системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, установка  |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дверных блоков, замена оконных блоков – 8 шт., обшивка стен и потолка металлическим профилем в тамбуре центрального входа – 4 кв. м., ремонт пожарно-хозяйственного водопровода и рамки ввода – 15 м. |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт зданий (сооружений) МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Гагарина,10 | Управление образования | 014 | 0709 | 1020089430 | 243 | 27,973 | 0 | 0 | 27,973 | Замена дверного блока основного входа в здание по ул. Гагарина,10 (отдел закупок продуктов). |
| 1.1.14. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3Б  | Управление образования | 014 | 0709 | 1020089510 | 243 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ. |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт сцены здания МБУК «ЗГДК» по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19А | МКУ «Комитет по деламкультуры» | 017 | 0801 | 1020089310 | 612 | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 | Капитальный ремонт сцены здания МБУК «ЗГДК»: устройство крылец – 1,5 кв. м, устройство сценического покрытия – 65 кв. м, прокладка кабеля – 48 м.  |
| 1.1.16. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Калинина, 8, находящихся в пользовании МКУ "КФиС" | МКУ "КФиС" | 019 | 1105 | 1020089280 | 243 | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 | Замена 9 деревянных блоков в помещениях, занимаемых МКУ «КФиС», расположенных по ул. Калинина, 8.  |
| №п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ниеГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы(тыс. руб.) | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы  |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края | ОГХ | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 4 163,94694 | 4500,0 | 4 500,0 | 13 163,94694 | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий:ул. Мира, 21А: ремонт полов в коридоре 1-3 этажей, ремонт комнат № 304, 327, 407, 426, 428, 528;ул. Бортникова, 21: ремонт санузлов правого и левого крыла;ул. Гагарина, 20 – ремонт: мягкой кровли, холлов (1-5 этажи); ул. Советская, 7: ремонт комнат № 204, 438, 322;ул. Гагарина, 3-14: установка дверного блока, смена обоев, замена покрытия пола, окраска потолков, замена окон, сантехнические и электромонтажные работы. |
|  2. | В том числе: |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  2.1. | ОГХ |  | 013 | Х | Х | Х | 9 053,22323 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 053,22323 | Х |
|  2.2. | Управление образования |  | 014 | Х | Х | Х | 4 642,29 | 0 | 0 |  4 642,29 | Х |
|  2.3. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | 017 | Х | Х | Х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |  |
|  2.4. | МКУ «КФиС» |  | 019 | Х | Х | Х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |  |