| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2018 | г. Зеленогорск |  | № 261-п |

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п, на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.».

1.2. В приложении:

1.2.1. В Паспорте муниципальной программы:

- строку 4 изложить в следующей редакции:

«

| 4. | Соисполнители муниципальной программы | 1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»); 2. Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление образования); 3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»); 4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»). |
| --- | --- | --- |

»;

- строку 10 изложить в следующей редакции:

«

| 10. | Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 110 318,20252 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 48 212,20252 тыс. рублей; 2019 год – 30 286,0 тыс. рублей; 2020 год – 31 820,0 тыс. рублей. Объем средств бюджета Красноярского края (далее – краевой бюджет) составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 107 318,20252 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 45 212,20252 тыс. рублей; 2019 год – 30 286,0 тыс. рублей; 2020 год – 31 820,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

».

### 1.2.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

### 1.2.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

### 1.2.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

### 1.2.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

### 1.2.6. В приложении № 5 (подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске»):

### 1.2.6.1. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 8 изложить в следующей редакции:

### «

| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 87 249,28129 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 34 143,28129 тыс. рублей; 2019 год – 25 786,0 тыс. рублей; 2020 год – 27 320,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

### ».

1.2.6.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Показателем результативности подпрограммы является с начала строительства готовность к вводу в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.».

1.2.6.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется продолжить строительство объекта капитального строительства (универсальный спортивный зал с искусственным льдом и трибунами для зрителей).».

### 1.2.6.4. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

### 1.2.7. В приложении № 6 (подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»):

### 1.2.7.1. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы:

### - строку 3 изложить в следующей редакции:

### «

| 3. | Исполнители подпрограммы | МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС». |
| --- | --- | --- |

### »;

### - строку 6 изложить в следующей редакции:

### «

| 6. | Показатели результативности подпрограммы | - Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования. - Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры. 3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда. 4. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт. |
| --- | --- | --- |

### »;

### - строку 8 изложить в следующей редакции:

### «

| 8. | Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 23 068,92123 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 14 068,92123 тыс. рублей; 2019 год – 4 500,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 500,0 тыс. рублей. Объем средств краевой бюджет составляет 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета составляет 20 068,92123 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11 068,92123 тыс. рублей; 2019 год – 4 500,0 тыс. рублей; 2020 год – 4 500,0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

### ».

### 1.2.7.2. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.4 следующего содержания:

### «2.5.4. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры.».

### 1.2.7.3. Абзац второй пункта 3.1  изложить в следующей редакции:

### «Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Размер финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджета на текущий год.».

### 1.2.7.4. В пункте 3.2 слова «МКУ «Заказчик», Управление образование» заменить словами «МКУ «Заказчик», Управление образования, МКУ «Комитет по делам культуры», МКУ «КФиС».

### 1.2.7.5. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:

### «3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.1 – 1.1.8, 1.2.1 таблицы в приложении к подпрограмме, является ОГХ. Получателем средств по подпрограмме является МКУ «Заказчик», которое обеспечивает своевременное выполнение работ на основании лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных подпрограммой.

### 3.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в строках 1.1.9 – 1.1.14 таблицы в приложении к подпрограмме, является Управление образования. Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

### 1.2.7.6. Дополнить пунктами 3.5, 3.6 следующего содержания:

### «3.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в строке 1.1.15 таблицы в приложении к подпрограмме, является МКУ «Комитет по делам культуры». Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».

### 3.6. Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия, указанного в строке 1.1.16 таблицы в приложении к подпрограмме, является МКУ «КФиС». Ведение технического надзора осуществляет МКУ «Заказчик».».

### 1.2.7.7. Пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.4 следующего содержания:

### «5.2.4. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры.».

### 1.2.7.8. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и применяется к правоотношениям, возникшим до 31.12.2018.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска					            М.В. Сперанский

### Приложение № 1

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

### от 29.12.2018  № 261-п .

Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт

в городе Зеленогорске»

Перечень целевых показателей и показателей результативности

муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | человек | Муниципальная статистическая отчетность | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| 1.1.1. | Целевой показатель 2: Единовременная пропускная способность объектов образования | человек | Муниципальная статистическая отчетность |  | 11 736 | 11 736 | 11 736 | 11 736 |
| 1.1.2. | Целевой показатель 3: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 1 300 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |
| 2. | Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Капитальное строительство в городе Зеленогорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1: С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | процент | Отраслевой мониторинг | 51,9 | 53,8 | 59,0 | 63,0 | 67,3 |
| 3. | Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, целевых показателей, показателей результативности | Единица измерения | Источник информации | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 3.1. | Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 33,3 | 33,3 | 14,3 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры | процент | Муниципальная статистическая отчетность | 8,3 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Показатель результативности 3: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда | единиц | Муниципальная отчетность | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Показатель результативности 4: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт | кв. м | Муниципальная отчетность | не менее 2 500 | не менее 2 500 | не менее 1 300 | не менее 2 500 | не менее 2 500 |

### Приложение № 2

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018  № 261-п

Приложение № 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период 2018 – 2020 годы |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1000000000 | х | 48 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 110 318,20252 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 43 196,50452 | 30 286,0 | 31 820,0 | 105 302,50452 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 4 642,29 | 0 | 0 | 4 642,29 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |
| № п/п | Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период 2018 – 2020 годы |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1010000000 | х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | всего расходные обязательства по программе | х | х | 1020000000 | х | 14 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 23 068,92123 |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | ОГХ | 013 | х | х | х | 9 053,22323 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 053,22323 |
|  |  |  | Управление образования | 014 | х | х | х | 4 642,29 | 0 | 0 | 4 642,29 |
|  |  |  | МКУ «Комитет по делам культуры» | 017 | х | х | х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |
|  |  |  | МКУ «КФиС» | 019 | х | х | х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |

### Приложение № 3

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018 № 261-п

Приложение № 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Информация о распределении планируемых объемов финансирования муниципальной программы

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» по источникам финансирования

| № п/п | Статус (программа, подпрограмма, отдельные мероприятия программы) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы программы, отдельного мероприятия программы | Источник финансирования | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на период 2018 – 2020 годов |
| 1. | Муниципальная программа | Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 48 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 110 318,20252 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45 212,20252 | 30 286,0 | 31 820,0 | 107 318,20252 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Капитальное строительство в городе Зеленогорске | Всего | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | Х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | местный бюджет | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Капитальный ремонт в городе Зеленогорске | Всего | 14 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 23 068,92123 |
|  |  |  | в том числе: | х | х | х | х |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | краевой бюджет | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 11 068,92123 | 4 500,0 | 4 500,0 | 20 068,92123 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 4

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018  №  261-п

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальное строительство и

капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих строительству,

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенных в муниципальную программу

«Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование объекта, территория строительства (приобретения), мощность и единицы измерения мощности объекта | Вид ассигнований (инвестиции, субсидии) | Годы строительства (приобретения) | Остаток стоимости объекта в ценах контракта | Объем бюджетных ассигнований в объекты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | х | 2007-2021 | 318 279,4 | 56 637,97319 | 51 457,92352 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 |
|  | в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | федеральный бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | х | х | 318 279,4 | 56 637,97319 | 51 457,92352 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 |
|  | внебюджетные источники | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Приложение № 5

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

от 29.12.2018  № 261-п

Приложение к подпрограмме «Капитальное строительство

в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Строительство и реконструкция объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей | ОГХ | 013 | 1101 | 1010089010 | 414 | 33 471,036 | 25 786,0 | 27 320,0 | 86 577,036 | Продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей на 1000 мест. |
| 1.1.2. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 19А/1 | ОГХ | 013 | 0113 | 1010089020 | 414 | 572,64529 | 0 | 0 | 572,64529 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 19А/1. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края | ОГХ | 013 | 0503 | 1010089040 | 414 | 99,6 | 0 | 0 | 99,6 | Разработка проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края. |
| 2. | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ГРБС | ОГХ | 013 | Х | Х | Х | 34 143,28129 | 25 786,0 | 27 320,0 | 87 249,28129 |  |

Приложение № 6

### к постановлению Администрации

### ЗАТО г. Зеленогорска

### от 29.12.2018 № 261-п

Приложение к подпрограмме «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»

с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1. | Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Капитальный ремонт объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 здания, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, 10 | ОГХ | 013 |  | 0113 | 1020084310 | 243 | 94,5 | 0 | 0 | 94,5 | Ремонт дверных блоков – 4,05 кв. м, устройство покрытий пола из керамической плитки – 2,2 кв. м, обшивка проема профилированным листом – 2,7 кв. м. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5 | ОГХ | 013 |  | 0309 | 1020089260 | 243 | 640,81985 | 0 | 0 | 640,81985 | Помещение № 16 (4 этаж): устройство подвесных потолков – 36,5 кв. м, гомогенных покрытий полов – 36,5 кв. м, отделка стен – 65 кв. м, установка дверного блока. Санузел (4 этаж): замена оконных блоков – 4,08 кв. м, |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | облицовка стен керамической плиткой – 29 кв. м, устройство покрытий пола из керамогранитных плит – 9,4 кв. м, замена дверных блоков из ПВХ – 3,5 кв. м, установка: 2 умывальников, 1 унитаза, 1 душевой кабины, прокладка трубопровода: канализации – 16 м, водоснабжения – 25 м. Помещение генераторной (4 этаж): смена светильников с люминесцентными лампами – 10 шт., устройство покрытий полимерцементных наливных – 30,7 кв. м. Помещение № 4 (этаж): замена оконных блоков – 3,7 кв. м, облицовка стен керамической плиткой – 4,55 кв. м, оклейка стен стеклообоями – 33 кв. м, устройство подвесных потолков – 10,2 кв. м, устройство покрытий гомогенных – 10,2 кв. м, замена дверного блока – 2,58 кв. м. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а | ОГХ |  | 013 | 0701 | 1020089270 | 243 | 56,31769 | 0 | 0 | 56,31769 | Монтаж щита управления и провода ВВГ – 50 м. |
| 1.1.4. | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания МБДОУ д/с № 24 | ОГХ |  | 013 | 0701 | 1020089320 | 243 | 56,0 | 0 | 0 | 56,0 | Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения здания МБДОУ д/с № 24. |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19а | ОГХ |  | 013 | 0701 | 1020089450 | 243 | 899,11241 | 0 | 0 | 899,11241 | Прокладка трубопроводов – 263,8 м, монтаж теплосчетчика, устройство подвесных потолков – 10 кв. м, устройство покрытий пола из керамической плитки– 10 кв. м, установка калориферов – 4 шт. |
| 1.1.6. | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области | ОГХ |  | 013 | 0703 | 1020074370 | 243 | 3 000,0 | 0 | 0 | 3 000,0 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21. Замена оконных блоков – 53 шт., замена отопительных приборов – 41 шт., замена трубопровода – 528 м, покраска стен – 180 кв. м, |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
|  | физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка: светильников – 77 шт. и 2 распределительных щитов. |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21 | ОГХ |  | 013 | 0703 | 1020084370 | 243 | 22,52634 | 0 | 0 | 22,52634 |  |
| 1.1.8. | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (капитальный ремонт здания МБУ ДО ДЮСШ, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21) | ОГХ |  | 013 | 0703 | 10200S4370 | 243 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 |  |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1.1.9. | Капитальный ремонт наружной тепловой сети на участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома по ул. Мира, 68А, находящегося на балансе МБДОУ д/с № 32 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089300 | 612 | 87,332 | 0 | 0 | 87,332 | Ремонт наружной тепловой сети на участке от жилого дома по ул. Мира, 58 до жилого дома по ул. Мира, 68А после опрессовки. |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт скатной кровли над блоком бассейна здания МБДОУ д/с № 24 | Управление образования | 014 |  | 0701 | 1020089380 | 612 | 2 282,932 | 0 | 0 | 2 282,932 | Ремонт скатной кровли над блоком бассейна – 350 кв. м. |
| 1.1.11. | Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 167» | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089420 | 612 | 164,053 | 0 | 0 | 164,053 | Устройство подвесного потолка – 64,4 кв. м, установка светильников – 12 шт., прокладка силового кабеля – 52 м в актовом зале Управления образования, расположенного в здании МБОУ «СОШ № 167», по ул. Набережная, 14. |
| 1.1.12. | Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 161» | Управление образования | 014 |  | 0702 | 1020089440 | 612 | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | Разработка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту зданий. Устройство натяжного потолка – 127,9 кв. м, покраска стен – 406,46 кв. м, замена линолеума – 127,9 кв. м, установка светильников, системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации, установка |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дверных блоков, замена оконных блоков – 8 шт., обшивка стен и потолка металлическим профилем в тамбуре центрального входа – 4 кв. м., ремонт пожарно-хозяйственного водопровода и рамки ввода – 15 м. |
| 1.1.13. | Капитальный ремонт зданий (сооружений) МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Гагарина,10 | Управление образования | 014 |  | 0709 | 1020089430 | 243 | 27,973 | 0 | 0 | 27,973 | Замена дверного блока основного входа в здание по ул. Гагарина,10 (отдел закупок продуктов). |
| 1.1.14. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3Б | Управление образования | 014 |  | 0709 | 1020089510 | 243 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта системы электроснабжения здания МКУ ЦОДОУ. |
| 1.1.15. | Капитальный ремонт сцены здания МБУК «ЗГДК» по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, д. 19А | МКУ «Комитет по делам культуры» |  | 017 | 0801 | 1020089310 | 612 | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 | Капитальный ремонт сцены здания МБУК «ЗГДК»: устройство крылец – 1,5 кв. м, устройство сценического покрытия – 65 кв. м, прокладка кабеля – 48 м. |
| 1.1.16. | Капитальный ремонт помещений, расположенных в здании по ул. Калинина, 8, находящихся в пользовании МКУ "КФиС" | МКУ "КФиС" |  | 019 | 1105 | 1020089280 | 243 | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 | Замена 9 деревянных блоков в помещениях, занимаемых МКУ «КФиС», расположенных по ул. Калинина, 8. |
| № п/п | Наименование цели, задач, мероприятий подпрограммы | Наименова-ние ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого на 2018 – 2020 годы |  |
| 1.2. | Задача 2: Восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края | ОГХ |  | 013 | 0501 | 1020089290 | 243 | 4 163,94694 | 4500,0 | 4 500,0 | 13 163,94694 | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий: ул. Мира, 21А: ремонт полов в коридоре 1-3 этажей, ремонт комнат № 304, 327, 407, 426, 428, 528; ул. Бортникова, 21: ремонт санузлов правого и левого крыла; ул. Гагарина, 20 – ремонт: мягкой кровли, холлов (1-5 этажи); ул. Советская, 7: ремонт комнат № 204, 438, 322; ул. Гагарина, 3-14: установка дверного блока, смена обоев, замена покрытия пола, окраска потолков, замена окон, сантехнические и электромонтажные работы. |
| 2. | В том числе: |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | ОГХ |  |  | 013 | Х | Х | Х | 9 053,22323 | 4 500,0 | 4 500,0 | 18 053,22323 | Х |
| 2.2. | Управление образования |  |  | 014 | Х | Х | Х | 4 642,29 | 0 | 0 | 4 642,29 | Х |
| 2.3. | МКУ «Комитет по делам культуры» |  |  | 017 | Х | Х | Х | 286,941 | 0 | 0 | 286,941 |  |
| 2.4. | МКУ «КФиС» |  |  | 019 | Х | Х | Х | 86,467 | 0 | 0 | 86,467 |  |