АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2019                    	                   г. Зеленогорск                                               № 62-п

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 - 2022 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, со статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», Порядком формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п, приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 19.07.2018 № 12-22н «Об установлении размера предельной (удельной) стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Красноярского края, который может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2020 - 2022 годы», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска				                                 М.В. Сперанский

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от  05.04.2019    № 62-п

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2020 год

| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по город Зеленогорск | 115 410,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого по счету регионального оператора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по город Зеленогорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2021 год

Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 4 | 2 558,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 313 559,65 |  |  | 1 313 559,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 313 559,65 |  |  | 1 313 559,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 16 | 3 869,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 847 482,00 |  | 4 847 482,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 847 482,00 |  | 4 847 482,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 252,87 |  | 1 252,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 32 | 1 985,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 072,17 |  | 1 072,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 42 | 1 994,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 067,17 |  | 1 067,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 | 2 568,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 009 511,36 |  |  | 1 318 385,52 |  |  |  | 691 125,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 009 511,36 |  |  | 1 318 385,52 |  |  |  | 691 125,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 782,52 |  |  | 513,39 |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 25 | 3 463,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 778 280,28 |  |  | 1 778 280,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 778 280,28 |  |  | 1 778 280,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 3 | 529,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 792 467,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 792 467,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 269,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 269,80 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 269,80 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 6 | 521,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 569 935,68 |  |  | 569 935,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 569 935,68 |  |  | 569 935,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 092,04 |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 8 | 519,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 567 642,39 |  |  | 567 642,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 567 642,39 |  |  | 567 642,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 092,04 |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10А | 1 331,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 683 527,45 |  |  | 683 527,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 683 527,45 |  |  | 683 527,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34 | 528,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 857 447,53 | 3 857 447,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 857 447,53 | 3 857 447,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 293,34 | 7 293,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 293,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34Б | 521,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 569 826,47 |  |  | 569 826,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 569 826,47 |  |  | 569 826,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 092,04 |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 3 | 3 480,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 723 169,60 |  |  | 1 786 597,20 |  |  |  | 936 572,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 723 169,60 |  |  | 1 786 597,20 |  |  |  | 936 572,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 782,52 |  |  | 513,39 |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 31 | 3 685,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 403 828,31 | 5 403 828,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 403 828,31 | 5 403 828,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 466,28 | 1 466,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 466,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 39 | 3 703,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 430 954,49 | 5 430 954,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 430 954,49 | 5 430 954,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 466,28 | 1 466,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 466,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16 | 2 542,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 684 236,11 |  |  |  |  |  |  | 684 236,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 684 236,11 |  |  |  |  |  |  | 684 236,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 269,13 |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20А | 3 516,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 946 476,38 |  |  |  |  |  |  | 946 476,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 946 476,38 |  |  |  |  |  |  | 946 476,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 269,13 |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24 | 2 597,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 699 145,91 |  |  |  |  |  |  | 699 145,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 699 145,91 |  |  |  |  |  |  | 699 145,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 269,13 |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24А | 2 610,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 702 456,21 |  |  |  |  |  |  | 702 456,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 702 456,21 |  |  |  |  |  |  | 702 456,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 269,13 |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,13 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 35 | 410,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 448 500,83 |  |  | 448 500,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 448 500,83 |  |  | 448 500,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 092,04 |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 092,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 58 | 5 019,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 256 954,00 |  | 4 256 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 256 954,00 |  | 4 256 954,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 848,13 |  | 848,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 6 | 2 565,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 317 153,38 |  |  | 1 317 153,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 317 153,38 |  |  | 1 317 153,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12 | 2 800,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 437 594,68 |  |  | 1 437 594,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 437 594,68 |  |  | 1 437 594,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 58 | 19 442,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 19 156 293,00 |  | 19 156 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 19 156 293,00 |  | 19 156 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 985,29 |  | 985,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 66 | 23 189,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 19 156 293,00 |  | 19 156 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 19 156 293,00 |  | 19 156 293,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 826,09 |  | 826,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 68 | 6 292,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 385 431,00 |  | 6 385 431,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 385 431,00 |  | 6 385 431,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 014,80 |  | 1 014,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 70 | 2 096,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 128 477,00 |  | 2 128 477,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 015,49 |  | 1 015,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 26 | 1 905,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 170,39 |  | 1 170,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 46 | 4 432,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 461 286,00 |  | 4 461 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 461 286,00 |  | 4 461 286,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 006,47 |  | 1 006,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 4А | 2 162,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 110 103,20 |  |  | 1 110 103,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 110 103,20 |  |  | 1 110 103,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8 | 2 029,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 041 873,67 |  |  | 1 041 873,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 041 873,67 |  |  | 1 041 873,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 513,39 |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 513,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 16 | 535,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 905 583,57 | 3 905 583,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 905 583,57 | 3 905 583,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 7 293,34 | 7 293,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 7 293,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Итого по счету регионального оператора | 115 410,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 106 873 087,17 | 18 597 813,90 | 66 879 813,00 | 13 942 980,40 |  |  |  | 4 660 012,85 |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 106 873 087,17 | 18 597 813,90 | 66 879 813,00 | 13 942 980,40 |  |  |  | 4 660 012,85 |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 926,03 | 161,14 | 579,50 | 120,81 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по город Зеленогорск | 115 410,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 106 873 087,17 | 18 597 813,90 | 66 879 813,00 | 13 942 980,40 |  |  |  | 4 660 012,85 |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 106 873 087,17 | 18 597 813,90 | 66 879 813,00 | 13 942 980,40 |  |  |  | 4 660 012,85 |  |  |  | 2 792 467,02 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 926,03 | 161,14 | 579,50 | 120,81 |  |  |  | 40,38 |  |  |  | 24,20 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 4 |  |  | 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 16 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 32 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 42 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 |  |  | 930,00 |  | 296,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 25 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Гоголя, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 6 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 8 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10А |  |  | 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34 | 522,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34Б |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 3 |  |  | 1 260,00 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 31 | 559,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 39 | 567,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16 |  |  |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20А |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24 |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 24А |  |  |  |  | 218,00 |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 35 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 58 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 6 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 58 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 66 |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 68 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 70 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 26 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 46 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 4А |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 8 |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Шолохова, д. 16 | 542,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2 190,20 | 31,00 | 9 965,00 |  | 1 448,00 |  |  |  | 328,00 |  |
|  | Всего по город Зеленогорск | 2 190,20 | 31,00 | 9 965,00 |  | 1 448,00 |  |  |  | 328,00 |  |

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2022 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 5 | 3 506,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 867 533,79 |  |  | 1 881 309,48 |  | 986 224,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 867 533,79 |  |  | 1 881 309,48 |  | 986 224,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 | 3 542,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 996 180,20 |  |  |  |  | 996 180,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 996 180,20 |  |  |  |  | 996 180,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 8 | 3 483,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 868 916,56 |  |  | 1 868 916,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 868 916,56 |  |  | 1 868 916,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 | 3 561,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 001 692,51 |  |  |  |  | 1 001 692,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 001 692,51 |  |  |  |  | 1 001 692,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 11 | 3 348,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 941 844,64 |  |  |  |  | 941 844,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 941 844,64 |  |  |  |  | 941 844,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 38 | 1 983,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 124,71 |  | 1 124,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 44 | 4 543,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 12 756 817,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 756 817,49 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 12 756 817,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 756 817,49 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 1 | 2 519,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 199 592,66 |  |  |  |  | 708 499,81 |  | 491 092,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 199 592,66 |  |  |  |  | 708 499,81 |  | 491 092,85 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 476,18 |  |  |  |  | 281,24 |  | 194,94 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  | 194,94 |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 | 2 542,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 715 108,95 |  |  |  |  | 715 108,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 715 108,95 |  |  |  |  | 715 108,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 7 | 3 509,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 869 741,67 |  |  | 1 882 758,01 |  | 986 983,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 869 741,67 |  |  | 1 882 758,01 |  | 986 983,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 13 | 3 511,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 871 622,44 |  |  | 1 883 991,93 |  | 987 630,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 871 622,44 |  |  | 1 883 991,93 |  | 987 630,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 15 | 3 527,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 992 130,35 |  |  |  |  | 992 130,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 992 130,35 |  |  |  |  | 992 130,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 17 | 3 475,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 864 410,05 |  |  | 1 864 410,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 864 410,05 |  |  | 1 864 410,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 19 | 3 452,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 852 231,73 |  |  | 1 852 231,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 852 231,73 |  |  | 1 852 231,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 2 | 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 595 239,49 |  |  | 595 239,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 595 239,49 |  |  | 595 239,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 141,18 |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 18 | 5 103,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 435 195,84 |  |  |  |  | 1 435 195,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 435 195,84 |  |  |  |  | 1 435 195,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 20 | 3 497,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 983 608,78 |  |  |  |  | 983 608,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 983 608,78 |  |  |  |  | 983 608,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 23 | 5 653,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 033 099,86 |  |  | 3 033 099,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 033 099,86 |  |  | 3 033 099,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 4 | 1 331,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 714 390,08 |  |  | 714 390,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 714 390,08 |  |  | 714 390,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10Б | 1 328,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 712 512,37 |  |  | 712 512,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 712 512,37 |  |  | 712 512,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14 | 2 059,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 105 062,10 |  |  | 1 105 062,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 105 062,10 |  |  | 1 105 062,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14А | 2 675,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 435 325,35 |  |  | 1 435 325,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 435 325,35 |  |  | 1 435 325,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 7 | 3 489,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 853 059,97 |  |  | 1 871 813,61 |  | 981 246,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 853 059,97 |  |  | 1 871 813,61 |  | 981 246,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 | 2 542,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 715 165,20 |  |  |  |  | 715 165,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 715 165,20 |  |  |  |  | 715 165,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 11 | 3 495,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 983 130,67 |  |  |  |  | 983 130,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 983 130,67 |  |  |  |  | 983 130,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 15 | 3 534,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 890 266,69 |  |  | 1 896 223,91 |  | 994 042,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 890 266,69 |  |  | 1 896 223,91 |  | 994 042,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 19 | 3 526,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 991 877,23 |  |  |  |  | 991 877,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 991 877,23 |  |  |  |  | 991 877,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 21 | 3 495,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 10 371 254,16 | 9 388 235,99 |  |  |  | 983 018,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 371 254,16 | 9 388 235,99 |  |  |  | 983 018,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 967,20 | 2 685,96 |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 346,97 |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 25 | 2 571,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 102 874,46 |  |  | 1 379 637,68 |  | 723 236,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 102 874,46 |  |  | 1 379 637,68 |  | 723 236,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 27 | 3 527,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8 309 309,56 |  |  |  | 6 280 542,34 | 992 158,47 | 1 036 608,75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 309 309,56 |  |  |  | 6 280 542,34 | 992 158,47 | 1 036 608,75 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 355,38 |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 3 | 2 032,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 090 469,57 |  |  | 1 090 469,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 090 469,57 |  |  | 1 090 469,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4 | 2 798,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 501 313,62 |  |  | 1 501 313,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 501 313,62 |  |  | 1 501 313,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4А | 2 821,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 513 706,54 |  |  | 1 513 706,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 513 706,54 |  |  | 1 513 706,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 | 2 791,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 785 081,46 |  |  |  |  | 785 081,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 785 081,46 |  |  |  |  | 785 081,46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8Б | 1 141,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 999 626,08 |  |  |  |  | 320 979,21 |  |  | 1 678 646,87 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 999 626,08 |  |  |  |  | 320 979,21 |  |  | 1 678 646,87 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 752,06 |  |  |  |  | 281,24 |  |  | 1 470,82 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  | 1 470,82 |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10А | 2 521,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 939 326,20 |  |  |  | 4 489 204,48 | 709 174,78 | 740 946,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 939 326,20 |  |  |  | 4 489 204,48 | 709 174,78 | 740 946,94 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 355,38 |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10Б | 3 498,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 860 910,17 |  |  | 1 876 963,91 |  | 983 946,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 860 910,17 |  |  | 1 876 963,91 |  | 983 946,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10В | 2 803,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 292 178,96 |  |  | 1 503 835,12 |  | 788 343,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 292 178,96 |  |  | 1 503 835,12 |  | 788 343,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 11 | 2 557,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 372 126,82 |  |  | 1 372 126,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 372 126,82 |  |  | 1 372 126,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16А | 3 508,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 986 674,29 |  |  |  |  | 986 674,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 986 674,29 |  |  |  |  | 986 674,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18 | 5 351,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 4 375 836,78 |  |  | 2 870 865,29 |  | 1 504 971,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 375 836,78 |  |  | 2 870 865,29 |  | 1 504 971,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18А | 3 505,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 8 257 255,67 |  |  |  | 6 241 197,71 | 985 943,07 | 1 030 114,89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 257 255,67 |  |  |  | 6 241 197,71 | 985 943,07 | 1 030 114,89 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 355,38 |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20 | 2 576,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 6 068 872,10 |  |  |  | 4 587 120,98 | 724 642,98 | 757 108,14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 6 068 872,10 |  |  |  | 4 587 120,98 | 724 642,98 | 757 108,14 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 355,38 |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 780,30 | 281,24 | 293,84 |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 26 | 2 603,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 732 264,59 |  |  |  |  | 732 264,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 732 264,59 |  |  |  |  | 732 264,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 28 | 2 571,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 723 180,54 |  |  |  |  | 723 180,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 723 180,54 |  |  |  |  | 723 180,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 37 | 401,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 458 640,24 |  |  | 458 640,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 458 640,24 |  |  | 458 640,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 141,18 |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 67 | 392,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 251 990,15 |  |  |  | 1 023 612,70 |  | 228 377,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 251 990,15 |  |  |  | 1 023 612,70 |  | 228 377,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 191,41 |  |  |  | 2 609,26 |  | 582,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 2 609,26 |  | 582,15 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 75 | 394,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 258 053,83 |  |  |  | 1 028 570,30 |  | 229 483,53 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 258 053,83 |  |  |  | 1 028 570,30 |  | 229 483,53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 191,41 |  |  |  | 2 609,26 |  | 582,15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 2 609,26 |  | 582,15 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2А | 1 357,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 645 384,91 | 3 645 384,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 645 384,91 | 3 645 384,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 685,96 | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2Б | 2 143,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 758 161,05 | 5 758 161,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 758 161,05 | 5 758 161,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 685,96 | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 8 | 2 586,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 387 685,03 |  |  | 1 387 685,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 387 685,03 |  |  | 1 387 685,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10 | 2 799,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 501 796,46 |  |  | 1 501 796,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 501 796,46 |  |  | 1 501 796,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12А | 2 061,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 106 027,78 |  |  | 1 106 027,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 106 027,78 |  |  | 1 106 027,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 536,49 |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 | 2 789,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 784 631,48 |  |  |  |  | 784 631,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 784 631,48 |  |  |  |  | 784 631,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 281,24 |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 18 | 2 792,80 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 283 756,34 |  |  | 1 498 309,27 |  | 785 447,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 283 756,34 |  |  | 1 498 309,27 |  | 785 447,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 817,73 |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 536,49 |  | 281,24 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 28 | 2 341,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 230 643,00 |  | 2 230 643,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 952,57 |  | 952,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 13 | 518,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 591 473,59 |  |  | 591 473,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 591 473,59 |  |  | 591 473,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 141,18 |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 1 141,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 1 | 3 489,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 132 720,55 |  |  |  |  |  |  |  | 5 132 720,55 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 132 720,55 |  |  |  |  |  |  |  | 5 132 720,55 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 470,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,82 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,82 |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 2 | 2 978,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 999 326,07 | 7 999 326,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 999 326,07 | 7 999 326,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 685,96 | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 685,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 3 | 529,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 2 914 272,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 914 272,65 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 914 272,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 914 272,65 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 506,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,94 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,94 |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5 | 4 497,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 12 625 989,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 625 989,86 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 12 625 989,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 625 989,86 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 11 | 3 524,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 9 893 489,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 893 489,04 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 893 489,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 893 489,04 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21 | 2 678,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 518 939,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 518 939,37 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 518 939,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 518 939,37 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 807,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,46 |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 2 | 13 090,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 17 988 614,00 |  | 17 988 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 988 614,00 |  | 17 988 614,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 374,20 |  | 1 374,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 4 | 5 017,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 5 139 604,00 |  | 5 139 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 5 139 604,00 |  | 5 139 604,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 024,38 |  | 1 024,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Итого по счету регионального оператора | 194 329,60 | средства собственников | минимальный размер взноса | 206 229 860,64 | 26 791 108,02 | 27 589 504,0 | 42250 135,45 | 23 650 248,51 | 28914 256,28 | 4022639,70 | 491092,85 | 6811367,42 | 45709 508,41 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 206 229 860,64 | 26 791 108,02 | 27 589 504,0 | 42250 135,45 | 23 650 248,51 | 28914 256,28 | 4022639,70 | 491092,85 | 6811367,42 | 45709 508,41 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 061,24 | 137,86 | 141,97 | 217,41 | 121,70 | 148,79 | 20,70 | 2,53 | 35,05 | 235,22 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.66 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8А | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 295 960,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 295 960,54 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 295 960,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 295 960,54 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 470,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,82 |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,82 |  |  |
| 2.67 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 2 240,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 3 295 960,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 295 960,54 |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Кр. бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 3 295 960,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3 295 960,54 |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по город Зеленогорск | 196 570,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 209 525 821,18 | 26 791 108,02 | 27 589 504,0 | 42250 135,45 | 23 650 248,51 | 28 914 256,28 | 4022 639,7 | 491092,85 | 10107327,96 | 45 709 508,41 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 209 525 821,18 | 26 791 108,02 | 27 589 504,0 | 42250 135,45 | 23 650 248,51 | 28 914 256,28 | 4022 639,7 | 491092,85 | 10107327,96 | 45 709 508,41 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 065,91 | 136,29 | 140,35 | 214,94 | 120,31 | 147,09 | 20,46 | 2,50 | 51,42 | 232,53 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 5 |  |  | 1 260,00 |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 7 |  |  |  |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 8 |  |  | 1 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 9 |  |  |  |  | 406,00 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 11 |  |  |  |  | 284,00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 38 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,00 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 1 |  |  |  |  | 263,00 |  | 180,00 |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 3 |  |  |  |  | 261,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 7 |  |  | 1 260,00 |  | 348,00 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 13 |  |  | 1 230,00 |  | 402,00 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 15 |  |  |  |  | 404,00 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 17 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 19 |  |  | 1 230,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Дзержинского, д. 2 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 18 |  |  |  |  | 518,00 |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 20 |  |  |  |  | 346,00 |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 23 |  |  | 1 830,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 4 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 10Б |  |  | 835,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 14А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 7 |  |  | 1 260,00 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.24 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 9 |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 1.25 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 11 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.26 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 15 |  |  | 1 260,00 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.27 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 19 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.28 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 21 | 1 062,50 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.29 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 25 |  |  | 930,00 |  | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 1.30 | г. Зеленогорск, ул Ленина, д. 27 |  |  |  | 180,00 | 240,00 | 60,00 |  |  |  |  |
| 1.31 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 3 |  |  | 915,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 4А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.35 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8Б |  |  |  |  | 120,00 |  |  | 319,00 |  |  |
| 1.36 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10А |  |  |  | 190,00 | 180,00 | 70,00 |  |  |  |  |
| 1.37 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10Б |  |  | 1 260,00 |  | 240,00 |  |  |  |  |  |
| 1.38 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 10В |  |  | 1 245,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.39 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 11 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 16А |  |  |  |  | 403,00 |  |  |  |  |  |
| 1.41 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18 |  |  | 1 860,00 |  | 516,00 |  |  |  |  |  |
| 1.42 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 18А |  |  |  | 224,00 | 402,00 | 64,00 |  |  |  |  |
| 1.43 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 20 |  |  |  | 164,00 | 304,00 | 44,00 |  |  |  |  |
| 1.44 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 26 |  |  |  |  | 258,00 |  |  |  |  |  |
| 1.45 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 28 |  |  |  |  | 302,00 |  |  |  |  |  |
| 1.46 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 37 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 67 |  |  |  | 33,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 1.48 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 75 |  |  |  | 33,00 |  | 25,00 |  |  |  |  |
| 1.49 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2А | 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 2Б | 998,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 8 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 10 |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 12А |  |  | 1 245,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 16 |  |  |  |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.55 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 18 |  |  | 1 245,00 |  | 210,00 |  |  |  |  |  |
| 1.56 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 28 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | г. Зеленогорск, ул Первомайская, д. 13 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |
| 1.59 | г. Зеленогорск, ул Советская, д. 2 | 1 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | г. Зеленогорск, ул Советской Армии, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |
| 1.61 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 119,00 |  |
| 1.62 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 682,90 |  |
| 1.63 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,90 |  |
| 1.64 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 2 |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 4 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 4 089,80 | 11,00 | 31 660,00 | 824,00 | 9 293,00 | 288,00 | 180,00 | 1 211,00 | 7 758,80 |  |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.66 | г. Зеленогорск, ул Мира, д. 8А |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  | 892,00 |  |  |
|  | Всего по город Зеленогорск | 4 089,80 | 11,00 | 31 660,00 | 824,00 | 9 293,00 | 288,00 | 180,00 | 2 103,00 | 7 758,80 |  |

Глава ЗАТО г. Зеленогорска				                                                                                                      М.В. Сперанский

Артемьев Денис Владимирович

Экономист ПТО МКУ "Заказчик"

8(39169) 3-51-50