АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2019      			    г. Зеленогорск                                                  № _115-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2015 № 163-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2016 год»

В соответствии с Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», учитывая письмо министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 17.06.2019 № 78-2207/12 «О корректировке краткосрочных планов капитального ремонта 2016 года и 2017-2019 годов», руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.06.2015 № 163-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Зеленогорска, на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.».

1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама».

Глава ЗАТО г. Зеленогорска				                               М.В. Сперанский

Приложение к постановлению

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от   05.07.2019            № __115-п___

Приложение к постановлению

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
от     30.06.2015        № __163-п____

Форма № 1

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Зеленогорска, на 2016 год

| Раздел № 1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| город Зеленогорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 18 | 9 267,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 198 261,89 |  |  |  |  |  |  | 1 198 261,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 198 261,89 |  |  |  |  |  |  | 1 198 261,89 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 22 | 4 526,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 585 263,52 |  |  |  |  |  |  | 585 263,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 585 263,52 |  |  |  |  |  |  | 585 263,52 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 | 2 568,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 461 880,48 |  |  |  |  |  | 461 880,48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 461 880,48 |  |  |  |  |  | 461 880,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 179,86 |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Заводская, д. 10 | 4 365,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 564 420,36 |  |  |  |  |  |  | 564 420,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 564 420,36 |  |  |  |  |  |  | 564 420,36 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 3 | 518,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 504 863,52 |  |  | 504 863,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 504 863,52 |  |  | 504 863,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 974,64 |  |  | 974,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 974,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7А | 517,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 516 550,70 |  |  |  | 516 550,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 516 550,70 |  |  |  | 516 550,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 997,78 |  |  |  | 997,78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  | 997,78 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7Б | 516,50 | средства собственников | минимальный размер взноса | 363 016,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 363 016,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 702,84 |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,84 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,84 |  |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 | 519,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 984 369,33 | 984 369,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 984 369,33 | 984 369,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30Б | 525,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 901 677,00 |  |  |  | 901 677,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 901 677,00 |  |  |  | 901 677,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 717,48 |  |  |  | 1 717,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 1 717,48 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34А | 520,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 986 644,89 | 986 644,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 986 644,89 | 986 644,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 72 | 2 089,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 892,85 |  | 892,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 32 | 1 890,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 986,85 |  | 986,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 38 | 1 910,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 865 340,00 |  | 1 865 340,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 976,57 |  | 976,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  | 1 593,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 8 | 577,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 094 923,62 | 1 094 923,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 094 923,62 | 1 094 923,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 22 | 563,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 068 375,42 | 1 068 375,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 068 375,42 | 1 068 375,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 41 | 559,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 1 061 738,37 | 1 061 738,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 061 738,37 | 1 061 738,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 9 | 395,90 | средства собственников | минимальный размер взноса | 750 745,17 | 750 745,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 750 745,17 | 750 745,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 896,30 | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 896,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 3 | 4 458,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 576 432,33 |  |  |  |  |  |  | 576 432,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 576 432,33 |  |  |  |  |  |  | 576 432,33 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5А | 3 884,40 | средства собственников | минимальный размер взноса | 502 252,92 |  |  |  |  |  |  | 502 252,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 502 252,92 |  |  |  |  |  |  | 502 252,92 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 13 | 3 537,00 | средства собственников | минимальный размер взноса | 457 334,10 |  |  |  |  |  |  | 457 334,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 457 334,10 |  |  |  |  |  |  | 457 334,10 |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 129,30 |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,30 |  |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 15 | 3 568,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 641 776,45 |  |  |  |  |  | 641 776,45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 641 776,45 |  |  |  |  |  | 641 776,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 179,86 |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  | 179,86 |  |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 18 | 6 274,70 | средства собственников | минимальный размер взноса | 7 838 229,75 | 7 838 229,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 838 229,75 | 7 838 229,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 14 | 9 318,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 11 640 109,08 | 11 640 109,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источник и | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 640 109,08 | 11 640 109,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 249,18 | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 249,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Итого по счету регионального оператора | 62 870,20 | средства собственников | минимальный размер взноса | 38 294 885,76 | 25 425 135,63 | 5 596 020,00 | 504 863,52 | 1 418 227,70 |  | 1 103 656,93 | 3 883 965,12 |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 294 885,76 | 25 425 135,63 | 5 596 020,00 | 504 863,52 | 1 418 227,70 |  | 1 103 656,93 | 3 883 965,12 |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  | 609,11 | 404,41 | 89,01 | 8,03 | 22,56 |  | 17,55 | 61,78 |  | 5,77 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 46 | 4 835,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 670 320,00 | 670 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 670 320,00 | 670 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 138,64 | 138,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 476,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 4 835,10 | средства собственников | минимальный размер взноса | 670 320,00 | 670 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источник | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 670 320,00 | 670 320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Всего по городу Зеленогорску | 67 705,30 | средства собственников | минимальный размер взноса | 38 965 205,76 | 26 095 455,63 | 5 596 020,00 | 504 863,52 | 1 418 227,70 |  | 1 103 656,93 | 3 883 965,12 |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | иные источник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Всего |  | 38 965 205,76 | 26 095 455,63 | 5 596 020,00 | 504 863,52 | 1 418 227,70 |  | 1 103 656,93 | 3 883 965,12 |  | 363 016,86 |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  | 575,51 | 385,43 | 82,65 | 7,46 | 20,95 |  | 16,30 | 57,37 |  | 5,36 |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Форма № 2

Раздел № 2. Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

| Адрес | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт внутридомовых инженерных систем: |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  | кв. м. | ед. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | п.м. | кв. м. | кв. м. | кв. м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 18 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |
| 1.2 | г. Зеленогорск, ул Бортникова, д. 22 |  |  |  |  |  |  | 318,00 |  |  |
| 1.3 | г. Зеленогорск, ул Гагарина, д. 9 |  |  |  |  |  | 188,00 |  |  |  |
| 1.4 | г. Зеленогорск, ул Заводская, д. 10 |  |  |  |  |  |  | 361,00 |  |  |
| 1.5 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 3 |  |  | 115,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7А |  |  |  | 396,00 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 7Б |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,00 |
| 1.8 | г. Зеленогорск, ул Калинина, д. 11 | 557,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 30Б |  |  |  | 463,00 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | г. Зеленогорск, ул Комсомольская, д. 34А | 451,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 72 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 32 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | г. Зеленогорск, ул Парковая, д. 38 |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 8 | 535,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 22 | 503,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | г. Зеленогорск, ул Первостроителей, д. 41 | 506,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | г. Зеленогорск, ул Полевая, д. 9 | 420,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 3 |  |  |  |  |  |  | 319,00 |  |  |
| 1.19 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 5А |  |  |  |  |  |  | 260,00 |  |  |
| 1.20 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 13 |  |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |
| 1.21 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 15 |  |  |  |  |  | 253,00 |  |  |  |
| 1.22 | г. Зеленогорск, ул Строителей, д. 18 | 1 057,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | г. Зеленогорск, ул Энергетиков, д. 14 | 3 622,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 7 654,50 | 3,00 | 115,00 | 859,00 |  | 441,00 | 2 151,00 |  | 497,00 |
| - Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | г. Зеленогорск, ул Набережная, д. 46 | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по многоквартирным домам, формирующим фонды капитального ремонта на специальных счетах | 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по городу Зеленогорску | 8 314,50 | 3,00 | 115,00 | 859,00 |  | 441,00 | 2 151,00 |  | 497,00 |

Глава ЗАТО г. Зеленогорска				                                                                                                                         М.В. Сперанский

Артемьев Денис Владимирович

Экономист ПЭО МКУ «Заказчик»

8(39169) 3-51-50