АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО –

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2019			             г. Зеленогорск                             № 118-п

Об утверждении Порядка содержания
автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Зеленогорска и
Порядка ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного

значения города Зеленогорска

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить Порядок ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Панорама».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

### Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         М.В. Сперанский

### Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.07.2019 № 118-п

ПОРЯДОК

содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Зеленогорска

- Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регулирует процедуру организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска (далее – автомобильные дороги), оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах (далее – работы по содержанию автомобильных дорог).

- Организация и проведение работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

- оценку технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ и разработка сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог;

- проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

- приемку работ по содержанию автомобильных дорог.

Организацию работ по содержанию автомобильных дорог обеспечивает Отдел городского хозяйства Администрация ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Отдел городского хозяйства).

- Оценку технического состояния автомобильных дорог проводит Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – владелец дорог) в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 
№ 150.

- Планирование работ и разработку сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог осуществляет владелец дорог по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.

Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402.

Состав, виды и сроки проведения работ по содержанию автомобильных дорог устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики и (или) инженерных изысканий, проектов, актов выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

- Проведение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным учреждением, к основным видам деятельности которого отнесена деятельность по содержанию автомобильных дорог (далее – МБУ), и подрядчиками, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, введенными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис.

- Приемку результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляет владелец дорог в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по содержанию автомобильных дорог или условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение.

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

от 12.07.2019 № 118-п

ПОРЯДОК

ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Зеленогорска

- Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и регулирует процедуру организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения города Зеленогорска (далее – автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее –  работы по ремонту автомобильных дорог).

- Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

- оценку технического состояния автомобильных дорог;

- планирование работ и разработка сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог;

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

- контроль проведения работ по ремонту автомобильных дорог;

- приемку выполненных работ.

Организацию работ по ремонту автомобильных дорог обеспечивает Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Отдел городского хозяйства).

Не позднее чем за 10 календарных дней до начала производства работ Отдел городского хозяйства информирует жителей города путем размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска www.zeladmin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования в официальном периодическом издании, осуществляющем публикацию муниципальных правовых актов, информации о сроках проведения ремонта и возможных путях объезда.

- Оценку технического состояния автомобильных дорог проводит Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – владелец дорог) в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 
№ 150.

- Планирование работ и разработку сметных расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет владелец дорог, по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.

Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402.

Состав, виды и сроки проведения работ по ремонту автомобильных дорог устанавливаются на основании ведомостей дефектов, диагностики и (или) инженерных изысканий, проектов, актов выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильных дорог.

- Проведение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется муниципальным бюджетным учреждением, к основным видам деятельности которого отнесена деятельность по ремонту автомобильных дорог (далее – МБУ), и подрядчиками, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, введенными в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 
№ ОС-28/1270-ис.

- Приемку результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет владелец дорог в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по содержанию автомобильных дорог или условиями заключенного муниципального контракта на их выполнение.

В ходе контроля проведения работ по ремонту автомобильных дорог владелец дорог проводит оценку качества выполненных работ в соответствии с СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.